关于开展科创板股票交易相关业务全网测试的通知

各会员单位及市场参与者：

上海证券交易所定于2020年6月13日（周六）组织开展科创板股票交易相关业务全网测试（测试方案详见附件），要求全体市场参与者参加，模拟科创板股份的减持委托申报（含大宗减持）、成交回报、行情接收展示、减持等报表接收处理、清算交收等环节，验证相关市场各方的技术系统功能。

请各参测单位务必高度重视，组织专人负责。测试结束后，请于2020年6月15日（周一）12:00前在会员专区提交测试情况反馈表。如有疑问，请及时联系技术服务热线：4009003600。

特此通知。

附件：科创板股票交易相关业务全网测试方案

上海证券交易所

二○二○年六月九日

附件

科创板股票交易相关业务全网测试方案

一、方案概要

上海证券交易所（以下简称本所）定于2020年6月13日（周六）会同中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）上海分公司组织开展科创板股票交易相关业务全网测试，模拟科创板股份的减持委托申报（含大宗减持）、成交回报、行情接收展示、减持等报表接收处理、清算交收等环节，验证相关市场各方的技术系统功能。测试使用竞价撮合平台88环境、综合业务平台89环境，行情文件为mktdt88.txt、mktdt89.txt。

二、参测单位

（一）本所技术公司、信息公司。

（二）中国结算上海分公司。

（三）全体市场参与者。

（四）参测信息商。

三、测试内容

测试模拟一个交易日的减持报表接收（T-1日为20200613）、一个交易日的交易和清算（T日为20200614），主要验证相关各方可正常开展科创板股份的减持委托申报（含大宗减持）、成交回报、行情接收展示、减持等报表接收处理、清算交收等业务。具体内容如下：

（一）T-1日减持报表（JCKZ等）：正常接收、处理本所盘后减持报表。

（二）盘前公告（CPXX、FJY、ETF公告等）：正常接收、加载盘前公告。

（三）委托申报：柜台系统申报科创板股票减持订单（含大宗减持）结果符合预期（参测核心技术人员账户的减持订单申报总量需大于或等于所持有首发前股份的25%）：

1、大股东、特定股东、创投基金股东竞价减持；

2、普通投资者、核心技术人员竞价减持；

3、大股东、特定股东、创投基金股东大宗减持；

4、普通投资者、核心技术人员大宗减持；

5、大股东、特定股东、创投基金股东盘后固定价格减持；

6、普通投资者、核心技术人员盘后固定价格减持。

（四）成交回报：柜台系统接收减持订单成交回报（含大宗减持）结果符合预期。

（五）行情展示：正常接收、展示本所行情。

（六）T日盘后报表（GH、DGH等）：正常接收、处理本所盘后报表。

（七）清算交收：正常接收、处理中国结算盘后测试文件。

四、测试时间安排

测试时间为2020年6月13日（周六）13:30-20:00，接收交易委托时间为16:15-18:00。其中，16:50-16:55模拟中午休市。具体安排如下：

| 实际时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 13:30-15:00 | T-1日减持报表 | 接收并处理T-1日减持报表（JCKZ） |
| 15:00-16:15 | T日开市前公告文件（含cpxx、fjy、ETF公告等） | 接收并处理T日公告文件 |
| 16:15-18:00 | 科创板的减持交易委托、成交回报、行情展示等，交易时间表详见下文 | 模拟T日科创板减持委托申报（含大宗交易），接收成交回报，实时行情接收展示。 |
| 19:00后 | T日盘后数据发送 | 接收T日盘后数据，进行核对及交收处理（含GH、DGH等） |

五、测试数据准备

测试所使用的证券账户、交易单元、指定交易、清算路径、产品持有、权益数据、做市商信息、保证金、减持控制信息等均以2020年6月12日（周五）闭市后生产环境数据为基准。

请参测机构于6月11日（周四）17:00前，向本所市场技术服务团队报备参测证券账户（原则上每个机构5个，分别对应大股东账户、特定股东账户、创投基金账户、普通投资者账户、核心技术人员账户）。本所与中国结算上海分公司在测试前为已报备账户初始化科创板股票持有。

六、测试交易时间表

|  | T日竞价撮合平台 |  |  | T日综合业务平台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16:15-16:25 | 开市集合竞价 | 16:15-16:25 |  | 开市集合竞价 |
| 2 | 16:30-16:50 | 连续竞价 | 16:30-16:50 |  | 连续交易 |
| 3 | 16:55-17:27 | 连续竞价 | 16:55-17:30 |  | 连续交易 |
| 4 | 17:27-17:30 | 收盘集合竞价 | 17:30-18:00 |  | 盘后交易/大宗交易 |
| 5 | 17:30-18:00 | 债券质押式回购延长 | 18:00-20:00 |  | 闭市处理 |
| 6 | 18:00-20:00 | 闭市处理 |  |  |  |

七、数据接收与发送

参测单位通过EzSR、MDGW等软件接收行情文件mktdt88.txt、mktdt89.txt，接入地址同生产；通过UT、BT等软件获取cpxx系列、ETF公告、FJY等文件。

八、测试注意事项

（一）请参测单位先完成交易生产数据接收及备份，再准备2020年6月13日测试相关数据。

（二）测试相关文件仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务依据。

（三）测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效，仅适用于2020年6月13日测试。

九、测试要求

（一）要求有业务需求的市场参与者必须参加测试。因故不能参加的，请务必填写反馈表（见附件）说明原因。

（二）各参测单位应使用与2020年6月15日生产系统相同的数据及软硬件环境参加测试。

（三）请各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境保护工作；测试完成后做好技术系统和数据环境恢复工作，确保下一交易日生产系统正常运行。

（四）测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查业务正确性。如发现异常现象，请及时报告。

（五）请各参测单位务必高度重视，组织专人负责测试，并于2020年6月15日（周一）12:00前在会员专区提交测试情况反馈表（见附件）。

测试期间联系电话：4009003600。

附件：科创板股票交易相关业务全网测试情况反馈表

附件：

科创板股票交易相关业务全网测试情况反馈表

| 机构基本情况 | 机构名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参与机构 所属类别 | □证券公司 □基金公司 □期货公司 □保险公司 □托管银行 □其他 |  |  |  |
| 联 系 人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
|  | 手机 |  |  | 电子邮件 |  |
| 反馈项目 |  |  | 答案 |  |  |
| 柜台系统是否必须升级（必填） |  |  | 必须□ 非必须□ 无此业务□ |  |  |
| 技术系统改造就绪情况 （必填） |  |  | 完成□ 未完成□ 无需改造□ |  |  |
| 若未就绪，改造完成时间（必填） |  |  | 一周□ 一月□ 更长时间□ 不适用□ |  |  |
| 测试完成情况（必填） |  |  | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |  |  |
| 大股东、特定股东、创投基金股东 竞价减持委托申报 |  |  | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |  |  |
| 普通投资者、核心技术人员 竞价减持委托申报 |  |  | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |  |  |
| 大股东、特定股东、创投基金股东 大宗减持委托申报 |  |  | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |  |  |
| 普通投资者、核心技术人员 大宗减持委托申报 |  |  | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |  |  |
| 大股东、特定股东、创投基金股东 盘后固定价格减持委托申报 |  |  | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |  |  |
| 普通投资者、核心技术人员 盘后固定价格减持委托申报 |  |  | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |  |  |
| 成交回报接收 |  |  | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |  |  |
| 盘前公告接收及处理 |  |  | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |  |  |
| 行情接收及处理 |  |  | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |  |  |
| T-1日减持报表接收及处理 |  |  | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |  |  |
| T日盘后报表接收及处理 |  |  | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |  |  |
| 清算交收 |  |  | 测试完全通过□ 部分通过□ 失败□ 未测□ |  |  |
| 备注 |  |  | 测试发现的异常及其它反馈信息 |  |  |