# 2022年6月11日深市港股通按金优化业务通关测试暨ETF纳入港股通标的、深市互联互通全球存托凭证等业务全网测试方案

- 测试目的

为进一步完善结算风险防范措施，提高港股通按金的精细化管理水平，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）拟对港股通按金计算模型进行调整，并于2022年4月8日发布了关于《内地与香港股票市场交易互联互通机制登记、存管、结算业务实施细则(2022年4月征求意见稿)》的通知。为确保相关业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称深交所）联合中国结算深圳分公司定于2022年6月11日组织通关测试，通过模拟港股通按金的清算交收，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所和中国结算深圳分公司已于2022年3月31日发布《关于做好ETF纳入港股通标的的技术准备通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2022年6月11日组织全网测试，通过模拟深港通下的港股通ETF的交易、非交易的委托申报、成交回报、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所和中国结算深圳分公司已于2022年3月1日发布《关于做好深市互联互通全球存托凭证业务的技术准备通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2022年6月11日组织全网测试，通过模拟GDR生成、兑回所涉基础股票非交易过户的委托申报、勾单确认、结算交收处理等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所和中国结算深圳分公司已于2022年1月21日发布《关于做好深市银行间债券市场与交易所债券市场互联互通业务的技术准备通知》、于2022年4月21日发布《关于做好深市银行间债券市场与交易所债券市场互联互通业务技术准备的补充通知》，其中涉及《深市登记结算XML实时报文接口规范》中非交易过户、冻结、新型冻结、冻结解冻、轮候冻结、续冻、RTGS等业务相关接口的调整，详见附件3《深市结算系统XML实时报文接口调整》，本次全网测试将对该部分XML实时报文接口调整进行测试（债券市场互联互通业务全网测试另行安排）。通过模拟XML非交易类报文的委托申报、RTGS结算等业务处理，检验市场参与各方技术系统的正确性。特别提醒，本次测试的XML实时报文接口调整内容，其启用日期不与债券市场互联互通业务绑定，请各结算参与机构合理安排本次测试及将来上线的软件版本。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联合交易所

- 香港中央结算公司

- 深圳证券通信公司

- 证券公司

- 基金公司

- 其他港股通交易参与人

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 存托人或跨境转换机构委托结算的券商或托管行

- 存托人或跨境转换机构委托交易的券商

- 其他相关单位

- 测试内容

- 港股通按金优化项目

- 港股通按金(使用新按金模型)的清算交收（包含港股通ETF）

- ETF纳入港股通标的项目

- 静态交易参考信息文件的接收与处理，并正确识别新增的港股通ETF

- 港股通ETF交易的委托申报、成交回报、行情接收与展示

- 港股通ETF交易的清算交收

- 港股通ETF非交易业务（转托管、冻结等）的申报和清算交收

- 港股通差额缴款的清算交收

- 互联互通全球存托凭证项目

- GDR基础股票交易的委托申报、成交回报、清算交收

- GDR生成、兑回所涉基础股票非交易过户的委托申报

- 跨境转换机构对非交易过户指令进行勾单确认

- GDR生成、兑回所涉基础股票非交易过户的结算处理

- 深市结算系统数据接口调整项目

- D-COM非交易类业务的委托申报及结算处理，包括QFII及RQFII同名划转、冻结、新型冻结、冻结解冻、轮候冻结、续冻等业务

- 采用RTGS结算模式进行交收业务的清算交收等业务处理过程

- 测试时间

测试时间为2022年6月11日（星期六）8:30至16:30。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00，其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (6月11日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T日：2022 年6月11 日 |
| 9:15-12:00 | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权相关业务申报截止时间为12:00） 固定收益交易平台 9:00-12:00（其中匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30） 场外业务平台（本次不参测） | 模拟按金优化业务、ETF纳入港股通标的、深市互联互通全球存托凭证、结算系统数据接口调整等业务的委托申报、成交回报、行情接收等。 深交所将于9:40左右开始模拟断开福田广域线路接入，10:00左右开始恢复福田广域网接入，请各单位检查自身线路是否完备，确保技术系统正确平稳运行。 |  |
| 11:30前 | 在D-COM进行非交易申报及RTGS勾单处理 |  |  |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |  |
| 14:55前 | 恢复线上生产系统，准备恢复验证测试数据环境。 |  | 2022年6月11日 |
| 14:55前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 14:55-16:00 | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，进行恢复验证测试。接收日常交易、非交易等委托，15:30-15:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 15:00-15:50（15:10开盘，15:15开始连续竞价，15:50平台闭市） 综合金融服务平台 15:00-16:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:55） 非交易处理平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权相关业务申报截止时间为16:00） 固定收益交易平台 14:55-16:00（其中匹配成交的开盘集合匹配时间15:00-15:10，连续匹配开始时间15:15） 场外业务平台（本次不参测） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年6月13日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |
| 16:00后 | 恢复线上生产数据环境并核查其正确性。 |  |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2022年6月11日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2022年6月11日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

- 测试数据

- 测试数据以2022年6月10日（星期五）深市所有证券收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单均与2022年6月13日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2022年6月10日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（个人）、0809900000—0809900001（法人）。

上述测试专用证券账户无需向中国结算报送，可直接开通相关权限，但不适用于发行、增发、网络投票业务测试

- 港股通ETF标的清单

以下标的清单仅供全网测试使用，业务启用后以深交所公布的标的清单为准。

| 证券代码 | 证券简称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 02800 | 盈富基金 | 6月11日模拟02825调出港股通标的 |
| 02825 | 标智中证香港100指数基金 |  |
| 02828 | 恒生中国企业指数上市基金 |  |
| 02833 | 恒生指数上市基金 |  |
| 03032 | 恒生科技指数ETF |  |
| 03033 | 南方东英恒生科技指数ETF |  |
| 03037 | 南方东英恒生指数ETF |  |
| 03067 | iShares 安硕恒生科技ETF |  |
| 03069 | 华夏恒生香港生物科技指数ETF |  |
| 03070 | 中国平安CSI香港高息股ETF |  |

中国结算深圳分公司为0809900000、0809900001、0199900000、0199900001测试证券账户在每个有效的港股通托管单元新增登记上述ETF股份各10000份。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2022年6月11日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

- GDR业务参数

互联互通GDR存托机构及跨境转换机构的专用证券账户、基础股票代码及持仓等业务参数，以中国结算深圳分公司发送给报名参测机构的邮件确认为准。

- 注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- 在2022年6月10日前（含）开通了港股通业务交易权限的会员及其他交易参与人可直接参与港股通按金优化和ETF纳入港股通标的测试。暂未开通港股通业务交易权限的，可不参加此项测试。

- 对于计划为GDR存托人或跨境转换机构提供结算的证券公司或QFII托管银行，请于2022年6月7日16:00前填写测试申请表（见附件2）并邮件发送至jlye@chinaclear.com.cn、jbxie@chinaclear.com.cn和jchuang@chinaclear.com.cn（邮件标题为“深市互联互通全球存托凭证测试申请+参测单位名称”）；其中QFII托管银行应联合GDR存托人或跨境转换机构委托交易的券商共同参加测试。暂未计划开展此项业务的，可不参加此项测试。

- 对于深市结算系统数据接口调整，请所有使用D-COM进行非交易指令申报及RTGS业务的结算参与人务必参测并提交反馈表。

- D-COM系统在2022年6月11日期间属于测试环境，2022年6月11日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2022年6月11日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年6月11日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年6月13日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试冻结业务、QFII及RQFII同名划转业务及RTGS业务的参测单位需升级D-COM业务终端到20220508或更新版本，终端软件可从QQ群（技术券商群：91355646、基金银行群：345221331）下载。

- 测试要求

- 请各会员、基金管理公司、港股通交易参与人、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 本次全网测试设定港股通额度为30000亿元人民币，为确保各交易参与人都能全面、完整地进行测试，请各交易参与人在测试当天申报的港股通买入委托总金额务必不要超过150亿港币（卖出成交、撤销买委托后均不增加交易参与人自身可用的港股买入委托总金额），并将港股通的委托价格维持在合理水平（如昨收盘价格的上下10%、不超过1000元），若拒不配合测试要求，将触发香港市场的异常交易监控或证券停牌，导致部分场景无法完成测试，造成严重后果的，深交所将严肃处理。

- 测试完成后，各参测单位应在2022年6月11日17:00前提交测试反馈表（见附件1）。请会员单位、基金管理公司、港股通交易参与人、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

- 联系电话

技术咨询电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429（仅测试期间）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

业务咨询电话：

深圳证券交易所：0755-88668156（港股通）

0755-88668583（GDR）

中国结算深圳分公司：0755-21899270（港股通）

0755-21899276（GDR）

深圳证券交易所

2022年6月6日

附件1

# 2022年6月11日深市港股通按金优化业务通关测试暨ETF纳入港股通标的、深市互联互通全球存托凭证等业务全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因: ________ |  |  |  |
| 深市港股通按金优化相关技术系统是否已上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| ETF纳入港股通标的相关技术系统是否已就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 深市互联互通全球存托凭证相关技术系统是否已就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 结算系统数据接口调整相关技术系统是否就绪 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| ETF纳入港股通标的及港股通按金优化业务测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 港股通相关静态交易参考信息文件（imcparams、imcsecurityparams、imcexchangerate、hkexreff04、hkexzxjc）的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 正确识别出相关ETF新纳入港股通标的 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通ETF交易（整手买、整手卖）的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通ETF交易（零股卖）的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通ETF调出后（02825整手卖、零股卖）的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通股票交易（整手买、整手卖）的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通股票交易（零股卖）的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通ETF交易的行情展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通股票交易的行情展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理港股收盘价格文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理港股通成交单据文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通股票交易清算交收业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通ETF交易清算业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通差额缴款业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通按金业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通转托管业务委托申报处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通司法冻结业务委托申报及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通司法解冻业务委托申报及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通续冻业务委托申报及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通解除轮候业务委托申报及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 深市互联互通全球存托凭证业务测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 存托人发起GDR生成所涉基础股票过户指令 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 存托人发起GDR兑回所涉基础股票过户指令 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 存托人发起的GDR生成所涉基础股票过户指令在跨境转换机构勾单前能够撤回 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 存托人发起的GDR兑回所涉基础股票过户指令在跨境转换机构勾单前能够撤回 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 存托人发起的GDR生成所涉基础股票过户指令在跨境转换机构勾单后不允许撤回 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 存托人发起的GDR兑回所涉基础股票过户指令在跨境转换机构勾单后不允许撤回 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 跨境转换机构对GDR生成指令进行勾单 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 跨境转换机构对GDR兑回指令进行勾单 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 生成兑回日终明细结果数据接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 存托人卖出GDR基础股票的委托申报、成交回报、清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 跨境转换机构买入GDR基础股票的委托申报、成交回报、清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 跨境转换机构卖出GDR基础股票的委托申报、成交回报、清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 限制兑回期内不允许存托人发起GDR兑回所涉基础股票过户指令 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 结算系统数据接口调整测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 深市证券QFII及RQFII同名划转的委托申报及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 深市证券冻结的委托申报及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 深市证券新型冻结的委托申报及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 深市证券冻结解冻的委托申报及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 深市证券轮候冻结的委托申报及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 深市证券续冻的委托申报及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 采用RTGS结算模式进行交收业务的清算与交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 交易网络接入线路中断相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 断开福田线路接入期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 恢复福田线路接入后，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体现象） |  |  |  |  |  |

# 附件2：深市互联互通全球存托凭证业务测试申请表

| 参测机构名称 |  |
| --- | --- |
| 参测机构类型 | 证券公司 QFII托管银行 注：计划为GDR存托人或跨境转换机构提供结算的证券公司或QFII托管银行需要报名，其它参与人无须报名参加。 |
| 结算账户号码 |  |
| 联系人及电话、邮箱 |  |
| 存托人信息（仅为跨境转换机构提供结算的，本栏留空不填） |  |
| 基础股票代码及简称 | （留空待分配） |
| 存托人账户号码 | （留空待分配） |
| 存托人账户名称 |  |
| 存托人指定券商的交易单元号码 | （若参测单位为证券公司，此行留空不填） |
| 存托人境内托管人的托管单元号码 |  |
| 跨境转换机构信息（仅为存托人提供结算的，本栏留空不填） |  |
| 跨境转换机构账户号码 | （留空待分配） |
| 跨境转换机构账户名称 |  |
| 跨境转换机构指定券商的交易单元号码 | （若参测单位为证券公司，此行留空不填） |
| 跨境转换机构境内托管人的托管单元号码 |  |

附件3

# 深市结算系统XML实时报文接口调整