ETF纳入港股通标的业务2022年7月2日通关测试方案

- 测试目的

深圳证券交易所（以下简称深交所）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）已于2022年3月31日发布《关于做好ETF纳入港股通标的的技术准备通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2022年7月2日组织通关测试，通过模拟深港通下的港股通ETF的交易、非交易的委托申报、成交回报、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联合交易所

- 香港中央结算公司

- 深圳证券通信公司

- 证券公司

- 基金公司

- 其他港股通交易参与人

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

- 测试内容

- 静态交易参考信息文件的接收与处理，并正确识别新增的港股通ETF

- 港股通ETF交易的委托申报、成交回报、行情接收与展示

- 港股通ETF交易的清算交收

- 港股通ETF非交易业务（转托管、冻结等）的申报和清算交收

- 港股通差额缴款、按金的清算交收（包含港股通ETF）

- 测试时间

测试时间为2022年7月2日（星期六）8:30至14:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:00至12:00，协议交易时段为9:15至12:00，其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2022年7月2日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际时间 (7月2日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-12:00 | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。 | 模拟ETF纳入港股通标的业务的委托申报、成交回报、行情接收等。 |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 13:30后 | 恢复线上生产数据环境并核查其正确性。 |  |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 |  |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 本次不参测 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2022年7月2日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 6 | 14:00左右 | 发送港股通成交单据文件 |  |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2022年7月2日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-13:30 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 13:30后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

- 测试数据

- 测试数据以2022年7月1日（星期五）深市所有证券收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。

- 测试使用的港股通标的清单与2022年7月4日（星期一）生产系统保持一致。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单均与2022年7月4日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2022年7月1日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- 在2022年7月1日前（含）开通了港股通业务交易权限的会员及其他交易参与人可直接参与ETF纳入港股通标的业务通关测试。

- D-COM系统在2022年7月2日期间属于测试环境，2022年7月2日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2022年7月2日全网测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年7月2日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年7月4日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试要求

- 请各会员、基金管理公司、港股通交易参与人、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 本次全网测试设定港股通额度为420亿元人民币，为确保各交易参与人都能全面、完整地进行测试，请各交易参与人在测试当天申报的港股通买入委托总金额务必不要超过2亿港币（卖出成交、撤销买委托后均不增加交易参与人自身可用的港股买入委托总金额），并将港股通的委托价格维持在合理水平（如昨收盘价格的上下10%、不超过1000元），若拒不配合测试要求，将触发香港市场的异常交易监控或证券停牌，导致部分场景无法完成测试，造成严重后果的，深交所将严肃处理。

- 测试完成后，各参测单位应在2022年7月2日14:00前提交测试反馈表（见附件1）。请会员单位、基金管理公司、港股通交易参与人、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

- 联系电话

技术咨询电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-25946080

0755-88666429（仅测试期间）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

业务咨询电话：

深圳证券交易所：0755-88668156

中国结算深圳分公司：0755-21899270

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年6月28日

附件1

# ETF纳入港股通标的业务2022年7月2日通关测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因: ________ |  |  |  |
| ETF纳入港股通标的相关技术系统是否已上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| ETF纳入港股通标的业务测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 港股通相关静态交易参考信息文件（imcparams、imcsecurityparams、imcexchangerate、hkexreff04、hkexzxjc）的接收与处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 正确识别出相关ETF新纳入港股通标的 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 港股通ETF交易（整手买）的委托申报、成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 港股通股票交易（整手买、整手卖）的委托申报、成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 港股通股票交易（零股卖）的委托申报、成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 港股通ETF交易的行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 港股通股票交易的行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理港股收盘价格文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理港股通成交单据文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 港股通股票交易的清算交收业务处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 港股通ETF交易的清算业务处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 港股通按金业务处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 港股通差额缴款业务处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 港股通转托管业务委托申报及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 港股通司法冻结业务委托申报及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 港股通司法解冻业务委托申报及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 港股通续冻业务委托申报及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 港股通解除轮候业务委托申报及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 其他反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体现象） |  |  |  |  |  |