可转债交易机制优化暨债券借贷等业务

2022年7月16日全网测试方案

- 测试目的

深圳证券交易所（以下简称深交所）已于2022年6月24日发布《关于做好可转债交易机制优化的技术准备通知》、于2022年7月4日发布《关于做好可转债交易机制优化技术准备的补充通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2022年7月16日组织全网测试，通过模拟深市可转债的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所和中国结算深圳分公司已于2021年9月10日发布《关于做好债券借贷业务的技术准备通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2022年7月16日组织全网测试，通过模拟债券借贷业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为确保深市现金债券ETF业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2022年7月16日组织全网测试，通过模拟现金债券ETF的认购等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联合交易所

- 深圳证券通信公司

- 证券公司

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

- 测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟2个业务日的交易、结算（即模拟T日2022年7月16日、T+1日2022年7月17日）。港股通证券模拟半日市的交易和1个结算日的结算（即模拟T日2022年7月16日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 可转债交易机制优化

- 向不特定对象发行的可转债（以下简称可转债）匹配成交、协商成交、盘后定价成交、转股等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 向特定对象发行的可转债（以下简称定向可转债）协商成交、转股等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 主板A股、主板B股、创业板股票、基金的现货集中竞价交易、协议交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 债券现券交易、债券通用质押式回购、债券分销等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理。

- 债券借贷业务

- 债券借贷业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 通过交易终端固收专区进行债券借贷业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、委托查询、成交查询、合约查询、在途合约excel导出和申报单的pdf导出；

- 交易终端固收专区的用户创建和权限分配；

- 交易终端固收专区各业务的委托申报、成交回报、委托查询及excel导出、成交查询及excel导出、消息提醒；

- 标的证券权益划付代收代付。

## 3、现金债券ETF

### （1）现金债券ETF的认购等业务的委托申报、清算交收。

### 注：本次暂不测试现金债券ETF的交易、申赎等业务场景。

## （一）T日（模拟2022年7月16日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）和港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试可转债、股票、基金的交易、非交易等业务），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）和港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

## （二）T+1日（模拟2022年7月17日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试可转债、股票、基金的交易、非交易等业务），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

## （三）恢复验证测试内容（模拟2022年7月16日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年7月18日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

- 测试时间

测试时间为2022年7月16日（星期六）8:30至21:30（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:00至12:00，协议交易时段为9:15至12:00，其中10:30-10:35模拟中午休市。

深交所交易系统T+1日接收交易委托的时间为15:55至17:30，协议交易时段为16:00至17:30；其中16:30-16:35模拟中午休市。

深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (7月16日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T日：2022年7月16日 |
| 9:00-12:00 | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00（盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00） 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权相关业务申报截止时间为12:00） 固定收益交易平台 9:00-12:00（其中匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30） 场外业务平台（本次不参测） | 模拟可转债交易机制优化、定向可转债、债券借贷等业务的委托申报、成交回报、行情接收等。 |  |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |  |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据,进行核对及交收处理。 |  |
| 15:30左右 | 晚间下发T+1日静态交易参考信息文件pre* | 接收静态交易参考信息文件pre* |  |
| 实际时间 (7月16日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:55前 | 早间下发T+1日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T+1日：2022年7月17日 |
| 15:55-17:30 | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，16:30-16:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 16:00-17:00（16:10开盘，16:15开始连续竞价，17:00平台闭市） 综合金融服务平台 16:00-17:30（盘后定价成交的交易时间为17:05-17:30） 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为17:15） 非交易处理平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权相关业务申报截止时间为17:30） 固定收益交易平台 15:55-17:30（其中匹配成交的开盘集合匹配时间16:00-16:10，连续匹配开始时间16:15） 场外业务平台（本次不参测） | 模拟可转债交易机制优化、定向可转债、债券借贷等业务的委托申报、成交回报、行情接收等。 |  |
| 17:30-18:30 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |  |
| 17:30-19:00 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。 |  |  |
| 19:00后 | T+1日结算数据发送。 | 接收结算数据,进行核对及交收处理 |  |
| 实际时间 (7月16日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 20:25前 | 恢复系统环境，并准备恢复验证测试的数据环境。 |  | 2022年7月16日 |
| 20:25前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 20:25-21:30 | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，进行恢复验证测试。接收日常交易、非交易等委托，21:00-21:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 20:30-21:20（20:40开盘，20:45开始连续竞价，21:20平台闭市） 综合金融服务平台 20:30-21:30 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为21:25） 非交易处理平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权相关业务申报截止时间为21:30） 固定收益交易平台 20:25-21:30（其中匹配成交的开盘集合匹配时间20:30-20:40，连续匹配开始时间20:45） 场外业务平台（本次不参测） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年7月18日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |
| 21:30后 | 恢复线上生产数据环境并核查其正确性。 |  |  |

港股通证券交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2022年7月16日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2022年7月16日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:00-13:30 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 13:30后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

- 测试数据

- 测试数据以2022年7月15日（星期五）深市所有证券收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单均与2022年7月18日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2022年7月15日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用证券账户（以下简称测试账户）：0809900000—0809900001（A股法人），0199900000-0199900001（A股个人）。

- 可转债上市交易业务参数

| 证券代码 | 证券简称 | 基础证券代码 | 开盘参考价（元） | 当前票面利率（%） | 上市日期 | 到期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123999 | 转债测1 | 300999 | 100 | 1.00 | 2022.7.16 | 2023.7.16 |
| 127999 | 转债测2 | 000999 | 100 | 1.00 | 2022.7.16 | 2022.7.17 |
| 128999 | 转债测3 | 002999 | 100 | 1.00 | 2022.7.16 | 2023.7.16 |

中国结算深圳分公司为测试账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的无限售流通份额10,000张。

- 股票上市交易业务参数

| 证券代码 | 上市首日 | 首日开盘参考价（元） | 首日证券简称 | 次日证券简称 | 是否注册制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001599 | 2022.7.16 | 30.00 | N主测1 | 主测1 | N |
| 302599 | 2022.7.16 | 60.00 | N创测01 | C创测01 | Y |

中国结算深圳分公司为测试账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的无限售流通份额1,000,000股。

- 定向可转债挂牌转让业务参数

| 证券代码 | 证券简称 | 基础证券代码 | 开盘参考价（元） | 用途类型 | 挂牌转让首日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124999 | 定转测01 | 300001 | 100 | 再融资定向可转债 | 2022/7/16 |
| 124998 | 定转测02 | 002008 | 100 | 配套融资定向可转债 | 2022/7/16 |
| 124997 | 定转测03 | 000034 | 100 | 资产对价定向可转债 | 2022/7/16 |

中国结算深圳分公司为测试账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券股份性质00和01的持仓各10,000张。

- 债券借贷业务参数

- 交易主体

拟使用测试账户的参测机构，应提前在固定收益品种业务专区交易主体报备页面中报备“机构经纪”交易主体类型，并在提交委托申报时在“交易主体类型”要素中选择“机构经纪”。

- 测试证券代码及持仓

标的券清单、质押券清单既包括上述新增的可转债、定向可转债，也包括且不限于下表的证券。为便于市场充分测试，中国结算深圳分公司还专门为测试账户安排初始持仓如下：

| 证券类别 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国债 | 191119 | 河北2047 | 为每个测试账户在每个有效的A股托管单元登记股份性质00的持仓各100,000张（REITs单位为份），180301股份性质01的持仓100000份。 |
|  | 191126 | 山西2044 |  |
| 企业债 | 111103 | 21粤能01 |  |
| 公司债 | 149072 | 20中粮01 |  |
|  | 149339 | 20兴城Y5 |  |
| 可转债 | 123048 | 应急转债 |  |
| 可交换公司债 | 120002 | 18中原EB |  |
| 资产证券化 | 137323 | 中联5A2 |  |
| 次级债 | 115122 | 21长城C1 |  |
| 普通私募债 | 114891 | 20金龙湖 |  |
| 可交换私募债 | 117179 | 20中希E1 |  |
| 政府支持债券 | 111941 | 铁道2101 |  |
| 政策性金融债 | 108613 | 国开2103 |  |
| REITs | 180301 | 红土盐田港REIT |  |

- 测试期间的收费标准

交易经手费：在提前终止、到期结算、解除质押等环节中按每笔45元向借入方及借出方双向收取。

结算费：在提前终止、到期结算、到期续做、解除质押等环节中按每笔30元向借入方及借出方双向收取。

质押券变更费：在质押券变更环节中按每笔50元向借入方单向收取，一笔变更含多只质押券，按一笔计算。

- 转股业务参数

| 证券代码 | 证券简称 | 标的代码 | 标的简称 | 转股起始日 | 业务方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124999 | 定转测01 | 300001 | 特锐德 | 2022/7/16 | 转股价格:10元/股 转股股份是否限售：否 |
| 124998 | 定转测02 | 002008 | 大族激光 | 2022/7/16 | 转股价格:20元/股 转股股份是否限售：是 不限售起始日：2022/7/18 |
| 123048 | 应急转债 | 300527 | 中船应急 | 2022/7/16 | 转股价格:5.04元/股 |

- 债券分销业务参数

使用临时分销代码101699、101657进行债券分销测试，且不转换为债券上市代码。

| 项目 | 国债分销 | 企业债分销 |
| --- | --- | --- |
| 分销代码 | 101699 | 101657 |
| 简称 | 国债分销 | 企债分销 |
| 挂牌代码 | 100999 | 111999 |
| 转换比例 | 1 | 1 |
| 主承销商 | 999996 | 999996 |
| 主承销商账户 | 0809900001 | 0809900001 |
| 分销价格 | 100元 | 100元 |
| 分销总量 | 100亿元（即1亿张） | 100亿元（即1亿张） |
| 分销日期 | 7月16日至17日 | 7月16日至17日 |

- 派息及兑付业务参数

测试期间，债券借贷业务的参测机构需先用下列证券作为质押物或标的券达成合约，再测试质押资金及标的券权益相关场景。

- 债券派息

| 证券代码 | 证券简称 | 业务日期 | 业务方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 191119 | 河北2047 | 股权登记日：2022-7-16 资金派发日：2022-7-17 | 每张利息5元 |
| 111103 | 21粤能01 | 股权登记日：2022-7-16 资金派发日：2022-7-17 | 每张利息5元 |
| 149339 | 20兴城Y5 | 股权登记日：2022-7-16 资金派发日：2022-7-17 | 每张利息5元 |

- 债券兑付

| 证券代码 | 证券简称 | 业务日期 | 业务方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 117179 | 20中希E1 | 股权登记日：2022-7-16 资金派发日：2022-7-17 | 全部兑付 每张兑付本金：100元 每张兑息金额：5元 |
| 111941 | 铁道2101 | 股权登记日：2022-7-16 资金派发日：2022-7-17 | 全部兑付 每张兑付本金：100元 每张兑息金额：5元 |

- 债券分批兑付

| 证券代码 | 证券简称 | 业务日期 | 业务方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 108613 | 国开2103 | 股权登记日：2022-7-16 资金派发日：2022-7-17 | 分批兑付减面值 每张兑付本金：50元 每张兑息金额：5元 兑付后面值：50元 |
| 191126 | 山西2044 | 股权登记日：2022-7-16 资金派发日：2022-7-17 | 分批兑付减面值 每张兑付本金：50元 每张兑息金额：5元 兑付后面值：50元 |

- 现金债券ETF发行业务参数

| 证券代码 | 证券简称 | 发行日期 |
| --- | --- | --- |
| 159446 | 现金债ETF测1 | 2022/7/16-2022/7/17 |
| 159447 | 现金债ETF测2 | 2022/7/16-2022/7/17 |
| 159448 | 现金债ETF测3 | 2022/7/16-2022/7/17 |
| 159449 | 现金债ETF测4 | 2022/7/16-2022/7/17 |

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2022年7月16日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

- 注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- 债券借贷业务的证券账户应使用在固定收益品种业务专区交易主体报备页面中已报备的证券账户。

- 请使用交易终端参与债券借贷业务测试的机构，在全网测试当天（2022年7月16）8:00后，先通过交易终端固收专区为测试交易员完成债券借贷业务的权限分配，随后交易员才能通过交易终端进行债券借贷业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

- 在债券借贷业务中，对于公募基础设施基金，将标的券数量填写于委托申报的LastQty字段，将质押券数量填写于委托申报的DeliveryQty字段；对于其他证券种类，使用券面总额（即债券数量与其实际面值的积）进行委托申报，将标的券券面总额填写于委托申报的CashOrderQty字段，将质押券券面总额填写于委托申报的UnderlyingCashOrderQty字段。委托申报及成交回报的具体规则详见《债券借贷业务之券商技术系统变更指南》。

- D-COM系统在2022年7月16日期间属于测试环境，2022年7月16日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2022年7月16日全网测试。

- T+1日和恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年7月16日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年7月18日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2022年7月16日21:30前提交测试反馈表（见附件1）。请会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

- 联系电话

技术咨询电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-25946080

0755-88666429（仅测试期间）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

业务咨询电话：

深圳证券交易所：0755-88668182（可转债交易机制优化）

0755-88668447（债券借贷）

0755-88668977（现金债券ETF）

中国结算深圳分公司：0755-21899255（债券借贷）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年7月12日

附件1

# 可转债交易机制优化暨债券借贷等业务

# 2022年7月16日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因: ________ |  |  |  |
| 定向可转债相关技术系统是否已上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响（2021年1月9日全网测试后已上线的单位请填“无需改造”） ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 可转债交易机制优化相关技术系统是否已就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 债券借贷业务相关技术系统是否已就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 现金债券ETF相关技术系统是否已上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 以下为数据文件接口相关测试反馈（重点测试） |  |  |  |  |  |
|  | 现货集中竞价交易业务参考信息文件（cashauctionparams）接收与处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 协议交易业务参考信息文件（negotiationparams）接收与处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以下为交易相关测试反馈（重点测试） |  |  |  |  |  |
|  | 可转债上市首日匹配成交业务的委托申报、成交回报（ApplID字段值仍填写为010） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债非上市首日（含最后交易日）匹配成交业务的委托申报、成交回报（ApplID字段值仍填写为010） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债上市首日协商成交业务的委托申报、成交回报（ApplID字段值仍填写为050、051、052、053之一） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债非上市首日（含最后交易日）协商成交业务的委托申报、成交回报（ApplID字段值仍填写为050、051、052、053之一） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债上市首日盘后定价成交业务的委托申报、成交回报（ApplID字段值仍填写为060、061之一） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债非上市首日（含最后交易日）盘后定价成交业务的委托申报、成交回报（ApplID字段值仍填写为060、061之一） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 主板A股、主板B股、创业板股票、基金现货集中竞价业务的委托申报、成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 主板A股、主板B股、创业板股票、基金协议交易业务的委托申报、成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 定向可转债协商成交业务的委托申报、成交回报（ApplID字段值仍填写为050、051、052、053之一） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 债券现券交易业务的委托申报、成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 债券通用质押式回购业务的委托申报、成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 债券分销业务的委托申报、成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以下为行情相关测试反馈（重点测试） |  |  |  |  |  |
|  | 深市可转债上市首日行情的接收与展示（匹配成交成交价首次上涨或下跌达到或超过一定幅度，将按业务规则触发盘中临时停牌，T日最晚停牌至11:27） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 深市可转债最后交易日行情的接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 深市可转债其他交易日（不含首日和最后交易日）行情的接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 深市定向可转债行情的接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 深市股票行情的接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 深市债券行情的接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 深市基金行情的接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 深市期权行情的接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以下为清算交收相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 可转债匹配成交业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债现协商成交业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债盘后定价成交业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 定向可转债协商成交业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 其他深市证券交易业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 可转债及定向可转债其他业务测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 定向可转债转股业务的委托申报和回报处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 定向可转债转托管业务的委托申报和回报处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债转股业务的委托申报和回报处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 定向可转债（流通债券、限售债券）转股业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债转股业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 债券借贷业务测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 债券借贷业务初始交易的委托申报、成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷业务质押券变更的委托申报、成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷业务提前终止的委托申报、成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷业务到期续做的委托申报、成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷业务到期结算的委托申报、成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷业务各类委托指令的主动撤单 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷业务收盘行情文件的接收与处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 交易终端测试反馈（重点测债券借贷业务） |  |  |  |  |  |
|  | 固收专区的用户创建及权限分配 |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷业务的委托申报/查询/导出、成交查询/导出 |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 固收专区其他业务的委托申报/查询/导出、成交查询/导出 |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷收盘行情 |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷业务的在途合约信息查询及导出 |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷业务初始交易和到期续做申报单导出 |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 股基专区各业务的委托申报/查询/导出、成交查询/导出、行情查询 |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |  |
| 债券借贷业务清算交收测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 债券借贷业务初始交易的清算、RTGS交收及日终交收 |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷业务质押券变更的日终清算交收（包含换入证券、换出证券及换出资金） |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷业务提前终止的清算、RTGS交收及日终交收（包含涉及标的券过户、不涉及标的券过户） |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷业务到期续做的清算、RTGS交收及日终交收（包含新合约标的证券数量大于、等于及小于原合约标的证券数量） |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷业务到期结算的清算、RTGS交收及日终交收 |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 债券借贷业务（提前终止、到期结算、到期续做）的指定不交收 |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 标的债券权益划付 |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |  |
| 现金债券ETF测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 现金债券ETF认购业务的委托申报、成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 现金债券ETF认购业务的清算交收 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 晚间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理非交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体现象） |  |  |  |  |  |