可转债交易机制优化业务

2022年7月30日通关测试方案

- 测试目的

深圳证券交易所（以下简称深交所）已于2022年6月24日发布《关于做好可转债交易机制优化的技术准备通知》、于2022年7月4日发布《关于做好可转债交易机制优化技术准备的补充通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2022年7月30日组织通关测试，通过模拟深市可转债的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联合交易所

- 深圳证券通信公司

- 证券公司

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

- 测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2022年7月30日），港股通证券模拟半日市的交易和1个结算日的结算（即模拟T日2022年7月30日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 向不特定对象发行的可转债（以下简称可转债）匹配成交、协商成交、盘后定价成交、转股、回售、赎回、兑付、派息等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 向特定对象发行的可转债（以下简称定向可转债）协商成交、转股、回售、兑付、派息等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理。

## （一）T日（模拟2022年7月30日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）和港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试可转债、定向可转债的交易、非交易等业务），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）和港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

- 测试时间

测试时间为2022年7月30日（星期六）8:30至14:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:00至12:00，协议交易时段为9:15至12:00，其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2022年7月30日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际时间 (7月30日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-12:00 | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。 | 模拟可转债交易机制优化业务的委托申报、成交回报、行情接收等。 |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 | 盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

港股通证券交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2022年7月30日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2022年7月30日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-13:30 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 13:30后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

- 测试数据

- 测试数据以2022年7月29日（星期五）深市所有证券收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、基金通业务参数（基金代码、做市交易单元、做市证券账户等）均与2022年8月1日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2022年7月29日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用证券账户（以下简称测试账户）：0809900000—0809900001（A股法人），0199900000-0199900001（A股个人）。

- 可转债上市交易业务参数

| 证券代码 | 证券简称 | 基础证券代码 | 开盘参考价（元） | 当前票面利率（%） | 上市日期 | 到期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123999 | 转债测1 | 300999 | 100 | 1.00 | 2022.7.30 | 2023.7.30 |
| 127999 | 转债测2 | 000999 | 100 | 1.00 | 2022.7.30 | 2023.7.30 |
| 128999 | 转债测3 | 002999 | 100 | 1.00 | 2022.7.30 | 2023.7.30 |

中国结算深圳分公司为测试账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的无限售流通份额10,000张。

- 定向可转债挂牌转让业务参数

| 证券代码 | 证券简称 | 基础证券代码 | 开盘参考价（元） | 用途类型 | 挂牌转让首日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124999 | 定转测01 | 300001 | 100 | 再融资定向可转债 | 2022/7/30 |
| 124998 | 定转测02 | 002008 | 100 | 配套融资定向可转债 | 2022/7/30 |
| 124997 | 定转测03 | 000034 | 100 | 资产对价定向可转债 | 2022/7/30 |

中国结算深圳分公司为测试账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券股份性质00和01的持仓各10,000张。

- 转股业务参数

| 证券代码 | 证券简称 | 标的代码 | 标的简称 | 转股起始日 | 业务方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124999 | 定转测01 | 300001 | 特锐德 | 2022/7/30 | 转股价格:10元/股 转股股份是否限售：否 |
| 124998 | 定转测02 | 002008 | 大族激光 | 2022/7/30 | 转股价格:20元/股 转股股份是否限售：是 不限售起始日：2022/8/1 |
| 123048 | 应急转债 | 300527 | 中船应急 | 2022/7/30 | 转股价格:5.04元/股 |

中国结算深圳分公司为测试账户在每个有效的A股托管单元新增登记123048债券的无限售流通份额10,000张。

- 回售业务参数

| 证券代码 | 证券简称 | 回售申报日 |
| --- | --- | --- |
| 124999 | 定转测01 | 2022/7/30 |
| 127063 | 贵轮转债 | 2022/7/30 |

中国结算深圳分公司为测试账户在每个有效的A股托管单元新增登记127063债券的无限售流通份额10,000张。

- 赎回业务参数

| 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | 业务方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128136 | 立迅转债 | 2022/7/30 | 部分赎回 每张赎回本金：100元 赎回比例：50% 每张兑息金额：7元 |

中国结算深圳分公司为测试账户在每个有效的A股托管单元新增登记128136债券的无限售流通份额10,000张。

- 兑付业务参数

| 证券类别 | 证券代码 | 证券简称 | 权益登记日 | 业务方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定向可转债 | 124998 | 定转测02 | 2022/7/30 | 全部兑付 每张兑付本金：100元 每张兑息金额：18.25元 |
| 非定向可转债 | 123075 | 贝斯转债 | 2022/7/30 | 全部兑付 每张兑付本金：100元 每张兑息金额：16元 |

中国结算深圳分公司为测试账户在每个有效的A股托管单元新增登记123075债券的无限售流通份额10,000张。

- 派息业务参数

| 证券类别 | 证券代码 | 证券简称 | 登记日 | 业务方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定向可转债 | 124997 | 定转测03 | 2022/7/30 | 每10张利息50元 |
| 非定向可转债 | 123073 | 同和转债 | 2022/7/30 | 每10张利息35元 |

中国结算深圳分公司为测试账户在每个有效的A股托管单元新增登记123073债券的无限售流通份额10,000张。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2022年7月30日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

- 注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2022年7月30日期间属于测试环境，2022年7月30日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2022年7月30日全网测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年7月30日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年8月1日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2022年7月30日14:30前提交测试反馈表（见附件1）。请会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

- 联系电话

技术咨询电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-25946080

0755-88666429（仅测试期间）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

业务咨询电话：

深圳证券交易所：0755-88668182

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年7月27日

附件1

# 可转债交易机制优化业务

# 2022年7月30日通关测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因: ________ |  |  |  |
| 定向可转债相关技术系统是否已上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响（2021年1月9日全网测试后已上线的单位请填“无需改造”） ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 可转债交易机制优化相关技术系统是否已上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 以下为数据文件接口相关测试反馈（重点测试） |  |  |  |  |  |
|  | 现货集中竞价交易业务参考信息文件（cashauctionparams）接收与处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 协议交易业务参考信息文件（negotiationparams）接收与处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以下为交易相关测试反馈（重点测试） |  |  |  |  |  |
|  | 可转债上市首日匹配成交业务的委托申报、成交回报（ApplID字段值仍填写为010） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债非上市首日匹配成交业务的委托申报、成交回报（ApplID字段值仍填写为010） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债上市首日协商成交业务的委托申报、成交回报（ApplID字段值仍填写为050、051、052、053之一） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债非上市首日协商成交业务的委托申报、成交回报（ApplID字段值仍填写为050、051、052、053之一） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债上市首日盘后定价成交业务的委托申报、成交回报（ApplID字段值仍填写为060、061之一） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债非上市首日盘后定价成交业务的委托申报、成交回报（ApplID字段值仍填写为060、061之一） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 定向可转债协商成交业务的委托申报、成交回报（ApplID字段值仍填写为050、051、052、053之一） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以下为行情相关测试反馈（重点测试） |  |  |  |  |  |
|  | 深市可转债上市首日行情的接收与展示（匹配成交的成交价首次上涨或下跌达到或超过一定幅度，将按业务规则触发盘中临时停牌，T日最晚停牌至11:27） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 深市可转债其他交易日（不含首日和最后交易日）行情的接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 深市定向可转债行情的接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以下为清算交收相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 可转债匹配成交业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债协商成交业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债盘后定价成交业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 定向可转债协商成交业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 其他深市证券交易业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 可转债及定向可转债其他业务测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 定向可转债转股业务的委托申报和回报处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 定向可转债回售业务的委托申报和回报处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 定向可转债转托管业务的委托申报和回报处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债转股业务的委托申报和回报处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债回售业务的委托申报和回报处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 定向可转债（流通债券、限售债券）转股业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 定向可转债回售业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 定向可转债兑付业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 定向可转债派息业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 定向可转债转托管业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债转股业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债回售业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债赎回业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债兑付业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 可转债派息业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理非交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体现象） |  |  |  |  |  |