协议交易业务参考信息文件发布内容调整

2022年8月20日通关测试方案

- 测试目的

深圳证券交易所（以下简称深交所）已于2021年12月3日发布《关于协议交易业务参考信息文件发布内容调整的技术准备通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2022年8月20日组织通关测试，通过模拟深市无价格涨跌幅限制股票及存托凭证协议大宗交易的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信公司

- 证券公司

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

- 测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2022年8月20日），测试当日为港股通业务非交易日、非结算日。

本次测试重点包括以下内容：

- 深市无价格涨跌幅限制股票及存托凭证协议大宗交易的委托申报、成交回报、行情接收与展示以及清算交收。无价格涨跌幅限制股票及存托凭证协议大宗交易相关申报价格范围由交易所进行前端控制，如会员及其他市场参与者对委托申报设置了前端价格控制，请放开相应控制。

## （一）T日（模拟2022年8月20日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试深市无价格涨跌幅限制股票及存托凭证协议大宗交易业务），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

- 测试时间

测试时间为2022年8月20日（星期六）8:30至14:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:00至12:00，协议交易时段为9:15至12:00，其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2022年8月20日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际时间 (8月20日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-12:00 | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。 | 模拟深市无价格涨跌幅限制股票及存托凭证协议大宗交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收等。 |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 | 盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

- 测试数据

- 测试数据以2022年8月19日（星期五）深市所有证券收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、基金通业务参数（基金代码、做市交易单元、做市证券账户等）均与2022年8月22日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2022年8月19日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传通关测试使用的PCF/IOPV文件。

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用A股证券账户（以下简称测试A股账户）：0809900000—0809900001（法人），0199900000-0199900001（个人）。

- 股票上市交易业务参数

| 证券代码 | 上市首日 | 首日开盘参考价（元） | 首日证券简称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001599 | 2022.8.20 | 30.00 | N主测1 |
| 302599 | 2022.8.20 | 60.00 | N创测1 |

中国结算深圳分公司为测试A股账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的无限售流通股份各1,000,000股。

- 存托凭证上市交易业务参数

| 证券代码 | 上市首日 | 首日开盘参考价（元） | 首日证券简称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001198 | 2022.8.20 | 10.01 | N主测8DR |
| 309898 | 2022.8.20 | 11.02 | N创测8DR |

中国结算深圳分公司为测试A股账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的无限售流通份额各1,000,000份。

- 主板恢复上市交易业务参数

| 证券代码 | 恢复上市首日 | 首日开盘参考价（元） | 首日证券简称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 004889 | 2022.8.20 | 2.25 | 主恢测1 |

中国结算深圳分公司为测试A股账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的无限售流通股份各1,000,000股。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2022年8月20日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

- 注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2022年8月20日期间属于测试环境，2022年8月20日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2022年8月20日通关测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年8月20日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年8月22日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加本次测试，因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见测试方案之附件1）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2022年8月20日14:30前提交测试反馈表（见附件1）。请会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

- 联系电话

业务咨询电话：

# 深圳证券交易所：0755-88668376

# 技术咨询电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-25946080

0755-88666429（仅测试期间）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年8月17日

附件1

# 协议交易业务参考信息文件发布内容调整

# 2022年8月20日通关测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因: ________ |  |  |  |
| 协议交易业务参考信息文件发布内容调整相关技术系统是否已上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 以下为交易相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 无价格涨跌幅限制主板股票协议大宗交易业务的委托申报、成交回报（回报的拒绝原因代码为20009时可反馈“正常”，申报价格若为竞价交易实时成交均价则预期正确） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 无价格涨跌幅限制创业板股票协议大宗交易业务的委托申报、成交回报（回报的拒绝原因代码为20009时可反馈“正常”，申报价格若为竞价交易实时成交均价则预期正确） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 无价格涨跌幅限制主板存托凭证协议大宗交易业务的委托申报、成交回报（回报的拒绝原因代码为20009时可反馈“正常”，申报价格若为竞价交易实时成交均价则预期正确） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 无价格涨跌幅限制创业板存托凭证协议大宗交易业务的委托申报、成交回报（回报的拒绝原因代码为20009时可反馈“正常”，申报价格若为竞价交易实时成交均价则预期正确） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 无价格涨跌幅限制主板恢复上市股票协议大宗交易业务的委托申报、成交回报（回报的拒绝原因代码为20009时可反馈“正常”，申报价格若为竞价交易实时成交均价则预期正确） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以下为清算交收相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 协议大宗交易业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以下为行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 无价格涨跌幅限制股票及存托凭证行情的接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以下为数据文件接口相关测试反馈（行情服务商无需反馈成交汇总文件） |  |  |  |  |  |
|  | 协议交易业务参考信息文件（negotiationparams）接收与处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理非交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体现象） |  |  |  |  |  |