关于深市期权新品种仿真测试的通知

各会员、期货公司、基金管理公司、行情服务商、结算参与机构及相关单位：

为确保深市期权新品种的顺利推出，深圳证券交易所（以下简称深交所）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2022年9月5日至2022年9月16日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，通过模拟现货（含ETF）和期权品种的交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

现将测试相关事项通知如下：

- 本次测试内容包括：

1、现货（含ETF）交易、非交易等业务的委托申报与成交回报，行情接收与展示，股份与资金的清算交收等业务处理。

2、期权交易、非交易等业务的委托申报与成交回报，行情接收与展示，合约与资金的清算交收等业务处理。

3、D-COM预约出金、资金余额查询、资金明细查询等。

- 测试日期为2022年9月5日至2022年9月16日，每日测试时间为8:30至17:30，测试期间每日均模拟日常交易、结算处理等全过程。

- 各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，做好详尽的系统测试计划，落实专人负责本次测试工作，并按照《深市期权新品种仿真测试方案》(见附件1)等相关技术文档做好相关准备。

- 各参测单位应于测试过程中详细记录测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 本次测试的所有数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为任何交易、非交易、账户等业务的依据。请会员及相关单位做好向投资者的宣传提示工作。

- 测试完成后，各参测单位务必在2022年9月9日和9月16日17:00前分别提交测试反馈表（见附件2）。

- 测试联系电话：

技术咨询电话：

0755-88668390（深交所）

0755-25946080（开发）（中国结算深圳分公司）

0755-21899968（测试）（中国结算深圳分公司）

业务咨询电话：

0755-88668545（深交所）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年9月5日

附件1

深市期权新品种仿真测试方案

- 测试目的

为确保深市期权新品种的顺利推出，深圳证券交易所（以下简称深交所）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2022年9月5日至2022年9月16日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，通过模拟现货（含ETF）和期权品种的交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信公司

- 会员单位

- 期货公司

- 基金管理公司

- 结算参与机构

- 行情服务商

- 其他相关单位

- 仿真测试内容

本轮仿真测试主要内容为现货（含ETF）和期权品种的交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务。包括但不限于以下内容：

- 期权交易业务的委托申报与成交回报。

- 期权非交易业务(含转处置、垫券交收等)的委托申报与成交回报。

- 期权行情的接收与展示。

- 期权交易和非交易业务(含转处置、垫券交收等)的清算、交收等业务处理。

- D-COM预约出金、资金余额查询、资金明细查询。

- 仿真测试时间安排

仿真测试日期为2022年9月5日至2022年9月16日，每日8:30至17:00。本次测试为滚动测试，每个工作日均模拟一个完整交易日的交易和结算处理等全过程。

- 仿真测试数据

- 结算数据以2022年9月5日（星期一）交易结算独立测试环境发送的SJSDZmmdd.DBF及SJSJGmmdd.DBF作为初始股份持仓数据。

- 交易单元以2022年9月5日收市后的生产系统已开通单元为准（含测试专用交易单元）。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与机构2022年9月6日（星期二）的衍生品结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-21899968。

- 业务测试安排

（1）上市业务测试安排

| 期权类型 | 合约标的 | 上市首日 |
| --- | --- | --- |
| ETF期权 | 159922 | 9月6日 |

（2）行权交收业务测试安排

| 日期 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 9月6日-9月7日 | （1）日常开平仓交易，建立认购与认沽期权的权利仓、义务仓及备兑仓，供后续测试之用 |
| 9月8日 （行权日E日） | （1）159915、159922期权10月相关合约行权合并申报 （2）对159915、159922期权的10月合约行权 |
| 9月9日 （E+1日） | （1）行权交收（含转处置、垫券交收等） |
| 9月13日 | （1）日常开平仓交易，建立认购与认沽期权的权利仓、义务仓及备兑仓，供后续测试之用 |
| 9月14日 （行权日E日） | （1）159915、159922期权12月相关合约行权合并申报 （2）对159915、159922期权的12月合约行权 |
| 9月15日 （E+1日） | （1）行权交收（含转处置、垫券交收等） |

注：深交所视情况可能调整测试内容，届时将及时通知各参测单位，具体内容以发布的最新通知为准。

- 深市交易结算独立测试环境接入方式

  - 测试参与人可使用测试专线或者互联网VPN接入深市交易结算独立测试环境。具体可参考《深交所交易结算独立测试环境指南（含期权全真测试环境）》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/test/，下同）。

  - 测试前，须确认相关交易单元已申请配置在深市交易结算独立测试环境的测试交易网关（与期权全真环境交易网关不同）。深市交易结算独立测试环境测试交易网关的新增或变更流程请按照《深交所交易结算独立测试环境指南（含期权全真测试环境）》申请。

  - 每日测试时间请参照《交易独立测试系统测试时间和服务变更通知》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试）。

- 测试要求及注意事项

1．各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，应做好详尽的系统测试计划，指定专人负责本次仿真测试工作，并于开始测试前做好测试环境的准备。

2．各参测单位应于测试过程中详细记录测试现象与结果，检查其正确性，如果测试过程中发现跟预期不一致的现象，请及时报告。

3．本次测试的所有数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为任何交易、非交易、账户等业务的依据。请会员及相关单位做好向投资者的宣传提示工作。

4．测试完成后，各参测单位务必在2022年9月9日和9月16日17:00前分别提交测试反馈表（见附件2），请会员单位、基金管理人、期货公司等交易参与者，登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接—在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；请行情服务商、结算参与机构、开发商等无法登录会员业务专区的参测单位，通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

5．测试过程中，各参测单位如发现任何问题，可通过相关QQ群、电话或邮箱联系。

- 联系电话

技术咨询电话：

0755-88668730（深交所）

0755-25946080（开发）（中国结算深圳分公司）

0755-21899968（测试）（中国结算深圳分公司）

0755-83182222（深圳证券通信有限公司）

业务咨询电话：

0755-88668545（深交所）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年9月5日

附件2

深市期权新品种仿真测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因: ________ |  |  |  |
| 相关技术系统是否已就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 以下为数据文件接口相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为交易及结算相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 期权集中竞价交易业务买入开仓的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务卖出开仓的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务买入平仓的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务卖出平仓的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务备兑开仓的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务备兑平仓的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 普通转为备兑委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 备兑转为普通委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 认购牛市价差策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 认沽牛市价差策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 认购熊市价差策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 认沽熊市价差策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 跨式空头策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 宽跨式空头策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权开仓时前端检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权平仓时前端检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略构建和解除前端检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务的清算交收（包括买入开仓、卖出开仓、买入平仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权行权委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权行权合并申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权行权清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权转处置委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权保证金查询委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权保证金查询结果展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权权利金交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权备兑证券锁定 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 维持保证金锁定 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权预约出金 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | D-COM资金余额查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | D-COM资金明细查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 现货（含ETF）集中竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 现货（含ETF）的股份及资金清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 以下为行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 期权实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 衍生品证券收盘行情文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |