2022年10月29日深市现金债券ETF通用质押式回购业务通关测试暨配合港交所启用新版交易网关全网

测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称深交所）已于2022年10月21日发布《关于部分债券交易型开放式基金开展通用质押式回购交易有关事项的通知》。为确保深市现金债券ETF通用质押式回购业务顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2022年10月29日组织通关测试，通过模拟现金债券ETF通用质押式回购业务的处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为配合香港联合交易所启用新版交易网关（领航星中央交易网关-证券市场，简称“OCG-C”），深交所定于2022年10月29日组织全网测试，主要通过模拟港股通证券的委托申报及成交回报、行情接收与展示等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联合交易所

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 开通港股通交易业务的交易参与人

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统模拟1个业务日的交易（即模拟T日2022年10月29日）、深市证券结算系统模拟2个业务日的结算（即模拟T日2022年10月29日、T+1日2022年10月30日），港股通证券模拟半日市的交易和1个结算日的结算（即模拟T日2022年10月29日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 现金债券ETF

- 现金债券ETF通用质押式回购业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示及清算交收；

- 现金债券ETF通用质押式回购质押解押业务的委托申报、成交回报及清算交收；

- 现金债券ETF交易、申购和赎回业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示及清算交收。

- 港股通业务

- 港股通证券委托申报、成交回报、行情接收与展示；

- 港股产品信息等文件接收与加载。

- T日测试内容（模拟2022年10月29日）

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）包括现金债券ETF的交易、非交易、通用质押式回购，港股通证券交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

- 恢复验证测试内容（模拟2022年10月29日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年10月31日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券、港股通证券交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2022年10月29日（星期六）8:30至21:00。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2022年10月29日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际时间 (10月29日) | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-12:00 （10:30-10:35中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 模拟现货、期权等品种交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报，接收实时行情并展示 |
| 11:50左右 | 发送衍生品证券收盘行情文件 | 接收衍生品证券收盘行情文件 |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 | 盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

| 恢复验证测试事项（模拟日期：2022年10月29日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际时间 (10月29日) | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 19:25前 | 恢复系统环境，并准备恢复验证测试的数据环境。 |  |
| 19:25前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |
| 19:25-20:30 （20:00-20:05中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年10月31日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |
| 20:30后 | 恢复线上生产数据环境并核查其正确性。 |  |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 19:30-19:40,19:45-20:00,20:05-20:20 | 19:40开盘，19:45开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 19:30-20:00,20:05-20:30 | 盘后定价成交的交易时间为20:25-20:30 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为20:25 |
| 非交易处理平台 | 19:30-20:00,20:05-20:20 | 期权相关业务申报截止时间为20:30 |
| 固定收益交易平台 | 19:25-20:00,20:05-20:30 | 匹配成交的开盘集合匹配时间19:30-19:40，连续匹配开始时间19:45 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

港股通交易业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2022年10月29日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-10:45 | 持续交易时段（上午） |  |
| 4 | 10:45-10:55 | 中午休市 |  |
| 5 | 10:55-11:00 | 可取消买卖盘时段 |  |
| 6 | 11:00-12:00 | 持续交易时段 (下午) |  |
| 7 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 8 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件。 |
| 9 | 19:30-20:00 | 持续交易时段（恢复验证测试） | 恢复验证测试。参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2022年10月29日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-13:30 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 13:30后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日测试以2022年10月28日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2022年10月31日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

对于测试期间挂牌现金债券ETF（159648、159651）以外的其他ETF产品，测试使用的PCF/IOPV文件与2022年10月28日（星期五）交易生产系统保持一致，基金管理公司无需上传测试使用的PCF/IOPV文件。

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用A股证券账户0199900000—0199900001（A股个人）、0809900000—0809900001（A股法人）	。

- 测试期间挂牌现金债券ETF（159648、159651）的PD券商名单由基金管理公司提供给深交所。拟测试这两只现金债券ETF申购、赎回业务的证券公司，请尽早向基金管理人申请本次测试的PD券商权限,PD券商权限申请可咨询参测基金管理公司。（联系方式：

- 建信基金：010-66228022，zhaoqingzhi@ccbfund.cn

- 平安基金：0755-22628780，SONGCAIXIA861@pingan.com.cn）

- 业务安排

现金债券ETF上市业务安排

| 证券代码 | 证券简称 | 上市首日 | 开始回购日 | T+0回转交易标识 | 面值 | 基金管理公司 | ETF类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159648 | 政金债ETF | 2022/10/29 | 2022/10/29 | 是 | 100 | 建信基金 | 跨市场债券 ETF |
| 159651 | 国开0-3ETF | 2022/10/29 | 2022/10/29 | 是 | 100 | 平安基金 | 跨市场债券ETF |

2022年10月28日收市后，中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述测试证券（159648、159651）各1,000,000份。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2022年10月29日期间属于测试环境，2022年10月29日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加、用户权限分配等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2022年10月29日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年10月29日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年10月31日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员单位、已开通港股通交易业务的交易参与人、基金管理公司、结算参与机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2022年10月29日20:30之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金公司、期货公司等交易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-25946080

0755-88666429（仅测试期间）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年10月26日

附件：

2022年10月29日深市现金债券ETF通用质押式回购业务通关测试暨配合港交所启用新版交易网关全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 现金债券ETF业务测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 现金债券ETF交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现金债券ETF交易业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现金债券ETF通用质押式回购业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现金债券ETF通用质押式回购业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现金债券ETF通用质押式回购质押解押业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现金债券ETF通用质押式回购质押解押业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现金债券ETF申购、赎回业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现金债券ETF申购、赎回业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现金债券ETF通用质押式回购业务的行情接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现金债券ETF申购、赎回业务的行情接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现金债券ETF行情展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 港股通业务测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 港股产品信息文件（hkexreff04）接收与加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通交易委托申报及成交回报接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股收盘价格文件（hkexclpr04）的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通证券日常交易、非交易业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市股票集中竞价交易实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理网络投票回报（EvoteReport） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端进行的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |