深市债券交易规则实施二期业务暨港股交易费用调整2022年12月3日全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称深交所）已于2022年9月9日发布《关于做好债券交易规则实施二期的技术准备通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2022年12月3日组织全网测试，主要通过模拟债券协商成交合并申报、债券交易解除以及债券现券交易（可选结算方式）的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

根据香港联合交易所有限公司（以下简称港交所）2022年11月1日发布的实施交易费架构优化的相关公告，港交所将于2023年1月1日起取消收取交易系统使用费并调整交易费费率。为确保相关业务顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司、深圳证券通信有限公司定于2022年12月3日组织全网测试，主要通过模拟港股通、B转H股、H股“全流通”日常交易以及相关的结算处理过程，检验市场参与各方技术系统对港股相关交易费用调整的适应性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 港交所

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 债券交易参与人

- 开通港股通交易业务的交易参与人

- B转H股券商

- H股“全流通”券商

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2022年12月3日），港股通证券模拟半日市的交易和1个结算日的结算（即模拟T日2022年12月3日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 债券交易规则实施二期业务

- 债券现券协商成交合并申报的委托申报、成交回报、转发回报、行情接收与展示和清算交收等业务处理，本期仅适用于满足净额结算标准的债券且结算方式为多边净额结算的合并申报；

- 债券现券交易解除的委托申报、成交回报、转发回报和清算交收等业务处理，本期的交易解除仅适用于原交易是通过点击、询价以及协商方式达成但尚未开始交收，且交易标的为不满足净额结算标准债券的交易；

- 债券现券交易在支持自选结算方式条件下的委托申报、成交回报、转发回报、行情接收与展示和清算交收等业务处理，其中涉及的交易方式为协商成交、询价成交、点击成交、竞买成交方式，交易标的为满足净额结算标准债券；

- 债券质押式协议回购、债券质押式三方回购、债券借贷、债券现券业务协商成交、债券回售转售业务主动撤单转发消息的处理；

- 债券回售转售业务的委托申报、成交回报和清算交收等业务处理；

- 债券通用质押式回购交易及质押解押的委托申报、成交回报和清算交收等业务处理；

- 债券现券交易RTGS结算配套功能优化的结算处理，包括展示对手方信息；买卖双方用于结算的结算备付金账户相同，交收时按照资金轧差后的金额进行的交收处理；

- 定向可转债交易、债券质押式协议回购、债券质押式三方回购、信用保护合约、债券借贷、ETF全现金申购等RTGS交收业务的结算处理；

- 交易会话状态消息的接收及处理；

- 交易终端固收专区债券协商成交合并申报、债券交易解除、债券现券交易（可选结算方式）等业务的委托申报、主动撤单、复制、确认、拒绝、行情查询、当日委托/当日成交查询及导出、消息提醒；

- D-COM终端RTGS勾单及回报查询，债券交易解除情况查询。

- 港股交易费用调整

- 港股通及H股“全流通”取消交易系统使用费，按0计收；

- 港股通及H股“全流通”交易费按清算本金0.00565%双边收取（四舍五入至小数点后两位）；

- B转H股交易费（境外券商清算）按清算本金0.00565%双边收取（四舍五入至小数点后两位）。

- T日测试内容（模拟2022年12月3日）

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）包括债券现券的交易（协商成交合并申报、交易解除以及可选结算方式等）、非交易，港股通证券交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）和港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

- 恢复验证测试内容（模拟2022年12月3日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年12月5日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2022年12月3日（星期六）8:30至20:00。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2022年12月3日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际时间 (12月3日) | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-15:30 （11:30-13:00中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 模拟现货、期权等品种交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报，接收实时行情并展示 |
| 15:20左右 | 发送衍生品证券收盘行情文件 | 接收衍生品证券收盘行情文件 |
| 15:30-16:30 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |
| 15:30-17:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 17:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-11:30, 13:00-15:30 | 盘后定价成交的交易时间为15:05-15:30 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:15 |
| 非交易处理平台 | 9:15-11:30, 13:00-15:00 | 期权相关业务申报截止时间为15:30 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-11:30, 13:00-15:30 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

| 恢复验证测试事项（模拟日期：2022年12月3日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际时间 (12月3日) | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 18:55前 | 恢复系统环境，并准备恢复验证测试的数据环境。 |  |
| 18:55前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |
| 18:55-20:00（19:30-19:35中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年12月5日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |
| 20:00后 | 恢复线上生产数据环境并核查其正确性。 |  |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 19:00-19:10,19:15-19:30,19:35-19:50 | 19:10开盘，19:15开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 19:00-19:30,19:35-20:00 | 盘后定价成交的交易时间为19:55-20:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为19:55 |
| 非交易处理平台 | 19:00-19:30,19:35-19:50 | 期权相关业务申报截止时间为20:00 |
| 固定收益交易平台 | 18:55-19:30,19:35-20:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间19:00-19:10，连续匹配开始时间19:15 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

港股通交易业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2022年12月3日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件。 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2022年12月3日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-17:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 17:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2022年12月2日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2022年12月5日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2022年12月2日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用A股证券账户0199900000—0199900001（A股个人）、0809900000—0809900001（A股法人）	。

- 新增债券专用做市商权限

## 测试期间为自营类交易主体的债券参与人开通债券测试专用做市商权限，开通的做市账户为各参与人截至2022年12月2日（星期五）已报备的自营类交易主体绑定的所有证券账户。

- 债券现券交易可选结算模式业务安排

| 证券代码 | 证券简称 | 是否允许 匹配成交 | 是否属于 特定债券转让 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111070 | 17恒逸01 | 是 | —— |
| 112468 | 16景峰01 | 否 | —— |
| 112441 | H6凯迪01 | —— | 是 |
| 112986 | 19华股02 | 是 | —— |
| 149021 | 20恒大01 | 否 | —— |
| 149104 | H0阳城02 | —— | 是 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述测试证券的无限售流通股份各1,000,000张。

- 债券回售转售业务安排

| 证券代码 | 证券简称 | 业务日期 | 业务方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111071 | 18河钢G1 | 2022-12-03 | 发行人证券账户0809900000 |
| 112183 | 13广发03 | 2022-12-03 | 发行人证券账户0809900000 |
| 114012 | H6弘债03 | 2022-12-03 | 发行人证券账户0809900000 |
| 117064 | H6中基E2 | 2022-12-03 | 发行人证券账户0809900000 |
| 115105 | 20广发C1 | 2022-12-03 | 发行人证券账户0809900001 |
| 116031 | H凯迪2-6 | 2022-12-03 | 发行人证券账户0809900001 |
| 117197 | 22盛EB01 | 2022-12-03 | 发行人证券账户0809900001 |
| 120002 | 18中原EB | 2022-12-03 | 发行人证券账户0809900001 |

中国结算深圳分公司为0809900000测试证券账户（充当发行人回售转售专用证券账户）在每个有效的A股托管单元新增登记111071、112183、114012、117064证券的无限售流通股各100,000张。

## 中国结算深圳分公司为0809900001测试证券账户（充当发行人回售转售专用证券账户）在每个有效的A股托管单元新增登记115105、116031、117197、120002证券的无限售流通股各100,000张。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2022年12月3日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、注意事项

- 使用Binary协议的用户，网关程序和Binary接口通信版本号均无需升级。

- 使用STEP协议的用户，为了支持债券现券交易业务，STEP交易接口的通信版本号须升级到1.11，STEP行情接口的通信版本号须升级到1.11。交易网关程序需使用20211101及以上版本。STEP接口通信版本号修改方法如下：

（1）将交易网关登陆消息中的DefaultCstmApplVerID修改为STEP1.20_SZ_1.11。

（2）将行情网关登陆消息中的DefaultCstmApplVerID修改为STEP1.20_SZ_1.11。

（3）对于DefaultCstmApplVerID的具体修改方法，请联系各自的软件供应商。

- 参测单位需将D-COM业务终端升级至20221201版本。新增及更新菜单位置位于清算交收栏目下RTGS子栏目下(新增菜单:“交易解除”，更新菜单：“RTGS录入（勾选）”、“RTGS查看回报”)。（该终端软件可从QQ群下载：深市结算技术券商群（91355646）、深市结算基金银行群（345221331））。测试完成后，需将D-COM业务终端回退到生产版本。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）、易境通系统。

- D-COM系统在2022年12月3日期间属于测试环境，2022年12月3日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加、用户权限分配等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2022年12月3日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年12月3日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年12月5日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员单位、基金管理公司、债券交易参与人、已开通港股通交易业务的交易参与人、B转H股券商、H股“全流通”券商、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2022年12月3日20:30之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金公司、期货公司等交易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

业务咨询电话：

深圳证券交易所：0755-88668336

中国结算深圳分公司：0755-21899255（债券业务）

0755-21899208（港股交易费用调整）

技术咨询电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-25946080

0755-88666429（仅测试期间）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年11月29日

附件：

深市债券交易规则实施二期业务暨港股交易费用调整

2022年12月3日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 债券交易规则实施二期业务相关技术系统是否已就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 港股交易费用调整相关技术系统是否已就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容，**为重点测试场景） |  |  |  |  |  |
| 以下为电子接口交易相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | **债券现券交易协商成交的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易协商成交合并申报的委托申报、成交回报（满足净额结算标准债券且结算方式为多边净额） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易协商成交的委托申报、成交回报（结算方式可选） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易协商成交交易解除的委托申报、成交回报（不满足净额结算标准债券） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易点击成交的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易点击成交的委托申报、成交回报（结算方式可选） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易点击成交交易解除的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易询价成交的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易询价成交的委托申报、成交回报（结算方式可选） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易询价成交交易解除的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易竞买成交应价委托的委托申报、成交回报（委托申报中最低成交数量字段必须填写为0） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易竞买成交单一主体中标的竞买预约、竞买发起委托的委托申报、成交回报（委托申报中最低成交数量字段必须填写为0） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易竞买成交的委托申报、成交回报（结算方式可选） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务主动撤单转发消息的处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式三方回购业务主动撤单转发消息的处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券借贷业务主动撤单转发消息的处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券业务协商成交主动撤单转发消息的处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券回售转售业务主动撤单转发消息的处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 交易会话状态消息的接收及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通交易委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | H股“全流通”交易委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | B转H股交易委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为交易终端交易相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 债券现券交易协商成交合并申报的委托申报、撤单、成交回报、当日委托、当日成交查询及导出、提醒消息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易（协商成交、询价成交、点击成交）交易解除的委托申报、撤单、成交回报、当日委托、当日成交查询及导出、提醒消息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易（协商成交、询价成交、点击成交、竞买成交）可选结算方式的委托申报、撤单、成交回报、当日委托、当日成交查询及导出、提醒消息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 交易终端固收专区债券现券行情 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为清算交收相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | **债券现券交易匹配成交的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易协商成交合并申报（结算方式为多边净额）的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易协商成交（结算方式为多边净额）的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易协商成交（结算方式为逐笔全额）的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易点击成交（结算方式为多边净额）的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易点击成交（结算方式为逐笔全额）的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易竞买成交（结算方式为多边净额）的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易竞买成交（结算方式为逐笔全额）的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易询价成交（结算方式为多边净额）的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易询价成交（结算方式为逐笔全额）的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 回售转售（满足净额结算标准债券）的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 回售转售（不满足净额结算标准债券）的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券通用质押式回购交易的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券通用质押式回购质押的结算处理 （当日逐笔全额买入，交收成功后，当日质押入库成功） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券通用质押式回购解押的结算处理 （当日解押出库，当日逐笔全额卖出，日终批次非担保交收） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券交易解除的结算处理（包括交易解除处理结果报文JYJC的接收和处理） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **交易解除后，原债券现券交易结算状态的D-COM查询，以及RTGS确定交收回报报文RG02的接收及处理。 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易（买卖双方结算备付金账户相同）的结算处理，包括RTGS交收和日终批次非担保交收。 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 定向可转债交易（买卖双方结算备付金账户相同）的结算处理，包括RTGS交收和日终批次非担保交收。 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券回售转售（买卖双方结算备付金账户相同）的结算处理，包括RTGS交收和日终批次非担保交收。 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **RTGS清算数据报文（RG01）的接收及处理，包括债券现券交易、债券回售转售、ETF全现金申购、债券质押式协议回购、债券质押式三方回购、债券借贷、信用保护合约等 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **RTGS清算数据抄送报文（RG03）的接收及处理，包括债券现券交易、债券回售转售、ETF全现金申购、债券质押式协议回购、债券质押式三方回购、债券借贷、信用保护合约等 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易（托管行）指定不交收的委托申报及结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM业务终端，RTGS勾单及回报查询，债券交易解除情况查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通交易费的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通交易系统使用费的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | H股“全流通”交易费的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | H股“全流通”交易系统使用费的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | B转H股交易费的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | **债券现券交易快照行情的接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易协商成交逐笔成交行情接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易点击成交逐笔报价行情接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易点击成交逐笔成交行情接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易询价成交逐笔成交行情接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易竞买成交逐笔委托行情接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易竞买成交逐笔成交行情接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市股票集中竞价交易实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理网络投票回报（EvoteReport） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端进行的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |

此处及下文中的“债券现券交易协商成交”如非特别注明均不包含合并申报与通交易所场景。