深证100ETF期权2022年12月10日通关测试方案

- 测试目的

为确保深证100ETF期权平稳推出，深圳证券交易所（以下简称深交所）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）深圳分公司定于2022年12月10日组织通关测试，模拟深证100ETF期权交易业务启动首日场景，通过模拟深证100ETF标的及合约的交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联合交易所

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 期货公司

- 基金管理公司

- 结算参与机构

- 行情服务商

- 其他各相关单位

- 测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2022年12月10日），港股通证券模拟半日市的交易和1个结算日的结算（即模拟T日2022年12月10日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 深市期权交易、非交易业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、合约与资金的清算交收等。

- 现货（含ETF）交易、非交易业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

（一）T日（模拟2022年12月10日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券（重点测试期权品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）和港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

- 测试时间安排

测试时间为2022年12月10日（星期六）8:30至13:30。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2022年12月10日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际时间 (12月10日) | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-12:00 （10:30-10:35中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 模拟现货（含ETF）、期权等品种交易、非交易业务（期权开平仓、普通仓与备兑仓互转、构建组合策略等）的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示 |
| 11:50左右 | 发送衍生品证券收盘行情文件 | 接收衍生品证券收盘行情文件 |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 13:30后 | 恢复线上生产数据环境并核查其正确性。 |  |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 | 盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

港股通证券交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2022年12月10日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2022年12月10日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-13:30 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 13:30后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

- 测试数据准备

1、T日测试以2022年12月9日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

2、测试使用的交易网关、交易单元（包括交易单元的期权经营权限）、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单均与2022年12月12日（星期一）生产系统保持一致。

3、ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2022年12月9日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传通关测试使用的PCF/IOPV文件。

- 深证100ETF期权合约

与2022年12月12日生产数据一致（测试合约的上市日期为20221210，生产合约的上市日期为20221212，其他均保持一致）。

5、所有衍生品合约账户的期权合约初始持仓为2022年12月9日（星期五）深市收市后所有衍生品合约账户持仓数据。

期权参测单位若需增加标的证券份额，请在测试期间自行使用衍生品合约账户对应的A股账户买入。

6、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2022年12月10日的衍生品保证金账户余额均修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

- 注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2022年12月10日期间属于测试环境，2022年12月10日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在2022年12月10日测试期间有效。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年12月10日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年12月12日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试要求

- 请各会员、期货公司、基金管理公司、结算参与机构、行情服务商及相关单位务必参加测试，因故不能参加测试者，务必填写反馈表（见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 各参测单位应使用与2022年12月12日生产系统相同的软硬件环境参加测试。在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2022年12月10日14:00前提交测试反馈表（见附件1）。请会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

- 联系电话

业务咨询电话：

深圳证券交易所：0755-88668930

技术咨询电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-25946080

0755-88666429（仅测试期间）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年12月7日

附件1：

深证100ETF期权2022年12月10日通关测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因: ________ |  |  |  |
| 深证100ETF期权相关技术系统是否已上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 以下为交易相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 期权集中竞价交易业务的委托申报与成交回报 (包括买入开仓、卖出开仓、买入平仓、卖出平仓、 备兑开仓、备兑平仓等） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 普通仓与备兑仓互转的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 构建组合策略、解除组合策略的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 期权保证金查询的委托申报与结果展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 现货（含ETF）集中竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以下为清算交收相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 现货（含ETF）的股份及资金清算交收处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 期权权利金交收 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 期权备兑证券锁定 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 维持保证金锁定 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以下为行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 现货（含ETF）实时行情的接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 期权实时行情的接收与展示（仅LEVEL1快照行情） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以下为数据文件接口相关测试反馈（行情服务商反馈前2项） |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 衍生品证券收盘行情文件derivativesecurityclosemd的接收与处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 结算数据接口处理情况 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
|  | 接收并处理成交汇总文件 （包括现货集中竞价交易、综合金融服务、非交易、衍生品集中竞价交易、国际市场互联、固定收益交易等平台） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体现象） |  |  |  |  |  |