# 深市港股通交易日历优化业务

# 2023年2月11日全网测试方案

- 测试目的

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）已于2022年9月2日发布《关于做好深市港股通交易日历优化技术准备的通知》。为确保相关业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称深交所）联合中国结算深圳分公司定于2023年2月11日组织全网测试，通过模拟深港通下的港股通（以下简称港股通）证券在新增交易日交易的委托申报、成交回报、清算交收、风险管理等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所已于2023年1月31日发布《关于调整Level 1行情发送带宽的通知》，本次测试将模拟为所有参与人的Level 1地面行情网关增加股票期权行情订阅功能，会员单位、期货公司和深圳证券信息有限公司（以下简称“深证信”）授权股票期权展示许可的行情服务商的Level 1地面行情网关将自动获取股票期权行情订阅权限。本次测试期间，其他参与人将无法收到股票期权行情。

- 参测单位

- 深交所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联合交易所

- 香港中央结算公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 托管人

- 结算参与机构

- 行情服务商

- 其他相关单位

- 测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算，港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算。

- 测试重点

- 新增交易日交易的委托申报、成交回报、清算交收处理；

- 新增交易日预清算资金汇总参考文件接收与处理；

- 新增交易日参与人资金提前到账处理（资金足额到账或资金不足违约）；

- 新增交易日参与人未满足提前到账义务导致的提前到账违约金及垫息清算处理；

- 资金提前到账违约导致的授信利息分摊清算处理；

- 非对称假期期间在香港银行留存资金产生的利息分摊清算处理；

- 资金余额查询（可提款金额）。

- T日测试内容（模拟2023年2月11日）

市场参与人技术系统：模拟深市证券、港股通证券（测试重点）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

- 测试时间

测试时间为2023年2月11日（星期六）8:30至14:00。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2023年2月11日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际时间 (2月11日) | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件（包括pre*文件）、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件（包括pre*文件）、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-12:00 （10:30-10:35中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 模拟现货、期权等品种交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报，接收实时行情并展示 深交所将于10:00左右模拟福田数据中心故障，由南方中心单中心运行至收市。请注意观察并记录现象。 |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 | 盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 9:30-10:30,10:35-11:30 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2023年2月11日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2023年2月11日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

- 测试数据

- 测试数据以2023年2月10日深市所有证券收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2023年2月13日生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

## 所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2023年2月10日交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传通关测试使用的PCF/IOPV文件。

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（个人）、0809900000—0809900001（法人）。

上述测试专用证券账户无需向中国结算报送，可直接开通相关权限。

- 业务安排

- 交易日历安排

| 日期 | 日历安排 | 备注 | 交易交收日安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023/2/10 | 新增交易日 | 节前倒数第2天 | 交易日、交收日 |
| 2023/2/11 | 新增交易日 | 节前倒数第1天 | 交易日、交收日 |
| 2023/2/12 | 境内假期、香港开市 | 非对称假期 | 非交易日、非交收日 |
| 2023/2/13 | 共同假期 |  | 非交易日、非交收日 |
| 2023/2/14 | 共同假期 |  | 非交易日、非交收日 |
| 2023/2/15 | 正常 | 节后第1天 | 交易日、交收日 |
| 2023/2/16 | 正常 | 节后第2天 | 交易日、交收日 |
| 2023/2/17 | 正常 |  | 交易日、交收日 |

全网测试当日将模拟非对称假期的第二个新增交易日(2023/2/11)。

- 参考汇率

全网测试当日参考汇率请参考深交所发布的早间静态交易参考信息文件，用于计算提前到账参考金额。

- 预清算资金汇总参考文件安排

三批次预清算资金汇总参考文件发送时间分别为10:00、11:00和12：10。

- 资金提前到账违约金及垫息

全网测试当日净买入的参与人如提前到账金额不足，将触发资金提前到账违约，中国结算深圳分公司将对该部分参与人计收提前到账违约金及垫息。

- 资金提前到账违约授信成本分摊

中国结算深圳分公司将模拟某个非对称假期期间所有结算参与人均提前到账违约并动用银行授信的情况。中国结算深圳分公司将在全网测试当日进行授信成本分摊，为所有已开立港股通备付金账户的结算参与人设置资金提前到账违约授信成本分摊数据，方便结算参与人技术系统验证该业务数据的接收与处理。

注意：该资金提前到账违约授信成本分摊数据非本次非对称假期新增交易日产生，与本次新增交易日数据无关。

- 香港银行利息分摊

中国结算深圳分公司将模拟某个非对称假期期间在香港银行留存资金产生的利息分摊，在全网测试当日分摊给所有已开立港股通备付金账户的结算参与人，方便结算参与人技术系统验证该业务数据的接收与处理。

注意：该香港银行利息分摊数据非本次非对称假期新增交易日产生，与本次新增交易日数据无关。

- 资金余额查询（可提款金额）

中国结算深圳分公司将模拟2023年2月10日为非对称假期的第一个新增交易日，所有已开通港股通备付金账户的结算参与人应提前到账金额为100万元，该部分金额在全网测试当日不可提款。参与人可以通过D-COM系统“资金划拨-资金余额查询（可提款金额）”验证。

- 资金账户余额设置

如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

- 注意事项

- 深交所已于2023年1月31日发布《关于调整Level 1行情发送带宽的通知》，本次测试将模拟为所有参与人的Level 1地面行情网关增加股票期权行情订阅功能，会员单位、期货公司和深证信授权股票期权展示许可的行情服务商的Level 1地面行情网关将自动获取股票期权行情订阅权限。本次测试期间，其他参与人将无法收到股票期权行情。测试完成后，深市Level 1地面行情网关增加股票期权行情订阅功能暂不启用。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2023年2月11日期间属于测试环境，2023年2月11日23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2023年2月11日全网测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2023年2月11日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2023年2月13日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试要求

- 请各相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2023年2月11日14:30前提交测试反馈表（见附件1）。请会员单位、基金管理公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；结算参与机构、托管人等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

- 联系电话

技术咨询电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429（仅测试期间）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

业务咨询电话：

深圳证券交易所：0755-88668453（港股通）

中国结算深圳分公司：0755-21899208（港股通）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2023年2月7日

附件1

# 深市港股通交易日历优化业务2023年2月11日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因: ________ |  |  |  |
| 深市港股通交易日历优化业务相关技术系统是否已就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 深市港股通交易日历优化业务测试反馈项（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 新增交易日港股通证券交易的委托申报、成交回报、清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 新增交易日日间三批次预清算资金汇总参考数据接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 新增交易日资金提前到账业务处理（资金足额到账或资金不足违约） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 新增交易日参与人未满足提前到账义务导致的提前到账违约金及垫息业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 资金提前到账违约授信利息分摊业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 香港银行利息分摊业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 资金余额查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为模拟主中心故障相关测试反馈（行情服务商反馈最后1项） |  |  |  |  |  |
|  | 模拟福田数据中心故障期间，通过交易网关申报各类业务的委托，并接收成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 模拟福田数据中心故障期间，通过行情网关接收各类业务的行情并显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他测试反馈项（行情服务商反馈最后2-7项） |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 增加股票期权行情订阅功能后，地面LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 卫星LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市股票集中竞价交易实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理网络投票回报（EvoteReport） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端进行的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通平台交易网关的登录与使用情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通平台行情网关的登录与使用情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通平台文件网关的登录与使用情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通交易参考信息文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通转让业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通做市份额转入转出业务的委托申报及成交回报（仅支持份额由基金通平台转出到竞价交易平台） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体现象） |  |  |  |  |  |