深市港股通交易日历优化暨全面实行股票发行注册制2023年4月1日测试方案

# 一、测试目的

中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）深圳分公司已于2022年9月2日发布《关于做好深市港股通交易日历优化技术准备的通知》。为确保相关业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称深交所）联合中国结算深圳分公司定于2023年4月1日组织全网测试，通过模拟深港通下的港股通（以下简称港股通）证券在新增交易日交易的委托申报、成交回报、清算交收、风险管理等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所已于2023年2月1日发布《关于做好全面实行股票发行注册制改革的技术准备通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司、中国证券金融股份有限公司（以下简称中证金融）定于2023年4月1日为有需要的市场参与者提供测试服务，主要通过模拟深市股票及存托凭证交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和投资者适当性管理、市场化转融通等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深交所

- 上交所

- 中国结算深圳分公司

- 中证金融

- 中证指数有限公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2023年4月1日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2023年4月1日）。

- 测试重点：

## 1.港股通交易日历优化业务

- 新增交易日交易的委托申报、成交回报、清算交收处理；

- 新增交易日预清算资金汇总参考文件接收与处理；

- 新增交易日参与人资金提前到账处理（资金足额到账或资金不足违约）；

- 新增交易日参与人未满足提前到账义务导致的提前到账违约金及垫息清算处理；

- 资金提前到账违约导致的授信利息分摊清算处理；

- 非对称假期期间在香港银行留存资金产生的利息分摊清算处理；

- 资金余额查询（可提款金额）；

### 2.全面实行股票发行注册制改革

- 主板注册制股票、主板核准制股票、主板存托凭证的新股上市、交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 创业板股票、创业板存托凭证交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 主板投资者适当性管理；

- 主板股票、主板存托凭证，包含无限售流通股（以下简称00股份）和首发后可出借限售股（以下简称07股份）市场化转融通证券出借、非约定申报转融通证券出借、市场化转融券、融资融券业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 深市股票、存托凭证其他业务、深市股票期权、港股通证券的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 优先股转让业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 静态交易参考信息文件的接收和处理；

- 通过交易终端进行股票、存托凭证协议大宗交易、转融通证券出借等业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载；

- 通过D-COM申报07股份的非交易业务（包括限售股转托管、司法冻结等）指令，模拟07股份各类非交易业务处理。

- T日测试内容（模拟2023年4月1日）

市场参与人技术系统：

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

- 恢复验证测试内容（模拟2023年4月1日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年4月3日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2023年4月1日8:30至15:30（含恢复验证测试）。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2023年4月1日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-12:00 （10:30-10:35中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 深市现货、股票期权等品种交易、非交易业务。 |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 | 盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

| 恢复验证测试事项（模拟日期：2023年4月1日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 14:30前 | 恢复系统环境，并准备恢复验证测试的数据环境。 |  |
| 14:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |
| 14:25-15:30 （15:00-15:05中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年4月3日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |
| 15:30后 | 恢复线上生产数据环境并核查其正确性。 |  |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 14:30-14:40,14:45-15:00,15:05-15:20 | 14:40开盘，14:45开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 14:30-15:00,15:05-15:30 | 盘后定价成交的交易时间为15:25-15:30 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:25 |
| 非交易处理平台 | 14:30-15:00,15:05-15:20 | 期权相关业务申报截止时间为15:30 |
| 固定收益交易平台 | 14:25-15:00,15:05-15:30 | 匹配成交的开盘集合匹配时间14:30-14:40，连续匹配开始时间14:45 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2023年4月1日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件。 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2023年4月1日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-13:30 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 13:30后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2023年3月31日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单均与2023年4月3日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2023年3月31日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（A股个人）、0809900000—0809900001（A股法人）。

上述测试专用证券账户无需向中国结算报送，可直接开通相关权限，但不适用于发行、增发、网络投票业务测试。

- 交易日历安排

| 日期 | 日历安排 | 备注 | 交易交收日安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023/3/31 | 新增交易日 | 节前倒数第2天 | 交易日、交收日 |
| 2023/4/1 | 新增交易日 | 节前倒数第1天 | 交易日、交收日 |
| 2023/4/2 | 境内假期、香港开市 | 非对称假期 | 非交易日、非交收日 |
| 2023/4/3 | 共同假期 |  | 非交易日、非交收日 |
| 2023/4/4 | 共同假期 |  | 非交易日、非交收日 |
| 2023/4/5 | 正常 | 节后第1天 | 交易日、交收日 |
| 2023/4/6 | 正常 | 节后第2天 | 交易日、交收日 |
| 2023/4/7 | 正常 |  | 交易日、交收日 |

全网测试当日将模拟非对称假期的第二个新增交易日(2023/4/1)。

- 参考汇率

全网测试当日参考汇率请参考深交所发布的早间静态交易参考信息文件，用于计算提前到账参考金额。

- 资金提前到账调整系数

资金提前到账调整系数为1.1。

- 预清算资金汇总参考文件安排

三批次预清算资金汇总参考文件发送时间分别为10:00、11:00和12:10。

- 资金提前到账违约金及垫息

全网测试当日净买入的参与人如提前到账金额不足，将触发资金提前到账违约，中国结算深圳分公司将对该部分参与人计收提前到账违约金及垫息。

- 资金提前到账违约授信成本分摊

中国结算深圳分公司将模拟某个非对称假期期间所有结算参与人均提前到账违约并动用银行授信的情况。中国结算深圳分公司将在全网测试当日进行授信成本分摊，为所有已开立港股通备付金账户的结算参与人设置资金提前到账违约授信成本分摊数据，方便结算参与人技术系统验证该业务数据的接收与处理。

注意：该资金提前到账违约授信成本分摊数据非本次非对称假期新增交易日产生，与本次新增交易日数据无关。

- 香港银行利息分摊

中国结算深圳分公司将模拟某个非对称假期期间在香港银行留存资金产生的利息分摊，在全网测试当日分摊给所有已开立港股通备付金账户的结算参与人，方便结算参与人技术系统验证该业务数据的接收与处理。

注意：该香港银行利息分摊数据非本次非对称假期新增交易日产生，与本次新增交易日数据无关。

- 资金余额查询（可提款金额）

中国结算深圳分公司将模拟2023年3月31日为非对称假期的第一个新增交易日，所有已开通港股通备付金账户的结算参与人应提前到账金额为100万元，该部分金额在全网测试当日不可提款。参与人可以通过D-COM系统“资金划拨-资金余额查询（可提款金额）”验证。

- T日新增新股上市交易业务

| 证券类别 | 证券代码 | 上市首日 | 首日简称 | 开盘参考价 | 是否尚未盈利 | 是否存在表决权差异 | 是否具有协议控制架构 | 是否注册制 | 上市方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主板注册制股票 | 001501 | 2023/4/1 | N主测01 | 10.01 | N | N | N | Y | 新股上市 |
|  | 001502 | 2023/4/1 | N主测02 | 10.02 | N | N | Y | Y | 新股上市 |
|  | 001503 | 2023/4/1 | N主测03 | 10.03 | N | Y | N | Y | 新股上市 |
|  | 001504 | 2023/4/1 | N主测04 | 10.04 | Y | Y | Y | Y | 新股上市 |
|  | 001505 | 2023/4/1 | 主重测01 | 10.04 | Y | Y | Y | Y | 重新上市 |
| 主板核准制股票 | 001402 | 2023/4/1 | N主核测 | 11.00 | N | N | N | N | 新股上市 |
| 主板存托凭证 | 001002 | 2023/4/1 | N主存测2 | 12.00 | N | N | N | Y | 新股上市 |
| 创业板股票 | 302002 | 2023/4/1 | N创测201 | 22.00 | N | N | N | Y | 新股上市 |
|  | 302003 | 2023/4/1 | 创重测01 | 22.03 | N | N | Y | Y | 重新上市 |
| 创业板存托凭证 | 309802 | 2023/4/1 | N创存测2 | 11.00 | N | N | Y | Y | 新股上市 |

注册制股票、存托凭证新股上市首日即可纳入融资融券标的证券清单，纳入可充抵保证金证券清单。

主板核准制股票001402上市首日不纳入融资融券标的证券清单，纳入可充抵保证金证券清单。

T日测试前，中国结算深圳分公司已为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的00股份各400,000股/份（其中0199900001账户的001501证券包括司法冻结的可售冻结20,000股、0809900001账户的302002证券包括柜台质押冻结的可售冻结20,000股），新增登记001501、001502、001402、302002、001002、309802证券的07股份各110,000股/份；为每个有效的证券公司融券专用证券账户在其信用托管单元上新增登记001501、001402、302002、001002、309802证券的00股份各1,000,000股/份。

请参加测试的市场参与人按上述规则自行构造初始股份数据。

- 主板退市整理期交易业务测试安排

| 证券代码 | 证券简称 | 是否尚未盈利 | 是否存在表决权差异 | 是否具有协议控制架构 | 是否注册制 | 进入退市整理期首日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001522 | 01主测退 | N | Y | Y | Y | 2023/4/1 |
| 001523 | 02主测退 | Y | N | N | N | 2023/4/1 |

T日测试前，中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的00股份各400,000股。

请参加测试的市场参与人按上述规则自行构造初始股份数据。

- 网络投票业务安排

| 投票代码 | 投票简称 | 总议案数 | 基础证券代码 | 基础证券简称 | 网络投票期间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360066 | 长城投票 | 1.000 | 000066 | 中国长城 | 2023/4/1 |
| 361501 | 主01投票 | 4.000 | 001501 | N主测01 | 2023/4/1 |
| 361503 | 主03投票 | 1.000 | 001503 | N主测03 | 2023/4/1 |
| 361002 | 主存投票 | 1.000 | 001002 | N主存测2 | 2023/4/1 |
| 359802 | 创存投票 | 1.000 | 309802 | N创存测2 | 2023/4/1 |

模拟设置的具体议案如下（未特别注明时均指普通议案）：

| 投票代码 | 议案序号 | 议案名称. | 申报价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 360066（长城投票） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |
| 361501（主01投票） | 1 | 略去具体事项（可逐项表决） | 1.00 |
|  | 1.01 | 略去具体事项 | 1.01 |
|  | 1.02 | 略去具体事项 | 1.02 |
|  | 2 | 略去具体事项 | 2.00 |
|  | 3 | 增选董事（3选2，累积投票） |  |
|  | 3.01 | 张三 | 3.01 |
|  | 3.02 | 李四 | 3.02 |
|  | 3.03 | 王五 | 3.03 |
|  | 4 | 略去具体事项 | 4.00 |
| 361503（主03投票） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |
| 361002（主存投票） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |
| 359802（创存投票） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |

本次测试为每家交易参与人新增网络投票测试专用的A股证券账户：0809ABCDEF（普通机构）、0199ABCDEF（普通个人）且证件号码各不相同，其中ABCDEF为各交易参与人的生产环境会员代码（6位数字）。每个网络投票代码的股东名册设置如下：

| 投票代码 | 证券账户 | 投票权益登记日的投资者持股 |
| --- | --- | --- |
| 360066 | 0809ABCDEF 0199ABCDEF | 10,000股 |
| 361501 |  | 10,000股 |
| 361503 |  | 10,000股 |
| 361002 |  | 10,000份 |
| 359802 |  | 10,000份 |

上述投票测试专用的证券账户及投票权益登记日的投资者持股仅适用于网络投票业务，不可用于竞价交易、新股申购等其他任何业务。请各参测单位按上述要求自行构造相关测试数据，并按自身会员代码使用专属证券账户进行投票。

- 优先股转让业务安排

| 证券代码 | 证券简称 | 基础证券 | 开盘参考价 | 票面股息率 | 上市日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140098 | 主测优01 | 000001 | 100元 | 7.5% | 2023/4/1 |
| 140198 | 创测优02 | 300004 | 100元 | 6.5% | 2023/4/1 |

中国结算深圳分公司为0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述优先股各100,000股。

请参加测试的市场参与人按上述规则自行构造优先股数据。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2023年4月1日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元，港股通结算备付金账户余额不做调整。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、注意事项

- 请各参测单位按照测试方案自行构造测试数据。

- 各交易参与人无需升级交易网关、行情网关、文件网关。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2023年4月1日期间属于测试环境，2023年4月1日23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2023年4月1日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2023年4月1日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2023年4月3日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请港股通业务相关单位务必参加港股通交易日历优化业务测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。各会员及相关单位若有测试需要，可自愿参加全面实行股票发行注册制业务测试。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 为了全市场更好地进行测试，请各参测单位控制合理的申报价格，无价格涨跌限制的证券在开盘集合竞价时段的申报价格不得超过2000元/股，在其他时段的申报价格不得超过8000元/股。深交所将在测试期间及时公布超过上述报价要求的参测单位，情节严重的将暂停其当天测试资格或报告相关部门采取监管措施。

- 测试完成后，各参测单位应在2023年4月1日15:30之前提交测试反馈表（见附件1）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与人、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

测试联系电话：

深交所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429（仅测试期间使用）

0755-21899968

中证金融： 010-63211700

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

业务咨询电话：

深交所：0755-88668453（港股通）

0755-88666284（转融通）

0755-88668376（交易制度）

0755-88666174（投资者适当性管理）

中国结算深圳分公司：0755-21899208（港股通）

0755-21899306（注册制）

中证金融：010-83325370

深圳证券交易所

中国结算深圳分公司

中国证券金融股份有限公司

2023年3月29日

附件1：深市港股通交易日历优化暨全面实行股票发行注册制业务2023年4月1日测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次港股通交易日历优化业务测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 是否参加本次全面实行股票发行注册制业务测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 港股通交易日历优化业务相关技术系统是否已就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 全面实行股票发行注册制之交易相关技术系统是否就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 全面实行股票发行注册制之行情相关技术系统是否就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 全面实行股票发行注册制之结算相关技术系统是否就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 全面实行股票发行注册制之中证金融转融通平台相关技术系统是否就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容，*为重点测试场景） |  |  |  |  |  |
| 港股通交易日历优化业务测试反馈项（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 新增交易日港股通证券交易的委托申报、成交回报、清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 新增交易日日间三批次预清算资金汇总参考数据接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 新增交易日资金提前到账业务处理（资金足额到账或资金不足违约） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 新增交易日参与人未满足提前到账义务导致的提前到账违约金及垫息业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 资金提前到账违约授信利息分摊业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 香港银行利息分摊业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 资金余额查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 数据文件接口变更相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | * 现货集中竞价交易业务参考信息cashauctionparams的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 证券信息securities的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 转融通证券出借业务参考信息securitylendingparams的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 早间下发的其他静态交易参考信息文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 电子接口交易相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | * 主板注册制股票上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板核准制股票上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板股票重新上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板股票正常状态现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 创业板股票上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 创业板股票重新上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 创业板股票正常状态现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板存托凭证上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 创业板存托凭证上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板股票退市整理期现货竞价交易业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板ST、*ST股票现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 创业板ST、*ST股票现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板注册制股票上市首日（纳入标的）融资融券业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板注册制股票上市首日（纳入标的）转融通证券出借业务的约定申报、非约定申报与与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板存托凭证上市首日（纳入标的）融资融券业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板存托凭证上市首日（纳入标的）转融通证券出借业务的约定申报、非约定申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板核准制股票（非上市首日，本次不能使用001402证券代码测试）转融通证券出借业务的约定申报、非约定申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 创业板股票转融通证券出借业务的约定申报、非约定申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 市场化转融券约定申报相关证券在业务申请当日可转入证券公司融券专户（主板股票、主板存托凭证） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 市场化转融券约定申报相关证券在业务申请当日可供投资者融券卖出（主板股票、主板存托凭证） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板优先股、创业板优先股转让业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票协议大宗交易（意向申报、定价申报、点击成交申报、双方配对成交申报、报价申报）的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票的股票质押式回购委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票约定购回的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票转托管的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板、创业板盘后定价大宗交易的委托申报与成交回报（收盘价、成交量加权平均价两种） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 市场及证券实时状态行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深证指数、国证指数的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 成交量统计指标的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价业务的行情接收与展示（包括主板、创业板股票及存托凭证，以及基金、债券等品种） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 行情系统揭示主板股票上市首日状态 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板股票上市后行情系统揭示“是否尚未盈利”、“是否存在表决权差异”、“是否注册制”、“是否具有协议控制架构”等信息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 转融通证券出借业务的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 协议大宗交易业务的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 盘后定价大宗交易的行情接收与展示（收盘价、成交量加权平均价两种） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市期权行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 交易终端试用相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | * 通过交易终端进行（主板注册制股票、主板核准制股票）协议大宗交易业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 通过交易终端进行主板优先股、创业板优先股转让业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 通过交易终端进行（主板注册制股票、主板核准制股票）转融通证券出借的约定/非约定申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端进行固收专区相关业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 清算交收相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | * 转融通证券出借业务的清算交收（应含主板股票） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 转融券证券划转业务的清算交收（应含主板股票） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 融资融券交易业务的清算交收（本次测试应含主板股票） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板存托凭证融资融券非交易划转业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板股票竞价交易、协议大宗交易、盘后定价大宗交易业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板存托凭证竞价交易、协议大宗交易、盘后定价大宗交易业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 创业板存托凭证竞价交易、协议大宗交易、盘后定价大宗交易业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 07股份的转托管、冻结等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市现货证券其他交易、非交易业务的清算交收（股票质押式回购、约定购回、优先股转让等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过D-COM申报07股份的非交易业务（转托管、冻结等）指令 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 主板投资者适当性管理（新开通深市A股证券账户的普通投资者，应当签署《主板投资风险揭示书》，已开通深市A股证券账户且未销户的投资者以适当方式进行风险提示） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台其他相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台其他相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易处理平台其他相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益交易平台其他相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |