深市全面实行股票发行注册制改革

2023年4月8日通关测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称深交所）已于2023年2月1日发布《关于做好全面实行股票发行注册制改革的技术准备通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）深圳分公司、中国证券金融股份有限公司（以下简称中证金融）定于2023年4月8日组织通关测试，主要模拟深市全面实行股票发行注册制改革的交易业务启动首日场景，通过模拟深市股票交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和投资者适当性管理、市场化转融通等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深交所

- 上交所

- 中国结算深圳分公司

- 中证金融

- 中证指数有限公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2023年4月8日），港股通为非交易日。

- 测试重点：

- 全面实行股票发行注册制改革

- 主板注册制股票的新股上市、交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 创业板股票交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 主板投资者适当性管理；

- 主板股票市场化转融通证券出借、非约定申报转融通证券出借、市场化转融券、融资融券业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 优先股转让业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 静态交易参考信息文件的接收和处理；

- 通过交易终端进行股票协议大宗交易、转融通证券出借等业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

- T日测试内容（模拟2023年4月8日）

模拟深市全面实行股票发行注册制改革的交易业务启动首日场景。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

# 四、测试时间安排

测试时间为2023年4月8日8:30至14:00。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2023年4月8日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-12:00 （10:30-10:35中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 深市现货、股票期权等品种交易、非交易业务。 |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 | 盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

# 五、测试数据准备

- T日测试以2023年4月7日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单均与2023年4月10日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2023年4月7日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 股票上市交易业务测试安排

与2023年4月10日（星期一）生产系统保持一致,具体安排以深交所正式发布的相关业务公告为准。

- 网络投票业务测试安排

与2023年4月10日（星期一）生产系统保持一致。

- 网上发行及增发、转股、换股等业务测试安排

与2023年4月10日（星期一）生产系统保持一致。

- 资金账户余额设置

与2023年4月10日（星期一）生产系统保持一致。

如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、注意事项

- 各交易参与人无需升级交易网关、行情网关、文件网关。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2023年4月8日期间属于测试环境，2023年4月8日23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2023年4月8日全网测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2023年4月8日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2023年4月10日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 为了全市场更好地进行测试，请各参测单位控制合理的申报价格，无价格涨跌限制的证券在开盘集合竞价时段的申报价格不得超过2000元/股，在其他时段的申报价格不得超过8000元/股。深交所将在测试期间及时公布超过上述报价要求的参测单位，情节严重的将暂停其当天测试资格或报告相关部门采取监管措施。

- 测试完成后，各参测单位应在2023年4月8日14:00之前提交测试反馈表（见附件1）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与人、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

测试联系电话：

深交所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429（仅测试期间使用）

0755-21899968

中证金融： 010-63211700

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

业务咨询电话：

深交所：0755-88666284（转融通）

0755-88668376（交易制度）

0755-88666174（投资者适当性管理）

中国结算深圳分公司：0755-21899306（注册制）

中证金融：010-83325370

深圳证券交易所

中国结算深圳分公司

中国证券金融股份有限公司

2023年4月4日

附件1：深市全面实行股票发行注册制改革2023年4月8日通关测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 交易相关技术系统是否上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 行情相关技术系统是否上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 结算相关技术系统是否上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 中证金融转融通平台相关技术系统是否上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容，*为重点测试场景） |  |  |  |  |  |
| 数据文件接口变更相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | * 现货集中竞价交易业务参考信息cashauctionparams的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 证券信息securities的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 转融通证券出借业务参考信息securitylendingparams的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 早间下发的其他静态交易参考信息文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 电子接口交易相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | * 主板注册制股票上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板股票正常状态现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 创业板股票正常状态现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * ST、*ST股票现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板注册制股票上市首日（纳入标的）融资融券业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板注册制股票上市首日（纳入标的）转融通证券出借的约定申报、非约定申报与与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板核准制股票（非上市首日）转融通证券出借的约定申报、非约定申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 市场化转融券约定申报相关证券在业务申请当日可转入证券公司融券专户（主板股票） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 市场化转融券约定申报相关证券在业务申请当日可供投资者融券卖出（主板股票） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 优先股转让业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票的股票质押式回购委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票约定购回的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票协议大宗交易（意向申报、定价申报、点击成交申报、双方配对成交申报、报价申报）的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票转托管的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 市场及证券实时状态行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深证指数、国证指数的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 成交量统计指标的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价业务的行情接收与展示（包括主板、创业板股票，以及基金、债券等品种） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 行情系统揭示主板股票上市首日状态 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板股票上市后行情系统揭示“是否尚未盈利”、“是否存在表决权差异”、“是否注册制”、“是否具有协议控制架构”等信息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 转融通证券出借业务的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 协议大宗交易业务的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 盘后定价大宗交易的行情接收与展示（收盘价、成交量加权平均价两种） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市期权行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 交易终端相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | * 通过交易终端进行（主板注册制股票、主板核准制股票）协议大宗交易业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 通过交易终端进行优先股转让业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 通过交易终端进行（主板注册制股票、主板核准制股票）转融通证券出借的约定/非约定申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端进行固收专区相关业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 清算交收相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | * 转融通证券出借业务的清算交收（应含主板股票） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 转融券证券划转业务的清算交收（应含主板股票） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 融资融券交易业务的清算交收（本次测试应含主板股票） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 主板股票竞价交易、协议大宗交易、盘后定价大宗交易业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市现货证券其他交易、非交易业务的清算交收（股票质押式回购、约定购回、优先股转让等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 主板投资者适当性管理（新开通深市A股证券账户的普通投资者，应当签署《主板投资风险揭示书》，已开通深市A股证券账户且未销户的投资者以适当方式进行风险提示） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台其他相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台其他相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易处理平台其他相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益交易平台其他相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |