2023年6月10日北交所证券纳入跨市场指数计算

业务通关测试暨可转债退市整理期等业务全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称深交所）已于2023年4月18日发布《关于做好北交所证券纳入跨市场指数计算的技术准备通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所定于2023年6月10日组织通关测试，主要通过模拟交易系统计算、转发相关指数行情等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所已于2023年5月9日发布《关于做好可转债退市整理期技术准备的通知》。为确保相关业务的顺利实施，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2023年6月10日组织全网测试，主要通过模拟向不特定对象发行的可转债（以下简称可转债）退市整理期的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所已于2023年5月26日发布《关于调整Level 1行情发送带宽的补充通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所定于2023年6月10日组织全网测试，通过模拟市场参与人在深证通统一客户专区中已提交的广域网线路用途变更申请生效后的行情接收，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深市单市场股票ETF（证券代码159907）拟转型为跨市场股票ETF，证券类别由单市场股票ETF变更为跨市场股票ETF，转型前后证券代码不变。中国结算深圳分公司联合深交所定于2023年6月10日组织全网测试，通过模拟单市场股票ETF（159907）证券类别和子类别切换后交易、申赎等各项业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深交所

- 中国结算深圳分公司

- 北京证券交易所

- 中证指数公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 期权经营机构

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟2个业务日的交易、结算（即模拟T日2023年6月10日、T+1日2023年6月11日），港股通非交易日非结算日。

- 测试重点

- 北交所证券纳入跨市场指数计算业务

- 国证指数信息文件（cnindex_YYYYMMDD.xml）的接收与处理；

- 交易系统转发的国证系列指数的行情接收、处理与展示；

- 交易系统计算的国证系列指数的行情接收、处理与展示；

- 中证系列指数的行情接收、处理与展示。

- 可转债退市整理期业务

- 静态交易参考信息文件的接收和处理；

- 可转债退市整理期匹配成交（现货集中竞价）、协商成交（协议交易）、盘后定价成交（盘后定价大宗交易）、转股、回售、转托管等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 可转债退市整理期证券状态的接收和展示；

- 可转债退市整理期首日自动临时停牌公告的接收和处理；

- 可转债退市整理期投资者适当性管理。

- 行情线路调整项目

- 现货行情的行情接收、处理与展示；

- 股票期权行情的行情接收、处理与展示。

- 单市场股票ETF(159907)转型跨市场股票ETF

- 159907转型后，相关在途业务（股票质押式回购、约定购回）的正常处理；

- 159907转型后，相关业务（现货集中竞价交易、协议交易、盘后定价大宗交易、股票质押式回购、约定购回、ETF的申购、赎回、代收代付等）的正常处理。

- T日测试内容（模拟2023年6月10日）

市场参与人技术系统：

模拟深市证券（含现货、期权等品种）交易、非交易等业务（重点测试可转债退市整理期首日、单市场股票ETF(159907)转型跨市场股票ETF）的委托申报，接收成交回报与实时行情（含现货、期权、国证系列指数、中证系列指数行情）。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

- T+1日测试内容（模拟2023年6月11日）

市场参与人技术系统：

模拟深市证券（含现货、期权等品种）包括交易、非交易等业务（重点测试可转债退市整理期次日、单市场股票ETF(159907)转型跨市场股票ETF）的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

- 恢复验证测试内容（模拟2023年6月10日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年6月12日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2023年6月10日8:30至20:30（含恢复验证测试）。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2023年6月10日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件深证通模拟市场参与人在深证通统一客户专区中已提交的广域网线路用途变更生效 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-12:00 （10:30-10:35中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 可转债退市整理期首日、ETF（159907）相关业务的委托申报、成交回报、行情展示； 含北交所证券的指数行情接收、处理与展示。 现货及期权行情接收、处理与展示 |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 | 盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

| T+1日测试事项（模拟日期：2023年6月11日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 15:55前 | 晚间下发T+1日静态交易参考信息文件、股东大会信息文件 | 接收并处理晚间下发的T+1日静态交易参考信息文件、股东大会信息文件 |
| 15:55前 | 早间下发T+1日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告 深证通回退市场参与人在深证通统一客户专区中已提交的线路用途变更 | 接收并加载早间下发的T+1日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告 |
| 15:55-17:00 （16:30-16:35中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 可转债退市整理期次日、ETF（159907）相关业务的委托申报、成交回报、行情展示 现货及期权行情接收、处理与展示 |
| 17:00-18:30 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收 |  |
| 18:30后 | T+1日结算数据发送 | 接收并处理T+1日结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 16:00-16:10,16:15-16:30,16:35-16:50 | 15:10开盘，15:15开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 16:00-16:30,16:35-17:00 | 盘后定价成交的交易时间为16:55-17:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为16:55 |
| 非交易处理平台 | 16:00-16:30,16:35-16:50 | 期权相关业务申报截止时间为17:00 |
| 固定收益交易平台 | 15:55-16:30,16:35-17:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间16:00-16:10，连续匹配开始时间16:15 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

| 恢复验证测试事项（模拟日期：2023年6月10日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 19:25前 | 恢复系统环境，并准备恢复验证测试的数据环境。 |  |
| 19:25前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |
| 19:25-20:30 （20:00-20:05中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年6月12日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |
| 20:30后 | 恢复线上生产数据环境并核查其正确性。 |  |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 19:30-19:40,19:45-20:00,20:05-20:20 | 19:40开盘，19:45开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 19:30-20:00,20:05-20:30 | 盘后定价成交的交易时间为20:25-20:30 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为20:25 |
| 非交易处理平台 | 19:30-20:00,20:05-20:20 | 期权相关业务申报截止时间为20:30 |
| 固定收益交易平台 | 19:25-20:00,20:05-20:30 | 匹配成交的开盘集合匹配时间19:30-19:40，连续匹配开始时间19:45 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2023年6月9日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

T+1日以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2023年6月12日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2023年6月9日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传测试使用的PCF/IOPV文件。

- 交易系统转发的国证系列跨市场指数（行情发布频道为0011）与2023年6月12日（星期一）生产系统保持一致。

- 交易系统计算的国证系列跨市场指数（行情发布频道为0010，其中部分跨市场指数的样本股将包含北交所证券）与2023年6月12日（星期一）生产系统保持一致。

- 中证系列跨市场指数（行情发布频道为0010）与2023年6月12日（星期一）生产系统保持一致。

- 可转债退市整理期交易业务测试安排

| 证券代码 | 证券简称 | 退市整理期首日 | 退市整理期次日 | 开盘参考价（元） | 正股代码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123901 | 创转1退 | 6月10日 | 6月11日 | 101 | 301513 | 创业板可转债 |
| 127901 | 主转1退 | 6月10日 | 6月11日 | 101 | 001513 | 主板可转债 |
| 123902 | 创转2退 | 6月10日 | 6月11日 | 102 | 301514 | 创业板可转债 |
| 128902 | 主转2退 | 6月10日 | 6月11日 | 102 | 001514 | 主板可转债 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述测试证券各1,000,000张。

- 可转债转股回售业务安排

| 证券代码 | 证券简称 | 业务日期 | 业务方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 123901 | 创转1退 | 6月10日-6月11日 | 转股标的证券代码：301513 转股价格100元/股 |
| 127901 | 主转1退 | 6月10日-6月11日 | 转股标的证券代码：001513 转股价格101元/股 |
| 123902 | 创转2退 | 6月10日-6月11日 | 每张回售本金：100元 每张回售利息：5元 |
| 128902 | 主转2退 | 6月10日-6月11日 | 每张回售本金：100元 每张回售利息：5元 |

- 单市场股票ETF数据接口切换测试安排

| 基金代码 | 基金简称 | 交易系统 | 结算系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 159907 | 中小300ETF | 证券类别由单市场股票ETF（类别代码：14） 调整为跨市场股票ETF（类别代码：15） | 证券子类别由单市场ETF（证券子类别：0） 调整为跨市场ETF（证券子类别：3） |

## 中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述测试证券（159907）各1,000,000份。

请使用生产系统具有159907申购赎回权限的交易单元进行申购赎回测试，无159907申购赎回权限的市场参与者无需进行申购赎回测试。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与机构2023年6月10日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元，港股通结算备付金账户余额不做调整。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2023年6月10日期间属于测试环境，2023年6月10日23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2023年6月10日测试。

- T+1日测试、恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2023年6月10日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2023年6月12日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员、期权经营机构、基金管理公司、行情服务商等相关单位务必参加测试，因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2023年6月10日20:30之前提交测试反馈表（参见附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

技术联系电话：

深交所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429（仅测试期间使用）

0755-21899968

0755-25946080

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

业务咨询电话：

深交所：0755-88668346（跨市场指数计算）

0755-88668361、88668178（退市整理期业务）

0755-88668598（单市场股票ETF证券类别切换）

中国结算深圳分公司：0755-21899290（单市场股票ETF证券类别切换）

深圳证券交易所

中国结算深圳分公司

2023年6月6日

附件：

2023年6月10日北交所证券纳入跨市场指数计算业务通关测试暨可转债退市整理期等业务全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次北交所证券纳入跨市场指数计算业务测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 是否参加本次单市场股票ETF(159907)转型跨市场股票ETF测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 是否参加本次可转债退市整理期业务测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 是否参加本次行情线路调整测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 北交所证券纳入跨市场指数计算业务相关技术系统是否已上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 单市场股票ETF(159907)转型跨市场股票ETF相关技术系统是否已上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 可转债退市整理期业务相关技术系统是否已就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容，*为重点测试场景） |  |  |  |  |  |
| 北交所证券纳入跨市场指数计算业务测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 国证指数信息文件（cnindex_YYYYMMDD.xml）的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *交易系统转发的国证系列指数的实时行情接收、处理与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *交易系统计算的国证系列指数的实时行情接收、处理与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *中证系列指数实时行情接收、处理与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *深证系列指数实时行情接收、处理与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 可转债退市整理期业务相关测试反馈（行情服务商反馈6-8项） |  |  |  |  |  |
|  | *现货集中竞价交易业务参考信息cashauctionparams的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *证券信息securities的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *协议交易业务参考信息negotiationparams的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *可转债退市整理期首日匹配成交业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *可转债退市整理期首日协商成交业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *可转债退市整理期次日匹配成交业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *可转债退市整理期次日协商成交业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 可转债盘后定价成交（盘后定价大宗交易）业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *可转债转股业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *可转债回售业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 可转债转托管业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *可转债退市整理期交易、非交易业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *可转债退市整理期投资者适当性管理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 行情线路调整相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | T日广域网线路对LEVEL1现货行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | T日广域网线路对LEVEL1股票期权行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 单市场股票ETF(159907)转型跨市场股票ETF相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | *159907转型后，相关在途业务（股票质押式回购、约定购回）的委托申报、成交回报、清算交收处理（无相关在途业务，填“无此业务”） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *159907转型后现货集中竞价交易的委托申报、成交回报、清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *159907转型后申购、赎回、代收代付的委托申报、成交回报、清算交收处理（无申购赎回权限的市场参与者，填“无此业务”） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 159907转型后，其他相关业务（协议交易、盘后定价大宗交易、股票质押式回购、约定购回等）的委托申报、成交回报、清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *深市期权行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *可转债退市整理期首日、次日的行情接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *可转债自动临时停牌公告的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 晚间下发静态交易参考信息文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 早间下发静态交易参考信息文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易处理平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益交易平台其他相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理各平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |