# 2023年6月24日港股通股票越秀地产派送

# 越秀房产信托基金通关测试方案

# 一、测试目的

近日有港股通股票越秀地产（证券代码：00123）以实物分派越秀房产信托基金（证券代码：00405）的方式向其股东发放特别股息，股权登记日和权益发放日分别为2023年6月9日和2023年6月27日。本业务是港股通标的证券首次派发房地产投资信托基金。为确保相关业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称深交所）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2023年6月24日组织通关测试，通过模拟越秀房产信托基金的交易委托申报、成交回报、清算交收、风险管理、D-COM申报等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深交所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联合交易所

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金公司等其他港股通交易参与人

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2023年6月24日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算。

- 测试重点

- 越秀房产信托基金（00405）交易的委托卖出、成交回报、行情接收与展示；

- 越秀房产信托基金（00405）交易的清算交收（包括交易印花税处理，房产信托基金不属于香港市场印花税豁免的证券品种）；

- 风控资金（差额缴款、按金）的清算交收；

- D-COM申报越秀房产信托基金（00405）非交易业务（包括冻结及转托管等业务）。

- T日测试内容（模拟2023年6月24日）

市场参与人技术系统：

模拟深市证券（含现货、期权等品种）和港股证券交易、非交易等业务（重点测试越秀房产信托基金）的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）和港股证券的股份及资金清算交收等业务处理。

# 四、测试时间安排

测试时间为2023年6月24日8:30至14:00。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2023年6月24日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-12:00 （10:30-10:35中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 申报日常交易、非交易等业务委托。 |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 | 盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2023年6月24日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 越秀房产信托基金（00405）交易的委托卖出、成交回报、行情接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2023年6月24日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日测试以2023年6月21日（星期三）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2023年6月26日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2023年6月21日（星期三）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传测试使用的PCF/IOPV文件。

- 港股通越秀房产信托基金（00405）测试安排

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个开通港股通业务的托管单元新增登记测试专用的越秀房产信托基金（00405）份额各1,000,001份。

中国结算深圳分公司对越秀房产信托基金参照港股通股票的结算模式处理。房产信托基金不属于香港市场印花税豁免的证券品种。

房产信托基金识别方法：港股产品信息文件（hkexreff04）中证券类别为“TRST”(信托)，且证券代码不在【02800，02849】、【03000，03199】、【03400，03499】这三个区间内。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与机构2023年6月24日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2023年6月24日期间属于测试环境，2023年6月24日23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2023年6月24日测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2023年6月24日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2023年6月26日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请会员及其他港股通交易参与人务必参加测试，因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2023年6月24日14:00之前提交测试反馈表（参见附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

技术联系电话：

深交所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429（仅测试期间使用）

0755-21899968

0755-25946080

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

业务咨询电话：

深圳证券交易所：0755-88668941

中国结算深圳分公司：0755-21899306

深圳证券交易所

中国结算深圳分公司

2023年6月16日

附件：

2023年6月24日港股通股票越秀地产派送越秀房产信托基金通关测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次港股通股票越秀地产派送越秀房产信托基金业务测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 港股通股票越秀地产派送越秀房产信托基金业务相关技术系统是否已上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容，*为重点测试场景） |  |  |  |  |  |
| 测试反馈项（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | *越秀房产信托基金（00405）交易（整手卖）的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| - * | *越秀房产信托基金（00405）交易（零股卖）的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *越秀房产信托基金（00405）清算交收业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *港股通差额缴款业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *港股通按金业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *越秀房产信托基金（00405）D-COM非交易业务（包括冻结、解冻、续冻、轮候及转托管等业务）处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *市场机构港股通技术系统交易期间的资金前端监控 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发静态交易参考信息文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市各业务平台的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理各平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |