2023年7月8日调整Level 1行情发送带宽全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称深交所）已于2023年1月31日发布《关于调整Level 1行情发送带宽的通知》，并于2023年5月26日发布《关于调整Level 1行情发送带宽的补充通知》，要求各市场机构根据自身情况明确广域网线路是否接收Level 1现货行情、是否接收期权行情（不涉及行情相关数据接口变更）。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2023年7月8日组织全网测试，通过模拟市场机构已提交的广域网线路用途变更申请生效后的行情接收，以及深市证券日常交易、非交易业务的委托申报、成交回报、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深交所

- 中国结算深圳分公司

- 中证金融

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 期权经营机构

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2023年7月8日），港股通非交易日非结算日。

- 测试重点

- Level 1行情接收、处理与展示（通过广域网线路）

- 现货行情的行情接收、处理与展示；

- 股票期权行情的行情接收、处理与展示。

- T日测试内容（模拟2023年7月8日）

市场参与人技术系统：

模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情（含现货、期权行情）。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

- 恢复验证测试内容（模拟2023年7月8日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年7月10日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2023年7月8日8:30至19:30（含恢复验证测试）。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2023年7月8日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-15:30 （11:30-13:00中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 现货及期权行情接收、处理与展示。 10:50左右模拟福田数据中心故障，11:10左右福田数据中心恢复正常；14:20左右模拟南方数据中心故障，14:40左右南方数据中心恢复正常。请各参测单位注意观察并记录现象。 |
| 15:30-16:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 17:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-11:30, 13:00-15:30 | 盘后定价成交的交易时间为15:05-15:30 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:15 |
| 非交易处理平台 | 9:15-11:30, 13:00-15:00 | 期权相关业务申报截止时间为15:30 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-11:30, 13:00-15:30 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

| 恢复验证测试事项（模拟日期：2023年7月8日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 18:25前 | 恢复系统环境，并准备恢复验证测试的数据环境。 |  |
| 18:25前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |
| 18:25-19:30 （19:00-19:05中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年7月10日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |
| 19:30后 | 恢复线上生产数据环境并核查其正确性。 |  |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 18:30-18:40,18:45-19:00,19:05-19:20 | 18:40开盘，18:45开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 18:30-19:00,19:05-19:30 | 盘后定价成交的交易时间为19:25-19:30 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为19:25 |
| 非交易处理平台 | 18:30-19:00,19:05-19:20 | 期权相关业务申报截止时间为19:30 |
| 固定收益交易平台 | 18:25-19:00,19:05-19:30 | 匹配成交的开盘集合匹配时间18:30-18:40，连续匹配开始时间18:45 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2023年7月7日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2023年7月10日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2023年7月7日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传测试使用的PCF/IOPV文件。

- 股票临时停牌业务安排：

| 证券代码 | 证券简称 | 业务生效日期 | 业务方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000400 | 许继电气 | 7月8日 | 13:00开始停牌至收市 |
| 300118 | 东方日升 | 7月8日 | 13:00开始停牌至收市 |

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与机构2023年7月8日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2023年7月8日期间属于测试环境，2023年7月8日23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2023年7月8日测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2023年7月8日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2023年7月10日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员、期权经营机构、基金管理公司、行情服务商等相关单位务必参加测试，因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2023年7月8日20:00之前提交测试反馈表（参见附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

技术联系电话：

深交所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429（仅测试期间使用）

0755-25946080

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国结算深圳分公司

2023年7月4日

附件：

2023年7月8日调整Level 1行情发送带宽全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次广域网线路对Level 1行情接收与展示测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容，*为重点测试场景） |  |  |  |  |  |
| 广域网线路对Level 1行情接收与展示相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | *广域网线路对LEVEL1现货行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *广域网线路对LEVEL1股票期权行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 深交所交易系统灾备切换相关测试反馈（行情服务商仅需填写6、8反馈项） |  |  |  |  |  |
|  | 模拟福田数据中心故障期间，通过交易网关申报各类业务的委托，并接收成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 模拟福田数据中心故障期间，通过行情网关接收各类业务的行情并显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 模拟南方数据中心故障期间，通过交易网关申报各类业务的委托，并接收成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 模拟南方数据中心故障期间，通过行情网关接收各类业务的行情并显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发静态交易参考信息文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易处理平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益交易平台其他相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理各平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 清算交收文件接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |