2023年8月19日深市调整Level 1行情发送带宽

暨债券质押式协议回购业务风险控制全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称深交所）已于2023年1月31日发布《关于调整Level 1行情发送带宽的通知》，并于2023年5月26日发布《关于调整Level 1行情发送带宽的补充通知》，计划将Level 1现货行情(包括股票、基金、债券、指数等产品)和Level 1衍生品行情(目前仅期权)的发送带宽分离且各自调整为4Mbps。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2023年8月19日组织全网测试，通过模拟Level 1行情发送带宽调整后市场机构的行情接收，以及深市证券和港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报、成交回报、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为健全深市债券质押式协议回购（以下简称协议回购）交易风险控制机制，深交所已于2022年12月30日发布了《深圳证券交易所债券交易业务指引第4号——债券质押式协议回购风险控制》，并于2023年2月6日起施行。为进一步便利投资者填报风险控制相关内容，深交所于2023年3月30日发布《关于做好债券质押式协议回购业务风险控制的技术准备通知》，组织开展协议回购技术改造，优化协议回购风险控制相关信息的填报及展示，并设置“约定号”用于标识确认方经纪客户。为确保相关优化功能顺利实施，深交所联合中国结算深圳分公司定于2023年8月19日组织全网测试，主要通过模拟协议回购的委托申报、成交回报、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

所司相关技术系统正式上线后，投资者新增达成协议回购交易、存量协议回购合约的后续交易申报都应当使用新的数据接口进行。使用第三方软件或自建系统参与协议回购交易的机构，如尚未完成技术升级或改造，应当使用本所交易终端参与本次测试，并将其作为自身技术系统未就绪前的交易申报通道。

另外，测试当天还将配合香港联交所完成其数据中心的主备切换演练。

# 二、参测单位

- 深交所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 期权经营机构

- 基金管理公司

- 债券交易参与人

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2023年8月19日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2023年8月19日）。

- 测试重点

- Level 1行情接收、处理与展示

- 现货行情的行情接收、处理与展示；

- 股票期权行情的行情接收、处理与展示。

- 深市债券质押式协议回购业务风险控制

### 本次协议回购风险控制相关技术优化主要包括启用“约定号”用于标识确认方经纪客户；新增交易要素“违约宽限期”、“是否同意在违约情形下由质权方对该违约交易项下的质押券直接以拍卖、变卖等方式进行处置（即处置标识）”、“补充约定及其他（即扩展备注）”用于填写风险控制相关信息。为确保相关优化功能的顺利实施，本次全网测试各市场参与者应充分测试协议回购交易结算相关流程，包括申报截至2023年8月18日收市后协议回购存量合约（如有）的各类后续业务。包括但不限于以下内容：

- 协议回购业务初始交易、提前购回、质押券变更、到期续做、到期购回、解除质押的委托申报及回报消息处理；

- 交易终端固收专区协议回购初始交易、提前购回、质押券变更、到期续做、到期购回、解除质押的委托申报、主动撤单，逆回购方的委托确认、委托拒绝，当日委托/当日成交查询及导出、消息提醒；

- 协议回购初始交易、提前购回、质押券变更、到期续做、到期购回、解除质押的清算交收处理。

- T日测试内容（模拟2023年8月19日）

市场参与人技术系统：

模拟深市证券（含现货、期权等品种）包括交易、非交易、债券质押式协议回购等业务的委托申报，港股通证券交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情（含现货、期权行情）。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

# 四、测试时间安排

测试时间为2023年8月19日8:30至17:30。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2023年8月19日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-15:30 （11:30-13:00中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 深市现货、股票期权等品种交易、非交易、债券质押式协议回购业务。 |
| 15:30-16:30 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |
| 15:30-17:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 17:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-11:30,13:00-15:30 | 盘后定价成交的交易时间为15:05-15:30 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:15 |
| 非交易处理平台 | 9:15-11:30,13:00-15:00 | 期权相关业务申报截止时间为15:30 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-11:30,13:00-15:30 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2023年8月19日的交易） |  |  |  |
| 1 | 11:30开始 |  |  |
| 2 | 11:30-12:00 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 12:15-12:30期间，香港联交所开始模拟其数据中心的主备切换。 |
| 3 | 12:00-12:30 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 13:30 | 港股通系统已切换到备份数据中心 |  |
| 5 | 13:45-14:00 | 可取消买卖盘时段 |  |
| 6 | 14:00-15:00 | 持续交易时段 |  |
| 7 | 15:00-15:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 8 | 15:10-15:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2023年8月19日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-15:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 15:10-17:30 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 17:30后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日测试以2023年8月18日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2023年8月21日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2023年8月18日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传通关测试使用的PCF/IOPV文件。

- 新增测试专用A股证券账户0809900000-0809900001（法人）、0199900000-0199900001（个人）。中国结算深圳分公司为以上测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记公司债（148255、148256、148263）、非公开发行公司债（133492、133489、133480）、资产支持证券（135839、135937、135938）、基础设施基金（180201）、可转债（123002、123004、123010）、可交换私募债（117203、117204、117205）的‘00’（无限售流通股）股份性质各100，000百元面额（基础设施基金为份）。

- 网络投票业务参数

| 投票代码 | 投票简称 | 基础证券代码 | 基础证券简称 | 网络投票时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 362011 | 盾安投票 | 002011 | 盾安环境 | 2023/8/19 |

模拟的议案设置如下：

| 投票代码 | 议案序号 | 提案名称 | 申报价格 | 申报数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 362011 | 1.00 | 普通议案（略去具体事项） | 1.00 | 同意 |
|  | 2.00 | 累积投票（3选1） | —— | —— |
|  | 2.01 | 张一 | 2.01 | 80000 |
|  | 2.02 | 张二 | 2.02 | 0 |
|  | 2.03 | 张三 | 2.03 | 0 |
|  | 3.00 | 累积投票（3选2） | —— | —— |
|  | 3.01 | 张四 | 3.01 | 80000 |
|  | 3.02 | 张五 | 3.02 | 80000 |
|  | 3.03 | 张六 | 3.03 | 0 |
|  | 4.00 | 累积投票(3选3) | —— | —— |
|  | 4.01 | 张七 | 4.01 | 0 |
|  | 4.02 | 张八 | 4.02 | 0 |
|  | 4.03 | 张九 | 4.03 | 0 |

本次测试为每家交易参与人新增网络投票测试专用的A股证券账户：0809ABCDEF（普通机构）、0199ABCDEF（普通个人）且证件号码各不相同，其中ABCDEF为各交易参与人的生产环境会员代码（6位数字）。每个网络投票代码的股东名册设置如下：

| 投票代码 | 证券账户 | 投票权益登记日的投资者持股 |
| --- | --- | --- |
| 362011 | 0809ABCDEF 0199ABCDEF | 80,000股 |

- 上述投票测试专用的证券账户及投票权益登记日的投资者持股仅适用于网络投票业务，不可用于竞价交易、新股申购等其他任何业务。请各参测单位按上述要求自行构造相关测试数据，并按自身会员代码使用专属证券账户进行投票。

- 请各参测单位务必按照上述测试方案中的申报价格和申报数量参与网络投票业务测试。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与机构2023年8月19日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元，港股通结算备付金账户余额不做调整。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、注意事项

- 拟使用本所交易终端的参测单位应当提前做好参测准备，包括准备好数字证书、做好交易终端固收专区相关权限设置等。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2023年8月19日期间属于测试环境，2023年8月19日23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2023年8月19日测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2023年8月19日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2023年8月21日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员、期权经营机构、基金管理公司、债券交易参与人、行情服务商等相关单位务必参加测试，因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2023年8月19日18:00之前提交测试反馈表（参见附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

技术联系电话：

深交所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429（仅测试期间使用）

0755-21899968

0755-25946080

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83991192

业务咨询电话：

深交所：0755-88668558（协议回购）

深圳证券交易所

中国结算深圳分公司

2023年8月14日

附件：

2023年8月19日深市调整Level 1行情发送带宽

暨债券质押式协议回购业务风险控制全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次调整 Level 1行情发送带宽测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 是否参加本次债券质押式回购业务风险控制测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| Level 1 行情发送带宽调整相关线路是否已上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有线路无影响 ◎需要改造且现有线路已上线 ◎需要改造但现有线路暂未上线，预计上线时间: ________。 |  |  |  |
| 债券质押式回购业务风险控制相关技术系统是否已上线 |  | ◎无此业务，系统无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展；系统上线前，协议回购业务无法正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展；系统上线前，协议回购业务使用深交所交易终端。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容，*为重点测试场景） |  |  |  |  |  |
| 债券质押式回购业务风险控制测试反馈项（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | *债券质押式协议回购初始交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *债券质押式协议回购到期续做的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *债券质押式协议回购到期购回的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *债券质押式协议回购质押券变更的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *债券质押式协议回购提前购回的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购解除质押的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *是否已启用MemoEx（STEP接口TAG=10248）字段报送交易双方约定非结构化信息，而非Memo（STEP接口TAG=10198)字段 |  |  | ◎是 ◎否 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *通过交易终端进行协议回购初始交易的委托申报、主动撤单，逆回购方的委托确认及拒绝、成交回报，当日委托、当日成交的查询及导出、消息提醒 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *通过交易终端进行协议回购在途合约提前购回、质押券变更、到期续做、到期购回、解除质押的的委托申报、主动撤单，逆回购方的委托确认及拒绝、成交回报， 当日委托、当日成交的查询及导出、消息提醒 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *协议回购初始交易、质押券变更、提前购回、到期购回、到期续做变更对手方、到期续做不变更对手方、解除质押等业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| Level 1行情接收与展示相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | *广域网线路对LEVEL1现货行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *广域网线路对LEVEL1期权行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *卫星线路对LEVEL1现货行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *卫星线路对LEVEL1期权行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 网络投票相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 网络投票提案1的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 网络投票提案2的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 网络投票提案3的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 网络投票提案4的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 网络投票系统开发商名称 |  |  | ◎自研 ◎金证 ◎金仕达 ◎根网 ◎恒生 ◎顶点 ◎其他________ |  |
|  | 参与网络投票的渠道 |  |  | ◎APP ◎网站 ◎其他________ |  |
| 其他反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发静态交易参考信息文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理网络投票回报（EvoteReport） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易处理平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益交易平台其他相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理各平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 清算交收文件接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |