2023年8月26日深市ETF申赎权限开通流程优化

暨行情网关软件升级等业务全网测试方案

# 一、测试目的

为了向ETF基金管理人和申赎券商提供更好的市场服务，深圳证券交易所（以下简称深交所）拟优化ETF申赎权限开通流程。流程优化后，ETF申赎权限开通只需基金管理人在基金专区维护每只ETF的申赎券商名单，申赎券商自行使用其名下的交易单元（须排除业务规则上不允许办理 ETF申赎业务的交易单元，下同）开展对应ETF的申赎业务即可。存量ETF的申赎券商可继续使用原有交易单元开展申赎业务，也可根据自身需要使用其他交易单元开展申赎业务。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2023年8月26日组织全网测试，通过模拟ETF申购、赎回业务的委托申报、成交回报及清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确适应性。

为进一步提高行情网关的可用性，深交所优化了行情网关的相关功能，优化后行情网关的软件版本最新日期为20230609。为确保新版行情网关的顺利启用，深交所定于2023年8月26日组织全网测试，市场参与各方通过模拟使用20230609版本行情网关接收处理深市证券、港股通证券的行情，检验相关技术系统的正确性。

- 深交所已于2023年8月18日发布《关于下调股票交易经手费收费标准的通知》，为确保相关业务的顺利实施，深交所联合中国结算深圳分公司定于2023年8月26日组织全网测试，主要通过模拟股票交易的业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深交所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2023年8月26日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2023年8月26日）。

- 测试重点

- ETF申赎权限开通流程优化项目

- ETF申购和赎回业务的委托申报、成交回报及清算交收；

- 行情网关升级项目

- 20230609版本行情网关（含Linux、Windows版本）的行情接收与处理；

- 下调股票交易经手费

- 股票（A股、B股）交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收；

- T日测试内容（模拟2023年8月26日）

市场参与人技术系统：

模拟深市证券日常交易、非交易等业务（重点测试ETF申购赎回业务）的委托申报，港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情（重点测试20230609版本行情网关）。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

- 恢复验证测试内容（模拟2023年8月26日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年8月28日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2023年8月26日8:30至15:30（含恢复验证测试）。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2023年8月26日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-12:00 （10:30-10:35中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 深市现货（重点测试ETF申购赎回业务）、股票期权等品种交易、非交易业务。 10：00左右模拟连接南方中心的广域专线全部中断， 10：30左右恢复南方中心全部的广域专线。 请各单位检查自身线路及系统备份是否完备，确保技术系统正确平稳运行。 |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 | 验证股票交易经手费下调 |
| 13:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 | 盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

| 恢复验证测试事项（模拟日期：2023年8月26日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 14:30前 | 恢复系统环境，并准备恢复验证测试的数据环境。 |  |
| 14:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |
| 14:25-15:30 （15:00-15:05中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年8月28日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |
| 15:30后 | 恢复线上生产数据环境并核查其正确性。 |  |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 14:30-14:40,14:45-15:00,15:05-15:20 | 14:40开盘，14:45开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 14:30-15:00,15:05-15:30 | 盘后定价成交的交易时间为15:25-15:30 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:25 |
| 非交易处理平台 | 14:30-15:00,15:05-15:20 | 期权相关业务申报截止时间为15:30 |
| 固定收益交易平台 | 14:25-15:00,15:05-15:30 | 匹配成交的开盘集合匹配时间14:30-14:40，连续匹配开始时间14:45 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2023年8月26日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件。 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2023年8月26日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-13:30 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 13:30后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2023年8月25日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2023年8月28日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2023年8月25日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传测试使用的PCF/IOPV文件。

- ETF的申购、赎回权限

- 对于2023年8月25日已有交易单元具备相关ETF申赎权限的券商，本次测试除业务规则上不允许办理 ETF申赎业务的交易单元外，其名下的交易单元均可直接进行对应ETF的申赎。

- 目前业务规则上不允许办理 ETF申赎业务的交易单元类别包括：资产管理公司交易单元、A股(保险专用)、B股特别交易单元、B股特许经纪、代办股份转让交易单元、融资融券专用交易单元、固定收益产品专用交易单元、转融通专用、代办股份转让(自营)、A股(基金三方存管)、A股(会员托管基金)、A股(私募专用)、期货公司期权交易专用、A股（发行承销专用）、数据传输专用交易单元、其它交易单元、B股交易单元、股票质押专用交易单元、期权做市商专用交易单元。

- 股票交易经手费下调

A股、B股交易经手费收费标准由按成交金额的0.0487‰双边收取下调至按成交金额的0.0341‰双边收取。A股、B股大宗交易按照本次下调后的标准费率分别下浮30%、50%收取。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与机构2023年8月26日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元，港股通结算备付金账户余额不做调整。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- 新版行情网关下载地址

请通过互联网地址https://biz.sscc.com，访问“业务指引→交易结算业务指引→程序下载”页面下载新版行情网关程序。

新版行情网关新增两项功能特性：网关UDP模式接入实时服务组播协议启用应用层分包、网关TCP 模式接入启用网关缓存模式，具体功能优化点请参见《深圳证券交易所行情网关用户手册.pdf》6.2.10及6.2.11章节。

- D-COM系统在2023年8月26日期间属于测试环境，2023年8月26日23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2023年8月26日测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2023年8月26日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2023年8月28日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商等相关单位务必参加测试，因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2023年8月26日15:30之前提交测试反馈表（参见附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

业务咨询电话：

深交所：0755-88668598（ETF申赎权限开通流程优化）

技术联系电话：

深交所：0755-82083510

0755-88665504（行情网关软件升级）

中国结算深圳分公司：0755-88666429（仅测试期间使用）

0755-21899968

0755-25946080

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国结算深圳分公司

2023年8月21日

附件：

2023年8月26日深市ETF申赎权限开通流程优化暨行情网关软件升级等业务全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次ETF申赎权限开通流程优化测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:________ |  |  |  |
| 是否参加本次行情网关软件升级测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，暂无计划使用新版行情网关 ◎未参测，计划使用新版行情网关，但是未参测，原因:______ |  |  |  |
| ETF申赎权限开通流程优化相关技术系统是否已就绪 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 20230609版本行情网关计划使用情况 |  | 1、网关计划的接入方式 ◎TCP ◎UDP ◎TCP及UDP 2、是否计划使用网关缓存模式（TCP接入）◎是 ◎否 3、是否计划使用网关分包（UDP接入）◎是 ◎否 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容，*为重点测试场景） |  |  |  |  |  |
| ETF申赎权限开通流程优化测试反馈项（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | *ETF申购和赎回业务的委托申报、成交回报（使用不同类别的交易单元进行委托） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *ETF申购和赎回业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 20230609版本行情网关相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | *20230609版本行情网关(Windows版本)相关功能使用情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *20230609版本行情网关(Linux版本)相关功能使用情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *20230609版本行情网关通过组播协议发布实时行情 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *20230609版本行情网关通过TCP协议发布实时行情 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 下调股票交易经手费相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 股票（A股、B股）交易业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 股票（A股、B股）交易业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 南方中心广域专线中断演练测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 断开南方中心广域专线、使用福田中心广域专线接入期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 断开南方中心广域专线、使用卫星通信系统接入期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 恢复验证测试期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发静态交易参考信息文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易处理平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益交易平台其他相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理各平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 清算交收文件接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |