2023年10月14日现金债券ETF申购赎回清单优化

暨扩充ETF证券代码区间等业务全网测试方案

# 一、测试目的

- 深圳证券交易所（以下简称深交所）已于2023年4月18日发布《关于做好现金债券ETF申购赎回清单优化的技术准备通知》，为确保相关优化功能顺利实施，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于2023年10月14日组织全网测试，通过模拟现金债券ETF交易、申购、赎回业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 深交所已于2023年8月25日发布《关于扩充ETF证券代码区间的通知》，为确保相关业务顺利实施，深交所联合中国结算深圳分公司定于2023年10月14日组织全网测试，通过模拟相关ETF交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深交所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2023年10月14日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2023年10月14日）。

- 测试重点

- 现金债券ETF申购赎回清单优化项目

- ETF实时申购赎回业务参考信息（pcf）文件的接收与处理；

- 现金债券ETF的交易、申购、赎回等各项业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收。

- 扩充ETF证券代码区间项目

- ETF启用158000-158999代码区间；

- 相关ETF的认购、交易、申购、赎回、股票质押式回购（仅补充质押）、约定购回、质押式回购的质押与解押、转托管、两融担保品等各项业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收。

- T日测试内容（模拟2023年10月14日）

市场参与人技术系统：

模拟深市证券（含现货、期权等品种）和港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报，港股通证券交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情（含现货、期权行情）。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

# 四、测试时间安排

测试时间为2023年10月14日8:30至14:00。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2023年10月14日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |
| 9:00-12:00 （10:30-10:35中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 深市现货、股票期权等品种交易、非交易业务。 |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 | 盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2023年10月14日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件。 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2023年10月14日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-13:30 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 13:30后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日测试以2023年10月13日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2023年10月16日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2023年10月13日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传测试使用的PCF/IOPV文件。（现金债券ETF159650，跨市场股票ETF测试158102，需基金管理人邮件发送测试用pcf文件至邮箱sseyxb@szse.cn）

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用A股证券账户0199900000—0199900001（A股个人）、0809900000—0809900001（A股法人）。

- 现金债券ETF业务

在交易系统生产环境已是现金债券ETF 159650（国开ETF）的PD券商当天可进行申购、赎回测试。

- 扩充ETF证券代码区间业务安排

- 发行业务安排

| 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | 发行起始日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 158001 | 发行扩测 | 1.00 | 2023/10/14 |

- 上市业务安排

| 证券代码 | 证券简称 | 上市首日 | T+0回转交易标识 | 面值 | 基金管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158002 | 本市场股票ETF测试 | 2023/10/14 | 否 | 1 | 不支持申赎测试 |
| 158102 | 跨市场股票ETF测试 | 2023/10/14 | 否 | 1 | 易方达基金 |
| 158201 | 跨境ETF测试 | 2023/10/14 | 是 | 1 | 不支持申赎测试 |
| 158202 | 本市场实物债券ETF测试 | 2023/10/14 | 是 | 100 | 不支持申赎测试 |
| 158301 | 现金债券ETF测试 | 2023/10/14 | 是 | 100 | 不支持申赎测试 |
| 158302 | 黄金ETF测试 | 2023/10/14 | 是 | 1 | 不支持申赎测试 |
| 158106 | 商品期货ETF测试 | 2023/10/14 | 是 | 1 | 不支持申赎测试 |

2023年10月13日收市后，中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述测试证券（158002、158102、158201、158202、158301、158302、158106）各1,000,000份。

- ETF申赎权限安排

请使用生产系统已有ETF申购赎回权限的交易单元进行申购赎回测试。

仿真测试期间已申请过158102（跨市场股票ETF测试）申赎权限的券商，当天可以进行申购赎回测试。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与机构2023年10月14日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2023年10月14日期间属于测试环境，2023年10月14日23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2023年10月14日测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2023年10月14日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2023年10月16日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商、结算参与机构等相关单位务必参加测试，因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2023年10月14日14:30之前提交测试反馈表（参见附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

业务咨询电话：

深交所：0755-88668977（现金债券ETF申购赎回清单优化）

0755-88668598（扩充ETF证券代码区间）

技术联系电话：

深交所：0755-82083510

0755-88668369（现金债券ETF申购赎回清单优化）

0755-88666966（扩充ETF证券代码区间）

中国结算深圳分公司：0755-88666429（仅测试期间使用）

0755-21899968

0755-25946080（开发）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国结算深圳分公司

2023年10月9日

附件：

2023年10月14日现金债券ETF申购赎回清单优化

暨扩充ETF证券代码区间等业务全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次现金债券ETF申购赎回清单优化测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:________ |  |  |  |
| 是否参加本次扩充ETF证券代码区间测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:________ |  |  |  |
| 现金债券ETF申购赎回清单优化相关技术系统是否已上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 扩充ETF证券代码区间相关技术系统是否已上线 |  | ◎暂不开展此项业务 ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容，*为重点测试场景） |  |  |  |  |  |
| 现金债券ETF申购赎回清单优化测试反馈项（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | *ETF实时申购赎回业务参考信息文件（pcf_159650_YYYYMMDD.xml）的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *现金债券ETF（159650）交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现金债券ETF（159650）申购业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现金债券ETF（159650）赎回业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现金债券ETF（159650）交易、申购、赎回业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 扩充ETF证券代码区间相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | *ETF认购业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *ETF交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF申购、赎回业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF股票质押式回购（仅补充质押）业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF约定购回业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF转托管业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF质押式回购质押、解押业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 清算交收相关测试反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | ETF认购业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF交易业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF申购、赎回业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF股票质押式回购（仅补充质押）业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF约定购回业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF转托管业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF作为两融担保品开展保证金划转业务 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | *ETF行情信息的处理与展示（重点是159650和证券代码以158开头的ETF） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发静态交易参考信息文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易处理平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益交易平台其他相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理各平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 清算交收文件接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |