2023年12月23日深市交易结算系统南方中心单中心运行

全网测试方案

# 一、测试目的

为进一步提升深市交易结算业务连续性，深圳证券交易所（以下简称深交所）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）深圳分公司定于2023年12月23日组织全网测试，模拟极端情况下福田中心整体不可用，深市交易结算系统在南方中心单中心运行场景，主要通过模拟深市证券（含现货、债券、期权等品种）各类业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深交所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 期货公司

- 债券交易参与人

- 结算参与机构

- 行情服务商

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2023年12月23日）。港股通为非交易日但为结算日。

（一）测试重点

模拟福田中心整体不可用，深市交易结算系统在南方中心单中心运行，各市场参与人按现有生产系统配置连接深市交易结算系统。

（二）T日测试内容（模拟2023年12月23日）

深交所交易系统：以南方中心单中心运行，模拟深市证券（含现货、债券、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布等业务处理。

中国结算深圳分公司技术系统：以南方中心灾备系统运行，模拟深市证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、债券、期权等品种）日常交易、非交易（含网络投票）等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

通过交易终端南方中心地址进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券的股份及资金清算交收等业务处理。

测试融资融券业务数据报送。融资融券业务数据报送时仅测试传输通道的连通性，不对内容和稽核结果做正确性验证，报送后若能收到.ERR或.SUC反馈文件均表示报送通道正常，若能收到XYWYHZ.DBF文件则表示违约汇总资料下发通道正常。

（三）恢复验证测试内容（模拟2023年12月23日）

深交所交易系统：以福田中心为主中心、南方中心为备中心双中心运行，模拟深市证券日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布等业务处理。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年12月25日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身技术系统的恢复正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2023年12月23日（星期六）8:30至17:30（含恢复验证测试）。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| T日测试事项（模拟日期：2023年12月23日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 模拟连接福田中心的广域专线全部中断。 请各单位检查自身线路及系统备份是否完备，确保技术系统正确平稳运行。 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件。 |
| 9:00-12:00 （10:30-10:35中午休市） | 设置交易系统以南方中心单中心运行，接收日常交易、非交易等委托 | 模拟现货、期权等品种交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报，接收实时行情并展示。 |
| 10:30-12:00 | D-COM以南方中心单中心运行。 D-COM接收实时业务指令。 | D-COM实时业务指令申报。 |
| 11:00-12:00 | 连通测试：融资融券业务数据报送 | 上报两融余额和信用违约资料，上报后能收到反馈即可（收到.SUC或.ERR均可） |
| 11:30左右 | 发送衍生品证券收盘行情文件 | 接收衍生品证券收盘行情文件 |
| 12:00-13:00 | 连通测试：下发信用违约汇总资料 | 接收XYWYHZ.DBF文件，仅测试连通性，数据内容与上报业务数据无任何关系 |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 9:15-9:25,9:30-10:30,10:35-11:30 | 9:25开盘，9:30开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 9:15-10:30,10:35-12:00 | 盘后定价成交的交易时间为11:35-12:00 |
| 衍生品集中竞价 交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45 |
| 非交易处理平台 | 9:15-10:30,10:35-11:30 | 期权相关业务申报截止时间为12:00 |
| 固定收益交易平台 | 9:00-10:30,10:35-12:00 | 匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

| 恢复验证测试事项（模拟日期：2023年12月23日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要测试事项 | 参测单位重点测试内容 |
| 16:25前 | 恢复系统环境，并准备恢复验证测试的数据环境。 |  |
| 16:25前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |
| 16:25-17:30（17:00-17:05中午休市） | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心双中心运行，接收日常交易、非交易等委托。 | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2023年12月25日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |
| 18:00后 | 恢复线上生产数据环境并核查其正确性。 |  |
| 各业务平台的委托申报时间 |  |  |
| 平台 | 委托申报时间 | 备注 |
| 现货集中竞价交易平台 | 16:30-16:40,16:45-17:00,17:05-17:20 | 16:40开盘，16:45开始连续竞价 |
| 综合金融服务平台 | 16:30-17:00,17:05-17:30 | 盘后定价成交的交易时间为17:25-17:30 |
| 衍生品集中竞价交易平台 | 与现货集中竞价交易平台相同 | 期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为17:25 |
| 非交易处理平台 | 16:30-17:00,17:05-17:20 | 期权相关业务申报截止时间为17:30 |
| 固定收益交易平台 | 16:25-17:00,17:05-17:30 | 匹配成交的开盘集合匹配时间16:30-16:40，连续匹配开始时间16:45 |
| 场外业务平台 | 不参测 |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2023年12月22日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。

- T日测试使用的交易网关、网关监控程序、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2023年12月25日生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2023年12月22日交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传T日测试使用的PCF/IOPV文件。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。恢复验证测试不发送任何结算数据及文件。

- D-COM系统在2023年12月23日期间属于测试环境，2023年12月23日23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加、用户权限分配等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2023年12月23日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2023年12月23日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2023年12月25日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员单位、基金管理公司、期货公司、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加测试，并指定专人负责本次测试的各项测试内容，确保测试的完备性。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2023年12月23日18:00之前提交测试反馈表（见附件）。具体可通过深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接—在线调查表”栏目填写反馈表（填报内容支持更新）或通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

深交所：0755-82083510（福田中心）

0755-36381051（南方中心）

中国结算深圳分公司：0755-36381379（南方中心）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83991858

深圳证券交易所

中国结算深圳分公司

2023年12月18日

附件：

2023年12月23日深市交易结算系统南方中心单中心运行

全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 交易相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过南方中心交易终端进行股基专区及固收专区的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 现货实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货证券收盘行情文件cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品证券收盘行情文件derivativesecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈（行情服务商无需填写） |  |  |  |  |  |
|  | 接收信息公告 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过文件网关接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过文件网关接收网络投票回报文件evotereport |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 密码服务（369999）的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 报送融资融券余额数据、信用违约资料（连通性测试） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收信用违约资料汇总结果（连通性测试） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM资金余额查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM资金明细查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM申报A股非交易委托等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM接收深市证券结算数据等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM接收期权结算数据等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM接收港股通证券结算数据等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 断开福田中心广域专线、使用南方中心单中心接入期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 断开福田中心广域专线、使用卫星通信系统接入期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 恢复验证测试期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |