深市临时停市债券质押式回购业务调整暨政府支持债券上市交易等业务2018年1月6日全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）已于2017年10月30日发布《关于做好支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法的技术准备通知》、于2017年12月8日发布《关于做好政府支持债券业务相关技术准备的通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2018年1月6日组织全网测试，主要通过模拟正常交易及临时停市情况下深市证券（包括但不限于政府支持债券、债券质押式回购）交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收及清算交收等处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为配合香港联交所顺利启用Orion Trading Platform – Securities Market（OTP-C）证券交易平台，请各相关会员单位、基金管理公司等交易参与人（简称“交易参与人”）通过模拟港股通证券的交易委托申报、成交回报及行情接收等业务处理，检验市场参与各方技术系统可正确适应OTP-C切换到备用数据中心。

为提升交易终端用户体验，交易终端开放历史委托、成交查询功能。通过交易终端开展债券质押式协议回购业务的交易员，在申报购回交易时，可以通过历史成交查询功能查找到所需的初始交易的交易编号。该功能在本次测试后即正式启用。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 香港联交所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 托管人（托管银行或者具有托管资格的券商及相关单位）

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券模拟2个完整交易日的交易和2个完整结算日的结算（即模拟T日2018年1月6日、T+1日2018年1月7日），验证市场参与各方可正确处理深市证券交易、非交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与清算交收等。

港股通证券模拟1个半日市交易、非结算日（即模拟T日2018年1月6日），验证OTP-C切换到备用数据中心后市场参与各方可正确处理港股通证券的交易委托申报、成交回报及行情接收等业务。

T+1日为港股通非交易日非结算日，不发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盘价格文件hkexclpr04。

（一）深交所交易系统

1、早间发布当日测试使用的静态交易参考信息。

2、模拟深市证券（包括政府支持债券）日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报，临时停市期间拒绝深市证券所有交易、非交易申报。

3、模拟深市证券实时行情及收盘行情的发布。

4、模拟港股通证券交易业务的委托处理与成交回报，临时停市期间可继续处理港股通委托申报。

5、转发港股通实时行情及收盘行情。

6、临时停市导致债券质押式回购业务需要顺延清算交收时，深交所交易系统在日终发布需要顺延清算交收的质押式回购初始成交文件repo_execution_memberID_YYYYMMDD.csv。

（二）中国结算深圳分公司结算系统

1、模拟深市证券（包括政府支持债券）日常交易、非交易等业务在临时停市日的清算交收处理。

2、临时停市导致债券质押式回购业务需要顺延清算交收时，日终向市场发布需要顺延清算交收的临时停市延迟清算数据通知文件SZYCTZmmdd.DBF。

3、结算数据中政府支持债券新设立证券类别1A（政府支持债券）、证券子类1（铁道债）。

（三）市场参与人技术系统

1、接收静态交易参考信息文件。

2、进行深市证券交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情、收盘行情，重点测试临时停市期间各类业务处理，以及正常交易时政府支持债券的竞价交易、协议交易、约定购回、质押式回购交易及质押券出入库、质押式报价回购及质押券出入库、股票质押式回购和债券质押式协议回购等业务。

3、进行港股通证券交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情、收盘行情。

4、使用交易终端进行深市证券的委托申报、成交查询、行情查询及数据下载。

5、通过D-COM系统进行政府支持债券的司法冻结、跨系统转托管等业务。

6、通过文件网关接收并处理质押式回购初始成交文件repo_execution_memberID_YYYYMMDD.csv。

7、深市证券（包括政府支持债券）交易、非交易业务的清算交收处理。重点测试临停市债券质押式回购业务初始交易与到期交易的清算顺延处理、接收及处理临时停市延迟清算数据通知文件SZYCTZmmdd.DBF，以及结算数据中政府支持债券新设立证券类别1A（政府支持债券）、证券子类1（铁道债）。

8、使用交易终端历史查询功能查询历史委托、成交。登录交易终端后，点击左侧“查询”菜单项下的“历史委托”、“历史成交”菜单进行查询。

# 四、测试时间安排

测试时间为2018年1月6日（星期六）9:00至22:00（含恢复验证测试）。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (1月6日) | 主要测试内容 | 交易参与人 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 发布静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2018年1月6日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-10:55 | 接收日常交易、非交易等委托，10:20-10:25中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台9:15-10:45（9:25开盘，9:30开始连续竞价，10:45平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-10:55 非交易处理平台 9:15-10:45 模拟T日10:25开始临时停市，当日不再恢复交易。 | 模拟深市证券交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报； 接收深市证券实时行情并展示。 |  |
| 10:55-13:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 | 接收并处理质押式回购初始成交文件repo_execution_memberID_YYYYMMDD.csv |  |
| 13:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SZYCTZmmdd.DBF |  |
| 15:00前 | 发布静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T+1日：2018年1月7日 |
| 15:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 15:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 15:00-16:40 | 接收日常交易、非交易等委托，16:00-16:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台15:00-16:30（15:10开盘，15:15开始连续竞价，16:30平台闭市） 综合金融服务平台 15:00-16:40 非交易处理平台 15:00-16:30 模拟T+1日15:40开始临时停市，16:05恢复交易且恢复交易满2小时。 | 模拟深市证券交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报； 接收深市证券实时行情并展示。 |  |
| 16:40-18:40 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。 |  |  |
| 18:40后 | T+1日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 20:00前 |  | 系统环境及数据恢复。 |  |
| 20:00-21:00 | 恢复验证测试。 | 自愿参测。 |  |

港股通交易业务的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、深交所港股通测试日安排（模拟T日2018年1月6日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 香港联交所在9:40左右模拟OTP-C主数据中心故障，10:40左右切换到备用数据中心恢复交易,10:45-11:00可取消未撮合的买卖盘，11:00起恢复为持续交易时段。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |

# 五、测试数据准备

1、T日和恢复验证测试均以2018年1月5日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。2018年1月6日（星期六）早间下发T日测试使用的港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc。

T+1日测试以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

2、测试新挂牌政府支持债券参数

| 证券代码 | 111996 |
| --- | --- |
| 证券简称 | 机构债1 |
| 基础证券代码 | 111996 |
| 基础证券简称 | 机构债1 |
| 开盘参考价 | 100 |
| 挂牌模式 | N:双边 |
| 投资者适当性管理分类 | 0：全部投资者 |
| 利率形式 | 2：固定利率 |
| 债券利率 | 0.03 |

通过文件网关下发的证券信息（securities）文件中，测试证券111996的证券类别（SecurityType）为国债(5)；结算公司下发的清算明细库SJSMX1.DBF、明细结果库SJSJG.DBF等结算文件中该证券的证券类别填写1A（政府支持债券）、证券子类填写1 （铁道债）。

3、股份数据

测试专用证券账户：0199900000—0199900001（个人）、0809900000—0809900001（法人）。

中国结算深圳分公司为每个测试专用证券账户在每个托管单元登记111996（机构债1）证券各100,000张。

请各参测单位根据上述规则自行构造测试初始数据。

4、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人1月6日的备付金账户余额修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的内部测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

# 七、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（但不包括资金划拨部分），不发送深市港股通业务的任何结算数据及文件。

- D-COM系统在测试当天属于测试环境，1月6日（周六）22:00以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效，仅适用于1月6日测试。

- T日日终深交所向已开通FTS生产系统点对点数据交换服务的交易参与人发送需要顺延清算交收的质押式回购初始成交文件repo_execution_YYYYMMDD.csv，发送文件的目录与网络投票回报文件evotereport_YYYYMMDD.csv的目录相同。若交易参与人没有需要顺延清算交收的质押式回购初始成交记录，则为空文件。

- 本次测试，交易系统模拟2个交易日的运行，建议参测单位按模拟测试日日期（即1月6日T日、1月7日T+1日）填写委托申报的相关日期，如不支持按模拟测试日日期申报，请统一填写为1月6日，交易系统成交回报日期为模拟日期（1月6日T日、1月7日T+1日）。结算系统模拟2个结算日的运行，结算系统下发数据中相关日期为模拟日期（1月6日T日、1月7日T+1日）。

- 交易参与人应当在T+1日和恢复验证测试前重置自身柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得恢复验证测试时回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则恢复验证测试时将无法收到委托确认与成交回报消息。

# 八、测试要求

- 请各会员单位务必参加测试，认真组织，落实专人负责本次测试工作。因故不能参加测试者，务必电话或传真通知深交所。

- 各参测单位测试前务必做好线上系统和数据环境的备份工作。测试完成后，做好线上系统和数据环境的恢复与变更稽核工作，确保下一交易日（1月8日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 所有参测会员单位务必在2018年1月8日16:00之前登录深交所“会员业务专区”首页“快速导航―在线调查表”栏目填写并提交《深市临时停市债券质押式回购业务调整暨政府支持债券上市交易等业务2018年1月6日全网测试反馈表》（参见附件），非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市临时停市债券质押式回购业务调整暨政府支持债券上市交易等业务2018年1月6日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、参考文档

《关于做好支持临时停市债券质押式回购业务结算暂行办法的技术准备通知》

《关于做好政府支持债券业务相关技术准备的通知》

# 十、联系电话

- 测试联系电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

深圳证券通信公司：0755-83182222

- 技术开发咨询热线：

0755-25946080（深圳结算）

- QQ群：

91355646（深市结算技术券商群）

345221331（深市结算基金银行群）

137835879（深圳结算业务开发商）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2017年12月29日

附件：

深市临时停市债券质押式回购业务调整暨政府支持债券上市交易等业务2018年1月6日全网测试反馈表

| 会员代码（其他单位不填） |  | 会员名称或单位名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话(包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 系统的软件开发商名称（软件开发商不填） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 临时停市期间拒绝现货集中竞价交易平台所有业务委托 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 临时停市期间拒绝综合金融服务平台所有业务委托 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 临时停市期间拒绝非交易平台所有业务委托 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 临时停市期间可继续申报港股通委托 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| LEVEL I行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| LEVEL II行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 港股通行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 通过交易终端进行委托申报（临时停市期间拒绝所有申报）、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 通过交易终端进行历史委托、成交查询 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 接收及处理repo_execution_memberID.csv文件 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 临时停市债券质押式回购初始交易清算顺延处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 临时停市债券质押式回购到期交易清算顺延处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 接收及处理SZYCTZ.DBF通知文件(T日) |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券竞价交易指令申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券竞价交易结算处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券协议交易指令申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券协议交易结算处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券约定购回指令申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券约定购回结算处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券质押式回购交易的指令申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券质押式回购交易的结算处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券质押式回购出入库处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券质押式报价回购的指令申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券质押式报价回购的结算处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券押式报价回购出入库处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券股票质押式回购指令申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券股票质押式回购结算处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券质押式协议回购指令申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券质押式协议回购结算处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券司法冻结处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 政府支持债券跨系统转托管处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |

注：非会员用户填写后发送至sseyxb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn。