深圳证券交易所正式发布20180116版本交易网关软件暨交易系统同城灾备中心切换

2018年1月27日全网测试方案

一、测试目的

为进一步增强深圳证券交易所（简称“深交所”）的交易业务连续性保障能力，深交所拟将交易系统同城灾备中心切换至南方中心，届时福田、南方双中心运行保持冗余热备模式（简称“福田、南方双中心运行”）。为了确保交易系统同城灾备中心的顺利切换，深交所定于2018年1月27日进行全网测试，主要通过模拟各类业务的委托申报、成交回报、行情接收及清算交收等业务处理过程，验证市场参与各方技术系统的适应性。

另外，深交所定于2018年1月26日收市后正式发布新版交易网关，进一步优化交易接入服务，版本日期为20180116。为了确保新版交易网关的顺利升级，深交所定于2018年1月27日组织全网测试，请各会员、基金管理公司等交易参与人（简称“交易参与人”）通过模拟各类业务的委托申报、成交回报等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 上海证券交易所

- 香港联交所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 中国证券金融股份有限公司

- 中证指数有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 托管人（托管银行或者具有托管资格的券商及相关单位）

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券模拟1个完整交易日的交易和1个完整结算日的结算（即模拟1月27日T日）,港股通证券模拟1个半日市交易、1个结算日（即模拟T日1月27日），验证市场参与各方可正确处理深市证券交易、非交易与行情接收等业务，港股通交易参与人可正确处理港股证券交易、非交易与行情接收等业务。

T日深交所交易系统将模拟福田中心为主用中心，南方中心为灾备中心的场景。市场参与各方按现有生产系统配置连接交易及相关系统，验证深交所交易系统同城灾备中心切换至南方中心后各项业务处理的正确性。

本次测试重点包括以下内容：

- 各交易参与人交易网关、行情网关、文件网关连接及收发数据的正确性。

- 现货集中竞价交易平台、综合金融服务平台、非交易平台相关（即深市证券）交易、非交易、行情业务处理的正确性。

- 国际市场互联平台相关（即港股通证券）交易、非交易、行情业务处理的正确性。

- 交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置进行恢复验证测试。

（一）T日（模拟1月27日）测试内容：

1、深交所交易系统：以福田、南方双中心运行，模拟深市证券日常交易、非交易（包括现货集中竞价交易、融资融券、质押式回购、ETF申赎、网络投票、密码服务、中国结算身份认证、黄金ETF现金申赎、债券分销、协议交易、盘后定价交易、转融通证券出借、资产管理计划份额转让、股票质押式回购、约定购回、质押式报价回购、债券质押式协议回购、网上发行认购、配股认购、债券转股回售、开放式基金申购赎回、要约收购、转托管等）业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

2、中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

3、市场参与人技术系统：交易参与人模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

港股通交易参与人模拟港股通证券日常交易、非交易、公司行为等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

实施部分或全部交易网关软件升级至20180116版本的市场参与人，重点观察新版交易网关运行的正确性。

模拟深市证券、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（1）对于具备融资融券业务资格的证券公司

应测试融资融券业务的委托申报、成交回报和数据报送。

（2）对于ETF的挂牌基金公司和PD 券商

应测试ETF 申赎业务处理。

（3）对于在深交所挂牌有基金产品的基金公司

应测试实时参考净值传送（若有）和T日收盘净值发送等内容。

（4）对于行情服务商

应测试Level I和Level II行情的接收与显示。

（5）对于托管人

应测试成交汇总文件的接收与处理。

（二）恢复验证测试内容（模拟1月27日）：

深交所交易系统：以福田、滨海双中心运行，模拟深市证券日常交易、非交易、ETF申赎、网络投票等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统恢复的正确性。验证单向卫星、双向卫星的可用性。

实施部分或全部交易网关软件升级至20180116版本的市场参与人，重点观察新版交易网关运行的正确性。

四、测试时间安排

测试时间为2018年1月27日（星期六）8:30至20:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

恢复验证测试接收交易委托的时间为17:00至18:00，协议交易时段为17:00至18:10；其中17:30至17:35模拟中午休市。

深市证券交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 实际时间 (1月27日) | 主要测试内容 | 会员重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 发布T日的交易参考信息文件 | 接收并加载交易参考信息文件 | T日：2018年1月27日 |
| 9:00前 | 发布T日的减持额度信息文件 | 接收并处理减持额度信息文件 |  |
| 9:00前 | 发布T日的信息公告 | 接收信息公告 |  |
| 9:00前 | 发布T日的PCF文件 | 接收PCF文件 |  |
| 9:00前 | 发布T日的股东大会信息文件 | 接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  |
| 9:15-12:00 | 福田、南方双中心运行，接收日常交易、非交易等委托，其中10:30-10:35中午休市。 其中： 现货集中竞价交易平台9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 非交易处理平台 9:15-11:30 | 模拟各类交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报，接收实时行情并揭示。 在9:30-9:35期间以最大速率报盘； 在10:35-10:40期间以最大速率报盘。 11:00左右模拟福田数据中心故障，当日不再恢复福田数据中心，请注意观察并记录现象。 通过交易终端进行各类业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等。 |  |
| 12:00-12:30 | 发布深市证券现货收盘行情 | 接收并处理深市证券现货收盘行情 |  |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件evotereport |  |
| 12:10-14:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:30后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 14:30-16:30 | 接收T日收盘净值 | 挂有基金产品的基金公司发送收盘净值 |  |
| 14:30-16:30 | 接收融资融券报送数据 | 报送融资融券余额数据、信用违约资料 |  |
| 14:30-16:30 | 发送信用违约资料汇总结果 | 接收信用违约资料汇总结果 |  |
| 16:30后 | 交易系统回退到生产网络 |  |  |
| 17:00前 |  | 券商恢复系统。 |  |
| 17:00前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 17:00-18:10 | 福田、滨海双中心运行，进行恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中17:30-17:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台17:00-18:00（17:10开盘，17:15开始连续竞价，18:00平台闭市） 综合金融服务平台 17:00-18:10 非交易处理平台 17:00-18:00 | 交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2018年1月27日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司测试日安排（模拟T日1月27日的结算） |  |  |  |
| 1 | 9:00-12:10 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:30 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:30后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |
| 恢复验证测试安排（模拟T日2018年1月27日的交易） |  |  |  |
| 1 | 17:00开始 |  |  |
| 2 | 17:00-18:00 | 持续交易时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 18:00-18:10 | 收市竞价交易时段 |  |

五、测试数据准备

1、T日和恢复验证测试均以2018年1月26日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。2018年1月27日（星期六）早间下发T日测试使用的港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc。

2、T日测试新增如下可交换债券发行业务

| 证券代码 | 证券简称 | 上市代码 | 发行价格 | 发行总量 | 申购基数 | 申购上限 | 申购日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120999 | 交换债测 | 120999 | 100.00 | 20000000 | 10 | 2000 | 2018-1-27 |

3、T日测试新增如下新股上市首日交易业务

| 证券代码 | 证券简称 | 总股本 | 流通股本 | 开盘参考价格 | 上市首日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003999 | N中小测 | 50000000 | 20000000 | 50.00 | 2018-1-27 |

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的全网测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请交易参与人先完成交易生产数据的接收及备份，再准备1月27日测试相关数据。

- 计划在2018年1月26日收市后升级交易网关的单位应对程序所在目录进行完整备份，备份后再将交易网关升级至20180116版本。本次交易网关软件升级只需替换可执行程序tgw，不需修改协议版本号。

交易网关软件的安装包下载地址为：www.sscc.com ->下载专区->新一代交易系统。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（但不包括资金划拨部分），并发送深市港股通业务相关的结算数据及文件。

- D-COM系统在测试当天属于测试环境，1月27日（周六）20:00以后将恢复回生产环境。

- 深交所交易系统同城灾备中心切换到南方中心后，市场参与人无须变更应用系统的线上参数，其中南方中心的接入参数与现有生产系统的滨海中心相同。

市场参与人的交易网关、行情网关、文件网关、交易终端等设施可通过福田通信线路、滨海通信线路、南方通信线路接入。深交所交易系统同城灾备中心切换到南方中心后，滨海中心将另做它用，故各市场参与人的通信线路应尽快接入南方中心。

本次测试福田、南方双中心运行时，单向卫星线路、双向卫星线路均可用。恢复验证测试时，各参测单位也应验证单向卫星线路、双向卫星线路的可用性。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效，仅适用于1月27日测试。

- T日早间深交所向已开通FTS生产系统点对点数据交换服务的交易参与人发送减持额度信息文件reducequota，若交易参与人没有减持额度记录，则为空文件。减持额度信息文件的发送目录与网络投票回报文件evotereport_YYYYMMDD.csv的目录相同。

- 本次全网测试的港股通额度为30000亿元人民币，为确保各交易参与人都能全面、完整地进行测试，请各交易参与人在测试当天申报的港股买入委托总金额务必不要超过150亿港币（卖出成交、撤销买委托后均不增加交易参与人自身可用的港股买入委托总金额）。

- 测试当日具体开展哪些证券代码的非交易业务测试，请以早间发布的静态交易参考信息为准，比如网上发行认购业务参考信息issueparams、债券分销业务参考信息bonddistributionparams、配股业务参考信息rightsissueparams、证券业务开关信息securityswitch等，若某些非交易业务在测试当日无相应证券代码，则在全网测试反馈表中填写“未测”即可。

- 交易参与人应当在恢复验证测试前重置自身柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得恢复验证测试时回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则恢复验证测试时将无法收到委托确认与成交回报消息。

八、测试要求

- 请各会员单位、基金管理公司、行情服务商、托管银行及计划在2018年1月26日收市后升级部分或全部交易网关的相关单位务必参加测试，参加福田、南方双中心运行测试的单位务必参加恢复验证测试。因故不能参加测试者，务必电话或传真通知深交所。

- 应使用与2018年1月29日生产系统相同的软硬件环境开展测试。请各参测单位认真组织，落实专人负责本次测试工作。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（1月29日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 测试工作完成后，各参测会员单位应在2018年1月27日19:00之前登录深交所“会员业务专区”首页“快速导航―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件）；非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn，邮件名为“参测单位名称+深交所正式发布20180116版本交易网关软件暨交易系统同城灾备中心切换2018年1月27日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：     0755-82083510

中国结算深圳分公司： 0755-88666429

深圳证券通信公司：   0755-83182222

深圳证券信息公司：   0755-83990296

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2018年1月22日

附件：

深交所正式发布20180116版本交易网关软件暨交易系统同城灾备中心切换2018年1月27日全网测试反馈表

| 会员代码（仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 系统开发商名称 |  |  |  |  |
| 20180116版本交易网关的上线情况 | ◎全部上线 ◎部分上线 ◎上线后回退 ◎未计划上线 ◎未使用交易网关 若未全部上线,则后续的上线计划为： |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |  |
| 以下为同城灾备中心切换测试反馈内容 （福田、南方双中心运行测试） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 20180116版本成交汇总服务网关（tgw）的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 20180116版本交易网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 其他版本成交汇总服务网关（tgw）的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 其他版本交易网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 平台状态切换为“即将开放”后申报委托 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 行情网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 文件网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 交易参考信息接收与加载 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理减持额度信息文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收信息公告 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| LEVEL I行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| LEVEL II行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过单向卫星线路接收行情 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过双向卫星线路申报委托并接收成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易业务的委托申报、成交回报、实时行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深市证券现货收盘行情的接收与处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 融资融券业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 报送融资融券余额数据、信用违约资料 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 质押式回购交易业务的委托申报、成交回报、实时行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 质押式回购质押解押业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过文件网关接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过文件网关接收网络投票回报文件evotereport |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 密码服务（369999）的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 中国结算身份认证（369991）的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| ETF的PD券商接收PCF文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| ETF的PD券商实时申购赎回业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| ETF相应基金公司接收并处理ETF 申赎抄送记录 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 挂有开放式基金的基金公司实时揭示基金净值（若有） |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 挂有开放式基金的基金公司盘后发送基金T日收盘净值 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 港股通交易业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 港股通公司行为通过D-COM申报委托、接收回报并处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 港股通非交易业务（包括冻结、转托管等）通过D-COM申报委托、接收回报并处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 港股通实时行情的接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过文件网关接收港股收盘价格文件并处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 黄金ETF现金申赎业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 债券分销业务的委托申报、成交回报、行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 协议交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 盘后定价交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 转融通证券出借业务的委托申报、成交回报、行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 资产管理计划份额转让业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 股票质押式回购业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 约定购回业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 质押式报价回购业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 债券质押式协议回购业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 网上发行认购（包括IPO，增发，LOF发行，可转债申购发行，可交换债发行）业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 配股认购业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 债券转股回售业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 开放式基金申购赎回业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 要约收购业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 转托管业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 11:00-12:10南方(备)单中心运行时，通过交易网关申报各类业务的委托，并接收成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 11:00-12:10南方(备)单中心运行时，通过行情网关接收各类业务的行情并显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 11:00-12:10南方(备)单中心运行时，通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深市证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 以下为恢复验证测试反馈内容 （参加福田、南方双中心运行测试的单位务必参加恢复验证测试） |  |  |  |  |
| 滨海接入（10.198.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 滨海托管（10.201.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 福田接入（10.199.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 南方托管（10.224.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 滨海接入（10.198.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 滨海托管（10.201.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 滨海托管（10.218.*.*）行情网关接收LEVEL II行情 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 福田接入（10.199.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 南方托管（10.224.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 南方托管(10.226.*.*) 行情网关接收LEVEL II行情 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 滨海接入（10.198.*.*）D-COM网关登录连通性测试 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 滨海托管（10.201.*.*）D-COM网关登录连通性测试 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 福田接入（10.199.*.*）D-COM网关登录连通性测试 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 南方托管（10.224.*.*）D-COM网关登录连通性测试 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 20180116版本成交汇总服务网关（tgw）的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 20180116版本交易网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 其他版本成交汇总服务网关（tgw）的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 其他版本交易网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 平台状态切换为“即将开放”后申报委托 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 文件网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 交易参考信息接收与加载 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 现货集中竞价交易平台各类业务的委托申报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 综合金融服务平台各类业务的委托申报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 非交易业务平台各类业务的委托申报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 国际市场互联平台各类业务的委托申报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收各类业务的成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| LEVEL I行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| LEVEL II行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过单向卫星线路接收行情 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过双向卫星线路申报委托并接收成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |

注：非会员用户填写后发送至sseyxb@szse.cn邮箱。