深市证券交易资金前端风险控制暨创新创业公司非公开发行可转换公司债券转股业务2018年4月21日全网测试方案

# 一、测试目的

为确保深市证券交易资金前端风险控制业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）已于2018年3月21日发布了《关于做好资金前端风险控制业务相关技术准备的通知》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）已于2018年2月2日发布了《关于做好深圳市场证券交易资金前端风险控制业务相关技术准备的通知》。深交所与中国结算深圳分公司定于2018年4月21日组织全网测试，主要通过模拟最高额度和自设额度申报、交易、结算等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为确保深市创新创业公司非公开发行可转换公司债券（简称“双创可转债”）转股等相关业务的顺利开展，深交所和中国结算深圳分公司定于2018年4月21日组织全网测试，以检验市场参与各方技术系统的正确性。

为进一步增强深交所的交易业务连续性保障能力，深交所拟将交易系统同城灾备中心切换至南方中心，届时福田、南方双中心运行保持冗余热备模式（简称“福田、南方双中心运行”）。为了确保交易系统同城灾备中心的顺利切换，深交所模拟将交易系统同城灾备中心切换至南方中心后，再开展深市证券交易资金前端风险控制暨创新创业公司非公开发行可转换公司债券转股业务2018年4月21日全网测试；待深交所将交易系统同城灾备中心回退至滨海中心后，再开展恢复验证测试，即以福田、滨海双中心运行。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 香港联交所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 中国证券金融股份有限公司

- 中证指数有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 托管人（托管银行或者具有托管资格的券商及相关单位）

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券模拟2个交易日的交易和2个结算日的结算（即模拟T日2018年4月21日、T+1日2018年4月22日），主要通过模拟最高额度和自设额度申报、交易、结算等业务处理过程，双创可转债交易、非交易业务的委托申报处理，验证市场参与各方技术系统的正确性。

港股通证券模拟1个半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2018年4月21日），主要通过模拟港股通业务的委托申报、成交回报、行情接收及清算交收等业务处理过程，验证市场参与各方技术系统的适应性。T+1日为港股通非交易日非结算日，不发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盘价格文件hkexclpr04。

T日、T+1日深交所交易系统将模拟福田中心为主用中心，南方中心为灾备中心的场景。市场参与各方按现有生产系统配置连接深交所交易及相关系统，验证各项业务处理的正确性。

（一）T日（模拟4月21日）、T+1日（模拟4月22日）测试内容

1、深交所交易系统：以福田、南方双中心运行，重点测试深市证券交易资金规模前端监控和双创可转债转股等业务处理，模拟深市证券日常交易、非交易（包括现货集中竞价交易、融资融券、质押式回购、ETF申赎、网络投票、密码服务、中国结算身份认证、黄金ETF现金申赎、债券分销、协议交易、盘后定价交易、转融通证券出借、资产管理计划份额转让、股票质押式回购、约定购回、质押式报价回购、债券质押式协议回购、网上发行认购、配股认购、债券转股回售、开放式基金申购赎回、要约收购、转托管等）业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

T日收市后至T+1日开市前模拟与周边各核心机构的数据交换，模拟与各市场参与人的数据交换。

2、中国结算深圳分公司技术系统：重点测试深市证券交易资金规模前端监控和双创可转债转股等业务处理（结算数据中为双创可转债设立证券类别1S、证券子类4），模拟深市证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

3、市场参与人技术系统：重点测试深市证券交易资金规模前端监控和双创可转债转股等业务处理。

交易参与人模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

港股通交易参与人模拟港股通证券日常交易、非交易、公司行为等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（1）结算参与人的重点测试内容

- 最高额度常规申报和查询业务。

- 最高额度盘中紧急申报、撤销和查询业务。

- 最高额度相关信息日终文件(SJSFW.DBF、SJSJG.DBF)的接收及处理。

- 双创可转债（证券类别1S，证券子类4）交易、非交易业务的清算交收处理。

- D-COM系统优化，模拟资金账户权限设置、资金划拨、RTGS自动交收额度设置及交收等业务处理。

（2）交易参与人的重点测试内容

- 登录深交所“会员业务专区”：自设额度日常调整、自设额度盘中调整。

- 登录深交所“会员业务专区”：资金前端控制最高额度查询、自设额度查询、调整情况和实时额度使用情况查询。

- 资金前端风险控制信息文件（fundquota）的接收及处理。

- 受控交易单元上发生的当日集中竞价交易业务买卖成交（包含市价委托）、买委托主动撤单、质押式回购业务出资成交、融资成交及出资主动撤单导致额度变动后，额度内（<=自设额度）的集中竞价交易买委托或质押式回购业务出资委托申报；

- 受控交易单元上发生的当日集中竞价交易业务买卖成交（包含市价委托）、买委托主动撤单、质押式回购业务出资成交、融资成交及出资主动撤单导致额度变动后，超额度（>自设额度）的集中竞价交易买委托或质押式回购业务出资委托申报及处理。

- 双创可转债的日常交易申报、转股申报、派息处理等。

（3）对于行情服务商，应测试Level I和Level II行情的接收与显示。

（4）对于托管人，应测试成交汇总文件的接收与处理。

（二）恢复验证测试内容（模拟4月21日）

深交所交易系统：以福田、滨海双中心运行，模拟深市证券日常交易、非交易、ETF申赎、网络投票等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。验证单向卫星、双向卫星的可用性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2018年4月21日（星期六）8:30至22:00。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (4月21日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 发布fundquota等静态交易参考信息文件。 | 接收fundquota等静态交易参考信息文件。 | T日：2018年4月21日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-10:55 | 接收日常交易、非交易等委托，10:00-10:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台9:15-10:45（9:25开盘，9:30开始连续竞价，10:45平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-10:55 非交易处理平台 9:15-10:45 | 模拟深市证券（含双创可转债）交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报； 接收深市证券实时行情并展示。 |  |
| 8:30-10:45 | 最高额度常规申报和查询业务；最高额度盘中申报、撤销和查询业务（盘中申报的有效申报时间为8:30-10:00）。 | 通过D-COM系统进行相关业务 |  |
| 8:30-12:45 | 自设额度日常调整。 自设额度盘中调整（有效申报时间8:30-10:00，部分申请将被拒绝或延迟处理）。 额度查询。 | 登录深交所“会员业务专区”进行相关业务 |  |
| 10:55-13:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 13:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 13:00后 |  | 结算参与人股份和资金结算处理； SJSFW.DBF文件数据类别为21和22数据的正确性； SJSJG.DBF文件业务类别为ZJQ0，ZJQ1和ZJQ2数据的正确性。 |  |
| 实际时间 (4月21日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:00前 | 发布fundquota等静态交易参考信息文件。 | 接收fundquota等静态交易参考信息文件。 | T+1日：2018年4月22日 |
| 15:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 15:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 15:00-16:40 | 接收日常交易、非交易等委托，16:00-16:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台15:00-16:30（15:10开盘，15:15开始连续竞价，16:30平台闭市） 综合金融服务平台 15:00-16:40 非交易处理平台 15:00-16:30 | 模拟深市证券（含双创可转债）交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报； 接收深市证券实时行情并展示。 |  |
| 15:00-16:30 | 最高额度常规申报和查询业务；最高额度盘中申报、撤销和查询业务（盘中申报的有效申报时间为15:00-16:00）。 | 通过D-COM系统进行相关业务 |  |
| 15:00-16:30 | 自设额度日常调整。 自设额度盘中调整（有效申报时间15:00-16:00，部分申请将被拒绝或延迟处理）。 额度查询。 | 登录深交所“会员业务专区”进行相关业务 |  |
| 16:40-18:40 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。 |  |  |
| 18:40后 | T+1日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 18:40后 |  | 结算参与人股份和资金结算处理； SJSFW.DBF文件数据类别为21和22数据的正确性； SJSJG.DBF文件业务类别为ZJQ0，ZJQ1和ZJQ2数据的正确性。 |  |
| 实际时间 (4月21日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 19:30后 | 交易系统回退到生产网络 |  | 2018年4月21日 |
| 20:00前 |  | 恢复系统环境及数据。 |  |
| 20:00前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 20:00-21:10 | 福田、滨海双中心运行，进行恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中20:30-20:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台20:00-21:00（20:10开盘，20:15开始连续竞价，21:00平台闭市） 综合金融服务平台 20:00-21:10 非交易处理平台 20:00-21:00 | 交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2018年4月21日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 9:45-10:45香港联交所模拟OTP-C数据中心切换，10:45-11:00为订单撤销时段。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2018年4月21日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-10:45 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |
| 恢复验证测试安排（模拟2018年4月21日的交易） |  |  |  |
| 1 | 20:00开始 |  |  |
| 2 | 20:00-21:00 | 持续交易时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 21:00-21:10 | 收市竞价交易时段 |  |

# 五、测试数据准备

1、T日和恢复验证测试均以2018年4月20日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。2018年4月21日（星期六）早间下发T日测试使用的港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc。

T+1日测试以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

2、新增如下双创可转债业务

| 测试标的及内容 模拟日期 | 价值转S（121001） 双创可转债报盘转股 （转股价格6元/股） | 价值转S（121001）、债券付息 每10张利息50元（个人、机构、基金）、每10张利息45元（QFII） |
| --- | --- | --- |
| T日2018-4-21 | 转股申报起止日期 | 股权登记日 |
| T+1日2018-4-22 | 债券注销日 |  |

3、新增测试专用证券账户 0809900000—0809900001（法人）。

中国结算深圳分公司为上述每个测试专用证券账户在每个托管单元登记121001（价值转S）各100,000张。

4、T日为每家交易参与人构造的初始额度数据见下表：

| 单位类型 | 受控业务 | 最高额度 | 自设额度 | 受控交易单元列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会员 | 会员自营 | 2亿元 | 1亿元 | 以早间下发的fundquota.xml中的PBUList信息为准 |
|  | 会员资管 | 2亿元 | 1亿元 |  |
| 其他交易参与人 | 机构业务 | 2亿元 | 1亿元 |  |

# 六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的内部测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

# 七、注意事项

- 请交易参与人先完成交易生产数据的接收及备份，再准备4月21日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统。T日发送深市证券和港股通证券业务相关的结算数据及文件；T+1日发送深市证券业务相关的结算数据及文件，不发送港股通证券业务相关的结算数据及文件。

- D-COM系统在测试当天属于测试环境，4月21日（周六）22:00以后将恢复回生产环境。

- 深交所交易系统同城灾备中心切换到南方中心后，市场参与人无须变更应用系统的线上参数，其中南方中心的接入参数与现有生产系统的滨海中心相同。

市场参与人的交易网关、行情网关、文件网关、交易终端等设施可通过福田通信线路、滨海通信线路、南方通信线路接入。深交所交易系统同城灾备中心切换到南方中心后，滨海中心将另做它用，故各市场参与人的通信线路应尽快接入南方中心。

本次测试福田、南方双中心运行时，单向卫星线路、双向卫星线路均可用。恢复验证测试时，各参测单位也应验证单向卫星线路、双向卫星线路的可用性。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效，仅适用于4月21日测试。

- 每个交易日开市前，深交所向已开通FTS生产系统点对点数据交换服务的交易参与人发送资金前端风险控制信息文件fundquota_YYYYMMDD.xml，发送文件的目录与网络投票回报文件evotereport_YYYYMMDD.csv的目录相同。若交易参与人没有设置资金规模自设额度，则为空文件。

- 本次全网测试的港股通额度为420亿元人民币，为确保各交易参与人都能全面、完整地进行测试，请各交易参与人在测试当天申报的港股买入委托总金额务必不要超过2亿港币（卖出成交、撤销买委托后均不增加交易参与人自身可用的港股买入委托总金额）。

- 交易参与人应在T+1日和恢复验证测试前重置自身柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 本次测试使用D-COM网关的版本为20180315或更新，D-COM终端的版本为20180330或更新，D-COM网关及终端软件从相应QQ群（群号见联系方式）的群文件中下载或在线升级。

- 登录深交所“会员业务专区”进行自设额度调整及查询的操作指引见附件2。

# 八、测试要求

- 请各会员单位、基金管理公司、行情服务商、托管银行及相关单位务必参加测试，参加福田、南方双中心运行测试的单位务必参加恢复验证测试。因故不能参加测试者，务必电话或传真通知深交所。

- 请各参测单位认真组织，落实专人负责本次测试工作。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的备份工作。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复与变更稽核工作，确保下一交易日（4月23日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 所有参测会员单位务必在2018年4月21日22:00之前登录深交所“会员业务专区”首页“快速导航―在线调查表”栏目填写并提交《深市证券交易资金前端风险控制暨创新创业公司非公开发行可转换公司债券转股业务2018年4月21日全网测试反馈表》（参见附件1），非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市证券交易资金前端风险控制暨创新创业公司非公开发行可转换公司债券转股业务业务2018年4月21日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、参考文档

《关于做好资金前端风险控制业务相关技术准备的通知》

《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》

《关于做好深圳市场证券交易资金前端风险控制业务相关技术准备的通知》

《关于做好深市创新创业公司非公开发行可转换公司债券转股业务技术准备的通知》

# 十、联系方式

- 业务咨询电话：

0755-88668572（深交所：自设额度调整相关）

0755-21899208（中国结算深圳分公司）

- 测试联系电话：

深圳证券交易所：    0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

深圳证券通信公司：  0755-83182222

深圳证券信息公司：  0755-83990296

- 技术开发咨询热线：

0755-25946080（深圳结算）

- QQ群：

91355646（深市结算技术券商群）

345221331（深市结算基金银行群）

137835879（深圳结算业务开发商）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2018年4月16日

附件1：

深市证券交易资金前端风险控制暨创新创业公司非公开发行可转换公司债券转股业务2018年4月21日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |  |
| 以下为福田、南方双中心运行测试时反馈内容 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 交易网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 行情网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 文件网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 交易参考信息接收与加载 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收信息公告 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL I行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL II行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过单向卫星线路接收行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过双向卫星线路申报委托并接收成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 港股通交易业务的委托申报及成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 港股通实时行情的接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过文件网关接收港股收盘价格文件并处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 深市证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 结算参与人填写 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 常规申报为不同交易参与人申报控制类别为会员自营、会员资管、机构业务的数据 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 常规申报为同一交易参与人和控制类别再次申报数据，并且最高额度振幅<20% |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 常规申报为同一交易参与人和控制类别再次申报数据，并且最高额度振幅>=20% |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 常规申报同一结算参与人使用不同D-COM用户号为“同一交易参与人和控制类别”再次申报数据 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 常规申报撤销本结算参与人申报的数据 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 常规申报最高额度根据各种查询条件进行查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报首次申报控制类别为会员自营、会员资管、机构业务的数据，并且最高额度<=1000亿 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报首次申报控制类别为会员自营、会员资管、机构业务的数据，并且最高额度>1000亿 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报为相同交易参与人和控制类别再次申报数据，并且最高额度<=上次申报的最高额度 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报为相同交易参与人和控制类别再次申报数据，并且最高额度>上次申报的最高额度 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报同一结算参与人使用不同D-COM用户号为“同一交易参与人和控制类别”再次申报数据，并且最高额度>上次申报的最高额度 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报撤销本结算参与人申报的盘中数据 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报撤销其他结算参与人申报的盘中数据 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报最高额度根据各种查询条件进行查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 日终SJSFW.DBF文件的接收以及数据类别为21和22数据的正确性 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 日终SJSJG.DBF文件的接收以及业务类别为ZJQ0，ZJQ1和ZJQ2数据的正确性； |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| D-COM终端资金账户权限设置和资金划拨操作 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| D-COM终端RTGS自动交收额度设置和RTGS交收 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 交易参与人填写 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 资金前端风险控制信息文件的接收及处理，文件名为fundquota_memberID_YYYYMMDD.xml |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价买/限价买委托申报及成交 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价买/限价买委托主动撤单申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价卖/限价卖委托申报及成交 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价卖/限价卖委托主动撤单申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价买/现价买委托、主动撤单委托，证券需包含：主板A股、中小板股票、创业板股票、国债、企业债、公司债、可转债、可交换公司债、ETF、LOF、分级基金 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 质押式回购业务出资委托申报及成交 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 质押式回购业务出资委托主动撤单申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 质押式回购业务融资委托申报及成交 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 质押式回购业务融资委托主动撤单申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 当日集中竞价交易业务买卖成交（包含市价委托）、买委托主动撤单成交、质押式回购业务出资成交、融资成交及出资主动撤单导致额度变动后，额度内（<=自设额度）的买委托或出资委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 当日集中竞价交易业务买卖成交（包含市价委托）、买委托主动撤单、质押式回购业务出资成交、融资成交及出资主动撤单导致额度变动后，超额度（>自设额度）的买委托或出资委托申报及处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 自设额度日常调整 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 自设额度及最高额度进行查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 实时额度使用情况查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 自设额度盘中调整 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 双创可转债RTGS交收处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 双创可转债协议交易指令申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 双创可转债协议交易结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 双创可转债转股指令申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 双创可转债转股指令结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 双创可转债派息处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 双创可转债注销结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 以下为恢复验证测试反馈内容 （参加福田、南方双中心运行测试的单位务必参加恢复验证测试） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 滨海接入（10.198.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海托管（10.201.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 福田接入（10.199.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方接入（10.203.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方托管（10.224.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海接入（10.198.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海托管（10.201.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海托管（10.218.*.*）行情网关接收LEVEL II行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 福田接入（10.199.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方接入（10.203.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方托管（10.224.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方托管(10.226.*.*) 行情网关接收LEVEL II行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海接入（10.198.*.*）D-COM网关登录连通性测试 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海托管（10.201.*.*）D-COM网关登录连通性测试 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 福田接入（10.199.*.*）D-COM网关登录连通性测试 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方托管（10.224.*.*）D-COM网关登录连通性测试 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 文件网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 交易参考信息接收与加载 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 现货集中竞价交易平台各类业务的委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 综合金融服务平台各类业务的委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 非交易业务平台各类业务的委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 国际市场互联平台各类业务的委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收各类业务的成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL I行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL II行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过单向卫星线路接收行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过双向卫星线路申报委托并接收成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 异常说明：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |

注：非会员用户填写后发送至sseyxb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn。

附件2：会员业务专区额度调整及查询指引

为便于各参测单位进行额度的调整及查询，现对涉及会员业务专区的相关操作进行说明：

1、会员业务专区登录方式：

（1）插入正式会员业务专区的EKey；

（2）用IE 浏览器打开http://business.szse.cn/szseMemberPortal/

Ekey的具体使用方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

2、自设额度日常调整

在“会员业务专区-业务办理-资金前端控制”菜单下选择“自设额度管理”，在申报类型中选择“日常调整”项后，点击“下一步”，进入自设额度日常调整界面。

3、自设额度盘中调整

在“会员业务专区-业务办理-资金前端控制”菜单下选择“自设额度管理”，在申报类型中选择“盘中调整”项后，点击“下一步”，进入自设额度盘中调整界面。

4、额度查询

在“会员业务专区-业务办理-资金前端控制”菜单下选择“自设额度查询”/“自设额度调整情况查询”/“最高额度查询”/“最高额度调整情况查询”/“实时额度使用情况查询”，可进入相应额度查询界面。