深市证券交易资金前端风险控制业务2018年5月12日全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（简称“深交所”）于2018年3月21日发布了《关于做好资金前端风险控制业务相关技术准备的通知》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）于2018年2月2日发布了《关于做好深圳市场证券交易资金前端风险控制业务相关技术准备的通知》。为确保深市证券交易资金前端风险控制业务的顺利开展，深交所与中国结算深圳分公司定于2018年5月12日组织全网测试，模拟市场参与人先行申报资金额度但深交所交易系统暂不进行前端控制的业务场景，主要通过模拟最高额度和自设额度申报、日常交易和结算等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 具备交易资格的保险公司、保险资产管理公司、商业银行、证券公司资产管理公司等交易参与人

- 结算参与人（托管银行或者具有托管资格的券商及相关单位）

# 三、测试内容

深市证券模拟1个交易日的交易和1个结算日的结算（即模拟T日2018年5月12日），主要通过模拟最高额度和自设额度申报、日常交易和结算等业务处理过程，验证市场参与各方技术系统的正确性。

港股通证券模拟1个半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2018年5月12日），主要通过模拟港股通业务的委托申报、成交回报、行情接收及清算交收等业务处理过程，验证市场参与各方技术系统的适应性。

（一）T日（模拟5月12日）测试内容

1、深交所交易系统：暂不进行交易资金前端控制，模拟深市证券和港股通证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

2、中国结算深圳分公司技术系统：重点测试深市证券交易资金的最高额度常规申报，模拟深市证券和港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

3、市场参与人技术系统：重点测试深市证券交易资金的最高额度常规申报、自设额度首次申报和日常调整等业务处理，验证深交所交易系统暂未进行交易资金前端控制。

交易参与人模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

港股通交易参与人模拟港股通证券日常交易、非交易、公司行为等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券和港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（1）结算参与人的重点测试内容

- 最高额度常规申报和查询业务。

- 最高额度相关信息日终文件(SJSFW.DBF、SJSJG.DBF)的接收及处理。

- D-COM系统优化，模拟资金账户权限设置、资金划拨、RTGS自动交收额度设置与交收及其它非交易业务的申报。

（2）交易参与人的重点测试内容

- 登录深交所“会员业务专区”：自设额度首次申报、自设额度日常调整。

- 登录深交所“会员业务专区”：资金前端控制最高额度查询、自设额度查询、自设额度调整情况查询、最高额度调整情况查询。

- 使用5月12日会员业务专区中的受控交易单元申报集中竞价交易业务买委托（包含市价委托）、质押式回购业务出资委托，当委托金额超过自设额度时不会产生20059（当日净买入金额超出设定限额）的委托拒绝原因代码。

# 四、测试时间安排

测试时间为2018年5月12日（星期六）8:30至17:00。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (5月12日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 发布静态交易参考信息文件（不发布fundquota文件）。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2018年5月12日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-12:00 | 接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 非交易处理平台 9:15-11:30 | 模拟深市证券交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报； 接收深市证券实时行情并展示。 |  |
| 8:30-9: 50 | 最高额度常规申报和查询业务。 | 通过D-COM系统进行相关业务 |  |
| 10:00-12:00 | 自设额度首次申报（10:00-10:40） 自设额度日常调整（10:45-11:20）。 自设额度查询、自设额度调整情况查询、最高额度查询、最高额度调整情况查询。 | 登录深交所“会员业务专区”进行相关业务 |  |
| 12:10-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 14:30后 |  | 结算参与人股份和资金结算处理； SJSFW.DBF文件数据类别为21和22数据的正确性； SJSJG.DBF文件业务类别为ZJQ0，ZJQ1和ZJQ2数据的正确性。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2018年5月12日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2018年5月12日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-11:30 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

# 五、测试数据准备

T日以2018年5月11日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。2018年5月12日（星期六）早间下发T日测试使用的港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc。

# 六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的内部测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

# 七、注意事项

- 请交易参与人先完成交易生产数据的接收及备份，再准备5月12日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统。

- D-COM系统在测试当天属于测试环境，5月12日（周六）17:00以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效，仅适用于5月12日测试。

- 本次测试，深交所不发送资金前端风险控制信息文件fundquota_YYYYMMDD.xml。

- 需要通过D-COM终端申报资金前端控制业务数据的所有用户须同时升级D-COM网关和D-COM终端软件，网关需升级到20180315或更新版本，终端需升级到20180430或更新版本；具体升级步骤见附件3。测试完成后，D-COM网关及终端软件的版本无须回退。

- 不申报交易资金最高额度的用户可暂不升级D-COM系统。

- 本次测试登录深交所“会员业务专区”进行自设额度调整及查询的操作指引见附件2。

# 八、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、托管银行及具备交易、托管资格的其他单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必电话或传真通知深交所。

- 请各参测单位认真组织，落实专人负责本次测试工作。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的备份工作。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复与变更稽核工作，确保下一交易日（5月14日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 所有参测会员单位务必在2018年5月12日17:00之前登录深交所“会员业务专区”首页“快速导航―在线调查表”栏目填写并提交《深市证券交易资金前端风险控制业务2018年5月12日全网测试反馈表》（参见附件1），非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市证券交易资金前端风险控制业务2018年5月12日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、参考文档

《关于做好资金前端风险控制业务相关技术准备的通知》

《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》

《关于做好深圳市场证券交易资金前端风险控制业务相关技术准备的通知》

# 十、联系方式

- 业务咨询电话：

0755-88668572（深交所）

0755-21899208（中国结算深圳分公司）

- 测试联系电话：

深圳证券交易所：      0755-82083510

中国结算深圳分公司：  0755-88666429

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

- 技术开发咨询热线：

0755-25946080（深圳结算）

- QQ群：

91355646（深市结算技术券商群）

345221331（深市结算基金银行群）

137835879（深圳结算业务开发商）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2018年5月7日

附件1：

深市证券交易资金前端风险控制业务2018年5月12日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 交易资金前端风险控制业务相关的技术系统是否完成上线 | ◎是 ◎否 ◎不需要 若未完成上线,则原因为： 计划上线日期为： |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |  |
| 结算参与人填写 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 常规申报为不同交易参与人申报控制类别为会员自营、会员资管、机构业务的数据 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 常规申报为同一交易参与人和控制类别再次申报数据，并且最高额度振幅<20% |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 常规申报为同一交易参与人和控制类别再次申报数据，并且最高额度振幅>=20% |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 常规申报同一结算参与人使用不同D-COM用户号为“同一交易参与人和控制类别”再次申报数据 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 常规申报撤销本结算参与人申报的数据 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 常规申报最高额度根据各种查询条件进行查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 日终SJSFW.DBF文件的接收以及数据类别为21和22数据的正确性 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 日终SJSJG.DBF文件的接收以及业务类别为ZJQ0，ZJQ1和ZJQ2数据的正确性； |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| D-COM终端资金账户权限设置和资金划拨操作 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| D-COM终端RTGS自动交收额度设置和RTGS交收 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 交易参与人填写（测试当日深交所交易系统不进行资金前端控制） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 自设额度首次申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 自设额度日常调整 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 自设额度查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 自设额度调整情况查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 最高额度查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 最高额度调整情况查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价买/限价买委托申报及成交 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价买/限价买委托主动撤单申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价卖/限价卖委托申报及成交 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价卖/限价卖委托主动撤单申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价买/现价买委托、主动撤单委托，证券需包含：主板A股、中小板股票、创业板股票、国债、企业债、公司债、可转债、可交换公司债、ETF、LOF、分级基金 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 质押式回购业务出资委托申报及成交 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 质押式回购业务出资委托主动撤单申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 质押式回购业务融资委托申报及成交 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 质押式回购业务融资委托主动撤单申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 使用5月12日会员业务专区中的受控交易单元申报集中竞价交易业务买委托（包含市价委托）、质押式回购业务出资委托，当委托金额超过自设额度时不会产生20059（当日净买入金额超出设定限额）的委托拒绝原因代码 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 港股通交易业务的委托申报及成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 港股通实时行情的接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过文件网关接收港股收盘价格文件并处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 深市证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 异常说明：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |

注：非会员用户填写后发送至sseyxb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn。

附件2：会员业务专区额度调整及查询指引（5月12日专用）

一、会员业务专区登录方式

1、插入正式会员业务专区的EKey；

2、用IE 浏览器打开http://business.szse.cn/szseMemberPortal/

Ekey的具体使用方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

二、自设额度首次申报

在“会员业务专区-业务办理-资金前端控制”菜单下选择“自设额度管理”，在申报类型中选择“首次申报”项后，点击“下一步”，进入自设额度首次申报界面。

三、自设额度日常调整

在“会员业务专区-业务办理-资金前端控制”菜单下选择“自设额度管理”，在申报类型中选择“日常调整”项后，点击“下一步”，进入自设额度日常调整界面。

四、额度查询

在“会员业务专区-业务办理-资金前端控制”菜单下选择“自设额度查询”/“自设额度调整情况查询”/“最高额度查询”/“最高额度调整情况查询”，可进入相应额度查询界面。

五、操作流程说明

1、结算参与人完成最高额度常规申报后，交易参与人自10:00起，可通过“最高额度查询”栏目查询到当前生效的最高额度。

2、交易参与人应在10:00-10:40期间进行自设额度（须在最高额度内，下同）的首次申报，若未进行首次申报，则10:40后深交所将交易参与人的自设额度自动填写为最高额度。交易参与人提交申请后，可在“自设额度调整情况查询”栏目查询到相关申请记录，显示的生效日期为2018年6月1日。

3、交易参与人自10:45起，可通过“自设额度查询”栏目查询到首次申报后生效的自设额度。

4、交易参与人应在10:45-11:20期间进行自设额度的日常调整，提交申请后，可在“自设额度调整情况查询”栏目查询到相关申请记录，显示的生效日期为2018年6月1日。

5、交易参与人自11:25起，可通过“自设额度查询”栏目查询到日常调整后生效的自设额度。

附件3：新版D-COM网关和业务终端优化及升级操作说明

一、D-COM网关优化（版本：20180315）

1、报文统计功能优化：显示各APPIDR的连接状态及发送接收报文数。

2、日志功能扩展：允许对系统日志按日期区间和关键字进行筛选。

二、D-COM业务终端优化（版本：20180430）

1、增加证券交易资金前端控制业务申报和查询功能。

2、资金划拨操作权限优化：允许为操作员授予不同的备付金账户操作权限，实现不同业务的操作权限隔离。

3、RTGS自动交收（勾单）额度设置优化：允许用户对资金账户设置不同的自动交收额度。

4、资金划拨凭证导入功能优化：增加Excel文件的导入功能。

5、资金账户余额批量查询优化：系统会保留上次查询时所选择的账户，用户不用每次都重新勾选。

三、升级操作步骤：

1、从深证通或中国结算网站下载最新版D-COM网关和终端软件，下载地址：

深证通网站：www.sscc.com->下载专区->结算类通信系统->综合结算平台D-COM；

中国结算网站：www.chinaclear.cn->服务支持->软件下载->深圳市场 。

2、备份生产环境D-COM网关Config目录，或者点击D-COM网关“上传配置”将参数传送至主站服务器。

3、卸载原D-COM网关软件。

4、安装新网关软件。如果网关安装目录未改变，则原有用户、资金账户、权限等参数将会保留；如网关安装到新目录或发现以上参数有丢失，可点击网关“下载配置”或将备份的AuthCfg.dat、ISTStepCfg.cfg、ISTCfg.dat、UserCfg.dat四个文件拷贝到Config目录覆盖原文件即可。

5、在线升级业务终端或人工卸载再安装（终端更新包及新授权文件会于5月11日日终在生产系统发布）。

6、检查组长和操作员业务操作权限，如要使用终端新增业务功能需增加授权。

四、注意事项：

因本次更新较多，新旧版本D-COM网关和终端不能保证兼容，用户升级时务必同时升级网关和所有终端。