深市证券交易资金前端风险控制业务2018年5月26日全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（简称“深交所”）于2018年3月21日发布了《关于做好资金前端风险控制业务相关技术准备的通知》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）于2018年2月2日发布了《关于做好深圳市场证券交易资金前端风险控制业务相关技术准备的通知》。为确保深市证券交易资金前端风险控制业务的顺利开展，深交所与中国结算深圳分公司定于2018年5月26日组织全网测试，模拟深交所交易系统进行交易资金前端控制的首日运行场景，主要通过模拟日常交易、实时额度使用情况查询、最高额度盘中申报、自设额度盘中调整和结算等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为进一步检验深交所的交易业务连续性保障能力，深交所将模拟设置南方中心为主中心后，再开展深市证券交易资金前端风险控制业务2018年5月26日全网测试；待深交所还原设置南方中心为备中心后，再开展恢复验证测试，即还原设置福田中心为主中心运行。

中国结算深圳分公司于2018年5月14日发布了《关于做好中国结算深圳分公司数据接口中部分业务的托管单元字段内容调整的技术准备通知》，为验证有关调整的正确性，中国结算深圳分公司将模拟涉及数据接口调整业务的发生，验证市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 香港联交所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 中国证券金融股份有限公司

- 中证指数有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 具备交易资格的保险公司、保险资产管理公司、商业银行、证券公司资产管理公司等交易参与人

- 行情服务商

- 结算参与人（托管银行或者具有托管资格的券商及相关单位）

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券模拟1个交易日的交易和1个结算日的结算（即模拟T日2018年5月26日），主要通过模拟日常交易、实时额度使用情况查询、最高额度盘中申报、自设额度盘中调整和结算等业务处理过程，验证市场参与各方技术系统的正确性。

港股通证券模拟1个半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2018年5月26日），主要通过模拟港股通业务的委托申报、成交回报、行情接收及清算交收等业务处理过程，验证市场参与各方技术系统的适应性。

（一）T日（模拟5月26日）测试内容

1、深交所交易系统：南方中心为主、福田中心为备运行，重点测试深市证券交易资金规模前端监控等业务，模拟深市证券和港股通证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

2、中国结算深圳分公司技术系统：重点测试深市证券交易资金的最高额度盘中申报业务，模拟深市证券和港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

3、市场参与人技术系统：重点测试深市证券日常交易资金前端风险控制、实时额度使用情况查询、最高额度盘中申报、自设额度盘中调整等业务。

交易参与人模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

港股通交易参与人模拟港股通证券日常交易、非交易、公司行为等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券和港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（1）结算参与人的重点测试内容

- 最高额度盘中申报、撤销和查询业务。

- 最高额度相关信息日终文件(SJSFW.DBF、SJSJG.DBF)的接收及处理。

- SJSQS.DBF、SJSZJ.DBF中有关业务托管单元内容调整处理。

（2）交易参与人的重点测试内容

- 登录深交所“会员业务专区”：自设额度盘中调整。

- 登录深交所“会员业务专区”：资金前端控制最高额度查询、最高额度调整情况查询、自设额度查询、自设额度调整情况和实时额度使用情况查询。

- 资金前端风险控制信息文件（fundquota）的接收及处理。

- 受控交易单元上发生的当日集中竞价交易业务买卖成交（包含市价委托）、买委托主动撤单、质押式回购业务出资成交、融资成交及出资主动撤单导致额度变动后，额度内（<=自设额度）的集中竞价交易买委托或质押式回购业务出资委托申报；

- 受控交易单元上发生的当日集中竞价交易业务买卖成交（包含市价委托）、买委托主动撤单、质押式回购业务出资成交、融资成交及出资主动撤单导致额度变动后，超额度（>自设额度）的集中竞价交易买委托或质押式回购业务出资委托申报及处理。

（二）恢复验证测试内容（模拟5月26日）

深交所交易系统：福田中心为主、南方中心为备运行，模拟深市证券日常交易、非交易、ETF申赎、网络投票等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。验证单向卫星、双向卫星的可用性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2018年5月26日（星期六）8:30至17:00。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (5月12日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 发布fundquota等静态交易参考信息文件。 | 接收fundquota等静态交易参考信息文件。 | T日：2018年5月26日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-11:45 | 接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:45中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-11:45 非交易处理平台 9:15-11:30 | 模拟深市证券交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报； 接收深市证券实时行情并展示。 深交所交易系统将在9:50-10:10期间模拟南方数据中心故障，10:50-11:10期间模拟福田数据中心故障，请观察并记录现象。 |  |
| 8:30-11:30 | 最高额度盘中申报、撤销和查询业务（盘中申报的有效申报时间为8:30-10:15）。 | 通过D-COM系统进行相关业务 |  |
| 8:30-11:45 | 自设额度盘中调整（有效申报时间8:30-10:30）。 额度查询。 | 登录深交所“会员业务专区”进行相关业务 |  |
| 11:45-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 14:00后 |  | 结算参与人股份和资金结算处理； SJSFW.DBF文件数据类别为21和22数据的正确性； SJSJG.DBF文件业务类别为ZJQ0，ZJQ1和ZJQ2数据的正确性。 |  |
| 15:30前 |  | 系统环境及数据恢复。 |  |
| 15:30-16:40 | 福田中心为主、南方中心为备运行，进行恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中16:00-16:05中午休市。 现货集中竞价交易平台15:30-16:40（15:40开盘，15:45开始连续竞价，16:30平台闭市） 综合金融服务平台 15:30-16:40 非交易处理平台 15:30-16:30 | 自愿参测。 交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置进行恢复验证测试。 | 2018年5月26日 |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2018年5月26日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2018年5月26日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-11:30 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

# 五、测试数据准备

1、T日和恢复验证测试均以2018年5月25日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。2018年5月26日（星期六）早间下发T日测试使用的港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc。

2、T日测试以市场参与人截至2018年5月25日（星期五）在生产系统申报有效的最高额度、自设额度和确认后的受控交易单元列表，作为交易资金前端风险控制的起始数据。

3、中国结算深圳分公司将为每个结算账户模拟部分业务的资金及收费数据。业务安排如下：

| 日期 业务类别 | 2018-05-26 |
| --- | --- |
| 发行付款（证券代码） | 002523 |
| 网下发行付款（证券代码） | 002523 |
| 基金发行付款（证券代码） | 160523 |
| 配股发行付款（证券代码） | 082523 |
| 透支罚息（金额） | -300.00 |
| 季度结息（结息时间） | 计息时间段：3.21-5.26 |
| 非交易过户费（证券代码） | 000002 |
| 质押登记费 | 模拟业务发生 |
| 远程邮寄费 | 模拟业务发生 |
| 远程变更查询费 | 模拟业务发生 |
| 远程拥股查询费 | 模拟业务发生 |
| 远程冻结查询费 | 模拟业务发生 |
| 账户开户费 | 模拟业务发生 |

所涉接口业务类别对照表：

| 业务类别 | 业务名称 |
| --- | --- |
| FJZR | 非交易过户 |
| ZHKH | B股开户费 |
| QPLS | 权益分派零碎股转现金 |
| PGFK | 配股付款 |
| FXFK | 发行付款 |
| ZJTF | 透支罚息 |
| ZJJX | 账户结息 |
| ZJDX | 司法冻结利息冻结 |
| GTZY | 质押登记 |
| GT21 | 远程变更查询 |
| GT22 | 远程拥股查询 |
| GT23 | 远程冻结查询 |
| GT24 | 远程邮寄 |
| FX30 | 网下发行付款 |

# 六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的全网测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

# 七、注意事项

- 请交易参与人先完成交易生产数据的接收及备份，再准备5月26日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（但不包括资金划拨部分）。

- D-COM系统在测试当天属于测试环境，5月26日（周六）17:00以后将恢复回生产环境。

- 深交所交易核心系统T日模拟南方中心为主、福田中心为备运行，市场参与各方无须变更应用系统的线上参数，按现有生产系统配置连接深交所交易及相关系统。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效，仅适用于5月26日测试。

- 本次测试，深交所向已开通FTS生产系统点对点数据交换服务的交易参与人发送资金前端风险控制信息文件fundquota_YYYYMMDD.xml，发送文件的目录与网络投票回报文件evotereport_YYYYMMDD.csv的目录相同。若交易参与人没有设置资金规模自设额度，则为空文件。

- 本次测试登录深交所“会员业务专区”进行自设额度调整及查询的操作指引见附件2。

- 若市场参与人在全网测试期间进行最高额度常规申报、自设额度首次申报与日常调整，深交所将不处理相关业务，故相应额度不会生效。

- 全网测试期间的最高额度盘中申报、自设额度盘中调整等相关操作仅在测试期间有效，相应额度数据仅适用于5月26日测试。

# 八、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商、托管银行及具备交易、托管资格的其他单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必电话或传真通知深交所。

- 请各参测单位认真组织，落实专人负责本次测试工作。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的备份工作。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复与变更稽核工作，确保下一交易日（5月28日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 所有参测会员单位务必在2018年5月26日17:00之前登录深交所“会员业务专区”首页“快速导航―在线调查表”栏目填写并提交《深市证券交易资金前端风险控制业务2018年5月26日全网测试反馈表》（参见附件1），非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市证券交易资金前端风险控制业务2018年5月26日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、参考文档

《关于做好资金前端风险控制业务相关技术准备的通知》

《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细则》

《关于做好深圳市场证券交易资金前端风险控制业务相关技术准备的通知》

# 十、联系方式

- 业务咨询电话：

0755-88668572（深交所：自设额度调整相关）

0755-21899208（中国结算深圳分公司）

- 测试联系电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

- 技术开发咨询热线：

0755-25946080（深圳结算）

- QQ群：

91355646（深市结算技术券商群）

345221331（深市结算基金银行群）

137835879（深圳结算业务开发商）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2018年5月17日

附件1：

深市证券交易资金前端风险控制业务2018年5月26日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |  |
| 以下为南方中心为主、福田中心为备运行测试反馈内容 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 交易网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 行情网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 文件网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 交易参考信息接收与加载 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收信息公告 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL I行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL II行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过单向卫星线路接收行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过双向卫星线路申报委托并接收成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 港股通交易业务的委托申报及成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 港股通实时行情的接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过文件网关接收港股收盘价格文件并处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 深市证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 结算参与人填写 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 盘中申报首次申报控制类别为会员自营、会员资管、机构业务的数据，并且最高额度<=1000亿 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报首次申报控制类别为会员自营、会员资管、机构业务的数据，并且最高额度>1000亿 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报为相同交易参与人和控制类别再次申报数据，并且最高额度<=上次申报的最高额度 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报为相同交易参与人和控制类别再次申报数据，并且最高额度>上次申报的最高额度 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报同一结算参与人使用不同D-COM用户号为“同一交易参与人和控制类别”再次申报数据，并且最高额度>上次申报的最高额度 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报撤销本结算参与人申报的盘中数据 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报撤销其他结算参与人申报的盘中数据 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 盘中申报最高额度根据各种查询条件进行查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| SJSQS.DBF文件的接收以及托管单元为空数据处理的正确性 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| SJSZJ.DBF文件的接收以及托管单元为空数据处理的正确性； |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| SJSFW.DBF文件的接收以及数据类别为21和22数据的正确性 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| SJSJG.DBF文件的接收以及业务类别为ZJQ0，ZJQ1和ZJQ2数据的正确性； |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 交易参与人填写（测试当日深交所交易系统进行资金前端控制） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 资金前端风险控制信息文件的接收及处理，文件名为fundquota_memberID_YYYYMMDD.xml |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价买/限价买委托申报及成交 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价买/限价买委托主动撤单申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价卖/限价卖委托申报及成交 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价卖/限价卖委托主动撤单申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 集中竞价交易业务市价买/现价买委托、主动撤单委托，证券需包含：主板A股、中小板股票、创业板股票、国债、企业债、公司债、可转债、可交换公司债、ETF、LOF、分级基金 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 质押式回购业务出资委托申报及成交 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 质押式回购业务出资委托主动撤单申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 质押式回购业务融资委托申报及成交 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 质押式回购业务融资委托主动撤单申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 使用非受控交易单元，申报集中竞价交易业务买委托（包含市价委托）、质押式回购业务出资委托，当委托金额超过自设额度时不会产生20059（当日净买入金额超出设定限额）的委托拒绝原因代码 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 使用受控交易单元，当日集中竞价交易业务买卖成交（包含市价委托）、买委托主动撤单成交、质押式回购业务出资成交、融资成交及出资主动撤单导致额度变动后，额度内（<=自设额度）的买委托或出资委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 使用受控交易单元，当日集中竞价交易业务买卖成交（包含市价委托）、买委托主动撤单、质押式回购业务出资成交、融资成交及出资主动撤单导致额度变动后，超额度（>自设额度）的买委托或出资委托申报及处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 实时额度使用情况查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 自设额度盘中调整 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 自设额度查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 自设额度调整情况查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 最高额度查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 最高额度调整情况查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 以下为福田中心为主、南方中心为备运行的恢复验证测试反馈内容 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 滨海接入（10.198.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海托管（10.201.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 福田接入（10.199.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方接入（10.203.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方托管（10.224.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海接入（10.198.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海托管（10.201.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海托管（10.218.*.*）行情网关接收LEVEL II行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 福田接入（10.199.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方接入（10.203.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方托管（10.224.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方托管(10.226.*.*) 行情网关接收LEVEL II行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 文件网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 交易参考信息接收与加载 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 现货集中竞价交易平台各类业务的委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 综合金融服务平台各类业务的委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 非交易业务平台各类业务的委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 国际市场互联平台各类业务的委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收各类业务的成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL I行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL II行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过单向卫星线路接收行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过双向卫星线路申报委托并接收成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 异常说明：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |

注：非会员用户填写后发送至sseyxb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn。

附件2：会员业务专区额度调整及查询指引（5月26日专用）

一、会员业务专区登录方式：

1、插入正式会员业务专区的EKey；

2、用IE 浏览器打开http://business.szse.cn/szseMemberPortal/

Ekey的具体使用方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

二、自设额度盘中调整

在“会员业务专区-业务办理-资金前端控制”菜单下选择“自设额度管理”，在申报类型中选择“盘中调整”项后，点击“下一步”，进入自设额度盘中调整界面。

三、额度查询

在“会员业务专区-业务办理-资金前端控制”菜单下选择“自设额度调整情况查询”/“最高额度调整情况查询”/“实时额度使用情况查询”，可进入相应额度查询界面。

四、操作流程说明

1、结算参与人完成最高额度盘中申报约5分钟后，交易参与人可通过“最高额度调整情况查询”栏目查询到当前生效的最高额度。

2、交易参与人应在10:30前完成自设额度（须在当前生效的最高额度内）盘中调整。交易参与人提交申请后，可在“自设额度调整情况查询”栏目查询到相关申请记录。

3、如盘中调整自设额度申请成功，则自10:45起在深交所交易系统开始生效。交易参与人自10:45起，可通过会员业务专区的“自设额度调整情况查询”栏目查询到盘中调整后生效的自设额度，如未查询到相关调整记录，则说明调整失败。

4、交易参与人在9:15-11:30期间，可通过“实时额度使用情况查询”栏目查询各自的自设额度当前使用情况。在深交所模拟南方中心故障（9:50-10:10）或福田中心故障（10:50-11:10）的期间，将短时停止更新实时额度使用情况，该现象符合预期。