深圳证券交易所异地灾备交易系统2018年6月9日全网测试方案

一、测试目的

为应对重大自然灾害事件，进一步增强深圳证券交易所（简称“深交所”）的交易业务连续性保障能力，深交所在郑州建设了异地灾备交易系统。为验证异地灾备交易系统的交易与基础行情发布功能，深交所联合上海证券交易所（简称“上交所”）定于2018年6月9日组织全网测试，主要通过模拟深市证券各相关业务的委托申报、成交回报及行情接收等处理过程，检验市场参与各方技术系统的适应性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 上海证券交易所

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金公司

- 其他相关单位

三、测试内容

深市证券模拟1个完整交易日的交易。

T日为港股通非交易日非结算日，不发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盘价格文件hkexclpr04。

市场参与人应按照《深圳证券交易所交易异地灾备系统用户接入指引》连接交易及相关系统，验证深交所启用异地灾备交易系统时各方技术系统的业务处理正确性。

本次测试重点包括以下内容：

- 交易网关、行情网关、文件网关连接及收发数据的正确性。

- 现货集中竞价交易平台、综合金融服务平台、非交易平台的相关交易、非交易、基础行情等业务的正确性。

- 使用交易网关、行情网关、文件网关的现有生产配置进行恢复验证测试。

T日（模拟6月9日）测试内容：

深交所交易系统：模拟启用异地灾备，模拟深市证券日常交易、非交易、ETF申赎等业务的委托处理与成交回报、实时基础行情发送、信息公告发送。

上交所：为市场参与人接入深交所异地灾备交易系统提供通信服务，支持深市交易、行情及其它相关业务。

参与人技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易、ETF申赎等业务的委托申报，接收成交回报与实时基础行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

恢复验证测试内容（模拟6月9日）：

深交所交易系统：以福田中心为主、南方中心为备的交易生产系统运行，模拟深市证券日常交易、非交易、ETF申赎等业务的委托处理与成交回报、实时行情发送、信息公告发送。

参与人技术系统：使用交易网关、行情网关、文件网关的现有生产配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证6月11日生产系统的恢复正确性。

四、测试时间安排

测试时间为2018年6月9日（星期六）8:30至15:30。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至11:40；其中10:30-10:35模拟中午休市。

恢复验证测试接收交易委托的时间为13:00至14:30，协议交易时段为13:00至14:40；其中14:00至14:05模拟中午休市。

深市证券交易业务的测试时间安排详见下表：

| 实际时间 (6月9日) | 主要测试内容 | 会员重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 通过异地灾备交易系统文件网关发送交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 | T日：2018年6月9日 |
| 9:15-11:40 | 启用异地灾备，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。 现货集中竞价交易平台9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-11:40 非交易处理平台 9:15-11:30 | 模拟各类交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报，接收实时基础行情并揭示。 |  |
| 13:00前 |  | 券商恢复系统配置。 |  |
| 13:00前 | 通过交易生产系统文件网关发送交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 13:00-14:40 | 交易生产系统运行，进行恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中14:00-14:05中午休市。 现货集中竞价交易平台13:00-14:30（13:10开盘，13:15开始连续竞价，14:30平台闭市） 综合金融服务平台 13:00-14:40 非交易处理平台 13:00-14:30 | 使用交易网关、行情网关、文件网关的现有生产配置进行恢复验证测试。 | 2018年6月9日 |

五、测试数据准备

1、T日和恢复验证测试均以2018年6月8日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的内部测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 本次测试仅包括交易系统，结算系统不发送任何结算数据及文件，网络投票系统不发送网络投票回报文件evotereport。全网测试时，深交所异地灾备交易系统暂不提供卫星通信、港股通、黄金ETF实物申赎、Level 2行情等服务，且交易生产系统中的福田中心通信服务器地址（172.27.0.x、172.27.1.x）、南方中心通信服务器地址（172.27.128.x、172.27.129.x）均不可连接（尽管可ping通网络），配置该类地址优先接入的市场参与人在启动系统时可能会收到相关报警信息。

- 市场参与人若未按《深圳证券交易所交易异地灾备系统用户接入指引》接入深交所异地灾备交易系统（通信服务器地址为172.33.0.x、172.33.1.x），将无法参加6月9日上午的异地灾备全网测试，但可根据自身测试需要参加6月9日下午的恢复验证测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得恢复验证测试时回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则恢复验证测试时将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

八、测试要求

- 请各会员、基金管理公司务必于2018年6月9日之前接入深交所异地灾备交易系统并参加6月9日上午的异地灾备全网测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）通知深交所。参加过6月9日上午异地灾备全网测试的市场参与人，务必参加恢复验证测试。

- 请各参测单位认真组织，落实专人负责本次测试工作。

- 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完成后，做好线上系统和数据的恢复工作，确保下一交易日（6月11日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 测试工作完成后，各会员单位应在2018年6月9日16:00之前登录深交所“会员业务专区”首页“快速导航―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件）；非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：     0755-82083510

上海证券交易所：     4009003600-3（通信接入）

4009003600（应用测试现场）

深圳证券通信公司：   0755-83182222

深圳证券交易所

2018年6月1日

附件：

深圳证券交易所异地灾备交易系统2018年6月9日全网测试反馈表

| 会员代码（仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务系统开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测 未参测理由: |  |  |  |
| 网关测试基本情况 | 交易网关参测数量： 行情网关参测数量： 文件网关参测数量： |  |  |  |
| 异地灾备计划接入情况 | ◎已接入 ◎未接入，预计接入时间:__________ |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 启用异地灾备时，交易网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 启用异地灾备时，行情网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 启用异地灾备时，文件网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 启用异地灾备时，交易参考信息接收与加载 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 启用异地灾备时，现货集中竞价交易平台各类业务的委托申报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 启用异地灾备时，综合金融服务平台各类业务（含大宗交易）的委托申报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 启用异地灾备时，非交易处理业务平台各类业务（含网络投票）的委托申报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 启用异地灾备时，接收各类业务的成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 启用异地灾备时，LEVEL I行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 启用异地灾备时，通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 启用异地灾备时，接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 启用异地灾备时，接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 启用异地灾备时，接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 以下为恢复验证测试内容（上午参测单位务必参加恢复验证测试） |  |  |  |  |
| 交易网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 行情网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 文件网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 交易参考信息接收与加载 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 现货集中竞价交易平台各类业务的委托申报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 综合金融服务平台各类业务（含大宗交易）的委托申报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 非交易处理业务平台各类业务（含网络投票）的委托申报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收各类业务的成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| LEVEL I行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| LEVEL II行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |

注：非会员用户填写后发送至sseyxb@szse.cn邮箱。