深市创新企业股票及存托凭证暨债券质押式三方回购等业务2018年6月23日全网测试方案

# 一、测试目的

为确保深市创新企业股票及存托凭证业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）已于2018年5月9日发布了《关于启动创新企业股票或存托凭证投资者适当性管理相关技术准备的通知》、6月4日发布了《关于深市存托凭证结算接口（修订版）的通知（附业务方案）》，现定于2018年6月23日组织全网测试，主要参照A股交易、结算业务规则模拟创新企业股票及存托凭证的交易、结算及行情等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所联合中国结算深圳分公司已于2018年5月17日发布了《关于就〈深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法（征求意见稿）〉公开征求意见的通知》，并于2018年5月23日发布了《关于做好支持债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做业务的技术准备通知》。为确保深市债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做（即延期购回，简称“到期续做”）业务的顺利开展，现定于2018年6月23日组织全网测试，主要通过模拟债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做业务的委托申报、成交回报及清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为进一步检验深交所的交易业务连续性保障能力，深交所将模拟设置南方中心为主中心后，再开展深市创新企业股票及存托凭证暨债券质押式三方回购等业务2018年6月23日全网测试；待深交所还原设置南方中心为备中心后，再开展恢复验证测试，即还原设置福田中心为主中心运行。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 中国证券金融股份有限公司

- 中证指数有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 托管人（托管银行或者具有托管资格的券商及相关单位）

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券模拟2个交易日的交易和2个结算日的结算（即模拟T日2018年6月23日、T+1日2018年6月24日），主要通过模拟创新企业股票及存托凭证各类交易、非交易业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收，债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做业务的委托申报、成交回报及清算交收等业务处理过程，验证市场参与各方技术系统的正确性。

T日、T+1日为港股通非交易日非结算日，不发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盘价格文件hkexclpr04。

（一）T日（模拟6月23日）、T+1日（模拟6月24日）测试内容

1、深交所交易系统：南方中心为主、福田中心为备运行，重点测试创新企业股票及存托凭证各类交易、非交易业务，债券质押式三方回购业务，债券质押式协议回购到期续做业务，模拟深市证券日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、公告发布等。

T日收市后至T+1日开市前模拟与周边各核心机构的数据交换，模拟与各市场参与人的数据交换。

2、中国结算深圳分公司技术系统：重点测试创新企业股票及存托凭证各类交易、非交易业务，债券质押式三方回购业务，债券质押式协议回购到期续做业务，模拟深市证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

3、市场参与人技术系统：重点测试创新企业股票及存托凭证各类交易、非交易业务，债券质押式三方回购业务，债券质押式协议回购到期续做业务。

交易参与人模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

（1）创新企业股票及存托凭证的主要测试内容

- 创新企业股票、存托凭证的网上发行认购及结算处理、投资者适当性管理

- 创新企业股票、存托凭证的日常交易及结算处理、投资者适当性管理

- 创新企业股票、存托凭证的权益分派及除权除息

- 存托凭证的要约收购委托申报及结算处理

- 存托凭证的网络投票处理

- 创新企业股票、存托凭证的转托管等非交易业务委托申报（通过交易网关）及结算处理

- 创新企业股票、存托凭证的司法冻结等D-COM非交易业务报送及结算处理

（2）债券质押式三方回购业务的主要测试内容

- 债券质押式三方回购入库（存放）的委托申报及结算处理

- 债券质押式三方回购初始交易、补券、换券、提前购回、到期购回、到期续做的委托申报及结算处理

- 债券质押式三方回购出库（提取）委托申报及结算处理

- 通过D-COM终端查询债券质押式三方回购选券结果

（3）其他业务测试内容

- 债券质押式协议回购到期续做的委托申报及结算处理

- RTGS清算交收数据抄送管理人

（二）恢复验证测试内容（模拟6月23日）

深交所交易系统：福田中心为主、南方中心为备运行，模拟深市证券日常交易、非交易、ETF申赎、网络投票等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。验证单向卫星、双向卫星的可用性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2018年6月23日（星期六）8:30至22:00。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (6月23日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 发布securities（含创新企业股票及存托凭证） 、tripartyrepobasket等静态交易参考信息文件。 | 接收securities（含创新企业股票及存托凭证） 、tripartyrepobasket等静态交易参考信息文件。 | T日：2018年6月23日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-11:10 | 接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台9:15-11:00（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:00平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-11:10 非交易处理平台 9:15-11:00 | 模拟深市证券（含创新企业股票、存托凭证及各类债券）交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报；接收深市证券实时行情并展示。 各交易参与人应当在9:30-9:35、10:35-10:40期间以最大速率报盘，验证深交所交易系统处理性能。 |  |
| 11:10-13:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 13:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (6月23日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:00前 | 发布securities（含创新企业股票及存托凭证） 、tripartyrepobasket等静态交易参考信息文件。 | 接收securities（含创新企业股票及存托凭证） 、tripartyrepobasket等静态交易参考信息文件。 | T+1日：2018年6月24日 |
| 15:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 15:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 15:00-16:40 | 接收日常交易、非交易等委托，16:00-16:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台15:00-16:30（15:10开盘，15:15开始连续竞价，16:30平台闭市） 综合金融服务平台 15:00-16:40 非交易处理平台 15:00-16:30 | 模拟深市证券（含创新企业股票、存托凭证及各类债券）交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报；接收深市证券实时行情并展示。 |  |
| 16:40-18:40 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。 |  |  |
| 18:40后 | T+1日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (6月23日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 20:00前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2018年6月23日 |
| 20:00前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 20:00-21:10 | 福田中心为主、南方中心为备运行，进行恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中20:30-20:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台20:00-21:00（20:10开盘，20:15开始连续竞价，21:00平台闭市） 综合金融服务平台 20:00-21:10 非交易处理平台 20:00-21:00 | 自愿参测。 交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置进行恢复验证测试。 |  |

# 五、测试数据准备

1、T日和恢复验证测试均以2018年6月22日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

T+1日测试以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

2、新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（个人）、0809900000—0809900001（法人），不应使用此类证券账户测试新股发行、增发认购和网络投票业务的委托申报。

3、新增6只存托凭证证券（T日均为上市首日交易）：001001（CDR测1）、001002（CDR测2）、001003（CDR测3）、001197（ CDR测4）、001198（ CDR测5）、001199（ CDR测6）。

新增3只创新企业股票证券（T日均为上市首日交易）：001100（创新测1，主板A股）、003997（创新测2，中小板）、301997（创新测3，创业板）。

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个托管单元下登记上述存托凭证各10000份、上述创新企业股票各10000股。

4、新增如下新股发行业务（采用市值配售方式）

| 证券 代码 | 证券 简称 | 发行 价格 | 网上发行总量 | 申购基数 | 申购上限 | 申购日 | 中签日 | 中签号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001011 | CDR 测7 | 11.00 | 50000000 | 500 | 20000 | T日 | T+1日 | 中签尾数：1,3,5,7,9 |
| 001998 | 创新测4（主板A股） | 11.00 | 50000000 | 500 | 20000 | T日 | T+1日 | 中签尾数：0,2,4,6,8 |
| 003998 | 创新测5（中小板） | 12.00 | 50000000 | 500 | 20000 | T日 | T+1日 | 中签尾数：1,3,5,7,9 |
| 301998 | 创新测6（创业板） | 13.00 | 50000000 | 500 | 20000 | T日 | T+1日 | 中签尾数：0,2,4,6,8 |

申购额度以6月22日生产系统收到的SJSKS为准。发行采用市值配售方式，可以从SJSGB中获取发行参数（业务类别为“FX”）。新股发行业务，应使用SJSKS的证券账户进行申购。

5、新增如下权益分派业务

|  | CDR测1（001001） 派息 每10份派3元（含税） | 创新测1（主板A股） （001100） 派息送股 每10股派5元（含税） 每10股送1股 | CDR 测6（001199） 派息送股 每10份派4元（含税） 每10份送1份 | 创新测3（创业板） （301997） 派息送股 每10股派5元（含税） 每10股送1股，转增2股 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T日 | 股权登记日 | 股权登记日 | 股权登记日 | 股权登记日 |
| T+1日 | 除权日 | 除权日 | 除权日/上市日 | 除权日 |

6、T日新增如下要约收购业务

| 证券代码 | CDR测5(001198) |
| --- | --- |
| 收购编号 | 990198 |
| 要约收购价格 | 13.00 |
| 要约起始日 | T日 |
| 要约截止日 | T日 |

7、T日新增如下网络投票业务

| 基础证券 | CDR测2(001002) |
| --- | --- |
| 投票代码 | 361002 |
| 投票日 | T日～T日 |
| 投票议案 | 议案号1.00：普通议案 |

为保证投票的有效性，深交所为每个会员分配100个证券账户用于投票，每个会员可使用的证券账户区间为02xxxxxx00-02xxxxxx99（其中xxxxxx为6位会员代码）。分配的证券账户只能用于网络投票委托申报，不能用于其他业务测试。

CDR测2(001002)的买卖等任何业务不影响上述网络投票测试业务的持有人名册数据。

中国结算深圳分公司只根据市场参与人的买卖等测试业务登记CDR测2(001002)的持有人份额，与上述网络投票测试业务的持有人名册数据无任何关系。

8、T+1日模拟001003（CDR测3）退市摘牌。

9、新增债券质押式三方回购的业务参数

（1）三方回购质押券篮子信息以早间发布tripartyrepobasket为准。

（2）深交所模拟开通三方回购投资者的交易权限如下：

| 机构名称 | 证券账户代码 | 正回购权限 | 逆回购权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试投资者一 | 0809900000 | 开通 | 开通 |
| 测试投资者二 | 0809900001 | 开通 | 开通 |

注：每个交易参与人都可使用上述三方回购投资者的证券账户申报委托。

（3）中国结算深圳分公司为0809900000、0809900001证券账户在每个托管单元下质押登记下列债券各1,000,000张：

| 证券代码 | 证券简称 | 质押券所属的篮子简称 | 折扣率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100303 | 国债0303 | 篮子1：利率 | 1% |
| 100806 | 国债0806 | 篮子1：利率 | 1% |
| 111023 | 03中铁债 | 篮子2：AAA（公） | 4% |
| 111050 | 09华菱债 | 篮子3：AA+（公） | 10% |
| 111052 | 09哈城投 | 篮子4：AA（公） | 15% |
| 114003 | 16莱钢02 | 篮子5：AAA（私） | 20% |
| 114016 | 16中城07 | 篮子6：AA+（私） | 25% |
| 114001 | 16嘉创01 | 篮子7：AA（私） | 30% |
| 112110 | 12东锆债 | 篮子8：其他 | 50% |

10、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人6月23日的备付金账户余额修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的内部测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

# 七、注意事项

- 请交易参与人先完成交易生产数据的接收及备份，再准备6月23日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（但不包括资金划拨业务）。T日、T+1日发送深市证券业务相关的结算数据及文件；

- D-COM系统在测试当天属于测试环境，6月23日（周六）22:00以后将恢复回生产环境。

- 深交所交易核心系统T日、T+1日模拟南方中心为主、福田中心为备运行时，市场参与各方无须变更应用系统的线上参数，按现有生产系统配置连接深交所交易及相关系统。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效，仅适用于6月23日测试。

- 交易终端支持债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做业务。

（1）全网测试前，交易参与人应确认交易终端的一级管理员即root用户密码正确，且可正常使用。

（2）测试当天，一级管理员应首先给自己创建的交易员和二级管理员添加业务权限，再由二级管理员给自己创建的交易员添加业务权限。具体操作步骤为：管理员登录后进入“用户管理”页面，点击用户列表中权限列的设置链接，为相关用户添加“证券种类-存托凭证”、“业务类型-三方回购交易”、“三方回购出入库”权限。

（3）本次变更涉及交易终端现有的债券质押式协议回购相关页面调整，故测试当天，交易员应当清空交易终端的浏览器缓存后再进行测试，以免影响测试预期效果；测试完成后，交易员应当再次清空交易终端的浏览器缓存，以免影响下一交易日生产系统的正确运行。

- 本次测试使用D-COM网关的版本为20180315或更新版本，D-COM终端的版本为20180605或更新版本，D-COM网关及终端软件从相应QQ群（群号见联系方式）的群文件中下载或在线升级。

- 交易参与人应在T+1日和恢复验证测试前重置自身柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

# 八、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商、托管银行及具备交易、托管资格的其他单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件1）通知深交所。

- 请各参测单位认真组织，落实专人负责本次测试工作。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的备份工作。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复与变更稽核工作，确保下一交易日（6月25日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 所有参测会员单位务必在2018年6月23日22:00之前登录深交所“会员业务专区”首页“快速导航―在线调查表”栏目填写并提交《深市创新企业股票及存托凭证暨债券质押式三方回购等业务2018年6月23日全网测试反馈表》（参见附件1），非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市创新企业股票及存托凭证暨债券质押式三方回购等业务业务2018年6月23日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、参考文档

《关于启动创新企业股票或存托凭证投资者适当性管理相关技术准备的通知》

《关于深市存托凭证结算接口（修订版）的通知（附业务方案）》

《关于就〈深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法（征求意见稿）〉公开征求意见的通知》

《关于做好支持债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做业务的技术准备通知》

# 十、联系方式

- 业务咨询电话：

创新企业股票及存托凭证业务：

0755-88668453（深交所）

0755-21899276（中国结算深圳分公司）

债券质押式三方回购业务：

0755-88668150（深交所）

0755-21899261/21899265（中国结算深圳分公司）

- 测试联系电话：

深圳证券交易所：    0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

深圳证券通信有限公司：  0755-83182222

深圳证券信息有限公司：  0755-83990296

- 技术开发咨询热线：

0755-82083500（深交所）

0755-25946080（深圳结算）

- QQ群：

288321593（深交所交易开发测试1群，面向证券公司、系统开发商等）

530909929（深交所交易开发测试2群，面向基金公司、资产管理公司、保险公司、托管银行等）

91355646（深市结算技术券商群）

345221331（深市结算基金银行群）

137835879（深圳结算业务开发商）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2018年6月15日

附件1：

深市创新企业股票及存托凭证暨债券质押式三方回购等业务2018年6月23日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测 未参测理由: |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 以下为南方中心为主、福田中心为备运行测试反馈内容 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 交易网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 行情网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 文件网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 交易参考信息接收与加载 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收信息公告 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL I行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL II行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过单向卫星线路接收行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过双向卫星线路申报委托并接收成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 深市证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 以下为创新企业股票及存托凭证业务测试反馈内容 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 包含创新企业股票及存托凭证的静态交易参考信息文件处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 创新企业股票发行认购指令申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 创新企业股票发行认购投资者适当性管理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 创新企业股票发行认购结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 创新企业股票交易指令申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 创新企业股票交易投资者适当性管理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 创新企业股票交易结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 创新企业股票送股、派息处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证发行认购指令申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证发行认购投资者适当性管理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证发行认购结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证交易指令申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证交易投资者适当性管理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证交易结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证送股、派息处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证退市摘牌处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证转托管报盘及结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证司法冻结业务报送及结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证网络投票处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证要约收购处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证存托服务费收取 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 以下为债券质押式三方回购业务测试反馈内容 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 三方回购初始交易委托的申报及成交（电子接口） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购初始交易委托的申报及成交（交易终端） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购初始交易的结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购补券委托的申报（电子接口） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购补券委托的申报（交易终端） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购补券委托的结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购换券委托的申报及成交（电子接口） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购换券委托的申报及成交（交易终端） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购换券委托的结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购提前购回委托的申报及成交（电子接口） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购提前购回委托的申报及成交（交易终端） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购提前购回委托的结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购到期续做委托的申报及成交（电子接口） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购到期续做委托的申报及成交（交易终端） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购到期续做委托的结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购到期购回委托的申报（电子接口） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购到期购回委托的申报（交易终端） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购到期购回委托的结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购入库（存放）委托的申报（电子接口） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购入库（存放）委托的申报（交易终端） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购入库（存放）委托的结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购出库（提取）委托的申报（电子接口） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购出库（提取）委托的申报（交易终端） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购出库（提取）委托的结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购RTGS交收 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 三方回购D-COM终端选券结果查询 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 以下为其他业务测试反馈内容 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 协议回购到期续做委托的申报及成交（电子接口） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 协议回购到期续做委托的申报及成交（交易终端） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 协议回购到期续做委托的结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| RTGS清算交收抄送管理人（供管理人反馈） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 以下为福田中心为主、南方中心为备运行的恢复验证测试反馈内容 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 滨海接入（10.198.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海托管（10.201.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 福田接入（10.199.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方接入（10.203.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方托管（10.224.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海接入（10.198.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海托管（10.201.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海托管（10.218.*.*）行情网关接收LEVEL II行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 福田接入（10.199.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方接入（10.203.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方托管（10.224.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方托管(10.226.*.*) 行情网关接收LEVEL II行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 文件网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 交易参考信息接收与加载 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 现货集中竞价交易平台各类业务的委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 综合金融服务平台各类业务的委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 非交易业务平台各类业务的委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收各类业务的成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL I行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL II行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过单向卫星线路接收行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过双向卫星线路申报委托并接收成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等（重点测债券质押式协议回购业务） |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 异常说明：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |

注：非会员用户填写后发送至sseyxb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn