深市创新企业股票及存托凭证业务

2018年6月30日全网测试方案

# 一、测试目的

为确保深市创新企业股票及存托凭证业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2018年6月30日组织全网测试，主要模拟创新企业股票及存托凭证的交易、结算及行情等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为进一步检验深交所的交易业务连续性保障能力，深交所将模拟设置南方中心为主中心后，再开展深市创新企业股票及存托凭证业务2018年6月30日全网测试。待深交所还原设置南方中心为备中心后，再开展恢复验证测试，即还原设置福田中心为主中心运行。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 香港联交所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 中国证券金融股份有限公司

- 中证指数有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 托管人（托管银行或者具有托管资格的券商及相关单位）

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券模拟1个交易日的交易和1个结算日的结算（即模拟T日2018年6月30日），主要通过模拟创新企业股票及存托凭证各类交易、非交易业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收等业务的处理过程，验证市场参与各方技术系统的正确性。

港股通证券模拟1个半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2018年6月30日），主要通过模拟港股通业务的委托申报、成交回报、行情接收及清算交收等业务处理过程，验证市场参与各方技术系统的适应性。（一）T日（模拟6月30日）测试内容

1、深交所交易系统：南方中心为主、福田中心为备运行，重点测试创新企业股票及存托凭证各类交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、公告发布等。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

2、中国结算深圳分公司技术系统：重点测试创新企业股票及存托凭证各类交易、非交易业务，模拟深市证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

3、市场参与人技术系统：重点测试创新企业股票及存托凭证各类交易、非交易业务。

交易参与人模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

港股通交易参与人模拟港股通证券日常交易、非交易、公司行为等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（1）创新企业股票及存托凭证的主要测试内容

- 创新企业股票、存托凭证的网上发行认购及结算处理、投资者适当性管理

- 创新企业股票、存托凭证的日常交易及结算处理、投资者适当性管理

# 四、测试时间安排

测试时间为2018年6月30日（星期六）8:30至18:00。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (6月30日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 发布securities（含创新企业股票及存托凭证）等静态交易参考信息文件。 | 接收securities（含创新企业股票及存托凭证）等静态交易参考信息文件。 | T日：2018年6月30日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-11:40 | 接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-11:40 非交易处理平台 9:15-11:30 | 模拟深市证券（含创新企业股票、存托凭证）交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报；接收深市证券实时行情并展示。 |  |
| 11:40-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 13:30后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (6月30日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 |  |
| 15:30前 | 发布securities等静态交易参考信息文件。 | 接收securities等静态交易参考信息文件。 | 恢复性测试：2018年6月30日 |
| 15:30-16:40 | 接收日常交易、非交易等委托，16:00-16:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台15:30-16:30（15:40开盘，15:45开始连续竞价，16:30平台闭市） 综合金融服务平台 15:30-16:40 非交易处理平台 15:30-16:30 | 所有单位务必以与2018年7月2日生产系统相同的软件版本参加恢复验证测试。 交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2018年6月30日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2018年6月30日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-11:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

# 五、测试数据准备

1、T日测试以2018年6月29日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。2018年6月30日（星期六）早间下发T日测试使用的港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc。

2、T日新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（个人）、0809900000—0809900001（法人），不应使用此类证券账户测试新股发行业务的委托申报。

3、T日新增2只存托凭证证券（均为上市首日交易）：001001（CDR测1）、001199（ CDR测2）。

T日新增3只创新企业股票证券（均为上市首日交易）：001100（创新测1，主板A股）、003997（创新测2，中小板）、301997（创新测3，创业板）。

T日中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个托管单元下登记上述存托凭证各10000份、上述创新企业股票各10000股。

4、T日新增如下网上发行业务（采用市值配售方式）

| 证券 代码 | 证券简称 | 发行 价格 | 网上发行总量 | 申购基数 | 申购上限 | 申购日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001011 | CDR 测3 | 11.00 | 50000000 | 300 | 18000 | T日 |

注：存托凭证申购基数应当为100份或其整数倍。本次测试每笔申购数量应为300份或其整数倍。

申购额度以6月29日收到的SJSKS为准，发行采用市值配售方式。网上发行业务，应使用SJSKS的证券账户进行申购。

# 六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的内部测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

# 七、注意事项

- 请交易参与人先完成交易生产数据的接收及备份，再准备6月30日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（但不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在测试当天属于测试环境，6月30日（周六）18:00以后将恢复回生产环境。

- 深交所交易核心系统T日模拟南方中心为主、福田中心为备运行时，市场参与各方无须变更应用系统的线上参数，按现有生产系统配置连接深交所交易及相关系统。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效，仅适用于6月30日测试。

- 交易参与人应在恢复性测试前重置自身柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

# 八、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商、托管银行及具备交易、托管资格的其他单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件1）通知深交所。

- 请各参测单位认真组织，落实专人负责本次测试工作。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的备份工作。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复与变更稽核工作，确保下一交易日（7月2日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 所有参测会员单位务必在2018年6月30日17:30之前登录深交所“会员业务专区”首页“快速导航―在线调查表”栏目填写并提交《深市创新企业股票及存托凭证业务2018年6月30日全网测试反馈表》（参见附件1），非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市创新企业股票及存托凭证业务2018年6月30日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、参考文档

《关于启动创新企业股票或存托凭证投资者适当性管理相关技术准备的通知》

《关于深市存托凭证结算接口（修订版）的通知（附业务方案）》

# 十、联系方式

- 业务咨询电话：

创新企业股票及存托凭证业务：

0755-88668453（深交所）

0755-21899276（中国结算深圳分公司）

- 测试联系电话：

深圳证券交易所：    0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

深圳证券通信有限公司：  0755-83182222

深圳证券信息有限公司：  0755-83990296

- 技术开发咨询热线：

0755-82083500（深交所）

0755-25946080（深圳结算）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2018年6月26日

附件1：

深市创新企业股票及存托凭证业务2018年6月30日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测 未参测理由: |  |  |  |
| 创新企业股票及存托凭证相关的技术系统是否完成上线 | ◎是 ◎否 ◎不需要 若未完成上线,则原因为： 计划上线日期为（具体日期或填“业务启用前”）： |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 以下为南方中心为主、福田中心为备运行测试反馈内容 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 交易网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 行情网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 文件网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 交易参考信息接收与加载 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收信息公告 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL I行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL II行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过单向卫星线路接收行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过双向卫星线路申报委托并接收成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 港股通交易业务的委托申报及成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 港股通实时行情的接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过文件网关接收港股收盘价格文件并处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 深市证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 以下为创新企业股票及存托凭证业务测试反馈内容 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 包含创新企业股票及存托凭证的静态交易参考信息文件处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 创新企业股票交易指令申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 创新企业股票交易投资者适当性管理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 创新企业股票交易结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证发行认购指令申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证发行认购投资者适当性管理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证发行认购结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证交易指令申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证交易投资者适当性管理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证交易结算处理 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 存托凭证服务费收取 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 以下为福田中心为主、南方中心为备运行的恢复验证测试反馈内容 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |
| 滨海接入（10.198.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海托管（10.201.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 福田接入（10.199.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方接入（10.203.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方托管（10.224.*.*）交易网关申报委托、接收回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海接入（10.198.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海托管（10.201.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 滨海托管（10.218.*.*）行情网关接收LEVEL II行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 福田接入（10.199.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方接入（10.203.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方托管（10.224.*.*）行情网关接收LEVEL I行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 南方托管(10.226.*.*) 行情网关接收LEVEL II行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 文件网关的连接及使用 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接口变更后的交易参考信息接收与加载 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 现货集中竞价交易平台各类业务的委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 综合金融服务平台各类业务的委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 非交易业务平台各类业务的委托申报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收各类业务的成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL I行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| LEVEL II行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过单向卫星线路接收行情 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过双向卫星线路申报委托并接收成交回报 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |
| 异常说明：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |

注：非会员用户填写后发送至sseyxb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn。