关于深市债券质押式回购交易时间延长仿真测试的通知

各会员及相关单位：

为促进债券市场健康有序发展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）已于2018年12月7日发布了《关于做好延长债券质押式回购交易时间相关技术准备的通知》，现定于2018年12月24日至2018年12月28日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要模拟债券质押式回购和质押解押业务的处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

现将测试相关事项通知如下：

一、本次测试的内容包括：

1、债券质押式回购业务的交易、行情和结算；

2、债券质押式回购质押解押业务的交易和结算；

3、非交易平台除质押解押业务之外的其他业务的交易和结算；

4、债券质押式回购到期回购成交的接收和处理；

5、成交汇总文件的接收和处理。

二、测试日期为2018年12月24日至2018年12月28日，每日测试时间为8:30至17:00，测试期间每日均模拟日常交易结算处理全过程。

三、各会员单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，做好详尽的系统测试计划，落实专人负责本次测试工作，请各参测单位认真组织测试，并按照《深市债券质押式回购交易时间延长仿真测试方案》(见附件一)等相关技术文档做好相关准备。

四、本次测试的所有数据仅为技术测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

五、测试联系电话：

深圳证券交易所：0755-88668647（业务）

0755-88668728（技术）

中国结算深圳分公司：0755-21899276（业务）

0755-25946080（技术）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

特此通知

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2018年12月21日

附件一：

深市债券质押式回购交易时间延长仿真测试方案

- 测试目的

为促进债券市场健康有序发展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）已于2018年12月7日发布了《关于做好延长债券质押式回购交易时间相关技术准备的通知》，现定于2018年12月24日至2018年12月28日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要模拟债券质押式回购和质押解押业务的处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位、基金公司等交易参与人

- 结算参与人

- 其他相关单位

- 仿真测试内容

本次测试包括但不限于以下内容：

1、债券质押式回购业务交易时间延长（独立测试系统由14:00延长至14:30）后的交易、行情和结算；

2、债券质押式回购质押解押业务交易时间延长（独立测试系统由14:00延长至14:30）后的交易和结算；

3、非交易平台除质押解押业务之外的其他业务的交易和结算；

4、债券质押式回购到期回购成交的接收（独立测试系统由14:00发送调整至9:15-9:20时间内发送）和处理；

5、成交汇总文件的接收和处理。

- 测试时间安排

仿真测试日期为2018年12月24日至2018年12月28日，测试时间为每个工作日8:30至17:00。

- 测试数据准备

本次测试包括债券质押式回购、质押解押、网上发行、网络投票、密码服务等业务的交易和结算测试。

本次测试用交易单元、托管单元等以2018年12月21日收市后的生产系统已开通单元为准（含测试专用交易单元）。

结算数据以2018 年12月21日（星期五）交易结算独立测试环境发送的SJSDZmmdd.DBF及SJSJGmmdd.DBF作为初始股份及标准券持仓数据。

具体参数如下:

- 质押式回购

| 证券代码 | 期限 |
| --- | --- |
| 131800 | 3 |
| 131801 | 7 |
| 131802 | 14 |
| 131803 | 28 |
| 131805 | 91 |
| 131806 | 182 |
| 131809 | 4 |
| 131810 | 1 |
| 131811 | 2 |

- 网上发行

| 新股发行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券 代码 | 证券 简称 | 发行 价格 | 网上发行 总量 | 申购 基数 | 申购 上限 | 申购日 | 中签日 | 新股登记日 | 上市日 | 中签号码 |
| 300999 | 发行 测试 | 11.00 | 50000000 | 500 | 20000 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-30 | 2019-01-02 | 中签尾数：1,3,5,7,9 |

- 网络投票

| 基础证券 | 000001 |
| --- | --- |
| 投票代码 | 360001 |
| 投票日 | 2018-12-24～ 2018-12-28 |
| 投票议案 | 议案号1.00：普通议案 |

- 密码服务

| 证券代码 | 证券简称 |
| --- | --- |
| 369999 | 密码服务 |
| 369991 | 结算密码 |

- 配股认购

| 基础证券 | 中国安宝 (000009 ) |
| --- | --- |
| 配股（债）代码 | 080009 |
| 转换标的代码 | 000009 |
| 配股（债）方案 | 每10股配3股 |
| 股权登记日 | 2018-12-21 |
| 配股（债）价格 | 7.8 |
| 配股（债）认购起止日期 | 2018-12-24- 2018-12-26 |
| 配股（债）转换日 | 2018-12-28 |
| 配股（债）上市 | 2019-01-02 |
| 主承销商结算账号 | 001100 |

- LOF申购赎回

| 证券代码 | 证券简称 |
| --- | --- |
| 150008 | 瑞和小康 |
| 150009 | 瑞和远见 |
| 150012 | 中证100A |
| 150013 | 中证100B |

- 债券转股回售

| 业务 | 证券代码 |
| --- | --- |
| 债券转股 | 117016 |
|  | 117018 |
|  | 117021 |
| 债券回售 | 112332 |
|  | 112334 |
|  | 112501 |

- 转托管

可任意选取参与现货集中竞价业务的证券。

- 债券质押式协议回购

| 证券代码 | 证券简称 |
| --- | --- |
| 100303 | 国债0303 |
| 100504 | 国债0504 |
| 100512 | 国债0512 |
| 100609 | 国债0609 |

- 基金净值上传

以2018年12月21日收市后数据为准。

注：配股认购、LOF申购赎回业务，仅测试交易申报，不做结算处理。

- 交易结算独立测试环境接入方式

1、测试参与人可使用测试专线或者互联网VPN接入深交所交易独立测试系统。具体可参考《深交所交易独立测试系统指南（Ver 1.1）》（请参见深交所网站=>市场服务=>技术服务=>交易技术专栏=>交易独立测试栏目http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/test/）。

2、测试使用生产系统已开通交易单元或者测试系统专用交易单元，并使用生产系统已开通业务权限进行相应的业务仿真测试。测试前，应确认需要测试的交易单元已申请配置在测试交易网关。新增测试网关或者变更已有测试网关请按照《深交所交易系统独立测试系统指南》中申请流程申请。

3、测试期间，中国结算深圳分公司的D-COM使用与生产系统一致的接入账号。

- 测试要求及注意事项

1、各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，应做好详尽的系统测试计划，指定专人负责本次仿真测试工作，并于开始测试前做好测试环境的准备。

2、各参测单位应于测试过程中详细记录测试现象与结果，检查其正确性，如果测试过程中发现跟预期不一致的现象，请及时报告。

3、测试期间，请登录深交所“会员网上业务专区”首页“快速导航―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件二），测试结果支持更新。各会员单位应在2019年1月2日14:00之前提交测试反馈表，非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn 和szjsb@chinaclear.com.cn，邮件主题为“参测单位名称+深市债券质押式回购交易时间延长仿真测试反馈表”。登录深交所“会员网上业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

4、测试过程中，各参测单位如发现任何问题，可通过相关 QQ群、电话或邮箱联系（联系方式见后文）。

- 联系电话

业务咨询：

0755-88668647（深交所）

0755-21899276（中国结算深圳分公司）

技术咨询：

0755-88668728（深交所交易）

0755-25918278（会员专区）

0755-25946080（中国结算深圳分公司）

0755-83182222（深圳证券通信有限公司）

QQ群：

288321593（深交所交易开发测试1群，面向证券公司、系统开发商等）

530909929（深交所交易开发测试2群，面向基金公司、资产管理公司、保险公司、托管银行等）

91355646（深市结算技术券商群，适用于证券公司）

345221331（深市结算基金银行群，适用于基金公司、托管银行、结算银行）

137835879（深圳结算业务开发商，适用于软件开发商）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2018年12月21日

附件二：测试反馈表

深市债券质押式回购交易时间延长仿真测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |
| 功能点 |  | 测试结果 |  |
| 债券质押式回购业务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购质押解押业务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购质押解押结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购到期回购成交接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 综合金融平台成交汇总文件接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 非交易平台成交汇总文件接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF申购赎回委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 网上发行认购委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 配股认购委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 可转换债券委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 开放式基金申购赎回委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 转托管委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 网络投票委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 密码服务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式协议回购委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 基金实时净值更新委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |