质押式回购延长交易时间暨中小企业板启用003000-004999证券代码区间等业务2019年1月19至20日全网测试方案

一、测试目的

深圳证券交易所（简称“深交所”）已于2018年12月7日发布《关于做好延长债券质押式回购交易时间相关技术准备的通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2019年1月19至20日组织全网测试，通过模拟质押式回购集中竞价交易、质押、解押业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所已于2019年1月11日发布《关于中小企业板启用“003000-004999”证券代码区间的通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2019年1月19至20日组织全网测试，通过模拟中小企业板新代码区间股票的新股申购、上市首日交易、首日后正常交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 结算参与人

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟2个业务日的交易、结算（即模拟T日2019年1月19日、T+1日2019年1月20日）,验证市场参与各方可正确处理深市证券（含质押式回购、现货等品种）的交易、非交易（含质押式回购质押解押等业务）、行情接收与展示、清算交收等业务。

T日为港股通交易日结算日、T+1日为港股通非交易日非结算日。T+1日不发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盘价格文件hkexclpr04。

本次测试重点包括以下内容：

- 质押式回购集中竞价交易、质押、解押业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收。

- 接收并处理当日到期的质押式回购成交回报等。

- 中小企业板003000-004999代码区间股票的新股申购、上市首日交易、首日后正常交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

- 其他深市现货交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

（一）T日（模拟2019年1月19日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含质押式回购、现货等品种）和港股证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含质押式回购、现货等品种）和港股证券日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：交易参与人模拟深市证券（含质押式回购、现货等品种）和港股证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含质押式回购、现货等品种）和港股证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（二）T+1日（模拟2019年1月20日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含质押式回购、现货等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含质押式回购、现货等品种）日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：交易参与人模拟深市证券（含质押式回购、现货等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含质押式回购、现货等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

（三）恢复验证测试内容（模拟2019年1月20日）

深交所交易系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

四、测试时间安排

测试时间为2019年1月19日（星期六）8:30至2019年1月20日（星期日）17:30（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至15:00，协议交易时段为9:15至15:30；其中11:30-13:00模拟中午休市。

深交所交易系统T+1日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-13:35模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (1月19日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2019年1月19日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-15:30 | 接收日常交易、非交易等委托，11:30-13:00中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-15:00（9:25开盘，9:30开始连续竞价，15:00平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-15:30 非交易处理平台 9:15-15:30（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为15:00） | 模拟质押式回购、现货等品种交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 中小企业板003000-004999代码区间股票的新购申购及上市首日交易。 |  |
| 15:30-17:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 17:30后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 19:00左右 | 晚间下发T+1日使用的静态交易参考信息文件pre* | 接收T+1日使用的静态交易参考信息文件pre* |  |
| 实际时间 (1月20日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 9:00前 | 早间下发T+1日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T+1日：2019年1月20日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:00-12:00 | 接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 非交易处理平台 9:15-12:00（质押式回购业务之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟质押式回购、现货等品种交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 中小企业板003000-004999代码区间股票上市后正常交易。 深交所在10:00-10:15期间模拟福田数据中心故障、南方单中心运行，11:00-11:15期间模拟南方数据中心故障、福田单中心运行。 请市场参与者观察并记录各自系统的运行状况，预期应可自动切换通信线路，正常申报委托，接收成交回报和实时行情。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:00后 | T+1日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (1月20日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2019年1月20日 |
| 15:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 15:30-16:40 | 恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中16:00-16:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 15:30-16:30（15:40开盘，15:45开始连续竞价，16:30平台闭市） 综合金融服务平台 15:30-16:40 非交易处理平台 15:30-16:30 | 交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2019年1月19日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2019年1月19日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-16:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 16:00-17:30 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 17:30后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

1、T日和恢复验证测试均以2019年1月18日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据，包括投资者可申购额度SJSKS.DBF等数据。

T+1日测试以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

2、新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（个人）、0809900000—0809900001（法人），不应使用此类证券账户测试新股发行和网络投票等业务的委托申报。

3、T日测试新增如下的新股发行业务

| 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | 网上发行总量 | 申购基数 | 申购上限 | 申购日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003000 | 发行测1 | 11.00 | 50000000 | 500 | 20000 | 2019-1-19 |
| 003004 | 发行测2 | 12.00 | 50000000 | 500 | 20000 | 2019-1-19 |
| 004000 | 发行测3 | 13.00 | 50000000 | 500 | 20000 | 2019-1-19 |

4、T日测试新增如下的中小企业板证券上市首日

| 证券代码 | 首日证券简称 | 首日开盘参考价 | 次日证券简称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 003001 | N首日测1 | 10.00元 | 次日测1 |
| 003012 | N首日测2 | 20.00元 | 次日测2 |
| 003015 | N首日测3 | 30.00元 | 次日测3 |
| 003020 | N首日测4 | 40.00元 | 次日测4 |
| 003021 | N首日测5 | 50.00元 | 次日测5 |
| 003022 | N首日测6 | 60.00元 | 次日测6 |
| 003027 | N首日测7 | 70.00元 | 次日测7 |
| 003029 | N首日测8 | 80.00元 | 次日测8 |
| 003030 | N首日测9 | 90.00元 | 次日测9 |
| 004001 | N首日测A | 100.00元 | 次日测A |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A托管单元登记上述股票各1,000,000股。

请参加测试的交易参与人按上述要求自行构造初始股份数据。

5、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2019年1月19日的现货结算备付金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的全网测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2019年1月19日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统。

- 市场参与者可自行决定使用20181101版本交易网关或与2019年1月21日生产系统版本一致的交易网关参加T日测试。

- D-COM系统在2019年1月19至20日属于测试环境，2019年1月20日（星期日）23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据，与实际业务无任何关系。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2019年1月19至20日测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得恢复验证测试时回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

八、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2019年1月21日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2019年1月20日18:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件）；非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+质押式回购延长交易时间暨中小企业板启用003000-004999证券代码区间等业务2019年1月19至20日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：      0755-82083510

中国结算深圳分公司：  0755-88666429

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年1月14日

附件：质押式回购延长交易时间暨中小企业板启用003000-004999证券代码区间等业务2019年1月19至20日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 晚间下发的静态交易参考信息文件pre*的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 质押式回购集中竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 质押式回购质押业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 质押式回购解押业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理当日到期的质押式回购成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 质押式回购实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 中小企业板003000-004999代码区间股票的新股申购 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 中小企业板003000-004999代码区间股票的上市首日交易 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 中小企业板003000-004999代码区间股票上市后正常交易 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 中小企业板003000-004999代码区间股票实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 中小企业板003000-004999代码区间股票新股申购清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 中小企业板003000-004999代码区间股票交易业务清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 其他现货交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 密码服务（369999）的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 中国结算身份认证（369991）的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 其他非交易业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 通过交易终端进行现货的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股收盘价格文件hkexclpr04的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 质押式回购交易和非交易业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货交易和非交易业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股交易和非交易业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |