中小企业板启用003000-004999证券代码区间

2019年2月16日全网测试方案

一、测试目的

深交所已于2019年1月11日发布《关于中小企业板启用“003000-004999”证券代码区间的通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2019年2月16日组织全网测试，通过模拟中小企业板新代码区间股票的新股申购、上市首日交易、网络投票等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 结算参与人

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2019年2月16日）,验证市场参与各方可正确处理深市证券交易、非交易、行情接收与展示、清算交收等业务。

T日为港股通非交易日非结算日，不发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盘价格文件hkexclpr04。

本次测试重点包括以下内容：

- 中小企业板003000-004999代码区间股票的新股申购、上市首日交易、网络投票等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

- 其他深市现货交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

（一）T日（模拟2019年2月16日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：交易参与人模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券的股份及资金清算交收等业务处理。

四、测试时间安排

测试时间为2019年2月16日（星期六）8:30至14:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (2月16日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2019年2月16日 |
| 9:00前 | 发送股东大会信息文件。 | 接收并加载股东大会信息文件。 |  |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-12:00 | 接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 非交易处理平台 9:15-12:00（质押式回购业务之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 中小企业板003000-004999代码区间股票的新购申购及上市首日交易。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

1、T日以2019年2月15日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据，包括投资者可申购额度SJSKS.DBF等数据。

2、新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（个人）、0809900000—0809900001（法人），不应使用此类证券账户测试新股发行和网络投票等业务的委托申报。

3、T日测试新增如下的新股发行业务

| 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | 网上发行总量 | 申购基数 | 申购上限 | 申购日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003001 | 发行测1 | 11.00 | 50000000 | 500 | 20000 | 2019-2-16 |
| 003031 | 发行测2 | 12.00 | 50000000 | 500 | 20000 | 2019-2-16 |
| 004001 | 发行测3 | 13.00 | 50000000 | 500 | 20000 | 2019-2-16 |

4、T日测试新增如下的中小企业板证券上市首日

| 证券代码 | 首日证券简称 | 首日开盘参考价 |
| --- | --- | --- |
| 003000 | N首日测1 | 10.00元 |
| 003035 | N首日测2 | 20.00元 |
| 003039 | N首日测3 | 30.00元 |
| 003050 | N首日测4 | 40.00元 |
| 003114 | N首日测5 | 50.00元 |
| 003143 | N首日测6 | 60.00元 |
| 003184 | N首日测7 | 70.00元 |
| 003249 | N首日测8 | 80.00元 |
| 003251 | N首日测9 | 90.00元 |
| 004000 | N首日测A | 100.00元 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A托管单元登记上述股票各1,000,000股。

请参加测试的交易参与人按上述要求自行构造初始股份数据。

5、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2019年2月16日的现货结算备付金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

6、网络投票

在2019年2月18日（星期一）网络投票数据的基础上，新增如下2只网络投票：

| 投票代码 | 投票简称 | 基础证券代码 | 投票日期 | 投票议案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 363000 | 测1投票 | 003000 | 2019/2/16 | 1.00：普通议案 |
| 364000 | 测2投票 | 004000 | 2019/2/16 | 1.00：累积主提案（2选2） 1.01：张三（子提案） 1.02：李四（子提案） |

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的全网测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2019年2月16日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统。

- 市场参与者可自行决定使用20181101版本交易网关或与2019年2月18日生产系统版本一致的交易网关参加测试。

- D-COM系统在2019年2月16日属于测试环境，23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2019年2月16日测试。

八、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2019年2月18日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2019年2月16日15:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件）；非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+中小企业板启用003000-004999证券代码区间2019年2月16日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：      0755-82083510

中国结算深圳分公司：  0755-88666429

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年2月11日

附件：

中小企业板启用003000-004999证券代码区间

2019年2月16日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 中小企业板003000-004999代码区间股票的新股申购 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 中小企业板003000-004999代码区间股票的上市首日交易 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 中小企业板003000-004999代码区间股票实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 中小企业板003000-004999代码区间股票新股申购清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 中小企业板003000-004999代码区间股票交易业务清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 其他现货交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 其他非交易业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 其他现货实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 通过交易终端进行现货的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货交易和非交易业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |