证券期货业第十次网络安全联合应急演练

（深圳证券交易所部分）测试方案

一、参测单位

1、深圳证券交易所

2、香港联交所

3、中国结算深圳分公司

4、深圳证券通信公司

5、各会员单位（具备经纪业务权限）

6、基金管理公司

7、其他相关单位

二、应急演练项目

1、各相关单位按通知要求开展现场演练。

2、各会员单位按现场演练预设场景结合自身实际情况开展演练。

三、测试时间及步骤

测试时间为T日2019年2月23日（星期六）9:00至18:00，模拟深市交易日、深市结算日、港股通交易日、港股通结算日。

深市测试准备、交易及结算业务的具体安排请见下表：

|  | 步骤 | 时间 | 测试项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-1日 | 1 |  | 各会员及相关单位完成正常业务处理工作，按通知要求做好相关系统的数据和系统备份，做好应急演练的各项准备工作。 |
| T日 | 2 | 8:30前 | 参测单位接收并处理当日测试使用的交易参考信息文件。 |
|  | 3 | 8:30前 | 深交所交易系统准备就绪。 |
|  | 4 | 9:15~9:25 | 证券交易的集合竞价阶段，其中9:25进行集合竞价撮合。 各参测单位开始申报委托。 |
|  | 5 | 9:30~11:30 | 模拟上午交易。 各参测单位申报交易及非交易等委托。 |
|  | 6 | 9:30~11:30 | 相关单位按证监会《关于开展第十次证券期货业网络安全联合应急演练的通知》（证监办发〔2019〕6号）要求开展现场演练。 |
|  | 7 | 11:30~13:00 | - 中午休市。 |
|  | 8 | 13:00~15:30 | 模拟下午交易。 其中，现货集中竞价交易平台15:00闭市，综合金融服务平台及非交易平台15:30闭市。 |
|  | 9 | 13:00~17:00 | 各行业经营机构开展非现场演练。 |
|  | 10 | 17:00 | - 深交所交易系统关闭。 |
|  | 11 | 15:30~18:00 | - 中国结算深圳分公司结算系统处理和发送结算数据。 |
|  | 12 |  | - 各参演单位完成本单位数据和系统恢复工作并进行检查，完成测试情况统计。 |
| T日 | 13 | 2月23日 21:00前 | 填写并提交《证券期货业网络安全联合应急演练会员交易系统恢复情况申报表》（见附件1）。 |
| T+2日 | 14 | 2月25日 17:00前 | 填写并提交《证券期货业网络安全联合应急演练情况反馈表》（见附件2）。 |

港股通测试具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、深交所港股通测试日安排（模拟T日2月23日的交易） |  |  |
| 1 | 9:00-9:30 | 开市前时段 |
| 2 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |
| 3 | 12:00-13:00 | 中午休市 |
| 4 | 13:00-16:00 | 持续交易时段 |
| 5 | 16:00-16:10 | 收市竞价交易时段 |
| 6 | 约16:30 | 发布港股收盘价格文件 |
| 二、中国结算深圳分公司测试日安排（模拟T日2月23日的结算） |  |  |
| 1 | 9:00-16:00 | D-COM业务申报。 |
| 2 | 16:30-18:00 | 港股通结算日终处理。 |
| 3 | 16:30-18:00 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |

四、测试数据准备

1、本次测试以2019年2月22日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。

2、网络投票信息

以2019年2月25日网络投票信息为基础。

五、注意事项

1、测试完成后，各参测单位务必在2019年2月23日21:00前，登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接-在线调查表”栏目，填写并提交《证券期货业网络安全联合应急演练会员交易系统恢复情况申报表》（见附件1）；并于2019年2月25日17:00前，登录深交所“会员业务专区”首页底部“快速导航-在线调查表”栏目，填写并提交《证券期货业网络安全联合应急演练情况反馈表》（见附件2）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

2、各参测单位测试前务必做好充分的演练测试准备，以及系统和数据环境的备份工作，并在测试完成后做好系统和数据环境的恢复稽核工作，确保下一交易日的交易正常安全进行。

3、本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

六、联系电话：

深圳证券交易所：       0755—82083510

中国结算深圳分公司：   0755—88666429

深圳证券通信公司：     0755—83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年2月19日

附件1：

证券期货业网络安全联合应急演练会员交易系统恢复情况申报表

（会员总部填写，未参加演练的单位可不填写）

| 会员代码 |  | 会员名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 （手机必填） |  |
| 会员交易系统恢复情况 |  | ◎正常 ◎异常 |  |
| 异常原因及解决方案: |  |  |  |

附件2：

证券期货业网络安全联合应急演练情况反馈表

（会员总部填写）

| 会员代码 （基金公司不填） |  |  | 参演单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由： |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 （手机必填） |  |
| 交易单元总数 | 个 |  | 参测交易单元数 | 个 |
| 营业部总数 | 个 |  | 参演营业部数量 | 个 |
| 列出参加测试的交易单元： |  |  |  |  |
| 参演单位演练场景： |  |  |  |  |
| 请填写以下功能点测试结果 |  |  |  |  |
| 参演单位自身演练是否符合预期 |  | ◎正常 ◎异常 |  |  |
| 演练情况说明或异常说明： |  |  |  |  |

填写说明：

1、会员联系人须填写参加测试的技术负责人员；

2、如出现异常情况导致无法完成网上填报，请将相关反馈表通过电子邮件发送至我所（电邮地址:sseyxb@szse.cn）。