关于深市商品期货ETF仿真测试的通知

各会员、行情商及相关单位：

为确保深市商品期货ETF业务顺利上线，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）现定于2019年3月6日至2019年3月19日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要模拟商品期货ETF发行、上市、申购、赎回、交易等各项业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

现将测试相关事项通知如下：

一、本次测试的内容包括：

1、商品期货ETF的发行

2、商品期货ETF的上市

3、商品期货ETF的申购和赎回

4、商品期货ETF的交易

5、商品期货ETF的清算交收

二、测试日期为2019年3月6日至2019年3月19日，每日测试时间为8:30至17:30，测试期间每日均模拟日常交易结算处理等全过程。

三、各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，做好详尽的系统测试计划，落实专人负责本次测试工作，请各参测单位认真组织测试，并做好相关准备。

四、本次测试的所有数据仅为测试使用，不能作为任何交易、非交易、账户等业务的依据，与实际业务行为无任何关系。

测试联系电话：

深圳证券交易所：0755-88668538（业务）、88668196（技术）

中国结算深圳分公司：0755-21899217（业务）、25946080、21899968（技术）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222（接入）

特此通知

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年3月4日

附件一：

关于深市商品期货ETF仿真测试的方案

- 测试目的

为确保深市商品期货ETF业务顺利上线，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）现定于2019年3月6日至2019年3月19日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要模拟商品期货ETF发行、上市、申购、赎回、交易等各项业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 结算参与人

- 行情商

- 其他相关单位

- 仿真测试内容

本次测试主要内容为商品期货ETF发行、上市、申购、赎回、交易等业务。包括但不限于以下内容：

1、商品期货ETF的发行

2、商品期货ETF的上市

3、商品期货ETF的申购和赎回

4、商品期货ETF的交易

5、商品期货ETF的清算交收

- 测试时间安排

仿真测试日期为2019年3月6日至2019年3月19日，测试时间为每个工作日8:30至17:00。本次测试为滚动测试。每天模拟1个完整交易日的交易和结算。

- 测试数据准备

- 本次测试包括三只商品期货ETF，ETF参数如下：

| 序号 | ETF证券代码 | 基金名称 | 发行日期 | 上市日期 | 基金管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 159443 | 豆粕ETF | 2019/3/6-2019/3/7 | 2019/3/8 | 华夏基金 |
| 2 | 159448 | 有色金属 | 2019/3/6-2019/3/8 | 2019/3/11 | 大成基金 |
| 3 | 159449 | 能化ETF | 2019/3/6-2019/3/8 | 2019/3/11 | 建信基金 |

- 测试日历如下：

| 日期 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 2019/3/6 | 发行：159443、159448、159449 |
| 2019/3/7 | 发行：159443、159448、159449 |
| 2019/3/8 | 发行：159448、159449 上市：159443 |
| 2019/3/11 | 上市：159448、159449 |
| 2019/3/12 |  |
| 2019/3/13 |  |
| 2019/3/14 | 停申赎：159443、159448、159449，一天 |
| 2019/3/15 |  |
| 2019/3/18 |  |
| 2019/3/19 |  |

注：深交所可视情况调整测试项目，具体以后续发布通知为准。

- 交易独立测试系统接入方式

1、测试参与人可使用测试专线或者互联网VPN接入深市交易结算独立测试环境。具体可参考《深交所交易结算独立测试环境指南》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试系统http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/test/，下同）。

2、测试前，须确认相关交易单元已申请配置在深市交易结算独立测试环境的测试交易网关。深市交易结算独立测试环境测试交易网关的新增或变更流程请按照《深交所交易结算独立测试环境指南》申请。

3、测试时间请参照《交易独立测试系统测试时间和服务变更通知》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试系统）。

4、测试期间PD券商权限申请可咨询参测基金公司，电话：建信基金010-66228719，华夏基金010-88066892，大成基金0755-22223231。

- 测试要求及注意事项

1、各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，应做好详尽的系统测试计划，指定专人负责本次仿真测试工作，并于开始测试前做好测试环境的准备。

2、各参测单位应于测试过程中详细记录测试现象与结果，检查其正确性，如果测试过程中发现跟预期不一致的现象，请及时报告。

3、测试工作完成后，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件 2）。各会员单位应在2019年3月20日14:00之前提交测试反馈表，非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn 和szjsb@chinaclear.com.cn。登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

4、测试过程中，各参测单位如发现任何问题，可通过电话联系（联系方式见后文）。

- 联系电话

业务咨询：

0755-88668538（深交所）

0755-21899217（中国结算深圳分公司）

技术咨询：

0755-88668196（深交所）

0755-25946080、21899968（中国结算深圳分公司）

0755-83182222（深圳证券通信有限公司）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年3月4日

附件二：测试反馈表

深市商品期货ETF仿真测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |
| 功能点 |  | 测试结果 |  |
| 商品期货ETF发行及清算交收 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 商品期货ETF交易及清算交收 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 商品期货ETF申赎及清算交收 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 商品期货ETF行情展示（含IOPV） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |