关于深市债券上市期间交易机制调整仿真测试的通知

各会员、行情服务商及相关单位：

为促进债券市场健康有序发展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）已于2019年2月26日发布了《关于做好债券支持交易方式调整的技术准备通知》，现定于2019年3月14日至2019年3月22日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要模拟债券上市期间交易机制调整业务的处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

现将测试相关事项通知如下：

一、本次测试的内容包括：

1、债券双转单调整业务的交易、行情和结算；

2、债券取消双转单调整业务的交易、行情和结算；

3、静态交易参考信息的接收与处理；

4、投资者适当性管理；

二、测试日期为2019年3月14日至2019年3月22日，每日测试时间为8:30至17:00，测试期间每日均模拟日常交易结算处理全过程。

三、各会员单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，做好详尽的系统测试计划，落实专人负责本次测试工作，请各参测单位认真组织测试，并按照《深市债券上市期间交易机制调整仿真测试方案》(见附件一)等相关技术文档做好相关准备。

四、本次测试的所有数据仅为技术测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

五、测试联系电话：

深圳证券交易所：0755-88668582（业务）

0755-88668679（技术）

中国结算深圳分公司：0755-21899208（业务）

0755-25946080（技术）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

特此通知

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年3月12日

附件一：

深市债券上市期间交易机制调整仿真测试方案

- 测试目的

为促进债券市场健康有序发展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）已于2019年2月26日发布了《关于做好债券支持交易方式调整的技术准备通知》，现定于2019年3月14日至2019年3月22日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要模拟债券上市期间交易机制调整业务的处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位、基金公司等交易参与人

- 结算参与人

- 行情服务商

- 其他相关单位

- 仿真测试内容

本次测试包括但不限于以下内容：

1、债券实施双转单调整后的交易、行情和结算；

2、债券取消双转单调整后的交易和结算；

3、静态交易参考信息的接收与处理；

4、投资者适当性管理；

- 测试时间安排

仿真测试日期为2019年3月14日至2019年3月22日，测试时间为每个工作日8:30至17:00。

- 测试数据准备

本次测试包括债券双转单调整、取消双转单调整等业务的交易和结算测试。

本次测试用交易单元、托管单元等以2019年3月13日收市后的生产系统已开通单元为准（含测试专用交易单元）。

结算数据以2019 年3月13日（星期三）交易结算独立测试环境发送的SJSDZmmdd.DBF及SJSJGmmdd.DBF作为初始股份及标准券持仓数据。

测试系统将新增企业债、公司债、可交换公司债各2只，并为测试账户0199900000—0199900001（个人），0809900000—0809900001（法人）在每个托管单元下登记测试证券10000张。

| 种类 | 证券代码 | 证券简称 | 计价方式 | 上市首日 | 实施债券双转单调整生效日期 | 取消债券双转单调整生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业债 | 111898 | 19企业债 | 净价交易 | 2019-3-14 | 2019-3-18 （2019-3-15停牌1天） | 2019-3-20 （2019-3-19停牌1天） |
| 企业债 | 111897 | 19企债02 | 净价交易 | 2019-3-14 | 2019-3-18 （2019-3-15停牌1天） | —— |
| 公司债 | 112998 | 19公司债 | 净价交易 | 2019-3-14 | 2019-3-18 （2019-3-15停牌1天） | 2019-3-20 （2019-3-19停牌1天） |
| 公司债 | 112997 | 19公债02 | 净价交易 | 2019-3-14 | 2019-3-18 （2019-3-15停牌1天） | —— |
| 可交换公司债 | 120998 | 19交公债 | 全价交易 | 2019-3-14 | 2019-3-18 （2019-3-15停牌1天） | 2019-3-20 （2019-3-19停牌1天） |
| 可交换公司债 | 120997 | 19测试EB | 全价交易 | 2019-3-14 | 2019-3-18 （2019-3-15停牌1天） | —— |

- 交易结算独立测试环境接入方式

1、测试参与人可使用测试专线或者互联网VPN接入深市交易结算独立测试环境。具体可参考《深交所交易结算独立测试环境指南》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试系统http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/test/，下同）。

2、测试前，须确认相关交易单元已申请配置在深市交易结算独立测试环境的测试交易网关。深市交易结算独立测试环境测试交易网关的新增或变更流程请按照《深交所交易结算独立测试环境指南》申请。

3、测试时间请参照《交易独立测试系统测试时间和服务变更通知》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试系统）。

4、测试期间，中国结算深圳分公司的D-COM使用与生产系统一致的接入账号。

- 测试要求及注意事项

1、各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，应做好详尽的系统测试计划，指定专人负责本次仿真测试工作，并于开始测试前做好测试环境的准备。

2、各参测单位应于测试过程中详细记录测试现象与结果，检查其正确性，如果测试过程中发现跟预期不一致的现象，请及时报告。

3、测试期间，请登录深交所“会员网上业务专区”首页“快速导航―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件二），测试结果支持更新。各会员单位应在2019年3月25日14:00之前提交测试反馈表，非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn 和szjsb@chinaclear.com.cn，邮件主题为“参测单位名称+深市债券上市期间交易机制调整仿真测试反馈表”。登录深交所“会员网上业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

4、测试过程中，各参测单位如发现任何问题，可通过相关 QQ群、电话或邮箱联系（联系方式见后文）。

- 联系电话

业务咨询：

0755-88668582（深交所）

0755-21899276（中国结算深圳分公司）

技术咨询：

0755-88668679（深交所交易）

0755-25918278（会员专区）

0755-25946080、0755-21899968（中国结算深圳分公司）

0755-83182222（深圳证券通信有限公司）

QQ群：

288321593（深交所交易开发测试1群，面向证券公司、系统开发商等）

530909929（深交所交易开发测试2群，面向基金公司、资产管理公司、保险公司、托管银行等）

91355646（深市结算技术券商群，适用于证券公司）

345221331（深市结算基金银行群，适用于基金公司、托管银行、结算银行）

137835879（深圳结算业务开发商，适用于软件开发商）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年3月12日

附件二：测试反馈表

深市债券上市期间交易机制调整仿真测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |
| 功能点 |  | 测试结果 |  |
| 证券信息文件（securities_YYYYMMDD.xml）正常加载并识别债券信息 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 双转单债券竞价委托申报自动拒单 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 双转单债券协议大宗交易业务委托申报（低于大宗交易门槛的，允许一次性卖出）、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 双转单债券实时行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 双转单前后债券结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 双转单债券投资者适当性管理为合格机构投资者 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 取消双转单债券的竞价交易业务委托申报、成交回报接收及处理（与双转单调整之前的业务处理一致） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 取消双转单债券协议大宗交易业务委托申报（低于大宗交易门槛时不允许卖出）、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 取消双转单债券实时行情接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 取消双转单前后债券结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 取消双转单债券投资者适当性管理均为合格机构投资者（可能与双转单调整之前不一致） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |