债券上市期间调整交易机制暨商品期货ETF等业务

2019年3月23日全网测试方案

一、测试目的

深圳证券交易所（简称“深交所”）已于2019年1月25日发布《关于做好商品期货ETF业务的技术准备通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2019年3月23日组织全网测试，通过模拟商品期货ETF发行、上市交易、申购、赎回等各项业务的委托申报、成交回报、行情接收与清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所已于2019年2月26日发布《关于做好债券支持交易方式调整的技术准备通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2019年3月23日组织全网测试，通过模拟实施“双转单调整”、取消“双转单调整”后相关债券竞价交易、协议大宗交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收与清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为了更好的服务市场，深交所对行情网关进行优化并发布20181225版本行情网关，重点优化了网关对STEP协议的处理能力。为了确保新版行情网关的顺利升级，深交所定于2019年3月23日组织全网测试，检验行情网关及市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 结算参与人

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2019年3月23日）,验证市场参与各方可正确处理深市证券交易、非交易、行情接收与展示、清算交收等业务。

T日为港股通证券交易日结算日，发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盘价格文件hkexclpr04。

本次测试重点包括以下内容：

- 实施“双转单调整”后相关债券竞价交易、协议大宗交易等业务的投资者适当性管理、委托申报、成交回报、行情接收、股份与资金的清算交收；

- 取消“双转单调整”后相关债券竞价交易、协议大宗交易等业务的投资者适当性管理、委托申报、成交回报、行情接收、股份与资金的清算交收；

- 商品期货ETF的发行、上市交易、申购、赎回、代收代付等各项业务的委托申报、成交回报、行情接收、股份与资金的清算交收；

- 港股通证券交易业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等；

- 其他深市证券交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等；

- 验证使用20181225版本行情网关进行行情接收的正确性。

（一）T日（模拟2019年3月23日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含实施“双转单调整”债券、取消“双转单调整”债券、商品期货ETF等品种）和港股通证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含实施“双转单调整”债券、取消“双转单调整”债券、商品期货ETF等品种）和港股通证券日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：交易参与人模拟深市证券（含实施“双转单调整”债券、取消“双转单调整”债券、商品期货ETF等品种）和港股通证券日常交易、非交易等业务的投资者适当性管理、委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含实施“双转单调整”债券、取消“双转单调整”债券、商品期货ETF等品种）和港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（二）恢复验证测试内容（模拟2019年3月23日）

深交所交易系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2019年3月25日生产一致的配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

四、测试时间安排

测试时间为2019年3月23日（星期六）8:30至17:00（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (3月23日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2019年3月23日 |
| 9:00前 | 发送股东大会信息文件。 | 接收并加载股东大会信息文件。 |  |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-12:00 | 接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 非交易处理平台 9:15-12:00（质押式回购业务之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 实施“双转单调整”债券、取消“双转单调整”债券、商品期货ETF等品种交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 华夏基金、大成基金、建信基金上传商品期货ETF代收代付数据。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (3月23日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2019年3月23日 |
| 15:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 15:30-16:40 | 恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中16:00-16:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 15:30-16:30（15:40开盘，15:45开始连续竞价，16:30平台闭市） 综合金融服务平台 15:30-16:40 非交易处理平台 15:30-16:40（质押式回购业务之外的其他非交易申报截止时间为16:30） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2019年3月25日生产一致的配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2019年3月23日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2019年3月23日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:10 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

1、T日和恢复验证测试均以2019年3月22日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

2、新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（个人）、0809900000—0809900001（法人），不应使用此类证券账户测试商品期货ETF发行和网络投票等业务的委托申报。

3、T日测试新增如下的商品期货ETF发行业务

| ETF证券代码 | 基金名称 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量 | 认购基数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159447 | 商品ETF | 2019/3/23 | 1.000元 | 500亿份 | 1000份 |

4、T日测试新增如下的商品期货ETF上市首日业务

| ETF证券代码 | 基金名称 | 上市日期 | 开盘参考价 | 基金管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 159443 | 豆粕ETF | 2019/3/23 | 1.100元 | 华夏基金 |
| 159448 | 有色金属 | 2019/3/23 | 1.200元 | 大成基金 |
| 159449 | 能化ETF | 2019/3/23 | 1.300元 | 建信基金 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A托管单元新增登记上述ETF各1,000,000份。

请参加测试的交易参与人按上述要求自行构造初始股份数据。

欲参加商品期货ETF申赎业务测试的交易参与人，须在3月21日（星期四）16:00前向相应的基金管理人申请PD券商测试权限（联系电话：华夏基金010-88066892、大成基金0755-22223231、建信基金010-66228719），经基金管理人同意后方可参与T日对应商品期货ETF的申赎业务测试。

5、模拟实施“双转单调整”等业务后的T日测试交易机制如下：

| 模拟场景 | 债券类别 | 债券代码 | 债券简称 | 投资者范围 | 挂牌模式 | 交收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施“双转单调整”后 | 企业债 | 111023 | 03中铁债 | 合格机构投资者 | 单边 | RTGS及T+0日末逐笔全额非担保交收 |
|  | 公募公司债 | 112110 | 12东锆债 | 合格机构投资者 | 单边 |  |
|  | 公募可交换债 | 120001 | 16以岭EB | 合格机构投资者 | 单边 |  |
| 取消“双转单调整”后 | 企业债 | 111026 | 05粤交通 | 合格机构投资者 | 双边 | 多边净额担保交收 |
|  | 公募公司债 | 112136 | 12勤上01 | 合格机构投资者 | 双边 |  |
|  | 公募可交换债 | 120002 | 18中原EB | 合格机构投资者 | 双边 |  |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A托管单元新增登记上述债券各10,000张。

请参加测试的交易参与人按上述要求自行构造初始股份数据。

6、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2019年3月23日的现货结算备付金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的全网测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2019年3月23日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（但不包括资金划拨业务）。

- 市场参与者可自行决定使用20181101版本交易网关或与2019年3月25日生产系统版本一致的交易网关参加测试。

- 新版网关下载地址：

http://www.sscc.com/custome_user/dataDownload/软件下载页面

测试完成后，20181225版本行情网关暂不启用，具体启用日期另行通知。使用20181225版本行情网关参与测试的单位，应做好网关程序及配置的恢复工作。

- D-COM系统在2019年3月23日属于测试环境，23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2019年3月23日测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得恢复验证测试时回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

八、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2019年3月25日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2019年3月23日17:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件）；非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+债券上市期间调整交易机制暨商品期货ETF等业务2019年3月23日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年3月18日

附件：

债券上市期间调整交易机制暨商品期货ETF等业务

2019年3月23日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 双转单债券的投资者适当性管理为合格机构投资者 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 双转单债券的竞价委托申报被自动撤单 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 双转单债券的协议大宗交易业务委托申报（低于大宗交易门槛时应一次性卖出）与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 双转单债券的实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 信用账户不允许买入双转单债券（双转单债券不纳入融资融券充抵保证金证券） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 取消双转单债券的投资者适当性管理均为合格机构投资者（可能与双转单调整之前不一致） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 取消双转单债券的竞价交易业务委托申报与成交回报（与双转单调整之前的业务处理一致） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 取消双转单债券的协议大宗交易业务委托申报（低于大宗交易门槛时被自动撤单）与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 取消双转单债券的实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 商品期货ETF发行业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 商品期货ETF交易业务委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 商品期货ETF申购业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 商品期货ETF赎回业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 商品期货ETF实时行情接收与展示（含IOPV） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 港股通证券交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 港股通证券实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他深市证券交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他非交易业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 综合金融服务平台其他业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他深市证券实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 通过交易终端进行双转单债券、取消双转单债券、商品期货ETF及其他深市证券的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 双转单后的债券结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 取消双转单后的债券结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 商品期货ETF交易的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 商品期货ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他深市证券交易和非交易等业务的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 港股通证券交易和非交易等业务的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 使用20181225版本行情网关接收各类行情 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |