深市交易回报数据接收方式调整2019年4月27日

全网测试方案

一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 已于2019年3月12日发布《关于做好交易回报数据接收方式调整接口升级工作的通知》，并定于自2019年4月29日起仅允许20181101及以上版本交易网关、成交汇总网关接入深交所交易系统，即市场参与者将无法使用版本号低于20181101版本的交易网关、成交汇总网关和协议版本号低于 1.10版本的交易数据接口接入深交所交易系统，请各市场参与者务必在2019年4月29日之前完成所有交易网关、成交汇总网关和相关数据接口的升级工作。

为确保相关工作的顺利开展，降低市场整体的适应性改造风险，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2019年4月27日开展交易回报数据接收方式调整全网测试，截至2019年4月26日尚存交易网关、成交汇总网关未完成升级的市场参与者务必参测，其他市场参与者可自愿参测。请各参测单位使用新版交易网关及数据接口模拟各平台相关业务的委托申报、成交回报等业务处理过程，检验自身技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 托管人（使用交易接口的托管银行或者具有托管资格的券商）

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券模拟1个交易日的交易和1个结算日的结算,港股通证券模拟1个半日市交易和1个结算日的结算，验证市场参与各方可正确处理深市证券交易、非交易与行情接收及清算交收等业务，港股通交易参与人可正确处理港股证券交易、非交易与行情接收及清算交收等业务处理过程等业务，验证市场参与各方技术系统的适应性。

本次测试重点包括以下内容：

- 各交易参与人使用新版交易网关及新版数据接口连接及收发数据的正确性。

- 各交易参与人行情网关、文件网关使用现有生产配置连接及收发数据的正确性。

- 现货集中竞价交易平台、综合金融服务平台、非交易平台相关交易、非交易业务处理的正确性。

- 国际市场互联平台相关（即港股通证券）交易、非交易业务处理的正确性。

（一）T日（模拟4月27日）测试内容：

深交所交易系统：模拟深市证券日常交易、非交易（含网络投票）业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：交易参与人使用新版数据接口，模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

港股通交易参与人使用新版数据接口，模拟港股通证券日常交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（二）恢复验证测试内容（模拟4月27日）

深交所交易系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2019年4月29日生产一致的配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

四、测试时间安排

测试时间为2019年4月27日（星期六）8:30至17:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 实际时间 (4月27日) | 主要测试内容 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 发布静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2019年4月27日 |
| 9:00前 | 发布信息公告 | 接收信息公告 |  |
| 9:00前 | 发布PCF文件 | 接收及处理PCF文件 |  |
| 9:00前 | 发布T日的股东大会信息文件 | 接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  |
| 9:15-12:00 | 福田、南方双中心运行，接收日常交易、非交易等委托，其中10:30-10:35中午休市。 其中： 现货集中竞价交易平台9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 非交易处理平台 9:15-12:00（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟各类交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报，接收实时行情并揭示。 通过交易终端进行各类业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等。 9:50-10:00模拟福田数据中心故障。 10:10-10:20模拟南方数据中心故障。 10:35-11:30期间深交所内部模拟交易系统压力测试。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 15:30-16:35 | 进行恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中16:00-16:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台15:30-16:30（15:40开盘，15:45开始连续竞价，16:30平台闭市） 综合金融服务平台 15:30-16:35 非交易处理平台 15:30-16:35 | 参加T日测试的交易参与人，均应参加恢复验证测试,交易网关、行情网关、文件网关使用与2019年4月29日生产一致的配置。 | ### 2019年4月27日 |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2019年4月27日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2019年4月27日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-11:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

T日以2019年4月26日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的全网测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备4月29日测试相关数据。

- 新版交易网关下载地址：

http://www.sscc.com/custome_user/dataDownload/软件下载页面

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（但不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在测试当天属于测试环境，4月27日（周六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效，仅适用于4月27日测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得恢复验证测试时回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

八、测试要求

- 截至2019年4月26日尚存交易网关、成交汇总网关未完成升级的市场参与者务必参测，其他市场参与者可自愿参测。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（4月29日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 测试工作完成后，各参测会员单位应在2019年4月27日16:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件）；非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn，邮件名为“参测单位名称+深市交易回报数据接收方式调整2019年4月27日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年4月22日

附件：

深市交易回报数据接收方式调整2019年4月27日全网测试反馈表

| 会员代码（仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 系统名称 |  |  |  |  |
| 系统开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否参加测试 |  |  |  |  |
| 测试完成后，是否已启用新版交易网关和新版数据接口 | ◎已全部启用 ◎已部分启用 ◎尚未启用 |  |  |  |
| 本次测试后正式启用新版交易网关和新版数据接口的平台或业务 |  |  |  |  |
| 本次测试后正式启用的新版交易网关ID列表 | 仅需填写4月27日正式启用的新版交易网关对应的Id ，网关Id位于配置文件config->tgw_list->tgw->id节点。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |  |
| T日新版交易网关及数据接口测试反馈内容 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 交易网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 成交汇总网关（TGW）的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 行情网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 现货集中竞价平台 |  |  |  |  |
| 现货（股票，基金，债券等）集中竞价交易订单申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 综合金融服务平台 |  |  |  |  |
| 质押式回购交易业务的订单申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 协议交易业务的定价申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 协议交易业务的点击成交申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 协议交易业务的双方配对成交申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 盘后定价交易业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 转融通证券出借业务非约定申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 转融通证券出借业务约定申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 资产管理计划份额转让业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 股票质押式回购业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 约定购回业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 质押式报价回购业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 债券质押式协议回购业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 债券质押式三方回购交易业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 债券质押式三方回购出入库业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 非交易平台 |  |  |  |  |
| ETF实时申购赎回业务的委托申报及回报接收 （支持股票/债券/货币ETF实时申购赎回以及黄金ETF现金申购赎回） |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 开放式基金申购赎回业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 质押式回购质押解押业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 转托管业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 国际市场互联平台 |  |  |  |  |
| 港股通业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 通过交易终端进行委托申报、成交查询及数据下载等 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 结算业务处理 |  |  |  |  |
| D-COM申报A股非交易委托等业务处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| D-COM接收深市证券结算数据等业务处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| D-COM接收港股通证券结算数据等业务处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深市证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 异常说明：（不超过500字，详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体情况） |  |  |  |  |

注：非会员用户填写后发送至sseyxb@szse.cn邮箱。