关于深市ETF交易结算模式调整第一轮仿真测试的通知

各会员、基金管理人、托管银行及相关单位：

为确保深市ETF交易结算模式调整业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司，已于2019年4月8日发布《关于做好深市ETF交易结算模式调整技术准备的通知》。现定于2019年6月17日至2019年6月21日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要模拟ETF交易结算模式调整项目的在途数据切换，以及切换后ETF相关交易、申赎、权益分派、融资融券、债券ETF质押解押、保证金调整等各项业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为保障切换工作的平稳进行，请相关各方按《深市ETF交易结算模式调整上线切换指引（测试用稿）》（参见附件三）做好相关准备。

现将测试相关事项通知如下：

一、本次测试的内容包括：

- ETF的交易

- ETF的场内申购、赎回（包括单市场股票ETF、跨境ETF、货币ETF、实物债券ETF、商品期货ETF）

- 跨市场股票ETF的场内申购、赎回；跨市场股票ETF的场外（通过中国结算总部申报）实物申购、实物赎回

- 黄金ETF的现金申购、赎回；黄金ETF的实物申购、赎回的成交回报处理

- ETF融资融券（重点测试当天买入ETF申报现券还券及其他划转指令的场景）

- 债券ETF质押式回购质押解押（重点测试当天买入ETF申报入库的场景）

- ETF结算保证金调整

- ETF其它非交易业务（包括转托管、冻结）

- ETF权益分派

二、测试日期为2019年6月17日至2019年6月21日，每日测试时间为8:30至17:00，测试期间每日均模拟日常交易结算处理等全过程。

三、各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，做好详尽的系统测试计划，落实专人负责本次测试工作，请各参测单位按照《深市ETF交易结算模式调整第一轮仿真测试方案》（参见附件一）等相关技术文档认真组织测试，并做好相关准备。

四、本次测试的所有数据仅为测试使用，不能作为任何交易、非交易、账户等业务的依据，与实际业务行为无任何关系。

测试联系电话：

深圳证券交易所

业务：0755-88668598

技术：0755-88668369

中国结算深圳分公司

业务：0755-21899269

技术：0755-25946080（开发）、0755-21899968（运行）

中国结算总部

技术：010-50938502、010-50938762（测试人员）

特此通知

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年6月5日

附件一：

深市ETF交易结算模式调整第一轮仿真测试方案

- 测试目的

为确保深市ETF交易结算模式调整业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司，已于2019年4月8日发布《关于做好深市ETF交易结算模式调整技术准备的通知》。现定于2019年6月17日至2019年6月21日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要模拟ETF交易结算模式调整项目的在途数据切换，以及切换后ETF相关交易、申赎、权益分派、融资融券、债券ETF质押解押、保证金调整等各项业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为保障切换工作的平稳进行，请相关各方按《深市ETF交易结算模式调整上线切换指引（测试用稿）》（参见附件三）做好相关准备。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算（总部）

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 上海黄金交易所

- 会员单位

- 基金管理人

- 托管银行

- 其他相关单位

- 仿真测试内容

本次测试主要内容为ETF交易、申赎、权益分派、融资融券、债券ETF质押解押、保证金调整等业务。包括但不限于以下内容：

- ETF的交易

- ETF的场内申购、赎回（包括单市场股票ETF、跨境ETF、货币ETF、实物债券ETF、商品期货ETF）

- 跨市场股票ETF的场内申购、赎回；跨市场股票ETF的场外（通过中国结算总部申报）实物申购、实物赎回

- 黄金ETF的现金申购、赎回；黄金ETF的实物申购、赎回的成交回报处理

- ETF融资融券（重点测试当天买入ETF申报现券还券及其他划转指令的场景）

- 债券ETF质押式回购质押解押（重点测试当天买入ETF申报入库的场景）

- ETF结算保证金调整

- ETF其它非交易业务（包括转托管、冻结）

- ETF权益分派

- 测试时间安排

仿真测试日期为2019年6月17日至2019年6月21日，测试时间为每个交易日8:30至17:00。本次测试为滚动测试。每天模拟1个完整交易日的交易和结算。

各基金管理人需在每个交易日的13:30前通过D-COM，上传管理人代收付的测试数据。

测试日历如下：（S日为业务启用首日）

| 2019/6/17 | S-1日 暂停159001、159003、159005的交易和申赎 |
| --- | --- |
| 2019/6/18 | ETF结算模式调整切换后，业务启用首日（S日） 恢复159001、159003、159005的交易和申赎 |
| 2019/6/19~20 | 部分ETF权益登记日（详见测试数据准备） |
| 2019/6/20~21 | 部分ETF除权除息日（详见测试数据准备） |
| 2019/6/21 | 保证金调整日（详见测试数据准备） |

- 测试数据准备

- 基础数据

结算数据以2019年6月6日（星期四）交易结算独立测试环境发送的SJSDZmmdd.DBF及SJSJGmmdd.DBF作为初始股份及标准券持仓数据。

- 新增商品期货ETF测试证券

| ETF证券代码 | 基金名称 | 基金管理人 |
| --- | --- | --- |
| 159449 | 有色金属 | 大成基金 |

- 新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（个人）、0809900000—0809900001（法人），中国结算深圳分公司为上述测试证券账户在每个有效的A托管单元新增登记ETF测试证券(测试环境中的所有ETF证券)各1000,000份，并为基金管理人增加相应的ETF成分股持仓。

- 权益分派

| ETF证券代码 | 基金名称 | 权益分派方案 | 权益登记日 | 除权除息日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 159901 | 深100ETF | 每10份派0.11元 | 2019.6.19 | 2019.6.20 |
| 159920 | 恒生ETF | 每10份派0.12元 | 2019.6.19 | 2019.6.20 |
| 159919 | 沪深300ETF | 每10份派0.13元 | 2019.6.19 | 2019.6.20 |
| 159003 | 招商快线 | 每10份派0.14元 | 2019.6.20 | 2019.6.21 |
| 159934 | 黄金ETF | 每10份派0.15元 | 2019.6.20 | 2019.6.21 |
| 159449 | 有色金属 | 每10份派0.16元 | 2019.6.20 | 2019.6.21 |

- ETF 保证金调整

统计时间段：6月17日至6月20日

调整日：6月21日

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2019年6月17日的现货结算备付金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-21899968。

- 跨市场股票ETF申请测试场内申赎业务

在深交所已上市跨市场股票ETF的基金管理人，可申请测试场内申赎业务，须在6月12日（星期三）16:00前通过邮件发送测试申请表到深交所基金管理部wsu@szse.cn（申请表见附件四）；并须在T-1日20：00前，通过测试文件网关上传T日场内申赎的PCF文件（xml格式）。

- 测试PD券商名单

计划参加跨市场股票ETF场内申赎、商品期货ETF申赎业务的基金管理人，须在6月12日（星期三）16:00前确定测试PD券商名单，并通过邮件将名单发送到深交所基金管理部wsu@szse.cn（PD券商名单格式见附件五）。

单市场股票ETF、跨境ETF、货币ETF、黄金ETF、实物债券ETF的PD券商以2019年6月14日收市后生产环境的数据为准，不另行添加。

- 交易独立测试系统接入方式

1、测试参与人可使用测试专线接入深市交易结算独立测试环境。具体可参考《深交所交易结算独立测试环境指南》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试系统http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/test/，下同）。

由于设备检修与系统维护，本次测试期间测试参与人无法使用互联网VPN接入深市交易结算独立测试环境。

2、测试前，须确认相关交易单元已申请配置在深市交易结算独立测试环境的测试交易网关。深市交易结算独立测试环境测试交易网关的新增或变更流程请按照《深交所交易结算独立测试环境指南》申请。

3、测试时间请参照《交易独立测试系统测试时间和服务变更通知》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试系统）。

- 中国结算总部盘后系统仿真独立测试系统接入方式

1、本测试中国结算总部盘后系统仿真独立测试系统每日测试时间为9点半至下午17:00，报盘截止时点为14:02，查询截止时点为14:15。

2、本次测试中国结算盘后系统账户数据（中登TA中记录的场内10位证券账户）以生产系统2014年12月26日日终数据作为测试基础数据，请于测试开始前约一周提前联系我司测试人员。

3、测试通讯方式，对于盘后业务测试，测试中对于盘后业务系统通信使用的FDEP环境，是位于深圳证券通信专网内的FDEP测试环境，生产环境不受影响。

请各参测用户也使用测试业务系统和测试的FDEP接入客户端（简称FDAP或FDMR）参测。在该测试环境中，中国结算总部的消息传输UserID为R_BEIJING11，AppID为jjph11，对应专线地址是172.100.101.11。文件传输小站号为R_BEIJING11，对应地址是172.100.101.21。

对应需要参加测试的单位，请于测试日之前与深圳证券通信有限公司联系，事先做好网络连通性配置和其他准备工作。

4、测试开始后，请于每日9点前发送PCF清单及行情文件至中国结算，于11点开始接收确认文件,管理人需于每日12点30分之前上传确认文件。

5、测试期间，如有任何问题，请及时咨询中国结算测试相关人员。

- 测试要求及注意事项

1、各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，应做好详尽的系统测试计划，指定专人负责本次仿真测试工作，并于开始测试前做好测试环境的准备。

2、各参测单位应于测试过程中详细记录测试现象与结果，检查其正确性，如果测试过程中发现跟预期不一致的现象，请及时报告。

3、测试工作完成后，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件三）。各会员单位应在2019年6月21日17:00之前提交测试反馈表，非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn 和szjsb@chinaclear.com.cn。登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

4、测试过程中，各参测单位如发现任何问题，可通过电话联系（联系方式见后文）。

- 联系电话

深圳证券交易所

业务：0755-88668598

技术：0755-88668369

中国结算深圳分公司

业务：0755-21899269

技术：0755-25946080（开发）、0755-21899968（运行）

中国结算总部

技术：010-50938502、010-50938762（测试人员）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年6月5日

附件二：测试反馈表

深市ETF交易结算模式调整仿真测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |
| 功能点 |  | 测试结果 |  |
| ETF交易结算模式切换处理（S日及S-1日在途数据的结算处理） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF普通交易的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF普通交易的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF融资融券交易（融资买入、融券卖出、买券还券、卖券还款）的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF融资融券交易（融资买入、融券卖出、买券还券、卖券还款）的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF融资融券非交易的D-COM指令申报与结算处理（包括现券还券、担保证券提交、融券券源划拨等） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 跨市场股票ETF（场内）申购、赎回的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 跨市场股票ETF（场内）申购、赎回的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 跨市场股票ETF（场内）申赎代收代付的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 跨市场股票ETF（通过中国结算总部）场外申购、赎回的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 跨市场股票ETF（通过中国结算总部）场外申购、赎回的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 跨市场股票ETF（通过中国结算总部）场外申赎代收代付的结算处理。 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 单市场股票ETF申购、赎回的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 单市场股票ETF申购、赎回的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 单市场股票ETF申赎代收代付的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 跨境ETF申购、赎回的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 跨境ETF申购、赎回的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 跨境ETF申赎代收代付的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 货币ETF申购、赎回的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 货币ETF申购、赎回的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 货币ETF申赎代收代付的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 黄金ETF（现金）申购、赎回的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 黄金ETF（现金）申购、赎回的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 黄金ETF（实物）申购、赎回的成交回报处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 黄金ETF（实物）申购、赎回的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 黄金ETF申赎代收代付的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 实物债券ETF申购、赎回的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 实物债券ETF申购、赎回的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 实物债券ETF申赎代收代付的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 商品期货ETF申购、赎回的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 商品期货ETF申购、赎回的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 商品期货ETF申赎代收代付的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券ETF质押式回购质押解押的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券ETF质押式回购质押解押的结算处理（包括当日买入当日入库） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF权益分派 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF转托管的委托申报及结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF冻结的申报及结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF结算保证金调整的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |

附件三：

深市ETF交易结算模式调整上线切换指引

（测试用稿）

深市ETF交易结算模式调整项目涉及ETF交易、申赎、代收代付的在途数据切换，为确保市场参与各方平稳切换，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司制定本切换指引。本项目业务启用日为S日，业务启用前一交易日为S-1日，现将技术系统切换有关事项说明如下：

一、深市ETF结算模式调整在途数据切换

1、深市现行T+1 担保DVP结算模式调整为A股结算模式

所涉及ETF业务范围主要为：深市所有ETF品种的交易业务及深市单市场股票ETF、货币ETF及实物债券ETF品种的申购赎回业务。

上述业务S-1日成交的数据，仍然按照原有T+1担保DVP交收模式进行交收处理，即S日进行份额的过户及资金净额交收。同时S-1日成交的金额不计入S日日间可提款额度。

S日SJSDZ.DBF中将包含S-1日达成的ETF交易及申赎份额变动，以及S日达成的ETF交易及申赎份额变动。

| 业务 类别 | 业务类别 名称 | 涉及的ETF品种 | S日 | S+1日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JY00 | 集中竞价平台交易，综合金融服务平台交易（担保交收模式） | 所有ETF品种 | - S-1日成交数据： - 资金净额担保交收，日间不计入可提款额度 - 份额担保过户 - S日成交数据： - 份额担保过户 | - S日成交数据： - 资金净额担保交收，日间计入可提款额度 |
| SGSF | 实物申购份额 | 0-单市场ETF、6-实物债券ETF | - S-1日申赎数据： - 份额担保过户 - S日申赎数据： - 份额担保过户 |  |
| SHSF | 实物赎回份额 |  |  |  |
| SGXF | 现金申购份额 | 4-货币ETF | - S-1日申赎数据： - 份额担保过户 - S日申赎数据： - 份额担保过户 |  |
| SHXF | 现金赎回份额 |  |  |  |
| SGSZ | 实物申购现金替代 | 0-单市场ETF、6-实物债券ETF | - S-1日申赎数据： - 资金净额担保交收，日间不计入可提款额度 | - S日申赎数据： - 资金净额担保交收，日间计入可提款额度 |
| SHSZ | 实物赎回现金替代 |  |  |  |
| SGXZ | 现金申购现金替代 | 4-货币ETF | - S-1日申赎数据： - 资金净额担保交收，日间不计入可提款额度 | - S日申赎数据： - 资金净额担保交收，日间计入可提款额度 |
| SHXZ | 现金赎回现金替代 |  |  |  |
| SGSQ | 实物申购组合券 | 0-单市场ETF、6-实物债券ETF | - S日申赎数据： - 组合券担保过户 |  |
| SHSQ | 实物赎回组合券 |  |  |  |

2、赎回份额注销时点从T+1日日终调整为T日日终

所涉及ETF业务范围主要为：以全现金方式赎回的现金债券ETF、跨境ETF和商品期货ETF。

上述业务S-1日成交的数据，S日日终进行赎回份额的注销。S日成交的数据，也将在S日日终进行赎回份额的注销。

S日SJSJG.DBF中将包含S-1日及S日达成的ETF现金赎回份额交收结果。对于S-1日达成的ETF全现金赎回份额交收结果数据，成交日期为S-1日，交收日期为S日。对于S日达成的ETF全现金赎回份额交收结果数据，成交日期为S日，交收日期为S日。

S日SJSDZ.DBF中将包含S-1日及S日达成的ETF全现金赎回份额变动。

| 业务 类别 | 业务类别 名称 | 涉及的ETF品种 | S日 |
| --- | --- | --- | --- |
| SHXF | 现金赎回份额 | 2-跨境ETF、7-现金债券ETF、8-商品期货ETF | - S-1日赎回数据： - S日日终注销份额 - S日赎回数据： - S日日终注销份额 |

注意：请各市场参与方自行做好系统中相关在途数据的调整工作。

二、深市跨市场股票ETF新增场内申赎担保结算模式

1、深市跨市场股票ETF取消原有场内全额现金申赎模式

自S日起，深市跨市场股票ETF取消原有场内全额现金申赎模式，改采用深市组合证券和沪市全额现金替代申赎模式。在此模式下，深市组合证券采用T+0日终过户，深市及非深市组合证券的现金替代资金均采用A股净额担保交收，ETF申赎份额在T日日终完成登记和注销。现金差额、现金替代退补款仍采用T+N+1代收代付交收方式。

2、通过中国结算总部申赎的跨市场股票ETF申购现金替代、赎回现金替代业务类别调整

对于通过中国结算总部申赎的跨市场股票ETF申购现金替代、赎回现金替代，S-1日数据接口SJSMX2.DBF、SJSQS.DBF中会包含业务类别为SGSZ、SHSZ的清算明细数据，对应的S日数据接口SJSJG.DBF、SJSQS.DBF、SJSZJ.DBF中的交收结果数据，其业务类别会替换成为SGDZ、SHDZ。

| 业务 类别 | 业务类别 名称 | 涉及的ETF品种 | S-1日 | S日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SGSZ | 实物申购现金替代 | 3-跨市场ETF | SJSMX2.DBF、SJSQS.DBF中包含业务类别为SGSZ的清算明细数据 | SJSJG.DBF、SJSQS.DBF、SJSZJ.DBF中对应的交收结果数据，业务类别由原来的SGSZ替换为SGDZ。 |
| SHSZ | 实物赎回现金替代 | 3-跨市场ETF | SJSMX2.DBF、SJSQS.DBF中包含业务类别为SHSZ的清算明细数据 | SJSJG.DBF、SJSQS.DBF、SJSZJ.DBF中对应的交收结果数据，业务类别由原来的SHSZ替换为SHDZ。 |

注意：请各市场参与方自行做好系统中相关在途数据的调整工作。

三、深市ETF场内担保结算模式申赎纳入保证金调整业务范围

通过托管人结算的、采用担保结算模式的ETF申赎类业务纳入托管人结算保证金额度的计算范围，其中ETF结算备付金账户的日均结算净额将合并计入其托管人综合结算备付金账户的日均结算净额中，并进行保证金调整的计算。托管人综合结算备付金账户的日均结算净额将从业务启用日S日开始按照新规则进行统计，并在下一个月的结算保证金额度调整时纳入计算。

四、业务暂停事项

1、先行停止深市跨市场股票ETF场内全额现金申赎业务

为保障切换顺利进行，根据嘉实基金申请，切换前先行停止深市跨市场股票ETF（证券代码159919）场内全额现金申赎业务，基金管理人需在切换前了结申赎资金的代收代付业务，请市场参与各方妥善做好相关衔接工作。

2、暂停货币ETF交易和申赎业务

根据货币ETF相关管理人的申请，为便于市场切换处理，深市货币ETF（证券代码159001、159003、159005）将在业务启用前一交易日（S-1日）暂停一个交易日的交易和申赎业务，请市场参与各方妥善做好相关衔接工作。

3、暂停转托管

对于在S-1日买入或担保申购的ETF份额，结算系统将不允许在S日进行转托管。

附件四：跨市场股票ETF开通场内申购赎回申请表（仿真测试使用）

| 会员代码 |  | 基金管理公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| ETF代码 |  | ETF简称 |  |
| ETF拟合指数代码 |  | 申购赎回抄送交易单元 |  |
| ETF基金托管交易单元 |  | ETF基金股东账号 |  |

说明：

    - 本表格仅适用于跨深沪市场ETF上市后开通场内申购赎回的业务；

    - 填写后发送到深交所基金管理部wsu@szse.cn;

附件五：PD券商名单（仿真测试使用）

| 会员代码 |  |  | 基金管理公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETF代码 |  |  | ETF简称 |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| 证券公司名称 |  | 交易单元代码 |  |  |

说明：

    - 本表格仅适用于开通跨市场股票ETF、商品期货ETF的PD券商权限；

    - 填写后发送到深交所基金管理部wsu@szse.cn;