深市ETF交易结算模式调整

2019年6月22日全网测试方案

一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司已于2019年4月8日发布《关于做好深市ETF交易结算模式调整相关技术准备的通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2019年6月22日组织全网测试，通过模拟ETF交易、申购、赎回、非交易、权益分派、融资融券、债券ETF质押式回购质押解押、代收代付等各项业务的委托申报、成交回报、行情接收与股份资金的清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为保障切换工作的平稳进行，请相关各方按《深市ETF交易结算模式调整上线切换指引(测试用稿)》做好相关准备。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算总部

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 中证指数公司

- 会员单位

- 基金管理人

- 托管银行

- 行情服务商

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟2个业务日的交易、结算（即模拟T日2019年6月22日、T+1日2019年6月23日）,港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算，验证市场参与各方可正确处理深市证券、港股通证券的交易、非交易、行情接收与展示、清算交收等业务。

本次测试重点包括以下内容：

- 深市ETF交易、申购、赎回、非交易、权益分派、融资融券、债券ETF质押式回购质押解押、代收代付等各项业务的委托申报、成交回报、行情接收、股份与资金的清算交收（ETF融资融券重点测试当天买入ETF申报现券还券及其它划转指令的场景、债券ETF质押式回购质押解押重点测试当天买入ETF申报入库的场景）；

- 其他深市证券交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等；

- 港股通证券交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等；

- T日（模拟2019年6月22日）测试内容

模拟深市ETF交易结算模式调整业务启用首日。

深交所交易系统：模拟深市证券（含ETF品种）日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

中国结算公司总部基金盘后系统：模拟深市跨市场ETF的场外实物申购、实物赎回的委托处理及清算交收。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含ETF品种）日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：交易参与人模拟深市证券（含ETF品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。通过基金盘后系统进行跨市场ETF实物申赎业务的指令申报及回报处理。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含ETF品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（二）T+1日（模拟2019年6月23日）滚动测试内容

模拟深市ETF交易结算模式调整业务启用的第二个交易日。

深交所交易系统：模拟深市证券（含ETF品种）日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含ETF品种）日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：交易参与人模拟深市证券（含ETF品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含ETF品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

（三）恢复验证测试内容（模拟2019年6月22日）

深交所交易系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

四、测试时间安排

测试时间为2019年6月22日（星期六）8:30至21:30（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深交所交易系统T+1日接收交易委托的时间为16:00至17:30，协议交易时段为16:00至17:40；其中17:00-17:05模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (6月22日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2019年6月22日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:00前 | 发布T日的股东大会信息文件 | 接收并加载股东大会信息文件evoteparams。 |  |
| 9:15-12:00 | 福田、南方双中心运行，接收日常交易、非交易等委托，其中10:30-10:35中午休市。 其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 非交易处理平台 9:15-12:00（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟深市ETF等品种交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 基金管理人通过D-COM上传ETF代收代付数据。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (6月22日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:30后 | 晚间下发T+1日静态交易参考信息文件pre* | 接收静态交易参考信息文件pre* | T+1日：2019年6月23日 |
| 15:45前 | 早间下发T+1日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 |  |
| 15:45前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 15:45前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 16:00-17:40 | 接收日常交易、非交易等委托，17:00-17:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 16:00-17:30（16:10开盘，16:15开始连续竞价，17:30平台闭市） 综合金融服务平台 16:00-17:40 非交易处理平台 16:00-17:40（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为17:30） | 模拟深市ETF等品种交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 |  |
| 17:40-19:40 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。 |  |  |
| 19:40后 | T+1日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (6月22日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 20:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2019年6月22日 |
| 20:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 20:30-21:30 | 恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中21:00-21:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 20:30-21:20（20:40开盘，20:45开始连续竞价，21:20平台闭市） 综合金融服务平台 20:30-21:30 非交易处理平台 20:30-21:30（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为21:20） | 交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2019年6月22日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2019年6月22日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

1、T日和恢复验证测试均以2019年6月21日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

T日、T+1日为滚动测试，T+1日以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

2、新增商品期货ETF测试证券

| ETF证券代码 | 基金名称 | 基金管理人 |
| --- | --- | --- |
| 159449 | 有色金属 | 大成基金 |

3、跨市场股票ETF申请测试场内申赎业务

在深交所已上市跨市场股票ETF的基金管理人，可申请测试场内申赎业务，须在6月20日（星期四）16:00前通过邮件发送测试申请表（见附件二）、PCF/FLG文件（文件日期20190622）到深交所基金管理部wsu@szse.cn。

注：跨市场股票ETF以外的ETF产品，无需上传6月22日（周六）测试使用的PCF/IOPV文件，测试当天将复用6月21日（周五）使用的PCF/IOPV文件。

4、新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（个人）、0809900000—0809900001（法人）。

5、T日测试如下的ETF权益分派业务

| ETF证券代码 | 基金名称 | 权益分派方案 | 权益登记日 | 除权除息日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 159901 | 深100ETF | 每10份派0.11元 | 2019/6/22 | 2019/6/23 |
| 159920 | 恒生ETF | 每10份派0.12元 | 2019/6/22 | 2019/6/23 |
| 159919 | 沪深300ETF | 每10份派0.13元 | 2019/6/22 | 2019/6/23 |

6、中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记全网测试环境所有的ETF各1,000,000份，并为基金管理人增加相应的ETF成分股持仓各100,000,000股。请参加测试的交易参与人按要求自行构造初始股份数据。

7、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2019年6月22日的现货结算备付金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的全网测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2019年6月22日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（但不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2019年6月22日属于测试环境，23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2019年6月22日测试。

- T+1日和恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得恢复验证测试时回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

八、测试要求

- 请各会员、基金管理人、托管银行及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2019年6月24日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2019年6月24日17:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件）；非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市ETF交易结算模式调整2019年6月22日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算总部：010-50938502

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年6月17日

附件一：

深市ETF交易结算模式调整2019年6月22日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| T日 |  |  |  |  |
| ETF交易结算模式切换处理（S日及S-1日在途数据的结算处理） |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| T日早间下发的静态交易参考信息文件的接收和加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日ETF普通交易业务委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日ETF融资融券交易的委托申报与成交回报（包括融资买入、融券卖出、买券还券、卖券还款） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日ETF融资融券非交易的D-COM指令申报（包括现券还券、担保证券提交、融券券源划拨等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日ETF申购业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日ETF赎回业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日ETF非交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日ETF非交易业务的D-COM指令申报（包括冻结等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日ETF实时行情接收与展示（含IOPV） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日其他深市证券交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日其他非交易业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日综合金融服务平台其他业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日其他深市证券实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 通过交易终端进行各类ETF及其他深市证券的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日ETF普通交易的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日ETF融资融券交易的结算处理（包括融资买入、融券卖出、买券还券、卖券还款） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日ETF融资融券非交易的结算处理（包括现券还券、担保证券提交、融券券源划拨等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日单市场ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日跨境ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日跨市场ETF部分实物部分现金申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日跨市场ETF场外实物申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日货币ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日黄金ETF现金申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| T日实物债券ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日商品期货ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日ETF申赎代收代付的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日ETF非交易业务的结算处理（包括转托管、冻结等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日ETF权益分派的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日债券ETF质押式回购质押解押的结算处理（包括当日买入当日入库） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日其他深市证券交易和非交易等业务的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日港股通业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日港股通业务的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日 |  |  |  |  |
| T+1日早间下发的静态交易参考信息文件的接收和加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日ETF普通交易业务委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日ETF融资融券交易的委托申报与成交回报（包括融资买入、融券卖出、买券还券、卖券还款） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日ETF申购业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日ETF赎回业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日ETF非交易业务的委托申报与成交回报（包括转托管等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日ETF实时行情接收与展示（含IOPV） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日其他深市证券交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日其他非交易业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日综合金融服务平台其他业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日其他深市证券实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 通过交易终端进行各类ETF及其他深市证券的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日ETF普通交易的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日ETF融资融券交易的结算处理（包括融资买入、融券卖出、买券还券、卖券还款） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日ETF融资融券非交易的结算处理（包括现券还券、担保证券提交、融券券源划拨等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日单市场ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日跨境ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日跨市场ETF部分实物部分现金申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日货币ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日黄金ETF现金申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| T+1日实物债券ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日商品期货ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日ETF申赎代收代付的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日ETF非交易业务的结算处理（包括转托管、冻结等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日ETF权益分派的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日债券ETF质押式回购质押解押的结算处理（包括当日买入当日入库） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T+1日其他深市证券交易和非交易等业务的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |

附件二：跨市场股票ETF开通场内申购赎回申请表（全网测试使用）

| 会员代码 |  | 基金管理公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| ETF代码 |  | ETF简称 |  |
| ETF拟合指数代码 |  | 申购赎回抄送交易单元 |  |
| ETF基金托管交易单元 |  | ETF基金股东账号 |  |
| PD券商名称 |  | 交易单元代码 |  |

说明：

本表格仅适用于跨深沪市场ETF上市后开通场内申购赎回的业务；

填写后发送到深交所基金管理部wsu@szse.cn;