深市特定债券转让暨发布股票要约收购参与人信息业务2019年7月20日全网测试方案

一、测试目的

为确保深市特定债券转让业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司已于2019年5月17日发布《关于做好特定债券提供转让结算服务的技术准备通知》；为方便市场参与者开展深市股票要约收购业务，深交所于2019年5月24日发布《关于发布股票要约收购参与人信息的技术准备通知》。

为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2019年7月20日组织全网测试，通过模拟特定债券（包括特定资产支持证券）业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收，以及股票要约收购等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 行情服务商

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2019年7月20日）,验证市场参与各方可正确处理深市证券的交易、非交易、行情接收与展示、清算交收等业务。

T日为港股通非交易日非结算日，不发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盘价格文件hkexclpr04。

本次测试重点包括以下内容：

- 静态交易参考信息的接收与处理；

- 特定债券的转让（全价方式计价）、行情接收与展示、投资者适当性管理；

- 特定债券按照日间RTGS（日间交收不成功的转日末非担保）方式进行清算交收；

- 股票要约收购业务的收购人信息展示、委托申报与确认、股份与资金的清算交收等业务处理。

- 其他深市证券交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等；

T日（模拟2019年7月20日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含特定债券）日常交易、非交易（含要约收购）等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：交易参与人模拟深市证券（含特定债券）日常交易、非交易（含要约收购）等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含特定债券）的股份及资金清算交收等业务处理。

四、测试时间安排

测试时间为2019年7月20日（星期六）8:30至17:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至15:00，协议交易时段为9:15至15:30；其中11:30-13:00模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (7月20日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2019年7月20日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-15:30 | 福田、南方双中心运行，接收日常交易、非交易等委托，其中11:30-13:00中午休市。 其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-15:00（9:25开盘，9:30开始连续竞价，15:00平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-15:30 非交易处理平台 9:15-15:30（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为15:00） | 模拟深市证券（含特定债券）日常交易、非交易（含要约收购）业务的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 |  |
| 15:30-17:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 17:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

- 基准数据准备

T日测试以2019年7月19日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（A股个人）、0809900000—0809900001（A股法人）、2089900000—2089900001（B股个人）、2879900000—2879900001（B股法人）。

- 特定债券提供转让结算业务测试参数

- 为特定债券提供转让结算业务测试安排

| 种类 | 证券代码 | 证券简称 | 特定债券转让起始日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司债券 | 112227 | H4利源债 | 2019/7/20 |
| 公司债券 | 112048 | H1凯迪债 |  |
| 可交换公司债券 | 120002 | H8中原EB |  |
| 私募债券 | 118579 | H6环保债 |  |
| 私募债券 | 114224 | H7三胞02 |  |
| 私募可交换债 | 117058 | H6中基E1 |  |
| 资产支持证券 | 119189 | H凯迪05 |  |

- 权益分派

| 业务日程 权益分派项目 | 2019/7/20 |
| --- | --- |
| 债券部分兑付（数量调整全额付息) 112227 H4利源债 兑付比例：50/100 兑付利息：每张利息5元（含税） | 股权登记日 |
| 债券全部兑付 119189 H凯迪05 兑付利息：每张利息5元（含税） | 股权登记日 |

- 新增测试账户持仓

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述测试证券各1,000,000张（份）。请参加测试的交易参与人按要求自行构造初始股份数据。

- 股票要约收购业务测试参数

- 要约收购业务测试安排

| 证券代码 | 证券简称 | 收购编码 | 收购人 名称 | 收购 价格 | 要约收购 起始日期 | 解除预受要约起始日期 | 要约收购 截止日期 | 要约收购交收日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002001 | 新和成 | 990211 | 测试的收购公司一 | 20.00 | 2019/7/20 | 2019/7/20 | 2019/7/20 | 不安排 |
| 002001 | 新和成 | 990212 | 测试的收购公司二 | 22.00 | 2019/7/20 | 2019/7/20 | 2019/7/20 |  |
| 200011 | 深物业B | 990213 | 测试的收购公司三 | 6.00 | 2019/7/20 | 2019/7/20 | 2019/7/20 |  |
| 200011 | 深物业B | 990214 | 测试的收购公司四 | 7.00 | 2019/7/20 | 2019/7/20 | 2019/7/20 |  |
| 300001 | 特锐德 | 990215 | 测试的收购公司五 | 24.00 | 2019/7/20 | 2019/7/20 | 2019/7/20 |  |
| 300001 | 特锐德 | 990216 | 测试的收购公司六 | 26.00 | 2019/7/20 | 2019/7/20 | 2019/7/20 |  |

- 新增测试账户持仓

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述A股测试证券各1,000,000股，为2089900000、2089900001、2879900000、2879900001测试证券账户在每个有效的B股托管单元新增登记上述B股测试证券各1,000,000股。请参加测试的交易参与人按要求自行构造初始股份数据。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2019年7月20日的现货结算备付金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的全网测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2019年7月20日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（但不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2019年7月20日属于测试环境，23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2019年7月20日测试。

八、测试要求

- 请各会员及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2019年7月22日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2019年7月20日18:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件）；非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市特定债券转让暨发布股票要约收购参与人信息业务2019年7月20日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：      0755-82083510

中国结算深圳分公司：  0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年7月15日

附件：

深市特定债券转让暨发布股票要约收购参与人信息业务

2019年7月20日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由： |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 为特定债券提供转让结算服务 |  |  |  |  |
| 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理（特定债券状态揭示、特定债券到期日为0） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 特定债券的受让方仅合格机构投资者 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 特定债券的竞价委托申报被自动撤单 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 特定债券的协议大宗交易业务委托申报（不进行大宗交易门槛检查、不对申报价格范围做限制）与成交回报处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 特定债券的实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 信用账户不允许买入特定债券（特定债券不纳入融资融券充抵保证金证券） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 通过交易终端进行特定债券的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 特定债券权益兑付的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 特定债券的质押式协议回购结算处理（初始交易、到期续作、到期结算等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 特定债券采用全价方式进行转让的结算处理（RTGS及日末非担保） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 要约收购及其他 |  |  |  |  |
| 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理（要约收购人信息列表揭示） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 预受要约的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 解除预受要约的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他深市证券实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 综合金融服务平台其他业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他深市证券交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他非交易业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他深市证券交易和非交易等业务的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 通过交易终端进行其他深市证券的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |