深市交易终端开放回售等功能暨行情通信服务传输性能优化2019年8月24日内部测试方案

一、测试目的

为了商业银行等交易参与者更加便利参与深市固收市场，深交所拟在网页交易终端开放回售等非交易功能，协助部分商业银行实现债券回售申报。为确保相关业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）定于2019年8月24日组织内部测试，通过模拟使用网页交易终端进行转股、换股、回售、转托管等各项业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等业务处理过程，验证市场参与各方可正常使用网页交易终端。

为了更好的服务市场，深交所对行情通信服务传输性能进行了优化。为确保深市行情通信服务平稳运行，深交所定于2019年8月24日组织内部测试，通过模拟行情发送与接收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的适应性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 行情服务商

- 自愿参测单位

三、测试内容

深市证券交易系统模拟1个业务日的交易（即模拟T日2019年8月24日）,港股通证券模拟半日市交易，验证市场参与各方可正确处理深市证券、港股通证券的交易、非交易、行情接收与展示等业务。

本次测试重点包括以下内容：

- 深市证券交易、非交易等各项业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示等；

- 港股通证券交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示等；

- 验证使用现有版本行情网关接收行情的适应性；

- 验证使用网页交易终端进行转股、换股、回售、转托管等各项业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等。

- T日（模拟2019年8月24日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

市场参与人技术系统：交易参与人模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报（含转股、换股、回售、转托管）、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

四、测试时间安排

测试时间为2019年8月24日（星期六）8:30至14:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (8月24日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2019年8月24日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-12:00 | 福田、南方双中心运行，接收日常交易、非交易等委托，其中10:30-10:35中午休市。 其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 非交易处理平台 9:15-12:00（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 下列时段，深交所内部模拟压力，相关单位重点测试LEVEL2行情的接收： 10:00-10:10模拟最高20万笔/秒的委托速率。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2019年8月24日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |

五、测试数据准备

1、T日以2019年8月23日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

2、T日通过交易终端申报转股、换股、回售等业务标的信息：

| 申报业务 | 证券代码 | 证券简称 |
| --- | --- | --- |
| 转股 | 128048 | 张行转债 |
|  | 128049 | 华源转债 |
| 换股 | 117118 | 18大族EB |
|  | 117123 | 18美盛E1 |
| 回售 | 112451 | 16利德01 |
|  | 118880 | 16盛润01 |
|  | 118881 | 16盛润02 |

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2019年8月24日测试相关数据。

- 本次测试仅包括交易系统，结算系统不发送任何结算数据及文件。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2019年8月24日测试。

八、测试要求

- 请各行情服务商务必参加测试，因故不能参加测试者，务必通知深交所并填写反馈表（参见附件），其他单位若有测试需要，可自愿参加测试。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2019年8月26日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2019年8月24日14:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件）；非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn，邮件名为“参测单位名称+深市交易终端开放回售等功能暨行情通信服务传输性能优化2019年8月24日内部测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

2019年8月20日

附件：

深市交易终端开放回售等功能暨行情通信服务传输性能优化

2019年8月24日内部测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 是否参加测试 | ◎参加 ◎不参加 不参加测试的原因： |  |  |  |
| 请填写以下各功能点的测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| T日深市证券交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日深市证券实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 通过交易终端进行深市证券的委托申报（包括转股、换股、回售、转托管）、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日港股通业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| T日港股通实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 行情接入信息 |  |  |  |  |
| 行情接入带宽（Mbps） |  |  |  |  |
| 行情转发方式 |  |  | ◎网关数据直接转发 ◎处理以后转发 |  |
| LEVEL2-1 行情测试（若未测试LEVEL2-1，则不用填写） |  |  |  |  |
| 行情网关ID |  |  |  |  |
| 操作系统种类及版本号(64位/32位) |  |  |  |  |
| 行情网关协议种类 |  |  | ◎STEP ◎BINARY |  |
| CPU型号 |  |  |  |  |
| 内存大小（G） |  |  |  |  |
| 内存占用率测试峰值（%） |  |  |  |  |
| 内存占用率测试均值（%） |  |  |  |  |
| CPU占用率测试峰值（%） |  |  |  |  |
| CPU占用率测试均值（%） |  |  |  |  |
| 行情网关丢包个数（若无丢包则填写为0） |  |  |  |  |
| 网关是否缓冲区满 |  |  | ◎没有 ◎有 |  |
| 用户系统是否支持多会话 |  |  | ◎支持 ◎不支持 |  |
| 测试期间单会话/多会话接入 |  |  | ◎单会话 ◎多会话 |  |
| 测试期间会话是否有中断 |  |  | ◎无中断 ◎有中断 |  |
| LEVEL2-2行情测试（若未测试LEVEL2-2，则不用填写） |  |  |  |  |
| 行情网关ID |  |  |  |  |
| 操作系统种类及版本号(64位/32位) |  |  |  |  |
| 行情网关协议种类 |  |  | ◎STEP ◎BINARY |  |
| CPU型号 |  |  |  |  |
| 内存大小（G） |  |  |  |  |
| 内存占用率测试峰值（%） |  |  |  |  |
| 内存占用率测试均值（%） |  |  |  |  |
| CPU占用率测试峰值（%） |  |  |  |  |
| CPU占用率测试均值（%） |  |  |  |  |
| 行情网关丢包个数（若无丢包则填写为0） |  |  |  |  |
| 网关是否缓冲区满 |  |  | ◎没有 ◎有 |  |
| 用户系统是否支持多会话 |  |  | ◎支持 ◎不支持 |  |
| 测试期间单会话/多会话接入 |  |  | ◎单会话 ◎多会话 |  |
| 测试期间会话是否有中断 |  |  | ◎无中断 ◎有中断 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |