深市ETF交易结算模式调整

2019年10月12日全网测试方案

一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司已于2019年4月8日发布《关于做好深市ETF交易结算模式调整相关技术准备的通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2019年10月12日组织全网测试，通过模拟各项业务的委托申报、成交回报、行情接收与股份资金的清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

本次测试同时进行D-COM最新版网关终端（版本号20190625）及新UKEY测试，用户可将D-COM网关和终端升级为最新版（版本号20190625）进行业务申报和文件接收。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算总部

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 中证指数公司

- 会员单位

- 基金管理人

- 托管银行

- 行情服务商

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟2个业务日的交易、结算（即模拟T日2019年10月12日、T+1日2019年10月13日）,港股通证券模拟半日市交易和2个结算日的结算，验证市场参与各方可正确处理深市证券、港股通证券的交易、非交易、行情接收与展示、清算交收等业务。

本次测试重点包括以下内容：

- 静态交易参考信息的接收与处理；

- 深市ETF交易、申购、赎回、非交易、权益分派、融资融券、债券ETF质押式回购质押解押、代收代付等各项业务的委托申报、成交回报、行情接收、股份与资金的清算交收（ETF融资融券重点测试当天买入ETF申报现券还券及其它划转指令的场景、债券ETF质押式回购质押解押重点测试当天买入ETF申报入库的场景）、结算保证金调整业务处理；

- 其他深市证券交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等；

- 港股通证券交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等；

- 最新版D-COM网关和终端（版本号20190625）业务申报与文件接收（具体指引见附件5）。

- T日（模拟2019年10月12日）测试内容

模拟深市ETF交易结算模式调整业务启用首日。

深交所交易系统：模拟深市证券（含ETF品种）日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

中国结算公司总部基金盘后系统：模拟深市部分跨市场股票ETF的场外实物申购、实物赎回的委托处理及清算交收。

需注意：10月12日9:00-9:15期间，基金管理人可上传场外实物申赎业务测试的跨市场股票ETF的PCF文件，若未按时上传PCF文件，则以10月11日生产系统日间使用的PCF文件为准。

基金盘后系统仅参加T日（模拟10月12日）测试，不参加T+1日（模拟10月13日）测试。基金盘后系统在10月12日16:00以后将恢复为生产环境，请各相关单位此后不要再开展业务测试，以免影响生产。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含ETF品种）日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：交易参与人模拟深市证券（含ETF品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。通过基金盘后系统进行跨市场ETF实物申赎业务的指令申报及回报处理。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含ETF品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

通过最新版D-COM网关和终端（版本号20190625）进行业务申报和文件接收（具体指引见附件5）。

（二）T+1日（模拟2019年10月13日）滚动测试内容

模拟深市ETF交易结算模式调整业务启用的第二个交易日。

深交所交易系统：模拟深市证券（含ETF品种）日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含ETF品种）日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理、结算保证金调整业务处理。

注：本次结算保证金调整业务的统计时间段为2019年10月8日至2019年10月12日的5个工作日，保证金调整日为2019年10月13日.

市场参与人技术系统：交易参与人模拟深市证券（含ETF品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含ETF品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

通过最新版D-COM网关和终端（版本号20190625）进行业务申报和文件接收（具体指引见附件5）。

（三）恢复验证测试内容（模拟2019年10月12日）

深交所交易系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

四、测试时间安排

测试时间为2019年10月12日（星期六）8:30至21:30（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深交所交易系统T+1日接收交易委托的时间为16:00至17:30，协议交易时段为16:00至17:40；其中17:00-17:05模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (10月12日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2019年10月12日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-12:00 | 福田、南方双中心运行，接收日常交易、非交易等委托，其中10:30-10:35中午休市。 其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 非交易处理平台 9:15-12:00（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟深市ETF交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 基金管理人通过D-COM上传ETF代收代付数据。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (10月12日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:30后 | 晚间下发T+1日静态交易参考信息文件pre* | 接收静态交易参考信息文件pre* | T+1日：2019年10月13日 |
| 15:45前 | 早间下发T+1日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 |  |
| 15:45前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 15:45前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 16:00-17:40 | 接收日常交易、非交易等委托，17:00-17:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 16:00-17:30（16:10开盘，16:15开始连续竞价，17:30平台闭市） 综合金融服务平台 16:00-17:40 非交易处理平台 16:00-17:40（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为17:30） | 模拟深市ETF交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 基金管理人通过D-COM上传ETF代收代付数据。 |  |
| 17:40-19:40 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。 |  |  |
| 19:40后 | T+1日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (10月12日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 20:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2019年10月12日 |
| 20:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 20:30-21:30 | 进行恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中21:00-21:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 20:30-21:20（20:40开盘，20:45开始连续竞价，21:20平台闭市） 综合金融服务平台 20:30-21:30 非交易处理平台 20:30-21:30（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为21:20） | 交易网关、行情网关、文件网关使用现有生产配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2019年10月12日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2019年10月12日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-13:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 13:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |
| 中国结算深圳分公司T+1日测试安排（模拟T+1日2019年10月13日的结算） |  |  |  |
| 1 | 15:15-16:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 16:00-16:40 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 16:40后 | 中国结算深圳分公司发送T+1日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

- 基准数据准备

T日和恢复验证测试均以2019年10月11日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

T日、T+1日为滚动测试，T+1日以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（A股个人）、0809900000—0809900001（A股法人）。

- 新增商品期货ETF测试证券

| ETF证券代码 | 基金名称 | 基金管理人 |
| --- | --- | --- |
| 159980 | 有色期货 | 大成基金 |
| 159981 | 能源化工 | 建信基金 |
| 159985 | 豆粕ETF | 华夏基金 |

- 新增测试ETF证券

| ETF证券代码 | 基金名称 |
| --- | --- |
| 159801 | 测试ETF |

注：159801只能进行买卖委托测试。

- 跨市场股票ETF申请测试场内申赎业务

在深交所已上市跨市场股票ETF的基金管理人，可申请测试场内申赎业务，须在10月9日（星期三）16:00前通过邮件发送测试申请表（见附件3）、PCF/FLG文件（文件日期20191012,T日和T+1日将使用同一份PCF文件）到深交所mfzhang@szse.cn。未申请场内申赎业务测试的跨市场股票ETF，可以且只能通过中国结算总部的基金盘后系统进行场外实物申赎业务测试。

注：跨市场股票ETF以外的其他ETF产品，无需上传10月12日（周六）测试使用的PCF/IOPV文件，测试当天将以10月11日（周五）交易生产系统使用的PCF/IOPV文件为准。

- 测试PD券商名单

计划参加跨市场股票ETF场内申赎、商品期货ETF申赎业务测试的市场参与者，请向相应基金管理人申请PD券商权限（基金管理人联系方式见附件4），基金管理人须在10月9日（星期三）16:00前确定测试PD券商名单，并通过邮件将名单发送到深交所mfzhang@szse.cn。

- T日测试如下的ETF权益分派业务

| ETF证券代码 | 基金名称 | 权益分派方案 | 权益登记日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 159901 | 深100ETF | 每10份派0.11元 | 2019/10/12 |
| 159919 | 300ETF | 每10份派0.13元 | 2019/10/12 |
| 159920 | 恒生ETF | 每10份派0.12元 | 2019/10/12 |

- 新增测试账户持仓

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记10月12日全网测试环境中的所有ETF各2,000,000份，并为基金管理人增加相应的ETF成分股持仓各200,000,000股。请参加测试的交易参与人按要求自行构造初始股份数据。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2019年10月12日的现货结算备付金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的全网测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2019年10月12日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（但不包括资金划拨业务）、基金盘后系统。

- D-COM系统在2019年10月12日属于测试环境，23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2019年10月12日测试。

- T+1日和恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得恢复验证测试时回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

八、测试要求

- 请各会员、基金管理人、托管银行、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件1）并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2019年10月14日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2019年10月14日16:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件1）；非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市ETF交易结算模式调整2019年10月12日全网测试反馈表”。使用最新版D-COM网关和终端（版本号20190625）测试的单位，应在2019年10月14日16:00之前将填报好的反馈表（参见附件2）发送至szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+最新版D-COM网关终端及新UKEY 2019年10月12日全网测试反馈表”。

- 登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算总部：010-50938502

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年10月8日

附件1：深市ETF交易结算模式调整2019年10月12日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| ETF交易结算模式调整 |  |  |  |  |
| ETF交易结算模式切换处理（S日及S-1日在途数据的结算处理） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| ETF普通交易业务委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| ETF融资融券交易的委托申报与成交回报（包括融资买入、融券卖出、买券还券、卖券还款） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| ETF融资融券非交易的D-COM指令申报（包括现券还券、担保证券提交、融券券源划拨等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| ETF申购业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| ETF赎回业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| ETF非交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| ETF非交易业务的D-COM指令申报（包括冻结等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| ETF实时行情接收与展示（含IOPV） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 通过交易终端进行各类ETF的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| ETF普通交易的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| ETF融资融券交易的结算处理（包括融资买入、融券卖出、买券还券、卖券还款） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| ETF融资融券非交易的结算处理（包括现券还券、担保证券提交、融券券源划拨等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 单市场ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 跨境ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 跨市场ETF部分实物部分现金申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 跨市场ETF场外实物申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 货币ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 黄金ETF现金申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测◎无此业务 |  |
| 实物债券ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 商品期货ETF申购和赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| ETF申赎代收代付的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| ETF非交易业务的结算处理（包括转托管、冻结等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| ETF权益分派的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 债券ETF质押式回购质押解押的结算处理（包括当日买入当日入库） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 结算保证金调整的数据接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |

附件2：

最新版D-COM网关终端及新UKEY

2019年10月12日全网测试反馈表

| 参测单位名称 |  | D-COM用户号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-COM网关版本号 |  | D-COM终端版本号 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 新版网关+现有UKEY登录D-COM主站服务器 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 新版网关+新UKEY（如有）登录D-COM主站服务器 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 用户技术系统连接新版网关 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 新版终端登记存管业务申报委托处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 新版终端清算交收业务申报委托处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 新版终端基金业务申报委托处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 新版终端港股通业务申报委托处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 新版终端现货日终结算文件接收处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 新版终端港股通日终结算文件接收处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 原业务终端连接新版网关指令发送与接收 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |

说明：

请在2019年10月14日16:00之前将填报好的反馈表发送至szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+最新版D-COM网关终端及新UKEY 2019年10月12日全网测试反馈表”
附件3：跨市场股票ETF开通场内申购赎回申请表（2019年10月12日全网测试使用）

| 会员代码 |  | 基金管理公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| ETF代码 |  | ETF简称 |  |
| ETF拟合指数代码 |  | 申购赎回抄送交易单元 |  |
| ETF基金托管交易单元 |  | ETF基金股东账号 |  |
| PD券商名称 |  | 交易单元代码 |  |

说明：

本表格仅适用于跨深沪市场ETF上市后开通场内申购赎回的业务；

ETF拟合指数代码必须填写深市指数，若深市没有对应指数，则不填；

PD交易单元必须为生产环境已存在的交易单元；

填写后发送到深交所mfzhang@szse.cn;

附件4：基金管理人联系方式

| 基金公司简称 | 跨市场ETF代码 | 电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇添富基金 | 159928 159929 159930 159931 | 021-28932877、021-20373339 | wangmin@htffund.com liuyuquan@htffund.com |
| 南方基金 | 159925 | 0755-23903265 | xiongwenqiang@southernfund.com |
| 大成基金 | 159923 | 0755-22223255 | yangwei@dcfund.com.cn |
| 国投瑞银基金 | 159933 | 0755-83575902 | Liwei.hao@ubssdic.com |
| 广发基金 | 159936 159938 159939 159940 159944 159945 159953 | 020-89188575 | hhm@gffunds.com.cn |
| 景顺长城基金 | 159935 | 0755-22381697 | wangwf@igwfmc.com |
| 华夏基金 | 159962 | 010-88066131、010-88066781 | xingyw@chinaamc.com chenyf@chinaamc.com |
| 嘉实基金 | 159919 159922 159951 | 010-85097543、010-85097795 | gaofeng@jsfund.cn luoqiang@jsfund.cn |
| 银华基金 | 159959 | 010-58162815、010-58162938 | qinp@yhfund.com.cn wanggd@yhfund.com.cn |
| 中融基金 | 159965 | 010-56517177、010-56517178 | chengjunwei@zrfunds.com.cn fuyouqiang@zrfunds.com.cn |
| 大成基金 | 159980 | 0755-22223255 | yangwei@dcfund.com.cn |
| 建信基金 | 159981 | 010-66228719 | yaona@ccbfund.cn |
| 华夏基金 | 159985 | 010-88066892 | yangxs@chinaamc.com |

附件5：

深市综合结算通信平台最新版网关终端（版本号20190625）升级切换指引

1. 软件下载

测试期间用户可从QQ群（91355646、345221331）下载“D-COM网关20190625版本”、“D-COM终端20190625版本”、“Ukey驱动程序”。

2. 操作系统要求

- D-COM网关软件从20190625版本(包括该版本)开始只有64位版本，不再提供32位版本。

- D-COM网关和终端程序从20190625版本开始，支持最高版本的操作系统是Windows Server 2016，具体包括Windows7、Windows10、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016操作系统。

- D-COM网关从20190625版本开始，支持的.net framework版本区间为:从.net framework 2.0版本到4.80版本。

- D-COM终端从20190625版本开始，支持的.net framework版本区间为:从.net framework 3.5版本到4.80版本。

3. 新旧网关终端的兼容性

新版D-COM网关和终端均兼容现有版本的网关和终端，用户可先将D-COM网关升级到最新版本，再逐步将终端升级。在生产环境中，新版网关和终端可使用新Ukey和现有Ukey（需安装两种证书驱动程序），现生产版本网关和终端只能使用现有Ukey。

4.环境准备

为降低切换风险，我们建议版本升级切换时保留旧版本D-COM网关机器，用新机器安装D-COM网关20190625版本，且操作系统须为64位Windows。

5.软件安装

安装D-COM网关和终端20190625版本时，请按下述步骤安装：

- 网关安装：

- 将现有D-COM网关安装目录的Config文件夹下AuthCfg.dat、AuthList.dat、ISTCfgOperator.dat（20170110版本以前的D-COM网关无此文件，则无需备份该文件）、ISTCfg.dat、ISTStepCfg.dat、UserCfg.dat文件进行备份。

- 将现有的旧版本D-COM网关程序从操作系统控制面板里面手动卸载。

- 安装D-COM网关20190625版本。

- 将步骤a备份好的AuthCfg.dat、AuthList.dat、ISTCfgOperator.dat（20170110版本以前的D-COM网关无此文件,则略过该文件）、ISTCfg.dat、ISTStepCfg.dat、UserCfg.dat文件复制到网关安装目录的Config文件夹下，覆盖同名文件。

- 终端安装：

- 从操作系统控制面板里面将旧终端程序卸载。

- 安装D-COM终端20190625版本。

6. 参数同步

1.用户可以将现有D-COM网关安装目录的Config文件夹下AuthCfg.dat、AuthList.dat、ISTCfgOperator.dat（20170110版本以前的D-COM网关略过该文件）、ISTCfg.dat、ISTStepCfg.dat、UserCfg.dat复制到新网关的对应文件夹下，覆盖同名文件。

2.或者在现有D-COM网关上点击“上传配置”，上传完成后退出登录，用新版本网关登录，点击“下载配置”实现参数同步。

7. 连接主站

- IP地址：

D-COM新版网关接入D-COM生产服务器地址为172.27.2.168和172.27.130.168，与现有生产系统地址一致。

- 端口号:

D-COM网关根据Ukey类型自动选择服务器连接端口。当用户使用生产系统现有Ukey时，网关使用7031端口连接D-COM服务器。当用户使用新Ukey时，网关使用7035端口连接D-COM服务器。建议D-COM用户同时开通上述两个端口的网络访问关系。

8. 回退到旧版本

可按以下步骤，将D-COM网关从20190625版本回退到20180315版本：

- 从操作系统的控制面板中将新版本D-COM网关程序手动卸载。

- 将D-COM网关程序安装目录清空。

- 安装D-COM网关20180315版本。

- 将备份好的AuthCfg.dat、AuthList.dat、ISTCfgOperator.dat、ISTCfg.dat、ISTStepCfg.dat、UserCfg.dat复制到D-COM网关安装目录的Config文件夹下，覆盖同名文件。

可按以下步骤，将D-COM终端从20190625版本回退到20180610版本：

1.从操作系统的控制面板中将新版本D-COM终端程序手动卸载。

2.将D-COM终端程序安装目录清空。

3.安装D-COM终端20180610版本。

9. 联系方式

中国结算深圳分公司：0755-25946080

深圳证券通信公司：0755-83182222

深市结算技术券商QQ群：91355646

深市结算基金银行QQ群：345221331