扩充部分债券品种、REITs及企业资产支持证券代码区间2019年10月26日全网测试方案

一、测试目的

深圳证券交易所（简称“深交所”）已于2019年10月8日发布《关于扩充部分债券品种、REITs及企业资产支持证券代码区间的通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2019年10月26日下午组织全网测试，通过模拟相关债券品种、REITs及企业资产支持证券的交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 香港联交所

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 结算参与人

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统将模拟1个业务日的交易（即模拟T日2019年10月26日），结算系统模拟2个业务日的结算（即模拟T日2019年10月26日、T+1日2019年10月27日）,验证市场参与各方可正确处理深市证券（含扩充代码区间的债券品种、REITs及企业资产支持证券）的交易、非交易、行情接收与展示、清算交收等业务。

T日为港股通交易日、结算日，T+1日为港股通非交易日、非结算日。

本次测试重点包括以下内容：

- 证券公司次级债券启用115200-115599代码区间、可交换私募公司债券启用115600-115999代码区间、REITs产品启用121500-121999代码区间、定向可转债启用124000-124999代码区间、企业资产支持证券启用135000-137999代码区间、地方政府债券启用190000-199999代码区间，以上证券（除定向可转债外）的交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

- 其他深市现货交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

T日（模拟2019年10月26日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含扩充代码区间的债券品种、REITs及企业资产支持证券）和港股通证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含扩充代码区间的债券品种、REITs及企业资产支持证券）和港股通证券日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：交易参与人模拟深市证券（含扩充代码区间的债券品种、REITs及企业资产支持证券）和港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含扩充代码区间的债券品种、REITs及企业资产支持证券）和港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

T+1日（模拟2019年10月27日）测试内容

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含扩充代码区间的债券品种、REITs及企业资产支持证券）日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含扩充代码区间的债券品种、REITs及企业资产支持证券）的股份及资金清算交收等业务处理。

T日不测试质押式报价回购业务的市场参与人，可以不参加T+1日测试。

四、测试时间安排

测试时间为2019年10月26日（星期六）14:00至21:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为14:00至16:00，协议交易时段为14:00至16:10；其中15:00-15:05模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (10月26日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2019年10月26日 |
| 14:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 14:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 14:00-16:10 | 接收日常交易、非交易等委托，15:00-15:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 14:00-16:00（14:00开盘，14:15开始连续竞价，16:00平台闭市） 综合金融服务平台 14:00-16:10 非交易处理平台 14:00-16:10（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为16:00） | 模拟相关证券交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 |  |
| 约17:00 | 发送网络投票回报文件evotereport。 | 接收并处理网络投票回报文件evotereport。 |  |
| 16:10-19:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 19:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 19:30-21:00 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。 |  |  |
| 21:00后 | T+1日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF | T+1日：2019年10月27日 |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2019年10月26日交易） |  |  |  |
| 1 | 16:30开始 |  |  |
| 2 | 16:30-17:30 | 持续交易时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 17:30 | 闭市 |  |
| 4 | 17:30-18:15 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2019年10月26日的结算） |  |  |  |
| 1 | 16:30-17:30 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 17:30-19:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 19:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

1、T日测试以2019年10月25日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

2、新增测试专用证券账户0809900000—0809900001（A股法人）。

3、T日测试新增如下的测试证券

| 证券代码 | 证券简称 | 开盘参考价 | 证券种类 | 投资者适当性管理分类 | 挂牌模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115201 | 次级债测 | 100.00元 | 证券公司次级债 | 合格机构投资者 | 单边 |
| 115601 | 可交债测 | 100.00元 | 可交换私募公司债 | 合格机构投资者 | 单边 |
| 121501 | RE测 | 100.00元 | REITs | 合格机构投资者 | 单边 |
| 137001 | ABS测 | 100.00元 | 企业资产支持证券 | 合格机构投资者 | 单边 |
| 190001 | 政府债测 | 100.00元 | 地方政府债 | 全部投资者 | 双边 |

中国结算深圳分公司为0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元登记以上测试证券各100,000张（份）。

测试定向可转债（证券代码124001，证券简称“定转债测”），交易系统不挂牌。中国结算深圳分公司为0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元登记该测试证券100,000张（份），并在T日为每个有效的A股托管单元模拟一笔非交易过户指令。结算公司T日下发的明细结果库 SJSJG.DBF 等结算文件中该证券的证券类别填写（12）。

请参加测试的交易参与人按上述要求自行构造初始股份数据。

4、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2019年10月26日的现货结算备付金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可在测试当日16点前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的全网测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2019年10月26日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨系统）。

- D-COM系统在2019年10月26日属于测试环境，2019年10月26日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据，与实际业务无任何关系。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2019年10月26日测试。

- 测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得测试时回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

八、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商、结算参与人及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2019年10月28日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2019年10月26日21:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件）；非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+扩充部分债券品种、REITs及企业资产支持证券代码区间2019年10月26日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429，0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年10月21日

附件：

扩充部分债券品种、REITs及企业资产支持证券代码区间

2019年10月26日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 证券公司次级债券的交易、非交易委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 证券公司次级债券的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 证券公司次级债券的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 可交换私募公司债券的交易、非交易委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 可交换私募公司债券的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 可交换私募公司债券的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| REITs产品的交易、非交易委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| REITs产品的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| REITs产品的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 资产支持证券的交易、非交易委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 资产支持证券的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 资产支持证券的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 地方政府债券的交易、非交易委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 地方政府债券的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 地方政府债券的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 定向可转债结算数据接收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 网络投票业务的委托申报及委托确认 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 网络投票回报文件（evotereport）的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 其他非交易业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通业务的委托申报及回报接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 通过交易终端（福田中心）进行现货的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 通过交易终端（南方中心）进行现货的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货证券收盘行情的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股收盘价格文件hkexclpr04的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 质押式回购交易和非交易业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货交易和非交易业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股交易和非交易业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |