关于深市股票期权业务仿真测试的通知

各会员、基金管理公司、期权经营机构、行情服务商、结算参与人及相关单位：

为确保深市股票期权业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算总部”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2019年11月11日至2019年12月6日在深市交易结算独立测试环境和统一账户平台全天候测试环境组织仿真测试，通过模拟现货（含ETF）和股票期权品种的交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和衍生品合约账户开立注销等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

现将测试相关事项通知如下：

- 本次测试内容包括：

现货（含ETF）交易、非交易等业务的委托申报与成交回报，行情接收与展示，股份与资金的清算交收等业务处理。

股票期权交易、非交易等业务的委托申报与成交回报，行情接收与展示，合约与资金的清算交收等业务处理。

衍生品合约账户的开立、注销与查询等。

D-COM预约出金、资金余额查询、资金明细查询等。

二、测试日期为2019年11月11日至2019年12月6日，每日测试时间为8:30至17:30（其中统一账户平台全天候测试环境每日测试时间为9:30至13:00），测试期间每日均模拟日常交易、结算处理和账户开立注销等全过程。

三、尚未接入深市交易结算独立测试环境的相关单位，请参考深交所官网《深交所交易结算独立测试环境指南》完成接入准备，否则无法参与仿真测试。

四、各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，做好详尽的系统测试计划，落实专人负责本次测试工作，并按照《深市股票期权业务仿真测试方案》(见附件1)等相关技术文档做好相关准备。

五、各参测单位应于测试过程中详细记录测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

六、本次测试的所有数据仅为测试使用，不能作为任何交易、非交易、账户等业务的依据，与实际业务行为无任何关系。

特此通知

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年11月8日

附件1：

深市股票期权业务仿真测试方案

- 测试目的

为确保深市股票期权业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算总部”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2019年11月11日至2019年12月6日在深市交易结算独立测试环境和统一账户平台全天候测试环境组织仿真测试，通过模拟现货（含ETF）和股票期权品种的交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和衍生品合约账户开立注销等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算总部

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信公司

- 会员单位

- 期权经营机构

- 基金管理公司

- 结算参与人

- 行情服务商

- 其他相关单位

- 仿真测试内容

本轮仿真测试主要内容为现货（含ETF）和股票期权品种的交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和衍生品合约账户开立注销等业务。包括但不限于以下内容：

- 股票期权交易业务的委托申报与成交回报

- 股票期权非交易业务的委托申报与成交回报

- 股票期权行情的接收与展示

- 股票期权交易和非交易业务的清算、交收等业务处理

- 合格投资者信息文件报送

- D-COM预约出金、资金余额查询、资金明细查询

- 深市衍生品合约账户的开立、注销等业务处理

（1）深市衍生品合约账户开立

（2）深市衍生品合约账户注销

（3）深市衍生品合约账户查询

（4）深市衍生品合约账户使用信息维护（新增、撤销、查询）

（5）下挂有深市衍生品合约账户的一码通账户注册资料修改

（6）下挂有深市衍生品合约账户的一码通账户注册资料查询

（7）下挂有深市衍生品合约账户的一码通账户注销

（8）深市衍生品合约账户的合约A股账户关联关系转挂

（9）深市衍生品合约账户的合约A股账户注销

（10）深市衍生品合约账户的合约A股账户使用信息维护（新增、撤销、查询）

（11）深市衍生品合约账户的合约A股账户不合格报送

- 仿真测试时间安排

仿真测试时间为2019年11月11日至2019年12月6日，每日8:30至17:30（其中统一账户平台全天候测试环境每日测试时间为9:30至13:00）。本次测试为滚动测试，每天模拟1个完整交易日的交易和结算。从11月11日开始每日交易清算滚动进行，共安排4次行权交收，其中11月13日、11月20日、11月27日、12月4日为期权合约的行权申报日，11月14日、11月21日、11月28日、12月5日为期权合约的行权交收日。

- 仿真测试数据

- 交易单元期权业务权限、结算账号、合约账户、做市商信息以期权全真环境2019年11月8日的日终数据作为起始数据。

- 各参测单位在深市交易结算独立测试环境的衍生品保证金账户初始余额设置为10亿。

- 深市交易结算独立测试环境将现存的所有期权品种摘牌，并重新加挂如下的测试专用期权品种：

| 期权类型 | 合约标的 | 行权日 | 交收日 |
| --- | --- | --- | --- |
| ETF期权 | 159901 | 11月13日 | 11月14日 |
| ETF期权 | 159902 | 11月20日 | 11月21日 |
| ETF期权 | 159915 | 11月27日 | 11月28日 |
| ETF期权 | 159919 | 12月4日 | 12月5日 |

- 所有期权合约账户的期权合约初始持仓为0。期权合约标的ETF 159901、159902、159915、159919初始持仓以期权全真环境2019年11月8日的日终数据作为起始数据，参测单位若需增加标的ETF份额，请在测试期间自行使用衍生品合约账户对应的A股账户买入。

- 测试日历如下：

本次测试共分4个轮次，测试安排具体如下：

| 轮次 | 日期 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 第1轮 | 11月11日 | （1）连通性测试 |
|  | 11月12日 （E-1日） | （1）日常开平仓交易 |
|  | 11月13日 （行权日E日） | （1）159901期权11月相关合约行权申报 |
|  | 11月14日 （E+1日） | （1）行权交收 |
|  | 11月15日 | （1）日常开平仓交易，建立认购与认沽期权的权利仓、义务仓及备兑仓，供后续测试之用 |
| 第2轮 | 11月18日 （E-2日） | - 159902期权11月合约6种组合策略构建、解除 - 159902期权11月合约备兑仓与普通仓互转 - 159902期权11月合约牛市、熊市4种价差组合策略日终自动解除 |
|  | 11月19日 （E-1日） | （1）159902期权11月合约牛市、熊市4种价差组合策略构建（失败） （2）159902期权11月合约跨式、宽跨式2种组合策略构建、解除 |
|  | 11月20日 （行权日E日） | （1）159902期权11月合约跨式、宽跨式2种组合策略日终自动解除 （2）159902期权11月相关合约行权合并申报 |
|  | 11月21日 （E+1日） | （1）行权交收（含转处置、待清偿、垫券交收等） |
|  | 11月22日 | （1）日常开平仓交易，建立认购与认沽期权的权利仓、义务仓及备兑仓，供后续测试之用 （2）159915期权合约盘中临时停牌、盘后复牌，临时停牌期间159915期权组合策略构建与解除申报 （3）159919期权合约全天停牌、盘后复牌，停牌期间159919期权组合策略构建与解除申报（失败） |
| 第3轮 | 11月25日 （E-2日） | - 日常开平仓交易，建立认购与认沽期权的权利仓、义务仓及备兑仓，供后续测试之用 - 159915期权11月合约6种组合策略构建、解除 - 159915期权11月合约备兑仓与普通仓互转 - 159915期权11月合约牛市、熊市4种价差组合策略日终自动解除 - 11月25日为159915的权益登记日，每10份派0.11元 |
|  | 11月26日 （E-1日） | （1）159915期权11月合约牛市、熊市4种价差组合策略构建（失败） （2）159915期权11月合约跨式、宽跨式2种组合策略构建、解除 （3）11月26日为159915的除权除息日 |
|  | 11月27日 （行权日E日） | （1）159915期权11月合约跨式、宽跨式2种组合策略日终自动解除 （2）159915期权11月相关合约行权合并申报 |
|  | 11月28日 （E+1日） | （1）行权交收（含转处置、待清偿、垫券交收等） |
|  | 11月29日 | （1）日常开平仓交易，建立认购与认沽期权的权利仓、义务仓及备兑仓，供后续测试之用 （2）159901期权合约盘中临时停牌、盘后复牌，临时停牌期间159901期权组合策略构建与解除申报 （3）159902期权合约全天停牌、盘后复牌，停牌期间159902期权组合策略构建与解除申报（失败） |
| 第4轮 | 12月2日 （E-2日） | - 日常开平仓交易，建立认购与认沽期权的权利仓、义务仓及备兑仓，供后续测试之用 - 159919期权12月合约6种组合策略构建、解除 - 159919期权12月合约备兑仓与普通仓互转 - 159919期权12月合约牛市、熊市4种价差组合策略日终自动解除 |
|  | 12月3日 （E-1日） | （1）159919期权12月合约牛市、熊市4种价差组合策略构建（失败） （2）159919期权12月合约跨式、宽跨式2种组合策略构建、解除 |
|  | 12月4日 （行权日E日） | （1）159919期权12月合约跨式、宽跨式2种组合策略日终自动解除 （2）159919期权12月相关合约行权合并申报 |
|  | 12月5日 （E+1日） | （1）行权交收（含转处置、待清偿、垫券交收等） |
|  | 12月6日 | （1）日常开平仓交易，建立认购与认沽期权的权利仓、义务仓及备兑仓，供后续测试之用 （2）159902期权合约盘中临时停牌、盘后复牌，临时停牌期间159902期权组合策略构建与解除申报 （3）159901期权合约全天停牌、盘后复牌，停牌期间159901期权组合策略构建与解除（失败） |

注：深交所视情况可能调整测试内容，届时将及时通知各参测单位，具体内容以发布的最新通知为准。

- 测试接入方式

1．测试参与人接入深市交易结算独立测试环境，具体可参考《深交所交易结算独立测试环境指南》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试系统http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/test/，下同）。

2．测试前，须确认相关交易单元已申请配置在深市交易结算独立测试环境的测试交易网关（与期权全真环境交易网关不同）。深市交易结算独立测试环境测试交易网关的新增或变更流程请按照《深交所交易结算独立测试环境指南》中申请流程申请。

3．测试时间请参照《深交所交易独立测试系统测试时间和服务变更通知》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试系统）。

- 统一账户平台全天候测试环境接入方式

统一账户平台仿真测试环境为全天候环境，各机构可参考《中国结算上海分公司全天候测试环境使用手册（V1.0）》接入仿真环境（请参见中国结算网站 > 服务支持 > 业务资料 > 测试资料http://www.chinaclear.cn/zdjs/editor_file/20190928152314497.pdf）。

- 测试要求及注意事项

1．各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，应做好详尽的系统测试计划，指定专人负责本次仿真测试工作，并于开始测试前做好测试环境的准备。

2．各参测单位应于测试过程中详细记录测试现象与结果，检查其正确性，如果测试过程中发现跟预期不一致的现象，请及时报告。

3．各参测单位应在测试期间每周五（即11月15日、11月22日、11月29日、12月6日）的18:00前填写并提交测试反馈表（见附件2）。请参测会员单位登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表；请非会员用户将填报好的测试反馈表发送至sseyxb@szse.cn 和szjsb@chinaclear.com.cn，邮件主题名为“参测单位名称+深市股票期权业务仿真测试反馈表（2019年x月x日反馈）”。登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

4．测试过程中，各参测单位如发现任何问题，请及时报告。

5．拟测试期权交易业务的相关单位，其交易网关须增加平台4（衍生品集中竞价交易平台）的相关配置。

- 联系电话

业务咨询电话：

0755-88668416（深交所）

0755-21899224、21899272（中国结算深圳分公司）

010-50938691（中国结算统一账户平台）

技术咨询电话：

0755-88668390、88668223（深交所）

0755-25946080、21899968（中国结算深圳分公司）

0755-83182222（深圳证券通信有限公司）

010-50938662（中国结算统一账户平台）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年11月8日

附件2：测试反馈表

深市股票期权业务仿真测试反馈表（2019年x月x日反馈）

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |
| 功能点 |  | 测试结果 |  |
| 系统接入 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| ETF交易业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF申赎业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF非交易业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF行情的接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF交易和非交易业务的清算交收处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 期权参考信息文件接收和加载 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 买开委托申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 卖开委托申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 买平委托申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 卖平委托申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 备兑开仓委托申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 备兑平仓委托申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 普通转为备兑委托申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 备兑转为普通委托申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 认购牛市价差策略的构建、解除 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 认沽熊市价差策略的构建、解除 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 认沽牛市价差策略的构建、解除 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 认购熊市价差策略的构建、解除 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 跨式空头策略的构建、解除 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 宽跨式空头策略的构建、解除 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 临时停牌时可继续构建、解除组合策略 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 全天停牌时不可构建、解除组合策略 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 牛市、熊市4种组合策略E-2日日终自动解除，E-1日与E日无法构建 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 跨式、宽跨式2种组合策略E日日终自动解除 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 当日买入ETF并备兑开仓 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 当日申购ETF并备兑开仓 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| E日买入ETF并申报认沽期权行权 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| E+1日买入ETF用于认购期权行权交收 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| E+1日申购ETF用于认购期权行权交收 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| E+1日买入ETF并申报垫券 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| E+1日申购ETF并申报垫券 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 做市报价委托申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 保证金查询委托申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 行权合并申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| ETF权益分派 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 行权委托申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 垫券还券申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 待清偿客户申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 待清偿自营申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 转处置申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 期权委托回报接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 期权行情的接收与展示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 投资者开仓时可用资金检查 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 投资者买入开仓时交易量限额检查 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 投资者开仓时持仓限额检查 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 投资者平仓时可平数量检查 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 投资者备兑开仓时标的证券是否足额检查 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 投资者普通转备兑时标的证券是否足额检查 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 投资者备兑转普通时可用资金检查 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 投资者构建组合策略时成分合约持仓检查 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 投资者解除组合策略时组合策略持仓检查 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 合格投资者信息文件报送 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 权利金交收 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 维持保证金锁定 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 行权证券不足转现金 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 标的证券不足备兑仓转普通仓 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 行权交收 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 预约出金 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM资金余额查询 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM资金明细查询 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市衍生品合约账户开立 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市衍生品合约账户注销 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市衍生品合约账户查询 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市衍生品合约账户使用信息维护（新增、撤销、查询） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 下挂有深市衍生品合约账户的一码通账户注册资料修改 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 下挂有深市衍生品合约账户的一码通账户注册资料查询 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 下挂有深市衍生品合约账户的一码通账户注销 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市衍生品合约账户的合约A股账户关联关系转挂 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市衍生品合约账户的合约A股账户注销 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市衍生品合约账户对应的合约A股账户使用信息维护（新增、撤销、查询） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市衍生品合约账户对应的合约A股账户不合格报送 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 数据接口处理情况： （1） 衍生品结算明细库SQ_JSMX.DBF （2） 衍生品合约持仓库SQ_HYCC.DBF （3） 衍生品合约持仓变动库SQ_HYCB.DBF （4） 衍生品保证金库SQ_BZJ.DBF （5） 衍生品资金变动库SQ_ZJBD.DBF （6） 资金净额交收库SQ_ZJJE.DBF （7） 证券净额交收库SQ_ZQJE.DBF （8） 组合持仓明细库SQ_ZHCC.DBF （9） 保证金明细库SQ_BZJMX.DBF （10）参考信息库SQ_CKXX.DBF （11）通知文件SQ_TZWJ.DBF （12）广播信息SQ_GBXX.DBF |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 统一账户平台日终文件处理情况： （1）当日账户业务核对文件ywls （2）当日发生变更的一码通账户资料文件ymtzl （3）当日发生变更的证券账户资料文件zqzhzl （4）当日发生变更的证券账户使用信息文件syxx （5）当日发生变更的合伙人信息文件hhr （6）全体一码通账户资料qtymtzl （7）全体证券账户资料qtzhzl （8）全体证券账户使用信息文件qtsyxx （9）全体适当性管理信息文件qtsdxgl （10）全体不合格账户信息文件qtbhgzh （11）全体带股转标识的证券账户文件qtgzzh （12）全体股转使用信息文件qtgzsy （13）休眠账户通知文件xmzh （14）不合格账户反馈文件bhgfk （15）沪市账户托管对账文件hstgdz （16）开户统计文件khtj （17）证券账户业务日终回报文件zhrz （18）资金清算文件zjqs （19）当日在期货市场变更关键信息的 一码通账户资料文件qhzlbgtz （20）当日失信人员开户信息文件sxkhxx |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |