深交所交易系统设置南方中心为主中心运行

2019年11月16日全网测试方案

一、测试目的

为进一步增强深市交易业务连续性保障能力，深圳证券交易所（简称“深交所”）拟设置南方中心为交易系统主中心运行，以福田中心为同城实时灾备中心，继续保持交易系统双中心运行模式。为了确保深市交易业务的平稳运行，深交所联合上海证券交易所、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）深圳分公司定于2019年11月16日进行全网测试，主要通过模拟各类业务的委托申报、成交回报、行情接收及清算交收等业务处理过程，验证市场参与各方技术系统的适应性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 上海证券交易所

- 香港联交所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 中国证券金融股份有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟2个业务日的交易、结算（即模拟T日2019年11月16日、T+1日2019年11月17日）,港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2019年11月16日），验证市场参与各方可正确处理深市证券、港股通证券的交易、非交易、行情接收与展示、清算交收等业务。

本次测试重点包括以下内容：

- 深市证券交易、非交易等各项业务的委托申报、成交回报、行情接收与股份资金的清算交收；

- 港股通证券交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等；

- T日（模拟2019年11月16日）测试内容

深交所交易系统：设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（二）T+1日（模拟2019年11月17日）测试内容

深交所交易系统：设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，模拟深市证券日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（三）恢复验证测试内容（模拟2019年11月16日）

深交所交易系统：设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2019年11月18日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

四、测试时间安排

测试时间为2019年11月16日（星期六）8:30至22:00（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深交所交易系统T+1日接收交易委托的时间为15:30至16:50，协议交易时段为15:30至17:00；其中16:20-16:25模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (11月16日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收并处理静态交易参考信息文件。 | T日：2019年11月16日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:00前 | 发布T日的股东大会信息文件 | 接收并加载股东大会信息文件evoteparams。 |  |
| 9:15-12:00 | 南方中心（主）、福田中心（备）双中心运行，接收日常交易、非交易等委托，其中10:30-10:35中午休市。 其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 非交易处理平台 9:15-12:00（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟深市证券日常交易、非交易等各项业务的委托申报，并接收成交回报；接收行情并展示。 |  |
| 12:00-13:00 | 接收T日收盘净值 | 挂有基金产品的基金公司发送收盘净值文件netvalue_20191117.xml |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (11月16日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 14:30后 | 晚间下发T+1日静态交易参考信息文件pre* | 接收静态交易参考信息文件pre* | T+1日：2019年11月17日 |
| 15:30前 | 早间下发T+1日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 |  |
| 15:30前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 15:30前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 15:30-17:00 | 南方中心（主）、福田中心（备）双中心运行，接收日常交易、非交易等委托，16:20-16:25中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 15:30-16:50（15:40开盘，15:45开始连续竞价，16:50平台闭市） 综合金融服务平台 15:30-17:00 非交易处理平台 15:30-17:00（质押式回购业务之外的其他非交易申报截止时间为16:50） | 模拟深市证券日常交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 |  |
| 17:00-18:00 | 上报融资融券余额和信用违约资料 | 只做通道连通性测试，上报后能收到反馈即可（无论是.SUC或.ERR均可） |  |
| 18:00-18:30 | 下发信用违约资料汇总结果 | 只做通道连通性测试，能收到XYWYHZ.DBF即可，无需验证数据正确性。 |  |
| 17:00-19:00 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。 |  |  |
| 19:00后 | T+1日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (11月16日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 20:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2019年11月16日 |
| 20:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 20:30-21:30 | 南方中心（主）、福田中心（备）双中心运行，恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中21:00-21:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 20:30-21:20（20:40开盘，20:45开始连续竞价，21:20平台闭市） 综合金融服务平台 20:30-21:30 非交易处理平台 20:30-21:30（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为21:20） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2019年11月18日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2019年11月16日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2019年11月16日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

1、T日和恢复验证测试均以2019年11月15日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

T+1日测试以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

2、ETF的PD券商名单和PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PD券商名单与2019年11月18日（星期一）交易生产系统保持一致。

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2019年11月15日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传11月16日全网测试使用的PCF/IOPV文件。

3、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2019年11月16日的现货结算备付金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的全网测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2019年11月16日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（但不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2019年11月16日属于测试环境，23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2019年11月16日测试。

- T+1日和恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得恢复验证测试时回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

八、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见附件）说明原因，并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2019年11月18日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2019年11月16日22:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件）；请非会员用户将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深交所交易系统设置南方中心为主中心运行2019年11月16日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：      0755-82083510

中国结算深圳分公司：  0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年11月11日

附件：

深交所交易系统设置南方中心为主中心运行

2019年11月16日全网测试反馈表

| 会员代码（仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 系统开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 交易网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 行情网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 文件网关的连接及使用 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 静态交易参考信息文件的接收和加载 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理减持额度信息文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收信息公告 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| LEVEL 1行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| LEVEL 2-1行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| LEVEL 2-2行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过单向卫星线路接收行情 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过双向卫星线路申报委托并接收成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 市场及证券实时状态行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 成交量统计指标快照行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深证指数快照行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易的实时快照行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深市证券现货收盘行情的接收与处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 融资融券业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 融资融券业务数据报送并接收信用违约资料汇总结果 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 质押式回购交易业务的委托申报、成交回报、实时行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 质押式回购质押解押业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过文件网关接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过文件网关接收网络投票回报文件evotereport |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 密码服务（369999）的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 中国结算身份认证（369991）的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| ETF的PD券商接收PCF文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| ETF的PD券商实时申购赎回业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| ETF相应基金公司接收并处理ETF 申赎抄送记录 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 挂有开放式基金的基金公司实时揭示基金净值（若有） |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 挂有开放式基金的基金公司盘后发送基金T日收盘净值 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 港股通交易业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 港股通公司行为通过D-COM申报委托、接收回报并处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 港股通非交易业务（包括冻结、转托管等）通过D-COM申报委托、接收回报并处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 港股通实时行情的接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 黄金ETF现金申赎业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 债券分销业务的委托申报、成交回报、行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 协议交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 盘后定价交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 转融通证券出借业务的委托申报、成交回报、行情接收与显示 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 资产管理计划份额转让业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 股票质押式回购业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 约定购回业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 质押式报价回购业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 债券质押式协议回购业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 债券质押式三方回购交易业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 债券质押式三方回购出入库业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 网上发行认购（包括IPO，增发，LOF发行，可转债申购发行，可交换债发行）业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 配股认购业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 债券转股回售业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 开放式基金申购赎回业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 要约收购业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 转托管业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过交易终端（南方中心）进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 通过交易终端（福田中心）进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深市证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |