深市股票期权业务2019年11月23日全网测试方案

一、测试目的

为确保深市股票期权业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司总部（以下简称“中国结算总部”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2019年11月23日组织全网测试，通过模拟现货（含ETF）和期权品种的交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和衍生品合约账户开立注销等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算总部

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 期权经营机构

- 基金管理公司

- 结算参与人

- 行情服务商

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统及统一账户平台模拟2个业务日的交易、结算和开户（即模拟T日2019年11月23日、T+1日2019年11月24日）,验证相关各方可正确处理深市证券（含现货、期权等品种）的交易、非交易、行情接收与展示、清算交收及统一账户平台证券账户开立注销等业务。

港股通业务为非交易日、非结算日，不发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盘价格文件hkexclpr04。

本次测试重点包括以下内容：

- 深市衍生品合约账户开立、注销与查询等。

- 深市股票期权交易、非交易业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、合约与资金的清算交收等。

- D-COM预约出金、资金余额查询、资金明细查询等。

- 现货（含ETF）品种交易、非交易业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

（一）T日（模拟2019年11月23日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含ETF等现货品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算总部统一账户平台：模拟深市衍生品合约账户的开立等业务处理。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含ETF等现货品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含ETF等现货品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟为投资者开立、查询深市衍生品合约账户等。

模拟深市证券（含ETF等现货品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

（二）T+1日（模拟2019年11月24日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算总部统一账户平台：模拟深市衍生品合约账户的注销、开立、查询等业务处理。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟为投资者注销、开立、查询深市衍生品合约账户等。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

（三）恢复验证测试内容（模拟2019年11月23日）

深交所交易系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2019年11月25日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

四、测试时间安排

测试时间为2019年11月23日（星期六）8:30至22:00（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:00，协议交易时段为9:15至11:10；其中10:10-10:15模拟中午休市。

统一账户平台T日接收账户业务报送的时间为9:15至11:10；11:10之后通过PFX向开户代理机构发送T日账户业务日终文件。

深交所交易系统T+1日接收交易委托的时间为15:30至16:50，协议交易时段为15:30至17:00；其中16:20-16:25模拟中午休市。

统一账户平台T+1日接收账户业务报送的时间为15:30至17:00；17:00之后通过PFX向开户代理机构发送T+1日账户业务日终文件。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (11月23日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2019年11月23日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-11:10 | 接收日常交易、非交易等委托，10:10-10:15中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:00（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:00平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-11:10 非交易处理平台 9:15-11:10（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:00） | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，模拟现货（含ETF）品种交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报； 接收实时行情并展示。 深交所将于9:35-10:05期间断开南方广域线路接入、10:20-10:50期间断开福田广域线路接入，请各单位检查自身线路是否完备，确保技术系统正确平稳运行。 |  |
| 9:15-11:10 | 向统一账户平台进行T日业务报送，包括但不限于深市衍生品合约账户的开立。 | 深市衍生品合约账户开立。 备注：a)客户类别要覆盖“个人/机构/产品”三类；b)单个一码通下最多开立三个深市衍生品账户。 |  |
| 11:10-13:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 11:10-13:00 | 统一账户平台通过PFX向开户代理机构发送T日账户业务日终文件。 | - 当日账户业务核对文件ywls - 当日发生变更的一码通账户资料文件ymtzl - 当日发生变更的证券账户资料文件zqzhzl - 当日发生变更的证券账户使用信息文件syxx - 当日发生变更的合伙人信息文件hhr - 休眠账户通知文件xmzh - 开户统计文件khtj - 证券账户业务日终回报文件zhrz - 资金清算文件zjqs - 当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件qhzlbgtz - 当日失信人员开户信息文件sxkhxx |  |
| 13:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBFSQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 11:20-15:15 | 网络系统新增期权行情组播地址，并提供网络连通性测试 | 测试期权行情组播地址的网络连通性，为T+1日测试做准备 |  |
| 实际时间 (11月23日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 14:30后 | 晚间下发T+1日静态交易参考信息文件pre* | 接收静态交易参考信息文件pre* | T+1日：2019年11月24日 |
| 15:30前 | 早间下发T+1日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 |  |
| 15:30前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 15:30前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 15:30-17:00 | 接收日常交易、非交易等委托，16:20-16:25中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 15:30-16:50（15:40开盘，15:45开始连续竞价，16:50平台闭市） 综合金融服务平台 15:30-17:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为16:55） 非交易处理平台 15:30-17:00（期权、质押式回购业务之外的其他非交易申报截止时间为16:50） | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，模拟现货（含ETF）、期权等品种交易、非交易业务（期权备兑开平仓、普通仓与备兑仓互转、构建组合策略等）的委托申报，并接收成交回报； 接收实时行情并展示。 深交所交易系统将于16:00-16:10期间模拟南方数据中心整体不可用切换到福田数据中心运行、16:30-16:40期间模拟福田数据中心整体不可用切换到南方数据中心运行。 |  |
| 15:30-17:00 | 向统一账户平台进行T+1日业务报送，包括但不限于深市衍生品合约账户的注销、开立和查询等。 | - 深市衍生品合约账户注销。 - 深市衍生品合约账户开立。 备注：a)客户类别要覆盖“个人/机构/产品”三类；b)单个一码通下最多开立三个深市衍生品账户。 - 深市衍生品合约账户查询。 - 深市衍生品合约账户使用信息维护（新增、撤销、查询）。 - 深市衍生品合约账户对应的A股账户关联关系转挂。 - 深市衍生品合约账户对应的A股账户注销。 - 深市衍生品合约账户对应的A股账户使用信息维护（新增、撤销、查询）。 - 深市衍生品合约账户对应的A股账户不合格报送（不合格账户报送时间为15:30-16:30）。 |  |
| 17:20左右 | 发送衍生品证券收盘行情文件derivativesecurityclosemd | 接收衍生品证券收盘行情文件 |  |
| 17:00-18:00 | 校验期权合格投资者数据文件，校验通过时回传*.SUC文件，校验错误时回传*.ERR文件 | 合格投资者信息文件报送（文件名称及内容中的日期均为20191124） |  |
| 17:00-19:00 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。 |  |  |
| 17:00-19:00 | 统一账户平台通过PFX向开户代理机构发送T+1日账户业务日终文件。 | - 当日账户业务核对文件ywls - 当日发生变更的一码通账户资料文件ymtzl - 当日发生变更的证券账户资料文件zqzhzl - 当日发生变更的证券账户使用信息文件syxx - 当日发生变更的合伙人信息文件hhr - 休眠账户通知文件xmzh - 不合格账户反馈文件bhgfk - 开户统计文件khtj - 证券账户业务日终回报文件zhrz - 资金清算文件zjqs - 当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件qhzlbgtz - 当日失信人员开户信息文件sxkhxx |  |
| 19:00后 | T+1日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (11月23日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 20:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2019年11月23日 |
| 20:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 20:30-21:30 | 恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中21:00-21:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 20:30-21:20（20:40开盘，20:45开始连续竞价，21:20平台闭市） 综合金融服务平台 20:30-21:30 非交易处理平台 20:30-21:30（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为21:20） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2019年11月25日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |

五、测试数据准备

1、T日和恢复验证测试均以2019年11月22日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

T日统一账户平台测试数据以2019年11月22日（星期五）全部业务结束后的生产环境账户数据作为起始数据。

T+1日测试以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

T+1日统一账户平台测试数据以T日全部业务结束后的账户数据作为起始数据。

2、T+1日新增一个ETF期权品种，标的参数如下：

| 期权类型 | 期权合约标的证券代码 |
| --- | --- |
| ETF期权 | 159919 |

3、测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系与2019年11月25日（星期一）交易生产系统保持一致；本次全网测试，当且仅当2019年11月25日（星期一）在交易生产系统和期权全真测试环境中都存在的交易单元才具备T+1日期权交易业务权限。

4、2019年11月22日（星期五）日终已在期权全真环境开通的衍生品结算账号、做市商相关信息作为T+1日期权业务测试的起始数据。

5、2019年11月22日（星期五）日终已在期权全真环境开通的衍生品合约账户（对应的A股证券账户须为生产环境有效账户）和T日开立的衍生品合约账户可用于T+1日期权业务测试。

6、T+1日所有期权合约账户的期权合约初始持仓均为0。

期权参测单位若需增加标的证券159919份额，请在T日测试期间自行使用上述衍生品合约账户对应的A股账户买入。

7、ETF的PD券商名单和PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PD券商名单与2019年11月25日（星期一）交易生产系统保持一致。

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2019年11月22日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传11月23日全网测试使用的PCF/IOPV文件。

8、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2019年11月23日的现货结算备付金账户及衍生品保证金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

9、T+1日测试使用的深市股票期权税费标准与上海市场保持一致，未来生产系统的税费标准请以正式的业务通知为准。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的全网测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2019年11月23日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（资金划拨业务仅包括期权预约出金）、统一账户平台。

- 深交所交易系统T日不发送、T+1日发送期权相关的数据及文件，中国结算总部的统一账户平台T日、T+1日均发送账户相关的日终数据文件，中国结算深圳分公司的结算系统T日、T+1日均发送期权相关的数据及文件，请参测单位注意各自技术系统的适应性。

- D-COM系统在测试当天属于测试环境，2019年11月23日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，以及通过统一账户平台进行的账户开立、注销与维护等账户相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2019年11月23日测试。

- T+1日和恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得恢复验证测试时回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 期权经营机构报送合格投资者信息文件QQHGBS_XXXXXX_CCYYMMDD.dbf前应按“szse_riskcontrol_xxxxxx”（xxxxxx指各参测单位的6位数字会员代码，不足6位时左补0）业务规则配置自身文件网关，对端用户配置为深交所指定文件网关“F000000X0002”。

若需咨询合格投资者信息文件QQHGBS_XXXXXX_CCYYMMDD.dbf的数据格式和内容要求，可联系0755-88668792、88668949。

- 对于测试期权交易业务的相关单位，请确保交易网关在T日测试开始前没有平台4（衍生品集中竞价交易平台）的相关配置，否则T日无法连接深交所交易系统；在T日测试完成后、T+1日测试开始前增加平台4（衍生品集中竞价交易平台）的相关配置，否则T+1日无法申报期权交易委托；在T+1日测试完成后、恢复验证测试开始前删除平台4（衍生品集中竞价交易平台）的相关配置（即恢复到现有生产配置），否则恢复验证测试甚至下一交易日将无法连接深交所交易系统。

- 对于测试期权行情业务的相关单位，请使用行情网关现有生产配置参与T日测试；在T日测试完成后、T+1日测试开始前，检查行情网关配置文件config.xml，如果行情网关配置文件的user_channel_list配置项下不存在<channel>*</channel>、<channel>????</channel>、<channel>1???</channel>、<channel>10??</channel>、<channel>10?1</channel>中任何一项通用配置，则请专门增加1051频道配置项，否则无法接收期权行情；在T+1日测试完成后、恢复验证测试开始前删除1051频道的专门配置（若有，即恢复到现有生产配置），否则恢复验证测试甚至下一交易日将无法连接深交所行情系统。

- 交易网关和行情网关的修改配置项，须重启对应网关后生效。

- 期权行情不纳入Level 2行情、仅在Level 1行情发布（包括深证通金融云），请相关参测单位检查自身技术系统的期权行情正确性。

- 期权行情新增了组播地址或端口（详见“深交所交易运行群”、“深交所行情服务群”、“深交所L2行情运行群”QQ群相关文件），期权行情相关的参测单位需提前调整和检查自身的网络配置（相关组播组由深交所推给用户，默认无需进行网络配置），确保可接收期权行情。深交所将于2019年11月23日11:20-15:15期间提供期权行情的网络连通性测试，预期参测单位在与交易所直连的网络设备上可持续收到相应组播地址和端口的数据包。在确保安全运行的前提下，各参测单位可根据自身实际情况自行安排期权行情相关的网络配置上线。

- 参加期权结算业务测试的单位必须将D-COM网关升级到20190625版本；进行期权业务相关操作的D-COM业务终端必须升级到20190625版本，其余业务终端可选择升级或暂不升级。20190625版本的D-COM网关和业务终端软件及升级操作指引可从中国结算官网或深证通官网下载：

中国结算网站下载地址：www.chinaclear.cn->服务支持->软件下载->深圳市场

深证通网站下载地址：https://biz.sscc.com

D-COM网关和业务终端全网测试正常的，各参测单位可根据自身实际情况自行安排D-COM网关和业务终端升级。

八、测试要求

- 请各会员、期权经营机构、基金管理公司、结算参与人、行情服务商及相关单位务必参加测试。调整过生产环境交易网关、行情网关配置参数的参测单位，务必参加恢复验证测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和线上数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2019年11月25日，其中统一账户平台2019年11月24日即提供生产服务）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2019年11月25日16:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件1）；请非会员用户将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn、nxsun@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市股票期权业务2019年11月23日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

- 为控制市场运行风险，深交所和中国结算为期权经营机构开通业务权限时将把各单位的期权相关技术系统就绪情况作为重要参考，请拟开展深市股票期权业务的参测单位务必及时、完整、真实地反馈自身期权技术系统的就绪情况。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算总部：010-50938691（统一账户平台业务咨询）

010-50938662（统一账户平台技术咨询）

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司总部

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年11月18日

附件1：深市股票期权业务2019年11月23日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否计划开展深市股票期权业务 | ◎计划开展深市股票期权业务 ◎暂不开展深市股票期权业务 |  |  |  |
| 期权相关技术系统的就绪情况（计划开展深市股票期权业务的单位必须真实填写） | 期权开户及客户管理相关系统就绪情况： ◎暂不涉及 ◎已就绪 ◎暂未就绪，最早就绪时间： 期权结算相关系统就绪情况： ◎暂不涉及 ◎已就绪 ◎暂未就绪，最早就绪时间： 期权交易相关系统就绪情况： ◎暂不涉及 ◎已就绪 ◎暂未就绪，最早就绪时间： 期权行情相关系统就绪情况： ◎暂不涉及 ◎已就绪 ◎暂未就绪，最早就绪时间： 期权风控相关系统就绪情况： ◎暂不涉及 ◎已就绪 ◎暂未就绪，最早就绪时间： 期权其他（如业务管理、网站等）相关系统就绪情况： ◎暂不涉及 ◎已就绪 ◎暂未就绪，最早就绪时间： |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 晚间下发的静态交易参考信息文件pre*的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）集中竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| ETF申赎业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货其他非交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 1行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 2-1行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 2-2行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）的股份及资金清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 通过交易终端进行现货（含ETF）的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权买开委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权卖开委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权买平委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权卖平委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权备兑开仓委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权备兑平仓委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 普通转为备兑委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 备兑转为普通委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 认购牛市价差策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 认沽牛市价差策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 认购熊市价差策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 认沽熊市价差策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 跨式空头策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 宽跨式空头策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 当日买入ETF并备兑开仓 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 当日申购ETF并备兑开仓 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权做市商报价 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权保证金查询委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权各类业务委托的成交回报接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者开仓时可用资金检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者买入开仓时交易量限额检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者开仓时持仓限额检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者平仓时可平数量检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者备兑开仓时标的证券是否足额检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 投资者普通转备兑时标的证券是否足额检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 投资者备兑转普通时可用资金检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 投资者构建组合策略时成分合约持仓检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 投资者解除组合策略时组合策略持仓检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 合格投资者信息文件QQHGBS_XXXXXX_CCYYMMDD.dbf报送 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 衍生品证券收盘行情文件derivativesecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权权利金交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 维持保证金锁定 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权预约出金 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| D-COM资金余额查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| D-COM资金明细查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深市衍生品合约账户开立 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深市衍生品合约账户注销 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深市衍生品合约账户查询 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深市衍生品合约账户使用信息维护（新增、撤销、查询） |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 下挂有深市衍生品合约账户的一码通账户注册资料修改 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 下挂有深市衍生品合约账户的一码通账户注册资料查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 下挂有深市衍生品合约账户的一码通账户注销 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深市衍生品合约账户对应的A股账户关联关系转挂 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深市衍生品合约账户对应的A股账户注销 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深市衍生品合约账户对应的A股账户使用信息维护（新增、撤销、查询） |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 深市衍生品合约账户对应的A股账户不合格报送 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 结算数据接口处理情况： - 衍生品结算明细库SQ_JSMX.DBF - 衍生品合约持仓库SQ_HYCC.DBF - 衍生品合约持仓变动库SQ_HYCB.DBF - 衍生品保证金库SQ_BZJ.DBF - 衍生品资金变动库SQ_ZJBD.DBF - 资金净额交收库SQ_ZJJE.DBF - 证券净额交收库SQ_ZQJE.DBF - 组合持仓明细库SQ_ZHCC.DBF - 保证金明细库SQ_BZJMX.DBF - 参考信息库SQ_CKXX.DBF - 通知文件SQ_TZWJ.DBF - 广播信息SQ_GBXX.DBF |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 统一账户平台日终文件处理情况： - 当日账户业务核对文件ywls - 当日发生变更的一码通账户资料文件ymtzl - 当日发生变更的证券账户资料文件zqzhzl - 当日发生变更的证券账户使用信息文件syxx - 当日发生变更的合伙人信息文件hhr - 休眠账户通知文件xmzh - 不合格账户反馈文件bhgfk - 开户统计文件khtj - 证券账户业务日终回报文件zhrz - 资金清算文件zjqs - 当日在期货市场变更关键信息的 一码通账户资料文件qhzlbgtz - 当日失信人员开户信息文件sxkhxx |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| T日断开南方广域线路接入期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 |  |
| T日断开福田广域线路接入期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 |  |
| T+1日深交所交易系统模拟南方数据中心整体不可用切换到福田数据中心运行期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 |  |
| T+1日深交所交易系统模拟福田数据中心整体不可用切换到南方数据中心运行期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 |  |
| 是否调整过生产环境交易网关、行情网关配置参数 |  |  | ◎调整过 ◎未调整 |  |
| 参测单位自身系统的恢复验证测试是否正常（调整过生产环境交易网关、行情网关配置参数的参测单位必填） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |