深市股票期权业务2019年12月7日全网测试方案

一、测试目的

为确保深市股票期权业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司总部（以下简称“中国结算总部”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2019年12月7日组织全网测试，模拟深市股票期权业务开户首日尚未开展期权交易业务场景，通过模拟深市现货证券（含ETF）、港股通证券各类业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和衍生品合约账户开立等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算总部

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 期权经营机构

- 基金管理公司

- 结算参与人

- 行情服务商

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统及统一账户平台模拟1个业务日的交易、结算和开户（即模拟T日2019年12月7日）,港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2019年12月7日），验证相关各方可正确处理深市现货证券、港股通证券的交易、非交易、行情接收与展示、清算交收及统一账户平台证券账户开立等业务。

本次测试重点包括以下内容：

- 深市衍生品合约账户开立等。

- D-COM资金余额查询、资金明细查询等。

- 深市现货证券（含ETF）交易、非交易业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

- 港股通证券交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

（一）T日（模拟2019年12月7日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市现货证券（含ETF）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

中国结算总部统一账户平台：模拟深市衍生品合约账户的开立等业务处理。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市现货证券（含ETF）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市现货证券（含ETF）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟为投资者开立深市衍生品合约账户等。

模拟深市现货证券（含ETF）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

四、测试时间安排

测试时间为2019年12月7日（星期六）8:30至15:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

统一账户平台T日接收账户业务报送的时间为9:15至12:00；12:00之后通过PFX向开户代理机构发送T日账户业务日终文件。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (12月7日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2019年12月7日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-12:00 | 接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 非交易处理平台 9:15-12:00（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，模拟深市现货证券（含ETF）交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 |  |
| 9:15-12:00 | 向统一账户平台进行T日业务报送，包括但不限于深市衍生品合约账户的开立。 | 深市衍生品合约账户开立。 备注：a)客户类别要覆盖“个人/机构/产品”三类；b)单个一码通下最多开立三个深市衍生品账户。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 12:00-14:00 | 统一账户平台通过PFX向开户代理机构发送T日账户业务日终文件。 | - 当日账户业务核对文件ywls - 当日发生变更的一码通账户资料文件ymtzl - 当日发生变更的证券账户资料文件zqzhzl - 当日发生变更的证券账户使用信息文件syxx - 当日发生变更的合伙人信息文件hhr - 休眠账户通知文件xmzh - 开户统计文件khtj - 证券账户业务日终回报文件zhrz - 资金清算文件zjqs - 当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件qhzlbgtz - 当日失信人员开户信息文件sxkhxx |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2019年12月7日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2019年12月7日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

1、T日测试以2019年12月6日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

T日统一账户平台测试数据以2019年12月6日（星期五）全部业务结束后的生产环境账户数据作为起始数据。

2、测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系与2019年12月9日（星期一）交易生产系统保持一致。

3、2019年12月6日（星期五）日终已通过业务申请开通的生产衍生品结算账号作为T日测试的起始数据。

4、ETF的PD券商名单和PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PD券商名单与2019年12月9日（星期一）交易生产系统保持一致。

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2019年12月6日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传12月7日测试使用的PCF/IOPV文件。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2019年12月7日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）、统一账户平台。

- 本次全网测试不加挂深市股票期权合约。深交所交易系统不发送期权相关的数据，中国结算总部的统一账户平台发送包括期权合约账户相关的日终数据文件，中国结算深圳分公司的结算系统发送期权相关的数据，请参测单位注意各自技术系统的适应性。

- D-COM系统在测试当天属于测试环境，2019年12月7日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，以及通过统一账户平台进行的账户开立、注销与维护等账户相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2019年12月7日测试。

- 对于期权结算业务的参测单位，必须将D-COM网关升级到20190625版本；进行期权业务相关操作的D-COM业务终端必须升级到20190625版本，其余业务终端可选择升级或暂不升级。20190625版本的D-COM网关和业务终端软件及升级操作指引可从中国结算官网或深证通官网下载：

中国结算网站下载地址：www.chinaclear.cn->服务支持->软件下载->深圳市场

深证通网站下载地址：https://biz.sscc.com

八、测试要求

- 请各会员、期权经营机构、基金管理公司、结算参与人、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 各参测单位应使用与2019年12月9日生产系统相同的软硬件环境参加测试。请各参测单位高度重视、认真组织，落实专人负责本次测试工作。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2019年12月9日，其中统一账户平台2019年12月8日即提供生产服务）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2019年12月7日16:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件1）；请非会员用户将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn、nxsun@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市股票期权业务2019年12月7日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算总部：010-50938691（统一账户平台业务咨询）

010-50938662（统一账户平台技术咨询）

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司总部

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年11月29日

附件1：深市股票期权业务2019年12月7日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否计划开展深市股票期权业务 | ◎计划开展深市股票期权业务 ◎暂不开展深市股票期权业务 |  |  |  |
| 期权相关技术系统的上线情况（计划开展深市股票期权业务的单位必须真实填写） | 期权现场开户（柜台）系统上线情况： ◎暂不涉及 ◎已上线 ◎暂未上线，最早上线时间： 期权非现场（网上）开户系统上线情况： ◎暂不涉及 ◎已上线 ◎暂未上线，最早上线时间： 期权结算相关系统上线情况： ◎暂不涉及 ◎已上线 ◎暂未上线，最早上线时间： 期权交易相关系统上线情况： ◎暂不涉及 ◎已上线 ◎暂未上线，最早上线时间： 期权行情相关系统上线情况： ◎暂不涉及 ◎已上线 ◎暂未上线，最早上线时间： 期权风控相关系统上线情况： ◎暂不涉及 ◎已上线 ◎暂未上线，最早上线时间： 期权其他（如业务管理、网站等）相关系统上线情况： ◎暂不涉及 ◎已上线 ◎暂未上线，最早上线时间： |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）集中竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| ETF申赎业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货其他非交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 1行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 2-1行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 2-2行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）的股份及资金清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 通过交易终端进行现货（含ETF）的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通交易业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通公司行为通过D-COM申报委托、接收回报并处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通非交易业务（包括冻结、转托管等）通过D-COM申报委托、接收回报并处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通实时行情的接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股收盘价格文件hkexclpr04的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| D-COM资金余额查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| D-COM资金明细查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深市衍生品合约账户开立 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 |  |
| 结算数据接口处理情况： - 衍生品保证金库SQ_BZJ.DBF - 衍生品资金变动库SQ_ZJBD.DBF - 资金净额交收库SQ_ZJJE.DBF - 证券净额交收库SQ_ZQJE.DBF - 通知文件SQ_TZWJ.DBF - 广播信息SQ_GBXX.DBF |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 统一账户平台日终文件处理情况： - 当日账户业务核对文件ywls - 当日发生变更的一码通账户资料文件ymtzl - 当日发生变更的证券账户资料文件zqzhzl - 当日发生变更的证券账户使用信息文件syxx - 当日发生变更的合伙人信息文件hhr - 休眠账户通知文件xmzh - 开户统计文件khtj - 证券账户业务日终回报文件zhrz - 资金清算文件zjqs - 当日在期货市场变更关键信息的 一码通账户资料文件qhzlbgtz - 当日失信人员开户信息文件sxkhxx |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |