深市股票期权业务

2019年12月14至15日全网测试方案

一、测试目的

为确保深市股票期权业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2019年12月14至15日组织全网测试，模拟深市股票期权交易业务启动首日及次日、行权申报及交收场景，通过模拟深市现货证券（含ETF）和期权品种的交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性及系统容量。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 期权经营机构

- 基金管理公司

- 结算参与人

- 行情服务商

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统模拟2个业务日的交易（即模拟T日2019年12月14日、T+1日2019年12月15日）、结算系统模拟3个业务日的结算（即模拟T日2019年12月14日、T+1日2019年12月15日、T+2日2019年12月16日）,验证相关各方可正确处理深市证券（含现货、期权等品种）的交易、非交易、行情接收与展示、清算交收等业务。T日主要模拟交易业务启动首日、大容量数据处理等业务场景，T+1日主要模拟交易业务启动次日、行权申报、深交所交易系统设置福田中心为主中心/南方中心为备中心等业务场景，T+2日主要模拟行权交收业务场景。

港股通业务为非交易日、非结算日，不发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盘价格文件hkexclpr04。

本次测试重点包括以下内容：

- 深市股票期权交易、非交易业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、合约与资金的清算交收等。

- D-COM预约出金、资金余额查询、资金明细查询等。

- 深市现货证券（含ETF）品种交易、非交易业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

- 现货集中竞价交易平台、衍生品集中竞价交易平台在大容量数据时相关交易、非交易、行情业务的处理正确性。

（一）T日（模拟2019年12月14日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试衍生品集中竞价交易业务容量、现货集中竞价交易业务容量），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

（二）T+1日（模拟2019年12月15日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试期权行权申报与行权指令合并申报），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

（三）T+2日（模拟2019年12月16日）测试内容

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

（四）恢复验证测试内容（模拟2019年12月15日）

深交所交易系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2019年12月16日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

四、测试时间安排

测试时间为2019年12月14日（星期六）8:30至12月15日（星期日）20:00（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至15:00，协议交易时段为9:15至15:30；其中11:30-13:00模拟中午休市。

深交所交易系统T+1日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (12月14日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2019年12月14日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:00前 | 发布 T 日的股东大会信息文件 | 接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  |
| 9:15-15:30 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，11:30-13:00中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-15:00（9:25开盘，9:30开始连续竞价，15:00平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-15:30 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:15）非交易处理平台 9:15-15:30（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为15:00） | 模拟现货（含ETF）、期权等品种交易、非交易业务（期权备兑开平仓、普通仓与备兑仓互转、构建组合策略等）的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 重点测试衍生品集中竞价交易业务容量、现货集中竞价交易业务容量等内容。 |  |
| 15:20左右 | 发送衍生品证券收盘行情文件derivativesecurityclosemd | 接收衍生品证券收盘行情文件 |  |
| 15:30-16:30 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件evotereport |  |
| 15:30-16:30 | 合格投资者信息文件报送（文件名称及内容中的日期均为20191214）。 | 报送后须接收到QQHGBS_xxxxxx_20191214.SUC文件才表明报送成功。 |  |
| 15:30-18:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 18:30后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 20:00后 | 晚间下发T+1日静态交易参考信息文件pre* | 接收静态交易参考信息文件pre* |  |
| 实际时间 (12月15日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 9:00前 | 早间下发T+1日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T+1日：2019年12月15日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-12:00 | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购业务之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟现货（含ETF）、期权等品种交易、非交易业务（期权备兑开平仓、普通仓与备兑仓互转、构建组合策略、期权行权、行权指令合并申报等）的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 深交所交易系统将于10:00-10:10期间模拟福田数据中心整体不可用切换到南方数据中心运行、11:00-11:10期间模拟南方数据中心整体不可用切换到福田数据中心运行。 |  |
| 11:50左右 | 发送衍生品证券收盘行情文件derivativesecurityclosemd | 接收衍生品证券收盘行情文件 |  |
| 12:00-13:00 | 合格投资者信息文件报送（文件名称及内容中的日期均为20191215）。 | 报送后须接收到QQHGBS_xxxxxx_20191215.SUC文件才表明报送成功。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:00后 | T+1日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 14:00-16:00 | 中国结算深圳分公司模拟T+2日股份资金清算交收。 |  | T+2日：2019年12月16日 |
| 16:00后 | T+2日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (12月15日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 17:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2019年12月15日 |
| 17:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 17:30-18:30 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中18:00-18:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 17:30-18:20（17:40开盘，17:45开始连续竞价，18:20平台闭市） 综合金融服务平台 17:30-18:30 非交易处理平台 17:30-18:30（质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为18:20） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2019年12月16日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |

五、测试数据准备

1、T日和恢复验证测试均以2019年12月13日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

T+1日测试以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

2、测试使用的交易网关、交易单元（包括交易单元的期权经营权限）、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单均与2019年12月16日（星期一）生产系统保持一致。

3、ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2019年12月13日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

4、T日新增一个ETF期权品种，主要参数如下：

| 期权类型 | 期权合约标的证券代码 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| ETF期权 | 159919 | T日初始挂牌12月、1月、3月、6月合约。 12月合约T+1日行权申报、T+2日行权交收。 |

5、所有衍生品合约账户的期权合约初始持仓均为0。

期权参测单位若需增加标的证券159919份额，请在测试期间自行使用衍生品合约账户对应的A股账户买入。

6、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2019年12月14日的现货结算备付金账户及衍生品保证金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2019年12月14日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（资金划拨业务仅包括期权预约出金），统一账户平台不参加测试。

- D-COM系统在2019年12月14至15日期间属于测试环境，2019年12月15日（星期日）23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2019年12月14至15日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得恢复验证测试时回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 期权经营机构成功报送合格投资者信息文件QQHGBS的必备条件是已提前开通szse_riskcontrol_xxxxxx业务传输规则（xxxxxx指各参测单位的6位数字会员代码或特别交易参与人代码，即与期权业务专区的登录账户后6位数字保持一致，不足6位时左补0），按要求正确配置自身已开通szse_riskcontrol_xxxxxx业务传输规则的文件网关相应参数（对端用户配置为深交所指定文件网关F000000X0002），并通过该文件网关发送期权经营机构自身技术系统生成的合格投资者信息文件QQHGBS（发送时“业务类型”须选择szse_riskcontrol_xxxxxx传输规则）。

深交所收到期权合格投资者数据文件后，将对上报文件进行格式校验，若校验通过，则回传*.SUC文件；否则回传*.ERR文件。

若需咨询合格投资者信息文件QQHGBS_XXXXXX_CCYYMMDD.dbf的数据格式和内容要求，可联系0755-88668949。

- 对于期权交易业务的参测单位，请确保交易网关在T日测试开始前已增加平台4（衍生品集中竞价交易平台）的相关配置，否则无法申报期权交易委托；在T+1日测试完成后、恢复验证测试开始前删除平台4（衍生品集中竞价交易平台）的相关配置（即恢复到现有生产配置），否则恢复验证测试甚至下一交易日将无法连接深交所交易系统。

- 对于期权行情业务的参测单位，请在T日测试开始前，检查行情网关配置文件config.xml，如果行情网关配置文件的user_channel_list配置项下不存在<channel>*</channel>、<channel>????</channel>、<channel>1???</channel>、<channel>10??</channel>、<channel>10?1</channel>中任何一项通用配置，则请专门增加1051频道配置项，否则无法接收期权行情；在T+1日测试完成后、恢复验证测试开始前删除1051频道的专门配置（若有，即恢复到现有生产配置），否则恢复验证测试甚至下一交易日将无法连接深交所行情系统。

- 交易网关和行情网关的修改配置项，须重启对应网关后生效。

- 期权行情不纳入Level 2行情、仅在Level 1行情发布（包括深证通金融云），请相关参测单位检查自身技术系统的期权行情正确性。

- 期权经营机构构造深市股票期权的大容量测试数据时，尽量不要触发容量测试账户的限仓限额前端监控，请期权经营机构自行调整个人投资者的限仓限额参数：总持仓限额10000张、权利仓持仓限额5000张、单日买入开仓总委托量限额10000张。建议随机选定1个深市股票期权合约S（以免大多数机构的交易委托集中于少量几个合约），针对S合约构造测试委托，每一个衍生品合约账户（建议个人投资者，对应投资者应专用于容量测试且每个投资者只选择一个衍生品合约账户用于容量测试）按如下顺序循环N次（根据需要自定，N≤10000）：

（1）1笔买开委托，1张合约、价格为开盘参考价格的1~1.04倍；

（2）1笔卖开委托，1张合约、价格为开盘参考价格的0.96~1倍；

（3）1笔买平委托，1张合约、价格为开盘参考价格的1~1.04倍；

（4）1笔卖平委托，1张合约、价格为开盘参考价格的0.96~1倍；

（5）1笔卖开委托，1张合约、价格为开盘参考价格的0.96~1倍；

（6）1笔撤单，撤销步骤（5）申报的卖开委托后，转（1）。

请具备做市业务资格的期权经营机构加强各类报价委托申报，为深市股票期权全网测试提供充足的流动性。

T日容量测试期间，深交所暂不实施深市股票期权的自成交监控。T日测试完成后，期权经营机构须恢复个人投资者的限仓限额参数。

- 对于T+1日日终尚持有认购义务仓的衍生品合约账户，期权经营机构须确保其对应的A股账户在T+1日日终备有足额标的ETF。

八、测试要求

- 请各会员、期权经营机构、基金管理公司、结算参与人、行情服务商及相关单位务必参加测试。调整过生产环境交易网关、行情网关配置参数的参测单位，务必参加恢复验证测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和线上数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2019年12月16日）生产系统的正确运行。特别提醒：测试完成后，请各参测单位务必删除生产环境中T+2日（模拟2019年12月16日）结算业务相关的测试数据及文件。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 为了测试市场各方技术系统的容量与性能，各交易参与者申报的测试委托应尽量真实地模拟自身技术系统的委托合法性前端检查。

为便于市场各方模拟大容量数据，请交易参与者按照2019年12月6日当天各自申报委托笔数（包含撤单）的3倍准备T日测试委托，其中现货集中竞价交易业务参照深圳市场执行、衍生品集中竞价交易业务参照上海市场执行。例如：2019年12月6日某会员自身的深圳市场现货集中竞价交易委托（包含撤单）总笔数为200万笔、上海市场期权集中竞价交易委托（包含撤单）总笔数为60万笔，则T日测试期间该会员自身技术系统深圳市场的现货集中竞价交易委托总笔数为600万笔、期权集中竞价交易委托总笔数为180万笔。

请各交易参与者控制T日委托申报速度，在3~4小时内申报完全部委托，并在交易时段内自行选择5分钟，在此5分钟内以最快速度申报委托，从而模拟出较大的实时申报压力。

- 为了尽量多的期权经营机构可成功测试深市股票期权行权业务，请各期权经营机构按如下要求自行控制T+1日的行权相关申报：

（1）每家期权经营机构在T+1日申报的认购期权行权委托不得超过100笔、合计的行权合约张数M不得超过500张，在T+1日日终持有认购期权义务仓（与权利仓在不同的合约账户持有）的张数X位于【0.8M，1.2M】区间（对应的A股账户在T+1日最多购买10000X份标的ETF，建议按“卖一”价格买入）。

（2）每家期权经营机构在T+1日申报的认沽期权行权委托不得超过100笔、合计的行权合约张数N不得超过500张（对应的A股账户在T+1日最多购买10000N份标的ETF，建议按“卖一”价格买入），在T+1日日终持有认沽期权义务仓（与权利仓在不同的合约账户持有）的张数Y位于【0.8N，1.2N】区间。

（3）每家期权经营机构在T+1日的行权指令合并申报不得超过60笔。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2019年12月15日20:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件1）；请非会员用户将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市股票期权业务2019年12月14至15日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年12月9日

附件1：深市股票期权业务2019年12月14至15日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否计划开展深市股票期权业务 | ◎计划开展深市股票期权业务 ◎暂不开展深市股票期权业务 |  |  |  |  |
| 期权相关技术系统的整体就绪情况（计划开展深市股票期权业务的单位必须真实填写） | ◎暂不涉及 ◎已全部就绪 ◎已总体就绪，仅剩少量外围系统暂未就绪，不影响期权开户、交易、行情、结算、资金等业务的正常开展 ◎暂未就绪 未就绪技术系统的主要功能： 未就绪技术系统的最早就绪时间： |  |  |  |  |
| 现货集中竞价交易委托笔数设计容量 （交易参与者必填） |  | 万笔 |  |  |  |
| 现货集中竞价交易委托的测试最大速率 （参测的交易参与者必填） |  | 笔/秒 |  |  |  |
| 衍生品集中竞价交易委托笔数设计容量 （拟开展期权业务的期权经营机构必填） |  | 万笔 |  |  |  |
| 衍生品集中竞价交易委托的测试最大速率 （参加期权业务测试的期权经营机构必填） |  | 笔/秒 |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  |  | 测试结果 |  |
| 晚间下发的静态交易参考信息文件pre*的接收和处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和加载 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）集中竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| ETF申赎业务的委托申报与成交回报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货其他非交易业务的委托申报与成交回报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 1行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 2-1行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 2-2行情接收与显示 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）实时行情的接收与展示 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）的股份及资金清算交收处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 通过交易终端进行现货（含ETF）的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权买开委托申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权卖开委托申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权买平委托申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权卖平委托申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权备兑开仓委托申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权备兑平仓委托申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 普通转为备兑委托申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 备兑转为普通委托申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 认购牛市价差策略构建、解除 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 认沽牛市价差策略构建、解除 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 认购熊市价差策略构建、解除 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 认沽熊市价差策略构建、解除 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 跨式空头策略构建、解除 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 宽跨式空头策略构建、解除 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| T+1日期权行权申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| T+1日行权合并申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| T+2日期权行权交收 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 当日买入ETF并备兑开仓 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 当日申购ETF并备兑开仓 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权做市商报价 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权保证金查询委托申报 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权各类业务委托的成交回报接收和处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权实时行情的接收与展示 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者开仓时可用资金检查 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者买入开仓时的单日总委托量限额检查 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者开仓时的总持仓限额检查 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者的权利仓总持仓限额检查 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者平仓时可平数量检查 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者备兑开仓时标的证券是否足额检查 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 投资者普通转备兑时标的证券是否足额检查 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 投资者备兑转普通时可用资金检查 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 投资者构建组合策略时成分合约持仓检查 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 投资者解除组合策略时组合策略持仓检查 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 合格投资者信息文件QQHGBS_XXXXXX_CCYYMMDD.dbf报送（接收到QQHGBS*.SUC文件时方表明报送成功，文件名称不区分大小写） |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 衍生品证券收盘行情文件derivativesecurityclosemd的接收与处理 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权权利金交收 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 维持保证金锁定 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权预约出金 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| D-COM资金余额查询 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| D-COM资金明细查询 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 结算数据接口处理情况： - 衍生品结算明细库SQ_JSMX.DBF - 衍生品合约持仓库SQ_HYCC.DBF - 衍生品合约持仓变动库SQ_HYCB.DBF - 衍生品保证金库SQ_BZJ.DBF - 衍生品资金变动库SQ_ZJBD.DBF - 资金净额交收库SQ_ZJJE.DBF - 证券净额交收库SQ_ZQJE.DBF - 组合持仓明细库SQ_ZHCC.DBF - 保证金明细库SQ_BZJMX.DBF - 参考信息库SQ_CKXX.DBF - 通知文件SQ_TZWJ.DBF - 广播信息SQ_GBXX.DBF |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| T+1日深交所交易系统模拟福田数据中心整体不可用切换到南方数据中心运行期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 |  |
| T+1日深交所交易系统模拟南方数据中心整体不可用切换到福田数据中心运行期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 |  |
| 是否调整过生产环境交易网关、行情网关配置参数 |  |  |  | ◎调整过 ◎未调整 |  |
| 参测单位自身系统的恢复验证测试是否正常（调整过生产环境交易网关、行情网关配置参数的参测单位必填） |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |  |