深市股票期权业务2019年12月21日通关测试方案

一、测试目的

为确保深市股票期权业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2019年12月21日组织深市股票期权业务通关测试，模拟深市股票期权交易业务启动首日场景，通过模拟深市现货证券（含ETF）、港股通证券和期权品种的交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 期权经营机构

- 基金管理公司

- 结算参与人

- 行情服务商

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2019年12月21日）,港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2019年12月21日）,验证相关各方可正确处理深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的交易、非交易、行情接收与展示、清算交收等业务。

本次测试重点包括以下内容：

- 深市股票期权交易、非交易业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、合约与资金的清算交收等。

- D-COM预约出金、资金余额查询、资金明细查询等。

- 深市现货证券（含ETF）品种交易、非交易业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

- 港股通证券交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

（一）T日（模拟2019年12月21日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

四、测试时间安排

测试时间为2019年12月21日（星期六）8:30至16:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (12月21日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2019年12月21日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:00前 | 发布 T 日的股东大会信息文件 | 接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  |
| 9:15-12:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45）非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟现货（含ETF）、期权等品种交易、非交易业务（期权备兑开平仓、普通仓与备兑仓互转、构建组合策略等）的委托申报，并接收成交回报；接收实时行情并展示。 |  |
| 11:50左右 | 发送衍生品证券收盘行情文件derivativesecurityclosemd | 接收衍生品证券收盘行情文件 |  |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件evotereport |  |
| 12:00-13:00 | 合格投资者信息文件报送（文件名称及内容中的日期均为20191221）。 | 报送后须接收到QQHGBS_XXXXXX_20191221.SUC文件才表明报送成功。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2019年12月21日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2019年12月21日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

1、T日测试以2019年12月20日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

2、测试使用的ETF期权合约、交易网关、交易单元（包括交易单元的期权经营权限）、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户及其ETF期权初始持仓、做市商相关信息、ETF的PD券商名单等均与2019年12月23日（星期一）生产系统保持一致。注：测试合约的上市日期为20191221，生产合约的上市日期为20191223，其他均保持一致。

3、ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2019年12月20日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传通关测试使用的PCF/IOPV文件。

4、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2019年12月21日的现货结算备付金账户及衍生品保证金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2019年12月21日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（资金划拨业务仅包括期权预约出金），统一账户平台不参加测试。

- D-COM系统在2019年12月21日期间属于测试环境，2019年12月21日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2019年12月21日通关测试。

- 期权经营机构成功报送合格投资者信息文件QQHGBS的必备条件是已提前开通szse_riskcontrol_xxxxxx业务传输规则（xxxxxx指各参测单位的6位数字会员代码或特别交易参与人代码，即与期权业务专区的登录账户后6位数字保持一致，不足6位时左补0），按要求正确配置自身已开通szse_riskcontrol_xxxxxx业务传输规则的文件网关相应参数（对端用户配置为深交所指定文件网关F000000X0002），并通过该文件网关发送期权经营机构自身技术系统生成的合格投资者信息文件QQHGBS（发送时“业务类型”须选择szse_riskcontrol_xxxxxx传输规则）。

深交所收到期权合格投资者数据文件后，将对上报文件进行格式校验，若校验通过，则回传*.SUC文件；否则回传*.ERR文件。

- 对于期权交易业务的参测单位，请确保交易网关在T日测试开始前已增加平台4（衍生品集中竞价交易平台）的相关配置，否则无法申报期权交易委托。

- 对于期权行情业务的参测单位，请在T日测试开始前，检查行情网关配置文件config.xml，如果行情网关配置文件的user_channel_list配置项下不存在<channel>*</channel>、<channel>????</channel>、<channel>1???</channel>、<channel>10??</channel>、<channel>10?1</channel>中任何一项通用配置，则请专门增加1051频道配置项，否则无法接收期权行情。

- 交易网关和行情网关的修改配置项，须重启对应网关后生效。

- 期权行情不纳入Level 2行情、仅在Level 1行情发布（包括深证通金融云），请相关参测单位检查自身技术系统的期权行情正确性。

八、测试要求

- 请各会员、期权经营机构、基金管理公司、结算参与人、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 各参测单位应使用与2019年12月23日生产系统相同的软硬件环境参加测试。请各参测单位高度重视、认真组织，落实专人负责本次测试工作。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统的变更稽核和线上数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2019年12月23日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2019年12月21日17:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件1）；请非会员用户将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市股票期权业务2019年12月21日通关测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年12月16日

附件1：深市股票期权业务2019年12月21日通关测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否计划开展深市股票期权业务 | ◎计划开展深市股票期权业务 ◎暂不开展深市股票期权业务 |  |  |  |
| 期权相关技术系统的整体上线情况（计划开展深市股票期权业务的单位必须真实填写） | ◎暂不涉及 ◎已全部上线 ◎已总体上线，仅剩少量外围系统暂未上线，不影响期权开户、交易、行情、结算、资金等业务的正常开展 ◎暂未上线 未上线技术系统的主要功能： 未上线技术系统的最早上线时间： |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）集中竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| ETF申赎业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货其他非交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 1行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 2-1行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 2-2行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货（含ETF）的股份及资金清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 通过交易终端进行现货（含ETF）的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通交易业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通公司行为通过D-COM申报委托、接收回报并处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通非交易业务（包括冻结、转托管等）通过D-COM申报委托、接收回报并处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通实时行情的接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权买开委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权卖开委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权买平委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权卖平委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权备兑开仓委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权备兑平仓委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 普通转为备兑委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 备兑转为普通委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 认购牛市价差策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 认沽牛市价差策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 认购熊市价差策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 认沽熊市价差策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 跨式空头策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 宽跨式空头策略构建、解除 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 当日买入ETF并备兑开仓 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 当日申购ETF并备兑开仓 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权做市商报价 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权保证金查询委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权各类业务委托的成交回报接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者开仓时可用资金检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者买入开仓时的单日总委托量限额检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者开仓时的总持仓限额检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者的权利仓总持仓限额检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者平仓时可平数量检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权投资者备兑开仓时标的证券是否足额检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 投资者普通转备兑时标的证券是否足额检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 投资者备兑转普通时可用资金检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 投资者构建组合策略时成分合约持仓检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 投资者解除组合策略时组合策略持仓检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 合格投资者信息文件QQHGBS_XXXXXX_20191221.dbf报送（接收到QQHGBS_XXXXXX_20191221.SUC文件时方表明报送成功，文件名称不区分大小写） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 衍生品证券收盘行情文件derivativesecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股收盘价格文件hkexclpr04的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权权利金交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 维持保证金锁定 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权预约出金 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| D-COM资金余额查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| D-COM资金明细查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |