关于深沪港跨境ETF仿真测试的通知

各会员、基金管理人、托管人及相关单位：

深圳证券交易所（简称“深交所”）已于2019年12月5日发布《关于做好深沪港跨境ETF产品相关技术准备的通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）深圳分公司定于2020年1月6日至2020年1月10日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，通过模拟ETF交易、ETF申赎等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

现将测试相关事项通知如下：

一、本次测试内容包括：

- 深沪港跨境ETF的PCF文件加载

- 深沪港跨境ETF的交易及其结算业务处理

- 深沪港跨境ETF的申购、赎回及其结算业务处理

二、测试日期为2020年1月6日至2020年1月10日，每日测试时间为8:30至17:00，测试期间每日均模拟日常交易结算处理全过程。文件网关每日测试时间为0点至24:00，期间均可通过文件网关上传PCF文件。

三、各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，做好详尽的系统测试计划，落实专人负责本次测试工作，并按照《深沪港跨境ETF仿真测试方案》(见附件1)等相关技术文档做好相关准备。

四、各参测单位应于测试过程中详细记录测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

五、本次测试的所有数据仅为测试使用，不能作为任何交易、非交易、账户等业务的依据，与实际业务行为无任何关系。

特此通知

深圳证券交易所

2020年1月2日

附件1

深沪港跨境ETF仿真测试方案

一、 测试目的

深圳证券交易所（简称“深交所”）已于2019年12月5日发布《关于做好深沪港跨境ETF产品相关技术准备的通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）深圳分公司定于2020年1月6日至2020年1月10日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，通过模拟ETF交易、ETF申赎等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、 参测单位

1. 深圳证券交易所

2. 中国结算深圳分公司

3. 会员单位

4. 基金管理人

5. 托管银行

6. 其他相关单位

三、 仿真测试内容

本次测试主要内容为深沪港跨境ETF交易、申赎等业务。包括但不限于以下内容：

- 深沪港跨境ETF的PCF文件加载

- 深沪港跨境ETF的交易及其结算业务处理

- 深沪港跨境ETF的申购、赎回及其结算业务处理

四、 测试时间安排

仿真测试日期为2020年1月6日至2020年1月10日，测试测试时间为每个交易日8:30至17:00。本次测试为滚动测试。每天模拟1个完整交易日的交易和结算。文件网关测试时间为0点至24:00，期间均可通过文件网关上传PCF文件。

五、仿真测试数据

1、独立测试系统中深沪港跨境ETF列表

| ETF代码 | ETF简称 | 基金管理人 |
| --- | --- | --- |
| 159976 | 湾创ETF | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 159978 | 湾区ETF | 建信基金管理有限公司 |
| 159979 | 湾创100 | 广发基金管理有限公司 |
| 159984 | 湾区基金 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 159989 | 大湾区50 | 招商基金管理有限公司 |

2、各基金管理人需在每个交易日6:00前通过独立测试环境的文件网关上传当日深沪港跨境ETF的PCF文件，如在截止时间未发送PCF文件，当日该ETF的申赎开关将会自动关闭。

3、计划参加深沪港跨境ETF申购、赎回测试业务的市场参与者，请向相应基金管理人申请PD券商权限，基金管理人联系方式见附件3。

六、 交易独立测试系统接入方式

1、测试参与人接入深市交易结算独立测试环境，具体可参考《深交所交易结算独立测试环境指南》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试系统->相关文档http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/test/，下同）。

2、测试前，须确认相关交易单元已申请配置在深市交易结算独立测试环境的测试交易网关。深市交易结算独立测试环境测试交易网关的新增或变更流程请按照《深交所交易结算独立测试环境指南》中申请流程申请。

3、测试时间请参照《深交所交易独立测试系统测试时间和服务变更通知》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试系统->最新通知）。

七、 测试要求及注意事项

1、各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，应做好详尽的系统测试计划，指定专人负责本次仿真测试工作，并于开始测试前做好测试环境的准备。

2、各参测单位应于测试过程中详细记录测试现象与结果，检查其正确性，如果测试过程中发现跟预期不一致的现象，请及时报告。

3、测试工作完成后，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件2）。各会员单位应在2020年1月10日17:00之前提交测试反馈表，非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn。登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

4、测试过程中，各参测单位如发现任何问题，可通过电话联系。

八、 联系电话

深圳证券交易所：0755-88668369、0755-88668598

中国结算深圳分公司：0755-21899968、0755-25946080

深圳证券交易所

2020年1月2日

附件2

深沪港跨境ETF仿真测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |  |
| 功能点 |  | 测试结果 |  |  |
| 深沪港跨境ETF的PCF文件加载 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
| 深沪港跨境ETF竞价交易的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
| 深沪港跨境ETF竞价交易的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
| 深沪港跨境ETF申购、赎回的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深沪港跨境ETF申购、赎回的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |

附件3：基金管理人联系方式

| 基金公司简称 | 深沪港跨境ETF代码 | 电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工银瑞信基金 | 159976 | 010-66583321 | li.siyuan@icbccs.com.cn |
| 建信基金 | 159978 | 010-66228752 | wangchunjing@ccbfund.cn |
| 广发基金 | 159979 | 020-89188742 | zhouxu@gffunds.com.cn |
| 南方基金 | 159984 | 0755-23903265 | xiongwenqiang@southernfund.com |
| 招商基金 | 159989 | 0755-83196666-1524 | wuys@cmfchina.com |