深港通南向投资者识别码、深沪港跨境ETF、交易系统发布国证指数等业务2020年1月11日全网测试方案

一、测试目的

按照中国证监会《沪深港通南向投资者识别码制度规则发布实施》的要求，深港通南向投资者识别码相关技术系统拟于2020年1月13日正式启用。为此，深圳证券交易所（简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）深圳分公司、香港联合交易所有限公司定于2020年1月11日组织全网测试，通过模拟港股通交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收等处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所已于2019年12月5日发布《关于做好深沪港跨境ETF产品相关技术准备的通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2020年1月11日组织全网测试，通过模拟深沪港跨境ETF交易、申购、赎回等各项业务的委托申报、成交回报、行情接收与股份资金的清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所已于2019年9月9日发布《关于通过交易系统发布国证指数的技术准备通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合深圳证券信息有限公司定于2020年1月11日组织全网测试，通过模拟交易系统向市场转发国证指数信息，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为确保深市股票期权行权业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2020年1月11日组织全网测试，通过模拟深市股票期权的行权申报、成交回报、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 期权经营机构

- 基金管理公司

- 结算参与人

- 行情服务商

- 其他各相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟2个业务日的交易、结算（即模拟T日2020年1月11日、T+1日2020年1月12日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2020年1月11日），验证市场参与各方可正确处理深市证券、港股通证券的交易、非交易、行情接收与展示、清算交收等业务。

本次测试重点包括以下内容：

- 深港通南向投资者识别码项目：

- 港股通交易业务的委托申报、成交回报及清算交收；

- 港股通一档实时行情的接收与展示；

- 港股通公司行为、非交易业务的委托申报及清算交收。

- 深沪港跨境ETF项目：

- 深沪港跨境ETF的PCF文件的接收和处理；

- 深沪港跨境ETF交易、申购、赎回的委托申报、成交回报及清算交收。

- 交易系统发布国证指数项目:

- 国证指数信息文件的接收与处理；

- 国证指数实时行情的接收、处理与展示。

- 深市股票期权项目：

深市300ETF期权1月份合约到期的行权申报、成交回报及清算交收。

（一）T日（模拟2020年1月11日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

模拟发布深证指数及成交量统计指标等行情，模拟转发国证指数行情。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试期权行权申报、行权指令合并申报、深沪港跨境ETF交易及申赎业务），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟接收深证指数、成交量统计指标、国证指数等行情。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（二）T+1日（模拟2020年1月12日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟发布深证指数及成交量统计指标等行情，模拟转发国证指数行情。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试期权转处置、垫券等业务），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟接收深证指数、成交量统计指标、国证指数等行情。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

四、测试时间安排

测试时间为2020年1月11日（星期六）8:30至 21:00

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深交所交易系统T+1日接收交易委托的时间为16:00至17:30，协议交易时段为16:00至17:40；其中17:00-17:05模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (1月11日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件(包括国证指数信息文件)。 | 接收静态交易参考信息文件(包括国证指数信息文件)。 | T日：2020年1月11日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:00前 | 发布 T 日的股东大会信息文件 | 接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  |
| 9:15-12:00 | 接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45）非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟深市现货、期权等品种交易、非交易业务（期权行权、行权指令合并申报、深沪港跨境ETF交易及申赎业务）的委托申报，并接收成交回报；接收个股、深证指数、成交量统计指标、国证指数等行情并展示。 |  |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件evotereport |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (1月11日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:45前 | 晚间下发T+1日静态交易参考信息文件pre* | 接收静态交易参考信息文件pre* | T+1日：2020年1月12日 |
| 15:45前 | 早间下发T+1日静态交易参考信息文件(包括国证指数信息文件)。 | 接收静态交易参考信息文件(包括国证指数信息文件)。 |  |
| 15:45前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 15:45前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 16:00-17:40 | 接收日常交易、非交易等委托，17:00-17:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 16:00-17:30（16:10开盘，16:15开始连续竞价，17:30平台闭市） 综合金融服务平台 16:00-17:40 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为17:35） 非交易处理平台 16:00-17:40（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为17:30） | 模拟深市现货、期权等品种交易、非交易业务(期权转处置、垫券)的委托申报，并接收成交回报；接收个股、深证指数、成交量统计指标、国证指数等行情并展示。 |  |
| 17:40-19:40 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。 |  |  |
| 19:40后 | T+1日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2020年1月11日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2020年1月11日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

1、T日测试以2020年1月10日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据（包括期权合约持仓）。

T+1日测试以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

2、测试使用的交易网关、交易单元（包括交易单元的期权经营权限）、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息均与2020年1月13日（星期一）生产系统保持一致。

3、新增测试使用的深沪港跨境ETF

| ETF代码 | ETF简称 | 基金管理人 |
| --- | --- | --- |
| 159976 | 湾创ETF | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 159978 | 湾区ETF | 建信基金管理有限公司 |
| 159979 | 湾创100 | 广发基金管理有限公司 |
| 159984 | 湾区基金 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 159989 | 大湾区50 | 招商基金管理有限公司 |

4、测试深沪港跨境ETF的PCF文件上传

深沪港跨境ETF的基金管理人须在1月8日（星期三）16:00前通过邮件发送测试使用的PCF/FLG文件（文件日期20200111,T日和T+1日将使用同一份PCF文件）到深交所mfzhang@szse.cn 。

对于其他ETF产品，T日、T+1日测试使用的PCF/IOPV文件均以1月10日（周五）交易生产系统使用的PCF/IOPV文件为准，无需基金管理人上传测试使用的PCF/IOPV文件。

5、申请深沪港跨境ETF的测试PD券商

计划参加深沪港跨境ETF申赎测试的市场参与者，请向相应基金管理人申请PD券商权限（基金管理人联系方式见附件2），基金管理人须在1月8日（星期三）16:00前确定测试PD券商名单（汇总名单文件格式见附件3），并通过邮件将名单发送到深交所mfzhang@szse.cn。

6、T日模拟300ETF期权1月合约行权申报，T日日终模拟1月合约到期摘牌并加挂9月合约，T+1日模拟1月合约行权交收。

7、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2020年1月11日的现货结算备付金账户及衍生品保证金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2020年1月11日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务），统一账户平台不参加测试。

- D-COM系统在2020月1至11日期间属于测试环境，2020年1月11日23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2020年1月11日全网测试。

- 对于T日日终尚持有认购义务仓的衍生品合约账户，期权经营机构须确保其对应的A股账户在T日日终备有足额标的ETF。

- 暂无深沪港跨境ETF和300ETF期权合约持仓的参测单位，自行在T日买入或申购深沪港跨境ETF、对300ETF期权相关合约开仓。

- T+1日测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得恢复验证测试时回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

八、测试要求

- 请各会员、期权经营机构、基金管理公司、结算参与人、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统的变更稽核和线上数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2020年1月13日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 为了尽量多的期权经营机构可成功测试深市股票期权行权业务，请各期权经营机构按如下要求自行控制T日的行权相关申报：

（1）每家期权经营机构在T日申报的认购期权行权委托不得超过100笔、合计的行权合约张数M不得超过500张，在T日日终持有认购期权义务仓（与权利仓在不同的合约账户持有）的张数X位于【0.8M，1.2M】区间（对应的A股账户在T日最多购买10000X份标的ETF，建议按“卖一”价格买入）。

（2）每家期权经营机构在T日申报的认沽期权行权委托不得超过100笔、合计的行权合约张数N不得超过500张（对应的A股账户在T日最多购买10000N份标的ETF，建议按“卖一”价格买入），在T日日终持有认沽期权义务仓（与权利仓在不同的合约账户持有）的张数Y位于【0.8N，1.2N】区间。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2020年1月11日21:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件1）；请非会员用户将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深港通南向投资者识别码等业务2020年1月11日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年1月6日

附件1：深港通南向投资者识别码等业务2020年1月11日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 晚间下发的静态交易参考信息文件pre*的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 早间下发的静态交易参考信息文件（包括国证指数信息文件）的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通交易业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通公司行为通过D-COM申报委托、接收回报并处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通非交易业务（包括冻结、转托管等）通过D-COM申报委托、接收回报并处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通实时行情的接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股收盘价格文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深沪港跨境ETF的PCF文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深沪港跨境ETF交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深沪港跨境ETF申购业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深沪港跨境ETF赎回业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深沪港跨境ETF的实时行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深沪港跨境ETF交易业务的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深沪港跨境ETF申赎业务的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 1行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 2-1行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| LEVEL 2-2行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 通过单向卫星线路接收国证指数行情 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 通过单向卫星线路接收深证指数等其他行情 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 市场及证券实时状态行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 成交量统计指标快照行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深证指数快照行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 国证指数快照行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权实时行情的接收与展示（仅Level 1行情） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| T日期权行权申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| T日行权合并申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| T日申报到期合约的跨式空头策略构建 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| T日申报到期合约的宽跨式空头策略构建 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| T日认沽合约行权证券锁定 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| T+1日期权行权交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| T+1日转处置委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| T+1日垫券还券委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 期权权利金交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 维持保证金锁定 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 衍生品证券收盘行情文件derivativesecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| D-COM资金余额查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| D-COM资金明细查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易的实时快照行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深市证券现货收盘行情的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易的股份及资金清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 通过交易终端进行现货（含ETF）的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 非交易处理平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |  |

附件2：基金管理人联系方式

| 基金公司 | 深沪港跨境ETF代码 | 电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工银瑞信基金 | 159976 | 010-66583321 | li.siyuan@icbccs.com.cn |
| 建信基金 | 159978 | 010-66228752 | wangchunjing@ccbfund.cn |
| 广发基金 | 159979 | 020-89188742 | zhouxu@gffunds.com.cn |
| 南方基金 | 159984 | 0755-23903265 | xiongwenqiang@southernfund.com |
| 招商基金 | 159989 | 0755-83196666-1524 | wuys@cmfchina.com |

附件3：测试深沪港跨境ETF的PD券商申请表（2020年1月11日全网测试使用）

| 会员代码 |  | 基金管理公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| ETF代码 |  | ETF简称 |  |
| PD券商名称 |  | 交易单元代码 |  |

说明：

本表格仅适用于测试深沪港跨境ETF业务；

PD交易单元必须为生产环境已存在的交易单元；

填写后发送到深交所mfzhang@szse.cn;